Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" за отчетный период 9 мес. 2021г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы <3> | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2021год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма №1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | 268 549,6 | 95 803,1 | 143 315,1 | 29 431,4 | 0,0 | 25 894,1 | 0,0 | 15 130,1 | 10 764,0 | 0,0 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | Выявление нарушений при обслуживание автодорог | Развитие сети автомобильных дорог | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 268 549,6 | 95 803,1 | 143 315,1 | 29 431,4 | 0,0 | 25 894,1 | 0,0 | 15 130,1 | 10 764,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Ввод объекта в эксплуатацию после реконструкции | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | 25.02.2021 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по пр. Ленина с прилегающей территорией в городе Новошахтинске на сумму 207 873,0 тыс. руб. Срок выполнения работ 8 месяцев с даты передачи разрешения на строительство – 25.02.2021 Подрядная организация приступила к выполнению работ. Процент готовности объекта – 85 %. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 217 974,6 | 95 803,1 | 120949,3 | 1222,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | Мероприятия не выполняются из-за отсутствия денежных средств | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог, снижение аварийности на автомобильных дорогах города | Поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | Обеспечено содержание освещения автомобильных дорог города в том числе: установлено светильников с лампами люминесцентными — 46 шт, поменяно лам люминесцентных — 1597 шт, подвешено самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ- 2580, усановлены 12 опоры. Заключено 6 муниципальных контрактов на ремонт тротуаров по улицам:Ростовской, Магистральной, Линейной, Газопроводной, Вокзальной, Харьковской. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 31 006,1 | 0,0 | 10 318,6 | 20 687,5 | 0,0 | 13 725,2 | 0,0 | 3 082,9 | 10 642,3 | 0,0 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | Акт выполненных работ | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Разработана проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» - Новошахтинск — гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 12 168,9 | 0,0 | 0,0 | 12 168,9 | 0,0 | 12 168,9 | 0,0 | 12 047,2 | 121,7 | 0,0 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюнченский (ул. Лаптевых, ул.Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | Акт выполненных работ | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Произведен расчет начальной максимальной цены | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | Акт выполненных работ | Поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог, снижение аварийности на автомобильных дорогах города | Разработано техническое задание для строительства линий наружного освещения по маршрутам движения пассажирского транспорта протяженностью 12,5 км. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 7 400,0 | 0,0 | 0,0 | 7 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | 67 029,1 | 0,0 | 0,0 | 67 029,1 | 0,0 | 45 108,5 | 0,0 | 0,0 | 45 108,5 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | Обследование дорог уличной сети 2 раза в год с целью обеспечения функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 67 029,1 | 0,0 | 0,0 | 67 029,1 | 0,0 | 45 108,5 | 0,0 | 0,0 | 45 108,5 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по со-держанию дорог в зимний и летний период, планировке грунтовых дорог | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Произведены работы по очистке прилотковой части дорог в ручную -362,84 м², восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 30 375,88м²; нанесение дорожной разметки — 14 376,08 м²; установка дорожных знаков —197 шт; Выполнена посыпка дорог песчано-соляной смесью автомашинами — 1002990м²; планировка грунтовых дорог автогрейдером по районам города - 315,837 м²; установлено демонтировано барьерных ограждений — 90 п.м.; механизированная уборка пылесосом -313 780 м | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 61 229,1 | 0,0 | 0,0 | 61 229,1 | 0,0 | 44 855,5 | 0,0 | 0,0 | 44 855,5 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | Расчет стоимости проектных и изыскательских работ по объектам реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог города | Произведен расчет стоимости проектных и изыскательских работ по объекту: «строительство проезда к Микрорайону №2» | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 5 300,0 | 0,0 | 0,0 | 5 300,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по техническому содержанию светофорных объектов | Техническое обслуживание светофорных объектов на территории города | Обеспечено техническое обслуживание 2-х светофорных объектов на территории города | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 173,0 | 0,0 | 0,0 | 173,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 335 578,7 | 95 803,1 | 143 315,1 | 96 460,0 | 0,0 | 71 002,6 | 0,0 | 15 130,1 | 55 872,5 | 0,0 | Х |
| ответственный исполнитель муниципальной программы-МКУ «УГХ» | X | X | Январь 2021 | Декабрь 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Х |
| Участник программы 1-ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | X | X | Январь 2021 | Декабрь 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Х |

Директор МКУ "УГХ" А.А. Александрин

Исп. Данилова Е.С. 2 03 85