СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении

плана реализации программы за I полугодие 2023 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации (год) | Предусмотрено программой на 2023 год реализации (Постановление Администрации города от 07.07.2023 № 679) | Исполнено (кассовые расходы)3 | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | 106 461,3 | - | 82 558,2 | 23 903,1 | - | 8 709,5 | - | - | 8 709,5 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства |  | развитие сети автомобильных дорог |  | январь 2023 | декабрь 2023 | 67 356,1 | - | 43 995,2 | 23 360,9 | - | 8 709,5 | - | - | 8 709,5 | - | Мероприятие продолжает реализовываться во II квартале 2023 года |
| 1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Реконструкция объектов | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не реализовывается в связи с отсутствием средств |
| 1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | «Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Гришина, ул. Мира) города Новошахтинска Ростовской области» | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | Заключен контракт № 0858300001823000021 от 08.06.2023. с ООО «ДРСУ-Дон» на сумму 158 716,7 тыс. руб. (2023 год – 43 550,8 тыс. руб., 2024 год – 115 165,9 тыс. руб.). Срок выполнения работ по 30.09.2024. Подрядная организация приступила к выполнению работ в настоявшее время выполняются продолжаются работы по демонтажу поребриков. | Январь 2023 | Декабрь 2023 | 44 439,6 | - | 43 995,2 | 444,4 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.13. | Мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Ремонт дороги с тротуаром (Асфальтовое покрытие) расположенная по адресу: 346900, Ростовская обл., Новошахтинск г. начало объекта в восточной части нежилого здания по ул. Советской Конституции 35 на расстоянии 8,0 м., конец объекта в западной части ж.д. 73 по ул. Комсомольской. | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | Проводится процедура заключения муниципального на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги. | Январь 2023 | Декабрь 2023 | 39 105,2 | - | 38 563,0 | 542,2 |  | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Обеспечение содержания освещения автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | Обеспечено содержание освещения централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета, на территории города общей протяженностью 102,9 км, с установленными на них светильниками в количестве 3 433 шт. | январь 2023 | декабрь 2023 | 18 000,0 | - | - | 18 000,0 | - | 8 709,5 | - | - | 8 709,5 | - | Работы по содержанию уличного освещения продолжаться во II квартале 2023 г. |
| 1.1.5. | Мероприятие. Разработка про-ектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | согласование технического задания на разработку проектной документации с министерством транспорта Ростовской области | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Выполнена разработка ПСД., получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» № 61-1-1-3-035729-2023 | январь 2021 | декабрь 2023 | 4 916,5 | - | - | 4 916,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.6. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | Обеспечение освещения автомобильных дорог вдоль которых отсутствует освещение. | Увеличение протяженности дорог оснащенных уличным освещением | Разрабатывается техническое задание на строительство линий наружного освещения по маршрутам движения пассажирского транспорта | январь 2023 | декабрь 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | 76 466,6 | - | - | 76 466,6 | - | 38 551,9 |  |  | 38 551,9 | - | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорож-ной сети |  | повышение уровня организации и безопасности дорожного движения |  | январь 2023 | декабрь 2023 | 37 639,9 | - | - | 76 466,6 | - | 37 639,9 |  |  | 37 639,9 |  | Мероприятие продолжает реализовываться во II квартале 2023 года |
| 2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | Проведение закупок на выполнение подрядных работ. Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории города в летний и зимний период, планировка грунтовых дорог автогрейдером | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды: восстановлено 12 133,5 м2 поврежденных участков дорожного полотна. Произведена планировка грунтовых дорог автогрейдером протяженностью 46 км. Обновлена дорожная разметка на площади 6 985,1 м2 по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников). В том числе 3 587,3 м2 пешеходные переходы, Нанесение дорожной разметки производилось апрель-май Проведена очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи – на площади 193 260 м2...Произведена механизированная уборка дорог от снега на площади 5 951 007 м2, посыпка дорог песчано-соляной смесью на площади 2 457 008 м2 | январь 2023 | декабрь 2023 | 75 067,1 | - | - | 75 067,1 | - | 37 639,9 |  |  | 37 639,9 |  | Мероприятие продолжает реализовываться во II квартале 2023 года |
| 2.1.2. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | Проведение закупок на выполнение работ по разработке ПСД | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Заключен муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» - Новошахтинск – гр. С Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермакова, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области» | январь 2023 | декабрь 2023 | 599,5 | - | - | 599,5 | - | 599,5 | - | - | 599,5 | - |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по техническому содержанию четырех светофорных объектов | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города | регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию четырех светофорных объектов на территории города | январь 2023 | декабрь 2023 | 800,0 | - | - | 800,0 | - | 312,5 |  |  | 312,5 | - |  |
| Итого по программе | Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ» | X | X | X | X | 182 927,9 | - | 82 558,2 | 100 369,7 | - | 47 261,4 |  |  | 47 261,4 | - | Х |

Заместитель директора МКУ «УГХ»		О.А. Сидоряк

Погибелева Татьяна Александровна

8(86369)2-07-65