СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за первое полугодие 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 50347,3 | 5601,7 | 38617,0 | 6128,6 | 0,0 | 12907,4 | 5108,4 | 6598,6 | 1200,4 |  |  |
| 1.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан |  |  |  | январь | декабрь | 45564,5 | 5601,7 | 38617,0 | 1345,8 |  | 12907,4 | 5108,4 | 6598,6 | 1200,4 |  |  |
| 1.1.1. | М. Обеспечение жильем молодых семей | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | Увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | Выдано 12 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | январь | декабрь | 14 469,9 | 5599,7 | 7524,4 | 1345,8 |  | 12907,4 | 5108,4 | 6598,6 | 1200,4 |  | 1562,5 В связи с уточнением списков молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2021 году |
| 1.1.2. | М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | Создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Не приобретено жилых помещений для предоставления детям-сиротам в связи с проведением торгов | январь | декабрь | 31092,6 | 0,0 | 31092,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 31092,6 В связи с проведением торгов на приобретение жилых помещений для детей-сирот. |
| 1.1.3. | М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств. | Увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем |  | январь | декабрь | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2,0 В связи отсутствием материальных затрат в части приема и оформления необходимых документов при оказании мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. |
| 1.1.4. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | ОМ. Разработка проектно-сметной документации (далее — ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  | 4782,8 | 0,0 | 0,0 | 4782,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1. | М. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства* |  |  |  |  |  | 4782,8 | 0,00 | 0,0 | 4782,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4782,8 В связи с подготовкой аукционной документации |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | 181858,7 | 0,0 | 172353,4 | 9505,3 |  | 74409,3 | 0,0 | 70026,4 | 4382,9 |  |  |
| 2.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  | январь | декабрь | 181858,7 | 0,0 | 172353,4 | 9505,3 |  | 74409,3 | 0,0 | 70026,4 | 4382,9 |  |  |
| 2.1.1. | ПМ. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | Заключено 75 договора об изъятии жилых помещений | январь | декабрь | 181 267,3 | 0,0 | 172 353,4 | 8 913,9 |  | 73882,8 | 0,0 | 70026,4 | 3856,4 |  | 107384,5 В связи с проведенными оценками жилых помещений и результатами электронных аукционов |
| 2.1.2. | М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | Проведена оценка 82 жилых помещений | январь | декабрь | 581,0 | 0,0 | 0,0 | 581,0 |  | 526,5 | 0,0 | 0,0 | 526,5 |  | 54,5 Оценка оставшихся жилых помещений будет проведена по факту вступления собственников в наследство |
| 2.2. | ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда |  |  |  | январь | декабрь | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 10,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2.1. | М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | Снос и доразборка ветхого жилья | Уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | Произведена инвентаризация состояния информационных щитов на аварийных МКД | январь | декабрь | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 10,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,4 По данным последней инвентаризации необходимость в замене информационных щитов по состоянию на 01.07.2021 отсутствует |
| 2.2.2. | М. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 5 309,8 | 0,0 | 0,0 | 5 309,8 |  | 2146,3 | 0,0 | 0,0 | 2146,3 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | Повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города Новошахтинска в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | Созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. | январь | декабрь | 5 309,8 | 0,0 | 0,0 | 5 309,8 |  | 2146,3 | 0,0 | 0,0 | 2146,3 |  | 3163,5 Средства будут освоены во втором полугодии 2021 года |
|  | Итого по муниципальной программе | — | — |  | — | — | 237515,8 | 5601,7 | 210970,4 | 20943,7 |  | 89463,1 | 5108,4 | 76625,1 | 7729,6 |  |  |
|  | Управление жилищной политики Администрации города | — | — |  | — | — | 227423,2 | 5601,7 | 210970,4 | 10851,1 |  | 87316,8 | 5108,4 | 76625,1 | 5583,3 |  |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | — | — |  | — | — | 10092,6 | 0,0 | 0,0 | 10092,6 |  | 2146,3 | 0,0 | 0,0 | 2146,3 |  |  |

Начальник сектора реализации жилищных программ

и учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях					                                                                                                     Н.В. Общева

управления жилищной политики Администрации города

Елена Александровна Прилукина

(863 69) 2 31 04