УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

Главы Администрации города

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Н. Пархоменко

10.04.2025

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность руководителя) | | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды на территории города Новошахтинска» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | | 56 024,2 | 1 118,3 | 54 796,6 | 109,3 | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Реализованы проекты благоустройства общественных территорий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | | 56 024,2 | 1 118,3 | 54 796,6 | 109,3 | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план - график размещения заказов | Х | 01.04.2025 | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 01.10.2025 | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | 31.12.2025 | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных пространств города, повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 5 608,3 | - | - | 5 608,3 |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Реализованы мероприятия по проведению месячников чистоты» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 305,7 | - | - | 305,7 | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1 «Оповещены заинтересованные лица в проведении месячников чистоты» | Х | 01.04.2025  01.10.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2 «Проведен мониторинг результатов мероприятия | Х | 20.04.2025  20.10.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.2 «Реализованы мероприятия по проведению Дней древонасаждений» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.2.1 «Оповещены заинтересованные лица в проведении Дней древонасаждений» | Х | 01.04.2025  01.10.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.2 «Проведен мониторинг результатов мероприятия» | Х | 20.04.2025  20.10.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 2.3 «Разработана документация для реализации проектов благоустройства общественных пространств города» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 600,0 | - | - | 600,0 | - |
| 2.3.1. | Контрольная точка 2.3.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.03.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольная точка 2.3.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольная точка 2.3.3 «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 2.4 «Реализованы проекты благоустройства общественных территорий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 1 191,2 | - | - | 1 191,2 | - |
| 2.4.1. | Контрольная точка 2.4.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.03.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.2. | Контрольная точка 2.4.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.3. | Контрольная точка 2.4.3 «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 2.5 «Обеспечено содержание общественных территорий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 600,0 | - | - | 600,0 | - |
| 2.5.1. | Контрольная точка 2.5.1 «Закупка включена в план - график размещения заказов» | Х | 01.03.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.2. | Контрольная точка 2.5.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.3. | Контрольная точка 2.5.3 «Работы выполнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 2.6 «Обеспе-чено озеленение города» | Х | Х | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 1 934,4 | - | - | 1 934,4 | - |
| 2.6.1. | Контрольная точка 2.6.1 «Закупка включена в план ̶ график размещения заказов» | Х | 01.05.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6.2. | Контрольная точка 2.6.2 «Заключен контракт» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6.3. | Контрольная точка 2.6.3 «Работы вы-полнены (услуги оказаны)» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7. | Мероприятие (результат) 2.7 «Приоб-ретено игровое оборудование для дет-ских площадок» | Х | Х | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | 977,0 | - | - | 977,0 | - |
| 2.7.1. | Контрольная точка 2.7.1 «Закупка включена в план ̶ график размещения заказов» | Х | 01.07.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7.2. | Контрольная точка 2.7.2 «Заключен контракт» | Х | 01.09.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7.3. | Контрольная точка 2.7.3 «Оплачена поставка оборудования» | Х | 25.12.2025 | | Александрин А.А., директор МКУ «УГХ» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной  программе | X | X | | X | 61 632,5 | 1 118,3 | 54 796,6 | 5 717,6 | - |
| X | X | | ответственный исполнитель муниципальной программы –МКУ «УГХ» | 61 632,5 | 1 118,3 | 54 796,6 | 5 717,6 | - |

Директор МКУ города Новошахтинска Александрин А.А.