Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

| Арх.№______________ | Заказ: 36 - 2018 Администрация города Новошахтинска |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

на 2020 - 2030 годы

Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»					С.Ю. Трухачев

Ростов-на-Дону

2019 г.

Оглавление

1.	Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2020 - 2030 годы	4

2.	Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Новошахтинск» Ростовской области.	8

2.1.	Описание социально-экономического состояния поселения, городского округа, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» Ростовской области.	8

2.1.1.	Географическое положение.	8

2.1.2.	Анализ динамики численности населения г. Новошахтинск в период 2009-2018 года.	8

2.1.3.	Экономическое положение.	12

2.1.4.	Сведения о градостроительной деятельности на территории города	14

2.2.	Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами в области социальной инфраструктуры города Новошахтинск Ростовской области.	16

2.2.1.	Образование.	16

2.2.2.	Здравоохранение.	30

2.2.3.	Культура.	37

2.2.4.	Физическая культура и массовый спорт.	49

2.3.	Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения), с учётом объёма планируемого жилищного строительства.	51

2.3.1.	Прогноз изменения численности и половозрастного состава населения города Новошахтинска.	51

2.3.2.	Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры со стороны населения города Новошахтинска.	56

2.3.3.	Объём планируемого жилищного строительства.	60

2.3.4.	Дошкольные образовательные организации.	60

2.3.5.	Общеобразовательные учреждения. Учреждения дополнительного образования.	62

2.3.6.	Здравоохранение.	65

2.3.7.	Учреждения культуры.	65

2.3.8.	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.	66

2.4.	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Новошахтинск» Ростовской области.	67

3.	Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Новошахтинск» Ростовской области.	70

4.	Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Город Новошахтинск Ростовской области.	75

5.	Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Новошахтинск.	92

5.1.	Методика и критерии оценки эффективности программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Новошахтинска на период до 2030 года включительно.	95

5.2.	Ответственные исполнители по проведению оценки эффективности мероприятий программы	96

6.	Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа.	97

- Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2020 - 2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2020 - 2030 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"; - Генеральный план городского округа муниципального образования «Город Новошахтинск», утверждённый решением Новошахтинской городской Думы от 31.10.2014 №107 (далее - Генеральный план); - Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «Город Новошахтинск» утверждённые решением Новошахтинской городской Думы от 28.02.2017 г. №317; - Стратегия социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2030 года, утверждённая решением Новошахтинской городской Думы от 04.12.2018 № 22 |
| Наименование заказчика и разработчиков Программы, их местонахождение | Заказчик Программы: Администрация города Новошахтинска Ростовской области. Почтовый адрес: 346900, Россия, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская,58 Разработчик Программы: ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр». Юридический и почтовый адрес: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону пер. Газетный, д. 121/262а |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - сохранение и укрепление здоровья населения, формирование здорового образа жизни; - создание благоприятных условий для образования, развития способностей и самореализации молодёжи; - развитие досуговой сферы, сохранение и развитие культуры и искусства. Задачи Программы: - обеспечение жителей города Новошахтинска надёжными и качественными услугами социальной сферы; - определение потребности количества объектов социальной инфраструктуры; - разработка плана мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - Образование: - Количество дошкольных учреждений: - До 2030 года – 38. - Количество выполненных капитальных ремонтов в дошкольных учреждениях: - До 2030 года – 6; - Количество общеобразовательных учреждений: - До 2030 года – 21; - Количество выполненных капитальных ремонтов в общеобразовательных учреждениях: - До 2030 года – 6; - Количество выполненных работ по строительству зданий блоков к существующим школам: - До 2030 года – 4; - Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет: - До 2024 года – 80%; - До 2030 года – 80%. - Здравоохранение: - Количество учреждений здравоохранения: - До 2030 года – 17; - Количество выполненных капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения: - До 2022 года – 1. - Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни: - 2024 год – 60,0 процентов; - 2030 год – 65,0 процентов. - Культура: - Количество посещений Новошахтинского драматического театра: - 2024 год – 51138 чел. - 2030 год – 51200 чел. - Физическая культура и спорт: - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: - 2024 год – 56,3% - 2030 год – 60,0% |
| Укрупнённое описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Строительство новых и реконструкция существующих, объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов: - строительство двух школ общей вместимостью 1700 мест; - реконструкция и пристройка блоков к существующим четырём школам общей ёмкостью 500 мест; - строительство семи дошкольных образовательных организаций общей вместимостью 1330 мест; - реконструкция шести дошкольных образовательных организаций общей ёмкостью 560 мест; |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2020 по 2030 годы. Первый этап: с 2020 по 2024 годы. Второй этап: с 2025 по 2030 годы. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 4 416 829,75 тыс. рублей, в том числе: - бюджет города – 1 971 502,45 тыс. рублей (точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД по отдельным мероприятиям); - областной бюджет – Стоимость будет определена по результатам разработки ПСД по отдельным мероприятиям; - внебюджетные средства – 292 142,16 тыс. рублей; - федеральный бюджет – 2 153 185,14 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы будет уточнён при формировании проектов бюджетов. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Основными результатами реализации Программы к 2030 году станут: - Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену до 100,0 процентов; - Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни до 65,0 процентов. - Улучшение качества и доступности медицинской помощи; - Создание условий для развития культурного потенциала города Новошахтинска. - Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 60,0 процентов. |

- Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Новошахтинск» Ростовской области.

  - Описание социально-экономического состояния городского округа, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» Ростовской области.

    - Географическое положение.

Город Новошахтинск является одним из крупных городов Ростовской области, расположен в Западном внутриобластном экономическом районе, и относится к приграничным территориям. Площадь города 138,09 кв. км.

Новошахтинск находится на расстоянии 80 км от областного центра Ростовской области – Ростова-на-Дону. Соседями Новошахтинска являются города Шахты, Красный Сулин. В непосредственной географической близости от города располагается активно формирующаяся агломерация «Большой Ростов» (Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Аксай), моногорода Гуково, Донецк и Зверево, которые также относятся к территориям опережающего развития. Город окружают сельскохозяйственные земли Красносулинского и Октябрьского районов Ростовской области.

Расстояние от Новошахтинска до Москвы составляет 1033 км, до соседних областных центров: Волгограда – 429 км; Краснодара – 347 км.

    - Анализ динамики численности населения г. Новошахтинск в период 2009-2018 года.

По данным Росстата за последнее десятилетие численность населения г. Новошахтинск сократилась на 5,6 тыс. человек, или 5%, и составила на 01.01.2018 год 108,3 тыс. человек. В больших городах Ростовской области, таких как Новочеркасск и Шахты, потеря населения за анализируемый период также составила порядка 5%.

Резкий скачок убыли населения г. Новошахтинск в 2010 году был зафиксирован переписью населения, в результате чего численность населения города была скорректирована почти на 2 тыс. человек. В период 2010-2018 года в среднем, ежегодно численность населения города сокращалась на 400 чел. В период с 2003 по 2007 год, в среднем, ежегодно численность населения г. Новошахтинск сокращалась на 600 чел.

Динамика численности населения напрямую зависит от показателей естественного и механического движения населения, которые в сумме дают общее представление о формировании численности населения городского округа.

Рис. 1. Численность населения г. Новошахтинск на 1 января, тыс. человек.

Рис. 2. Динамика естественного, механического и общего прироста (убыли) населения г. Новошахтинск, человек

Основной причиной общей убыли населения на территории г. Новошахтинска в последнее десятилетие, как и в предыдущем периоде, остаётся высокая естественная убыль. Миграция до 2018 года оставалась в положительном диапазоне, однако не стабильна по годам, и лишь на 20-75% компенсирует естественную убыль, что в совокупности немного сглаживает масштабы депопуляции в г. Новошахтинске.

Естественная убыль населения характерна для всего Южного Федерального округа и Ростовской области в частности. Однако размеры её в г. Новошахтинск (-5,4‰ в 2016 году) в 2,3-4,5 раза больше, чем в ЮФО (-1,2‰ в 2016 году) и Ростовской области (-2,3‰ в 2016 году).

Основной причиной естественной убыли населения на территории России является несбалансированность возрастной структуры населения. Удельный вес лиц пенсионного возраста составляет непомерно высокое значение. В ЮФО и Ростовской области в частности данный показатель составляет 26,2% и 26,7% соответственно (2016 год). При крайне низком удельном весе детей и подростков в 17,9% и 16,8 % соответственно (2016 год).

В г. Новошахтинск удельный вес населения старше трудоспособного возраста в последнее десятилетие стабильно возрастал и составил на 2018 год 28,6%, что в 1,8 раз больше удельного веса детей и подростков в – 15,9%.

Возрастная структура населения г. Новошахтинска отчётливо выражает её кризисный характер.

Наглядно половозрастную структуру населения г. Новошахтинска демонстрирует половозрастная пирамида (рис. 3). По характеру очертаний пирамиды можно судить о типе сложившегося воспроизводства населения, его потенциале на перспективу, о перспективной обеспеченности трудовыми ресурсами и пр.

Преобладание мужчин в возрастных группах 0-14 лет объясняется повышенным числом родившихся мальчиков над девочками, что является сугубо биологическим явлением. Преобладание женщин после 45 лет – результат высокой смертности и низкой продолжительности жизни мужчин в сравнении с женщинами.

Суженная нижняя часть пирамиды свидетельствует о малом количестве детей, и как следствие в дальнейшем уменьшении демографического потенциала территории. Сдвинутость пирамиды в старших возрастах вправо – о доминировании в пожилом возрасте женского населения. Также чётко прослеживаются в пирамиде так называемые «провалы»: в категории 65-69 года – лица, рождённые после Великой Отечественной войны, в категории                 45-49 лет – поколение, рождённое суженным поколением рождённых в годы войны; в возрастных категориях 15-24 года – результат обвального сокращения рождаемости как следствие социально-экономических кризисов и смены модели демографического поведения в 1990-е и начале 2000-х.

Рис. 3. Половозрастная пирамида населения г. Новошахтинск на 01.01.2018 год.

Видно и как в последние двадцать лет происходит старение трудовых ресурсов – многочисленное поколение рождённых в 1950-е годы вышло на пенсию, и на смену им приходят менее многочисленные поколения. Видно, что это будет продолжаться ещё 10 лет, пока на пенсию не выйдет поколение, рождённые в 1960-е годы. Затем ситуация несколько стабилизируется. Однако, в результате обвального сокращения рождаемости в 1990-х и начале 2000-х, трудоспособное население в будущем будет систематически сокращаться.

Демографическая нагрузка считается оптимальной, если на 1000 «кормильцев» приходится не более 500-600 «иждивенцев». В г. Новошахтинск показатель демографической нагрузки в 2018 году составил 803 человек нетрудоспособных возрастов на 1000 населения трудоспособного возраста.

Общая тенденция к старению населения России в целом способствует росту числа умерших и общего коэффициента смертности, поскольку интенсивность смертности увеличивается с возрастом.

Высокая смертность и низкая рождаемость в городе Новошахтинск, в совокупности и составляют основную причину крупномасштабной естественной убыли населения в последние два десятилетия на данной территории. Число родивших не способно перекрыть число умерших.

Таблица 1 - Структурные элементы динамики естественного прироста/убыли населения г. Новошахтинск.

| Годы | Число родившихся |  | Число умерших |  | Естественный прирост (+) / убыль (-) населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. всего | На 1000 населения | чел. всего | На 1000 населения | чел. всего | На 1000 населения |
| 2010 | 963 | 8,7 | 1749 | 15,7 | -786 | -7,0 |
| 2011 | 980 | 8,9 | 1769 | 16,0 | -789 | -7,1 |
| 2012 | 966 | 8,8 | 1623 | 14,7 | -657 | -6,0 |
| 2013 | 974 | 8,9 | 1592 | 14,5 | -618 | -5,6 |
| 2014 | 1126 | 10,3 | 1716 | 15,7 | -590 | -5,4 |
| 2015 | 1018 | 9,3 | 1580 | 14,5 | -562 | -5,1 |
| 2016 | 967 | 8,9 | 1561 | 14,3 | -594 | -5,4 |
| 2017 | 845 | 7,8 | 1543 | 14,2 | -698 | -6,4 |
| 2018 | 853 | 7,9 | 1505 | 13,9 | -652 | -6,0 |

    - Экономическое положение.

Город Новошахтинск — город с многопрофильной экономикой и наличием устойчивой базы для дальнейшего динамичного развития. В последние годы основные макроэкономические показатели развития города имеют положительную динамику. Основой экономики является промышленное производство на долю которого приходится более 70% общего объёма производства товаров, работ, услуг.

Ведущими предприятиями отрасли являются: АО «Рыбокомбинат Донской», ОП ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», ОП ООО «Вагондормаш», ООО «ЭМС», ООО «Ю-Мет», ООО «Лилия», ООО МПП «Темп», ООО «Промтехно».

Совокупный объем отгруженных товаров, работ, услуг по полному кругу предприятий по итогам 2018 года составил 11 609,1 млн. руб., в том числе по крупным и средним предприятиям – 6 668,9 млн. руб., что на 25,4% и 4,8%, соответственно, больше 2017 года. Совокупный объем отгруженных товаров, работ, услуг, выполненных собственными силами предприятий промышленных видов деятельности по крупным и средним предприятиям города, по итогам 2018 года составил 5 440,8 млн. руб. Индекс промышленного производства сложился на уровне 103%.

Сальдированный результат деятельности крупных и средних предприятий города по итогам января-декабря 2018 года составил 191,8 млн. руб., прибыль прибыльных предприятий -196,4 млн. руб., что в 1,43 раза выше уровня 2017 года.

По итогам 2018 года наблюдалось общее замедление инвестиционной активности предприятий города. Завершение крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории города за счёт частных капиталовложений, уменьшение финансирования жилищного строительства также оказали существенное влияние на снижение объёма инвестиций.

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за счёт всех источников по итогам 2018 года по предварительным данным составил 740,3 млн. руб.; индекс физического объёма к 2017 году – 59,1%.

Не менее значимый сектор экономики города – торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения, который обеспечивает население города товарами для личного потребления и использования.

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации за январь-декабрь 2018 года увеличился на 5,6% в фактических ценах и составил 8 999,3 млн. руб. На 01.01.2019 в городе осуществляют деятельность 643 торговых предприятия, в том числе: 538 магазинов, из которых 3 гипермаркета, два универмага, шесть торговых центров, 8 торговых комплексов, один торгово-развлекательный центр, 35 супермаркетов, 105 торговых павильонов.

В 2018 году на территории города организована работа 17 ярмарок с предоставлением 520 торговых мест на безвозмездной основе.

Оборот общественного питания по всем каналам реализации по итогам 2018 года составил 157,3 млн. руб., что на 2,6% больше уровня 2017 года. В городе работает 93 предприятия общественного питания с числом посадочных мест 4 558. Из них предприятий открытой сети – 67, куда входят 34 закусочных, 24 фаст-фуд, 1 кафетерий, 4 магазина (кондитерская, отдел кулинария).

В 2018 году оборот малых предприятий составил 12 119,6 млн. руб. (темп роста – 174,5%).

Согласно статистическим данным по итогам 2018 года на долю малого бизнеса приходилось:

- 20% занятых в целом по городу;

- 70% оборота полного круга предприятий.

Сектор малого и микропредпринимательства традиционно сосредоточен, в основном, в торговле – 57% от оборота малых и микропредприятий, на долю промышленных предприятий приходилось 31%.

    - Сведения о градостроительной деятельности на территории города

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

В части территориального планирования – в городском округе действует генеральный план, разработанный в 2007-2008гг., в который вносились изменения решением Новошахтинской городской Думы от 31.10.2014 №107. Генеральный план содержит ряд мероприятий, актуальность которых в настоящее время вызывает сомнения, прежде всего из-за переоценки темпов социально-экономического развития городского округа и роста жилищного строительства. Так, генеральный план предусматривает рост жилищного фонда до 2,596 млн. кв. м к 2016 году и 3,462 млн. кв. м к 2026 году. На настоящий момент (2019г.) этот показатель составляет 2,237 млн. кв. м В 2019-2020 гг. производится корректировка генерального плана. Планируемый срок утверждения изменённой версии документа – III квартал 2020 г.

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск»  были разработаны в 2010 году и с тех пор неоднократно корректировались. В настоящее время правила определяют правовые основы использования земли на всей территории города.

Планировка территории проводится по мере подготовки соответствующей документации по планировке – проектов планировки и проектов межевания.

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в последние годы характеризуется следующими цифрами (см. табл. 2).

Таблица 2 – Характеристики основных показателей жилищного строительства на территории г. Новошахтинск.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели в ретроспективе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Ввод в действие жилых домов | м2 жилой площади | 31826 | 36709 | 24351 | 15776 | 13155 |
| в т.ч. ИЖС | »» | 7989 | 19197 | 11654 | 8392 | 7818 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года | Ед. | 568 | 597 | 748 | 717 | 687 |
| Количество выданных разрешений на строительство | Ед. | 273 | 245 | 207 | 223 | 161 |
| Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | Ед. | 294 | 265 | 262 | 198 | 143 |
| Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 2197,5 | 2211,5 | 2219,4 | 2230,7 | 2237,4 |
| Прирост общей площади жилых помещений | тыс. м2 |  | 14,0 | 7,9 | 11,3 | 6,7 |

Прирост жилищного фонда за последние 5 лет составил в среднем                      7,98 тыс. м2 в год. Основные места жилищного строительства – два микрорайона в центральной части города, фрагментарная реконструкция в других районах.

  - Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами в области социальной инфраструктуры города Новошахтинск Ростовской области.

    - Образование.

Одним из ведущих подразделений социальной сферы Новошахтинска является образование, представленное всеми основными его структурными элементами: детскими дошкольными учреждениями, общеобразовательными школами, профессиональными средними и высшими учебными заведениями.

Сфера образования - одна из основных отраслей, призванных обеспечивать высокое качество жизни населения.

Дошкольное образование

В течение 2018 года было не только обеспечено удержание нулевой очерёдности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет, но и отмечено увеличение количества детей возрастной категории от 1 года до 3 лет, зачисленных в детские сады города.

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет в 2018 году сократилась на 2,03% и составила 10,4%.

На текущий момент в городе Новошахтинске действует 31 дошкольная образовательная организация и 5 филиалов. Сведения о дошкольных образовательных организациях приведены в таблице 3. Из таблицы следует, что общая фактическая    площадь земельных участков дошкольных образовательных учреждений составляет 22,8 га.  Необходимая площадь земельных участков дошкольных образовательных учреждений, согласно требований СП 42.13330.2016, составляет 13,9 га, т.е в целом фактическая площадь участков превышает нормативную на 8,9 га (64%). При этом только две организации испытывают недостаток площади земельного участка по сравнению с нормативной, но эта разница не столь велика (до 20%). В 11 организациях (включая филиалы) нормативная площадь превышена более чем в два раза. В 15 организациях здания и сооружения изношены более чем на 50%.

В последние десять лет в городе велось интенсивное строительство детских садов. За это время построено три детских сада на 470 мест. Детский сад «Глория» - проектная вместимость 126 мест, фактическая - 142 места, построенный за счёт частных инвестиций и оснащённый после строительства был безвозмездно передан в ведение города ЗАО «Корпорацией «Глория Джинс». Спустя два года к нему был введён новый корпус на 120 мест, который соответствует самым современным требованиям. В 2014 году открылся детский сад «Сказка», возведены дополнительные модули на территориях детских садов № 38 «Журавушка» на 60 мест и № 4 «Алёнка» на 110 мест. Модульные детские сады соответствуют всем современным требованиям, оснащённые необходимым оборудованием и инвентарём.

Несмотря на проводимые мероприятия, в муниципальных дошкольных образовательных организациях ощущается недостаток мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Общее образование

Город Новошахтинск имеет устойчивую сеть учреждений общего образования всех уровней, что даёт возможность получения непрерывного образования в городе. 19 муниципальных общеобразовательных организаций обеспечивают доступность и качество образования, которые являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность территории при выборе места проживания.

Сведения об общеобразовательных организациях приведены в таблице 4. Общая фактическая площадь земельных участков учреждений общего образования составляет 34,3 га.  Необходимая площадь земельных участков учреждений общего образования, согласно требований СП42.13330.2016, составляет 47,4 га. Фактическая площадь участков ниже нормативной на 13,1485 га (38%).

В 5 школах занятия проходят в две смены. Это СОШ №1, СОШ №3, СОШ №7, СОШ №24, СОШ №40. 13 школ расположены на участках меньше нормативного. По отдельным образовательным организациям недостаток площади колеблется от 14% (СОШ №27) до более 100%. Наибольший недостаток площади земельного участка имеют СОШ№1, СОШ №3 и СОШ №24. Наибольший избыток площади земельного участка имеют СОШ №5, СОШ №37 и СОШ №38.

За последние 10 лет в четырёх общеобразовательных организациях города проведён капитальный ремонт (МБОУ СОШ №№ 28, 1, 27, 8). После ремонта учреждения укомплектованы новой мебелью, современным кухонным и технологическим оборудованием, спортивным оборудованием и инвентарём.

В целях снижения количества обучающихся, занимающихся во вторую смену, в учреждениях образования произведено перераспределение обучающихся, направленное на регулирование комплектования общеобразовательных организаций, осуществлён перевод классов с большей наполняемостью в первую смену. В результате удельный вес обучающихся, занимающихся в первую смену, к общему числу обучающихся в 2018 году составил 90,4%, что на 0,65% больше, чем в 2017 году.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 234 «Об утверждении программы «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы», и в целях перевода школ на работу в одну смену в городе к 2025 году предусмотрено введение 1100 дополнительных мест, в том числе за счёт строительства общеобразовательной организации на 600 мест и зданий блоков к действующим школам общей вместимостью 500 мест.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», начиная с 2013 года, утверждён и реализуется план мероприятий («дорожная карта»), направленный на повышение эффективности в сфере образования.

Дополнительное образование детей

Система дополнительного образования детей включает в себя: МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», МБУ ДО «Станция юных техников», четыре спортивных школы и три школы эстетического образования (музыкальная, художественная и школа искусств), с общим охватом детей 97,24 процента от общего количества (более 10,5 тыс. человек), занимающихся по семи направлениям и 19 видам спорта.

Для увеличения охвата детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования, в учреждениях дополнительного образования открыты новые отделения: туристско-краеведческое, военно-патриотическое, отделение радиопеленгации «Охота на лис», робототехника, гандбол, тяжёлая и лёгкая атлетика, тхэквондо, пауэрлифтинг, спортивная гимнастика, водное поло, настольный теннис, а также отделения струнных и духовых инструментов.

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка», в целях выявления и поддержки одарённых детей, с 1 сентября 2018 года функционирует обособленное структурное подразделение центр работы с одарёнными детьми «Дворец молодёжи» МБУ ДО «ЦРТДиЮ», в котором обучаются дети по программам: народный вокал, эстрадный вокал, хореография, спортивные бальные танцы.

Сведения об организациях дополнительного образования детей представлены в таблице 5.

Профессиональную образовательную подготовку в городе осуществляют три учреждения начального профессионального образования (ГБПОУ РО «Новошахтинский автотранспортный техникум имени Героя Советского Союза Вернигоренко И.Г.», ГБПОУ РО «Новошахтинский индустриально-технологический техникум», ГБПОУ РО «Новошахтинский технологический техникум»), одно учреждение среднего специального образования (Новошахтинский филиал ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.») и филиал ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске.

Общая численность студентов (фактическая) составляет 28 171 чел., в т.ч в вузе – 26 173 чел.

Данные объекты не относятся к объектам местного значения, т.к. финансируются из областного бюджета, в виду этого мероприятия в отношении них не разрабатываются.

#### Таблица 3 - Сведения об дошкольных образовательных организациях МО «Город Новошахтинск»

| № п/п | Наименование, местоположение | Вместимость, чел. |  | Площадь земел. уч-ка, га |  | Избыток (+)/ недостаток (-) площади земельного участка |  | Износ фондов зданий и сооружений, % | Расположение основных площадей | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По проекту | Фактически | По данным анкетирования | Необходимая по нормам СП 42.13330.2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постройки | последнего кап. ремонта |
|  |  |  |  |  |  | га | % |  |  |  |  |
| 1 | МАДОУ ЦРР д/с № 1 «Глория» ул. Харьковская,217 | 126 | 142 | 0,8 | 0,47 | +0,33 | +70,2 | - | отдельно стоящее здание | 2012 |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 1 «Глория» ул. Харьковская,124 | 120 | 136 | 1,8 | 0,456 | +1,344 | +294,7 | - | отдельно стоящее здание | 2015 |  |
| 2 | МБДОУ д/с № 2 ул. Шевцова, 72 | 35 | 54 | 0,5 | 0,154 | +0,346 | +224,7 | 64 | отдельно стоящее здание | 1973 |  |
| 3 | МБДОУ д/с № 3 ул. Зорге, 68 | 100 | 127 | 0,5 | 0,38 | +0,12 | +31,6 | 43 | отдельно стоящее здание | 1966 | 2009 |
| 4 | МБДОУ д/с № 4 ул. Воровского,15 | 55 | 151 | 0,5 | 0,627 | -0,127 | -20,3 | не экспл. | отдельно стоящее здание | 1950 |  |
|  | МБДОУ д/с № 4 ул. Набережная,2а | 40 | 58 | 0,4 | 0,176 | +0,224 | +127,3 | 56 | отдельно стоящее здание | 1963 |  |
| 5 | МБДОУ д/с № 5 ул. Горняцкая, 23-а | 50 | 60 | 0,2 | 0,22 | -0,02 | -9,1 | 41 | отдельно стоящее здание | 1973 |  |
|  | МБДОУ д/с № 5 ул. Калинина, 5 | 30 | 39 | 0,4 | 0,132 | +0,268 | +203,0 | 25 | отдельно стоящее здание | 1953 | 2012 |
| 6 | МБДОУ д/с №6 ул. Станиславского,1 | 50 | 42 | 0,8 | 0,22 | +0,58 | +263,6 | 52 | отдельно стоящее здание | 1960 |  |
| 7 | МБДОУ д/с № 7, ул. Городская 72/2 | 226 | 226 | 1,4 | 0,8588 | +0,5412 | +63,03 | 32 | отдельно стоящее здание | 1978 |  |
| 8 | МБДОУ д/с № 8 ул. Союзная, 1 | 70 | 88 | 0,6 | 0,308 | +0,292 | +94,8 | 71 | отдельно стоящее здание | 1957 | 2010 |
|  | МБДОУ д/с № 8 ул. Привокзальная,1В | 20 | 22 | 0,3 | 0,088 | +0,212 | +240,9 | 71 | отдельно стоящее здание | 1955 |  |
| 9 | МБДОУ д/с № 10 | 165 | 152 | 0,8 | 0,627 | +0,173 | +27,59 | 47 | отдельно стоящее здание | 1987 | 2013 |
| 10 | МБДОУ д/с № 11 ул. Молдавская, 2а | 37 | 37 | 0,2 | 0,1406 | +0,0594 | +42,2 | 67 | отдельно стоящее здание | 1958 |  |
| 11 | МБДОУ д/с № 12 ул. 4-я Пятилетка,53 | 80 | 93 | 0,7 | 0,352 | +0,348 | +98,9 | 49 | отдельно стоящее здание | 1961 |  |
| 12 | МБДОУ д/с № 14 ул. Разина, 1-б, | 55 | 61 | 0,4 | 0,242 | +0,158 | +65,3 | 61 | отдельно стоящее здание | 1962 |  |
| 13 | МБДОУ д/с № 15 ул. Крупской,8 | 55 | 60 | 0,5 | 0,242 | +0,2158 | +106,6 | 65 | отдельно стоящее здание | 1939 |  |
| 14 | МБДОУ д/с №16 ул. Харьковская д.84 | 125 | 144 | 0,6 | 0,475 | +0,125 | +26,3 | 41 | отдельно стоящее здание | 1967 |  |
| 15 | МБДОУ д/с № 18 ул. Молодогвардейцев, 15/6 | 110 | 132 | 0,5 | 0,418 | +0,082 | +19,6 | 45 | отдельно стоящее здание | 1955 | 2009 |
| 16 | МБДОУ д/с № 19 ул. Писарева,30 | 75 | 94 | 0,5 | 0,33 | +0,17 | +51,5 | 58 | отдельно стоящее здание | 1957 |  |
| 17 | МБДОУ д/с №21 ул. Пирогова, 28 | 55 | 55 | 0,4 | 0,242 | +0,158 | +65,28 | 65 | отдельно стоящее здание | 1954 |  |
| 18 | МБДОУ д/с № 22 ул.К. Маркса,58 | 80 | 85 | 0,4 | 0,352 | +0,048 | +13,6 | 67 | отдельно стоящее здание | 1952 |  |
|  | МБДОУ д/с № 22 пер. Инженерный, 6 | 40 | 42 | 0,4 | 0,176 | +0,224 | +127,3 | 67 | отдельно стоящее здание | 1956 |  |
| 19 | МБДОУ д/с № 23 ул. Харьковская, 60а | 63 | 45 | 0,5 | 0,2772 | +0,2228 | +80,4 | 44 | отдельно стоящее здание | 1971 |  |
| 20 | МБДОУ д/с № 24 ул. Парковая,46-а | 220 | 220 | 1,3 | 0,836 | +0,464 | +55,5 | 35 | отдельно стоящее здание | 1976 |  |
| 21 | МБДОУ д/с № 25 ул. Прогрессивная, 6 | 138 | 137 | 0,6 | 0,5244 | +0,7756 | +14,42 | 36 | отдельно стоящее здание | 1979 |  |
| 22 | МБДОУ д/с № 26 ул. Физкультурная,8 | 125 | 145 | 0,5 | 0,475 | +0,025 | +5,3 | - | отдельно стоящее здание | 1961 | 2017 |
| 23 | МБДОУ д/с № 27 ул. Ульянцева,15/17-а/6 | 95 | 130 | 0,7 | 0,418 | +0,282 | +67,5 | 56 | отдельно стоящее здание | 1960 | 2010 |
| 24 | МБДОУ д/с № 28 ул. Радио, 48 | 245 | 278 | 1,1 | 0,931 | +0,169 | +18,15 | - | отдельно стоящее здание | 2014 |  |
| 25 | МБДОУ д/с № 31 Ул.Можайского,11 | 110 | 122 | 0,5 | 0,418 | +0,082 | +19,6 | 27 | отдельно стоящее здание | 1983 |  |
| 26 | МБДОУ д/с № 32 ул.Линейная,3 | 96 | 113 | 0,5 | 0,4224 | +0,0776 | +18,4 | 44 | отдельно стоящее здание | 1958 |  |
| 27 | МБДОУ д/с № 33 ул. Мичурина,6 | 130 | 133 | 1,2 | 0,494 | +0,706 | +142,9 | 58 | отдельно стоящее здание | 1963 |  |
| 28 | МБДОУ д/с № 34 ул. Просвещения, 16 | 90 | 104 | 0,5 | 0,396 | +0,104 | +26,3 | 28 | отдельно стоящее здание | 1980 | 2008 |
| 29 | МБДОУ д/с № 35 ул. Назаренко,19 | 30 | 26 | 0,5 | 0,132 | +0,368 | +278,8 | 60 | отдельно стоящее здание | 1952 | 2010 |
| 30 | МБДОУ д/с №36 ул. Плужная, 1 | 30 | 30 | 0,5 | 0,132 | +0,368 | +278,8 | 48 | отдельно стоящее здание | 1962 |  |
| 31 | МБДОУ д/с № 38 ул. Достоевского, 34 «а» | 130 | 201 | 0,8 | 0,7638 | +0,0362 | +4,7 | 30 | отдельно стоящее здание | 1988 |  |

#### Таблица 4 - Сведения об общеобразовательных учреждениях МО «Город Новошахтинск»

| № п/п | Наименование, местоположение | Сменность занятий | Вместимость, чел. |  | Площадь земельного участка, га |  | Избыток (+)/ недостаток (-) площади земельного участка | Износ фондов зданий и сооружений, % | Площадь, м² |  |  |  | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | фактически | По данным анкетирования | Необходимая по нормам СП 42.13330.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | спортзала | бассейна | стадиона | нормативного спорт ядра | постройки | последнего кап. ремонта |
| 1 | МБОУ СОШ № 1 Среднее пр. Ленина,40/9/8а | 2 | 566 | 700 | 0,7735 | 3,113 | -2,3395 | 19 | 268,5 |  |  |  | 1936 | 2012 |
| 2 | МБОУ СОШ № 3 Среднее ул. Карла Маркса,15 | 2 | 450 | 575 | 0,6 | 2,925 | -2,325 | 79 | 215,5 |  |  |  | 1953 |  |
| 3 | МБОУ СОШ № 4 Среднее ул. Щербакова, 27 | 1 | 662 | 512 | 2,9 | 2,979 | -0,079 | 24 | 269,1 |  | 4 000 |  | 1982 |  |
| 4 | МБОУ ООШ № 5 основное, ул. Линейная,32 | 1 | 240 | 173 | 2,1 | 1,32 | +0,78 | 52 | 192,4 |  | 6 000 |  | 1956 |  |
| 5 | МБОУ СОШ № 7 Среднее ул. Радио,24 | 2 | 753 | 980 | 3,9 | 3,3075 | +0,5925 | 32 | 274,3 |  | 6 000 |  | 1978 |  |
| 6 | МБОУ СОШ № 8 Среднее ул. Харьковская,84а | 1 | 570 | 565 | 1,7 | 3,135 | -1,435 | - | 273,8 |  | 2 496 |  | 1969 | 2017 |
| 7 | МБОУ СОШ № 14 Среднее ул. Молодогвардей-цев,13/5 | 1 | 352 | 611 | 1,0 | 1,936 | -0,936 | 46 | 168,3 |  |  |  | 1954 | 2006 |
| 8 | МБОУ СОШ № 16 Среднее г. Новошахтинск, ул. Перова,1-а | 1 | 137 | 100 | 0,4 | 0,7535 | -0,3535 | 47 | 92,6 |  |  |  | 1937 |  |
| 9 | МБОУ ООШ № 20 основное, ул.60 лет Октября, 20 | 1 | 325 | 156 | 1,4 | 1,7875 | -0,3875 | 80 | 159,3 |  |  |  | 1951 |  |
| 10 | МБОУ СОШ № 24 Среднее ул. Горняцкая, 24 | 2 | 400 | 670 | 0,8 | 2,6 | -1,8 | 19 | 158,4 |  |  |  | 1955 | 2008 |
| 11 | МБОУ СОШ № 25 Среднее ул. Краснофлотская, 22/8 | 1 | 500 | 290 | 1,9 | 3,25 | -1,35 | 58 | 193,0 |  | 9300 |  | 1959 |  |
| 12 | МБОУ СОШ № 27 Среднее ул. Просвещения, 28 | 1 | 499 | 480 | 2,1 | 3,2435 | -1,1435 | - | 218,1 67,2 |  | 3790 |  | 1960 | 2017 |
| 13 | МБОУ СОШ № 28 Среднее ул. Киевская,15/1-а/2-б | 1 | 753 | 480 | 1,4 | 3,3885 | -1,9885 | 55 | 136,1 |  | 360 |  | 1960 | 2010 |
| 14 | МБОУ СОШ № 31 Среднее ул. Малосадовая, 6 | 1 | 500 | 456 | 1,8 | 3,25 | -1,45 | 47 | 163,8 |  | 800 |  | 1963 |  |
| 15 | МБОУ СОШ № 34 Среднее ул. Восточная, 8-г | 1 | 600 | 444 | 3,9 | 3,3 | +0,6 | 27 | 265,2 |  |  |  | 1984 |  |
| 16 | МБОУ СОШ № 37 Среднее ул. Королева, 2б | 1 | 350 | 298 | 3,2 | 1,925 | +1,275 | 42 | 146,5 |  | 5000 |  | 1968 |  |
| 17 | МБОУ ООШ № 38 основное, ул. Франко,10/2-в | 1 | 175 | 168 | 1,3 | 0,9625 | +0,3375 | 50 | 129,3 |  | 500 |  | 1958 |  |
| 18 | МБОУ СОШ № 40 Среднее ул. Мичурина,52-а/2б | 2 | 564 | 732 | 1,7 | 3,102 | -1,402 | 42 | 273,8 |  | 5000 |  | 1966 |  |
| 19 | МБОУ ООШ № 79 Основное ул. Пирогова 26 | 1 | 280 | 103 | 1,4 | 1,144 | +0,256 | 30 | 20,0 |  | 30 |  | 1952 | 2003 |

#### Таблица 5 - Сведения об учреждениях дополнительного образования детей МО «Город Новошахтинск»

| № п/п | Наименование, форма обучения, местоположение | Вместимость, чел. |  | Площадь земельного участка, га | Износ фондов зданий и сооружений, % | Площадь, м² |  |  |  | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По проекту | фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | спортзала | бассейна | стадиона | нормативного спорт ядра | постройки | последнего кап. ремонта |
| 1 | МБУ ДО «ДЮСШ №1» Дневная, внеклассная ул. Энгельса, 2 | 200 | 280 | 0,2 | 62 | 233,3 | - | - | - | 1950 | - |
| 2 | МБУДО ДЮСШ № 2 Дневная, внеклассная ул. Советская, 8 | 60 | 40 | 0,2 | 57 | Бокс-134 х/г- 164,9 | - | - | - | 1961 | 2002 |
| 3 | МБУ ДО ДЮСШ № 3 СК «СТАРТ» Дневная, внеклассная ул. Харьковская, 56-а | 630 | 790 | 2,8 | 20 | 702176 | 450 | - | - | 2013 | - |
|  | МБУ ДО ДЮСШ № 3 Дневная, внеклассная ул. Восточная, 8е | 349 | 260 | 0,2 | 29 | - | 344 120 | - | - | 1984 | - |
| 4 | МБУ ДО ДЮСШ №4 Дневная, внеклассная ул. Горняцкая, 46 | 295 | 425 | 2,8 | 34 | 327 | - | 13253 | - | 1956 | 2011 (здания), 2014 (спортсооружения) |
| 5 | МБУ ДО «СЮТ» Дневная, внеклассная ул. Малосадовая, 4 | 90 | 90 | 0,3 | 57 | - | - | - | - | 1950 | - |
| 6 | МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Дневная, внеклассная пр. Ленина, 21/16 | 4 смены 210 чел. | В смену – 150 чел. | 0,2 | 55 | - | - | - | - | 1957 | 2006 |
|  | Обособленное структурное подразделение подростковый клуб по месту жительства детей и подростков «Юность» ул. Р-Крестьянская, 23 | 4 смены 150 чел. | В смену-70 чел. | 0,3 | - | - | - | - | - | 1957 | 2012 |
|  | Обособленное структурное подразделение Подростковый клуб по месту жительства «Радуга», ул. Назаренко, 1-б/14 | 4 смены 100 чел. | В смену-20 чел. | 1,2 | - | 167,7 | - | - | - | 1964 | 2008 |
|  | Обособленное структурное подразделение Подростковый клуб по месту жительства детей и подростков «Факел», ул. Парковая, 36 | 4 смены 40 чел. | В смену-26 чел. | - | - | - | - | - | - | 1981 | - |
|  | Обособленное структурное подразделение Подростковый клуб по месту жительства детей и подростков «Надежда» ул. К. Маркса, 35/2-к | 4 смены 90 чел. | В смену-30 чел. | - | - | - | - | - | - | 1954 | - |
|  | Обособленное структурное подразделение Подростковый клуб по месту жительства детей и подростков «Созвездие», ул. Ленинградская, 40 | 4 смены 180 чел. | В смену-130 чел. | 1,8 | - | - | - | 968 | - | 1951 | - |
|  | Обособленное структурное подразделение Детский молодёжный центр «ФЛОРА» ул. Алтайская, 1-а | Образовательная деятельность не осуществляется |  | 1,9 | - | - | - | - | - | 1968 | - |
|  | Обособленное структурное подразделение Подростковый клуб по месту жительства детей и подростков «Дружба», ул. Ленинградская, 2 | Образовательная деятельность не осуществляется |  | 0,4 | - |  | - | - | - | 1958 |  |
|  | Обособленное структурное подразделение центр работы с одарёнными детьми, «Дворец молодёжи», пр. Ленина, 50 | Образовательная деятельность не осуществляется |  | - | - | - | - | - | - | 1939 | - |

    - Здравоохранение.

Система здравоохранения города представлена сетью муниципальных, государственных и частных медицинских организаций.

На территории города функционируют четыре государственных лечебных учреждения областного подчинения: НФ ГБУ РО «Противотуберкулёзный клинический диспансер», НФ ГБУ РО «Кожно-венерологический диспансер», Новошахтинский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер», ГБУ РО «Специализированная больница восстановительного лечения №2» в г. Новошахтинске.

К муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения относятся «Центральная городская больница» с разветвлённой сетью поселковых поликлиник, «Детская городская больница» и «Стоматологическая поликлиника».

Количество муниципальных больниц и поликлиник мало отличается от количества медицинских учреждений в соседних муниципальных образованиях. При этом удельные показатели (на 10 тыс. населения): мощности амбулаторно-поликлинических учреждений (218,4) численности больничных коек (36,3), врачей (17,34) и среднего медицинского персонала (61,6) снизились по сравнению с 2017 годом и значительно ниже среднеобластных показателей.

Количество выездов бригад скорой помощи в расчёте на тысячу человек населения снизилось в 2018 году по сравнению с 2017 годом с 332,7 до 311,8, что свидетельствует об увеличении количества обращений граждан в амбулаторно-поликлинические учреждения города.

Показатели смертности позволяют оценить уровень развития и эффективность медицинской помощи. В 2018 году в городе умерло 1 558 человек, количество сохранённых жизней по сравнению с 2017 годом составило 93. Значение показателя «Смертность от всех причин на 1 000 населения» снизилось на 0,81 случая по сравнению с 2017 годом и составило 13,49 случая при плановом значении 12,9. Основными причинами смертности, по-прежнему, остаются сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, внешние причины.

В последние годы учреждения здравоохранения оснащены современным лечебно-диагностическим оборудованием, в их работу внедрены стандарты оказания помощи пациентам: электронная запись на приём к врачам, электронный обмен информацией между поликлиникой, стационарами и лабораторной службой.

В 2012 году окончен капитальный ремонт поликлиники № 1 Центральной городской больницы. К открытию учреждения приобретена новая мебель и современное оборудование.

В 2014 году проведён капитальный ремонт детской городской больницы. Сегодня детская городская больница представляет собой современное медицинское учреждение, оснащённое новой мебелью и оборудованием последнего поколения. После ремонта поликлиника приобрела статус районной больницы, где помимо детей Новошахтинска могут лечиться дети из Родионово-Несветайского и Октябрьского районов.

В 2015 году после капитального ремонта в акушерско-гинекологическом отделении разместилось родильное, гинекологические отделения, женская консультация и клинико-диагностическая лаборатория.

Показатель обеспеченности населения врачами (в расчёте на 10 тыс. чел.) снизился по сравнению с 2017 годом на 0,94% и составил 16,43. Остаётся напряженной ситуация в части укомплектованности врачами первичного звена. По итогам 2018 года из медицинских учреждений уволено 17 врачей, 12 из которых перешли в другие учреждения здравоохранения, такие как учреждения санаторного типа и частные клиники. В последнее время активно развивается частная система здравоохранения. По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории города осуществляет деятельность 21 предприятие, оказывающее медицинские услуги: медицинские клиники и стоматологические кабинеты. Количество аптек в городе увеличилось в два раза в сравнении с 2009 годом и сегодня их около 40 объектов.

На 01.01.2019 средняя продолжительность жизни жителей Новошахтинска достигла 69,5 лет. Удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья в общей численности обучающихся составляет 86,21 процента.

Сведения об объектах системы здравоохранения приведены ниже в таблицах 6 – 8.

#### Таблица 6 - Сведения о больничных учреждениях стационарного типа, расположенных на территории города Новошахтинска

| № п/п | Наименование, местоположение | Вместимость, коек. | Укомплектованность мед. персоналом /, в том числе врачами, % | Площадь земельного участка, га | Износ фондов зданий и сооружений, % | Расположение основных площадей во встроенном объёме, либо отдельно стоящем здании | год |  | Перспективы развития, реконструкции, капремонта, нового строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | постройки | последнего кап. ремонта |  |
| 1. | МБУЗ «ЦГБ» ул. Просвещения, 20/11 Здание хирургического корпуса, Здание терапевтического корпуса, Здание неврологического корпуса, Здание стационара акушерства и гинекологии | 225 | 66,8/50,8 | 6,30 | 100 100 100 100 | Отдельно стоящее здание Отдельно стоящее здание Отдельно стоящее здание Отдельно стоящее здание | 1975 1987 1983 1927 | 2002 2004 2006 2012-2015 | - |
| 2. | МБУЗ «ЦГБ» ул. Войкова, 70-б (отделение сестринского ухода) | 30 | 64,0/100,0 | 0,19 | 50,87 | Во встроенном объёме | 1999 | - | - |
| 3. | МБУЗ «ЦГБ» ул. Энгельса, 8 (Здание терапевтического корпуса) | 50 | 66,7/47,0 | 2,46 | 85,55 | Отдельно стоящее здание | 1984 | - | Капремонт по программе ГУРШ |
| 4. | МБУЗ «ЦГБ» ул. Молодогвар-дейцев, 12 (Здание инфекционного отделения) | 15 | 38,7/100,0 | 0,17 | 100 | Отдельно стоящее здание | 1953 | 2007-2008 | - |
| 5. | МБУЗ «ДГБ» ул. Просвещения,18 | 35 | 49,3/ 35,1 | 1,05 | 83,89 | Отдельно стоящее здание | 1982 | 2013 | - |
| 6. | МБУЗ «ДГБ» ул. Просвещения,24 | 25 | 45,3/ 16,7 | 0,65 | 100 | Отдельно стоящее здание | 1927 | 2008 | - |

#### Таблица 7 - Сведения об учреждениях амбулаторно-поликлинического типа, расположенных на территории города Новошахтинска

| № п/п | Наименование, местоположение | Мощность, посещений в смену |  | Укомплектованность мед. персоналом /, в том числе врачами, % | Площадь земельного участка, га / Площадь основных зданий, кв.м. | Износ фондов зданий и сооружений, % | Расположение основных площадей во встроенном объёме, либо отдельно стоящем здании | год |  | Перспективы развития, реконструкции, капремонта, нового строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По проекту | фактически |  |  |  |  | постройки | последнего кап. ремонта |  |
| 1. | МБУЗ «ЦГБ» ул. Просвещения, 20/11 | 487 | 307 | 48,0/52,0 | 6,30/1869,3 | 100 | Отдельно стоящее здание | 1953 | 2011-2012 | - |
| 2. | МБУЗ «ЦГБ» ул. Войкова, 70-б | 255 | 74 | 66,7/80,0 | 0,19/2634,0 | 50,87 | Во встроенном объеме | 1999 | - | - |
| 3. | МБУЗ «ЦГБ» ул. Щусева, 4 | 13 | 14 | 100,0/100,0 | - /49,8 | 100 | Во встроенном объеме | 2001 | - | - |
| 4. | МБУЗ «ЦГБ» ул. Молодогвардейцев, 16/4 | 287 | 175 | 50,3/60,0 | 1,07/2267,1 | 100 | Отдельно стоящее здание | 1962 | - | - |
| 5. | МБУЗ «ЦГБ» ул. Шевцовой, 2 | 154 | 42 | 72,0/66,7 | 1,13/688,2 | 100 | Отдельно стоящее здание | 1986 | - | - |
| 6. | МБУЗ «ЦГБ» ул. Энгельса, 8 | 282 | 170 | 46,3/50,8 | 2,46/1033,5 | 100 | Отдельно стоящее здание | 1952 | - | Капремонт по программе ГУРШ |
| 7. | МБУЗ «ЦГБ» ул. Ленинградская, 14 | 135 | 122 | 80,0/30,7 | 0,11/470,3 | 100 | Отдельно стоящее здание | 1956 | - | - |
| 8. | МБУЗ «ЦГБ» ул. Котельнико- ва, 7-а/20/13 | 102 | 26 | 67,0/57,1 | 0,55/2572,9 | 100 | Отдельно стоящее здание | 1964 | - | - |
| 9. | МБУЗ «ДГБ» ул. Просвещения,18 | 396 | 466 | 50,1/ 41,9 | 0,35/843 | 83,89 | Во встроенном объеме | 1982 | 2013 |  |
| 10. | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» пр. Ленина 48 | 267 | 204 | 45,5/54,6 | - / 888,2 | 100 | На 1-м этаже 4-х этажного жилого дома | 1971 | - | - |

#### Таблица 8 - Сведения о станциях (подстанциях и о выдвижных пунктах) скорой медицинской помощи, расположенных на территории города Новошахтинска»

| Наименование, местоположение | Количество автомобилей, шт. | Коэффициент выхода на линию | Площадь земельного участка, га | Износ основных фондов зданий и сооружений, % | Требуема в соответствии с СП 42.13330. 2016 ёмкость, авт. | Фактически имеющиеся на линии автомобили | Избыток (+)/ недостаток (-) ёмкости станции скорой медеицинской помощи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУЗ «ЦГБ» ул. Зорге, 3 | 11 | 0,82 | 0,32 | 100 | 1 машина на 10000 чел. | 1,01 машин на 10000 жит. | 0,01 |

Примечание: Фактическое количество автомобилей скорой медицинской помощи соответствует требованиям СП 42.13330.2016

    - Культура.

В сфере культуры в городе работают профессиональный драматический театр, 10 домов культуры, 12 библиотек, историко-краеведческий музей, городской парк культуры и отдыха, детский игровой парк Натальи Водяновой, открытый в рамках проекта «Игра со смыслом». С 2014 года в торгово-развлекательном центре «Новошахтинск Mall» открыт кинокомплекс «Калейдоскоп» (до этого кинотеатра в городе не было).

В 2018 году после капитального ремонта открылся клуб посёлка Новая Соколовка с самым современным сценическим и акустическим оборудованием. После проведения работ по благоустройству, в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в 2019 году открылся парковый комплекс нового типа.

Жителей города обслуживают 11 библиотек со стопроцентным подключением к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет). Библиотечный фонд в расчёте на 1000 жителей составляет три книги на каждого жителя. По итогам 2018 года в библиотеках города зарегистрировано 35 344 постоянных читателей. Количество книговыдач достигло 880 655 экз., книжные фонды пополнились на 4 591 экз. В работу Центральной городской библиотеки им. А. М. Горького с 2012 года внедрён сводный электронный каталог, позволяющий воспользоваться библиотечным фондом всей Ростовской области.

В целях развития дополнительного образования детей эстетической направленности в городе работает три школы искусств с численностью обучающихся по состоянию на 01.01.2019, 1 285 человек, по дополнительным программам предпрофессионального образования обучаются – 655 чел.

С 2010 года функционирует современный игровой детский парк, который был открыт в рамках проекта «Игра со смыслом» благотворительного фонда помощи детям и молодёжи «Обнажённое сердце» Натальи Водяновой.

Культурно-досуговые учреждения расположены во всех посёлках города, что обеспечивает доступность услуг культуры для всех категорий населения.

Общая ёмкость хранения составляет 345 839 томов. В соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016 требуемая ёмкость составляет 465 690 ед. хранения, недостаток составляет 119 851 ед. хранения.

Информация об объектах культуры приедена ниже, в таблицах 9-12.

#### Таблица 9 - Сведения о клубах, домах и дворцах культуры, досуговых центрах, расположенных на территории МО «Город Новошахтинск»

| № п/п | Наименование | Местоположение | Ведомственная принадлежность | Вместимость, зрительских мест | Кол-во посещений за 2018г. | Износ основных фондов здания, % | Расположение основных площадей во встроенном объёме, либо отдельно стоящем здании | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | постройки | последнего кап. ремонта |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска ДК имени Панова А.А. посёлка Соколово - Кундрюченский | 346930 г. Новошахтинск ул. Курская 21-б | Муниципальная собственность | 240 | 33390 | 81 | Здание клуба 155,4 кв. м | 1967 |  |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска Клуб посёлка Горького | 346908 г. Новошахтинск ул. Горького,13 | Муниципальная собственность | 250 | 31902 | 55 | Здание клуба 650 кв. м Основная пристройка 127,5 кв. м Пристройка 10,4 кв. м Здание котельной 47,7 кв. м | 1955 |  |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска Клуб посёлка Несветаевский | 346905 г. Новошахтинск ул. Ленинградская,28 | Муниципальная собственность | 350 | 55780 | 53 | Здание клуба 1196 кв. м В т.ч. подвал 224,4 кв. м В т.ч. 3 этаж 305,3 кв. м | 1959 |  |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска Клуб посёлка Юбилейный | 346921 г. Новошахтинск ул. Громова,138 | Муниципальная собственность | 200 | 23849 | 68 | Здание 508,8 кв. м; Основная пристройка 128,6 кв. м | 1994 |  |
| 5 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска Клуб посёлка Бугултай | 346915 г. Новошахтинск ул. Казахстанская, 16 | Муниципальная собственность | 200 | 17369 | 65 | Здание 640,1 кв. м; Пристройка 54,7 кв. м | 1954 |  |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска Клуб посёлка Самбек | 346934 г. Новошахтинск ул. Котельникова 7а/20/13, помещение 2 | Муниципальная собственность | 50 | 19371 | 51 |  | 1964 |  |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска | 346918 г. Новошахтинск ул. Советская 1/18-б | Муниципальная собственность | 140 | 163363 | 61 | Здание 383,0 кв. м; Основная пристройка 84,7 кв. м; Здание котельной 11,8 кв. м; Пристройка 12,3 кв. м; | 1959 |  |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска Клуб посёлка Кирова | 346907 г. Новошахтинск ул. Магистральная 8-а | Муниципальная собственность | 367 | 40256 | 25 | Здание 2192,1 кв. м; | 1989 |  |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска Клуб посёлка Соклово-Кундрюченский | 346931 г. Новошахтинск ул. Моисеенко 2/1-а | Муниципальная собственность | 250 | 39906 | 63 | Здание клуба 765,6 кв. м; | 1958 |  |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска Клуб посёлка Новая Соколовка | 346909 г. Новошахтинск ул. Рабоче-Крестьянская 19 | Муниципальная собственность | 340 | 41011 |  | Здание клуба-1111,2кв. м; Основная пристройка 178,9 кв. м; Основная пристройка 306,9 кв. м | 1970 | 2016-2018 |

#### Таблица 10 - Сведения о массовых и специализированных библиотеках, расположенных на территории города Новошахтинска

| № п/п | Наименование | Местоположение | Ведомственная принадлежность | Ёмкость, ед. хранения | Кол-во посещений за 2018г. | Износ, % | Расположение основных площадей во встроенном объёме, либо отдельно стоящем здании | Год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | постройки | последнего кап. ремонта |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованной библиотечной системы» города Новошахтинска библиотека имени Н. В. Гоголя | 346900 г. Новошахтинск ул. Харьковская, 80 | Муниципальная собственность | 22556 | 17005 |  | Помещение в многоквартирном жилом доме 88,4 кв. м | 1964 |  |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованной библиотечной системы» города Новошахтинска библиотека имени М.А. Шолохова | 346930 г. Новошахтинск ул. Железнякова 30/64 | Муниципальная собственность | 24723 | 31942 | 69 | Здание 159,0 кв. м; Жилая пристройка 19,8 кв. м Навес 1,6 кв. м Ступени 3,1 кв. м | 1911 |  |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованной библиотечной системы» города Новошахтинска библиотека имени В.В. Маяковского | 346900 г. Новошахтинск ул. Городская,58 | Муниципальная собственность | 23420 | 16879 |  | Помещение в многоквартирном жилом доме 71,2 кв. м | 1962 |  |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованной библиотечной системы» города Новошахтинска библиотека имени А.П. Гайдара | 346901 г. Новошахтинск ул. К. Либкнехта, 11а | Муниципальная собственность | 47863 | 34903 | 61 | Помещение в многоквартирном жилом доме 100,5 кв. м | 1959 |  |
| 5 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованной библиотечной системы» города Новошахтинска детская библиотека имени А.С. Пушкина | 346919 г. Новошахтинск пр. Ленина, 24 | Муниципальная собственность | 39603 | 41998 | 44 | Помещение в многоквартирном жилом доме 142 кв. м | 1955 |  |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованной библиотечной системы» города Новошахтинска библиотека семейного чтения «Очаг» | 346909 г. Новошахтинск ул. Молодогвардейцев, 20 | Муниципальная собственность | 28375 | 25234 | 49 | Помещение в многоквартирном жилом доме 107,1 кв. м | 1962 |  |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованной библиотечной системы» города Новошахтинска Центральная городская библиотека имени А.М. Горького | 346918 г. Новошахтинск пр.Ленина,11 | Муниципальная собственность | 88216 | 132767 | 59 | Здание 577,2 кв. м; Основная пристройка 228,0 кв. м | 1953 | 2011 |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованной библиотечной системы» города Новошахтинска библиотека имени Островского | 346907 г. Новошахтинск ул. Магистральная 8-а | Муниципальная собственность | 12279 | 14721 | 25 | Помещение в здании клуба посёлка Кирова 161,7 кв. м | 1989 |  |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованной библиотечной системы» города Новошахтинска библиотека имени С.А. Есенина | 346931 г. Новошахтинск ул. Моисеенко 2/1-а | Муниципальная собственность | 11355 | 9550 | 63 | Помещение в здании клуба посёлка Соколово-Кундрючен- ский 76,4 кв. м | 1958 |  |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованной библиотечной системы» города Новошахтинска библиотека имени И.С. Тургенева | 346921 г. Новошахтинск ул. Громова,138 | Муниципальная собственность | 11334 | 12391 | 68 | Помещение в здании клуба посёлка Юбилейный 119,9 кв.м. | 1996 |  |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованной библиотечной системы» города Новошахтинска библиотека имени В.И. Ленина | 346905 г. Новошахтинск ул. Ленинградская,28 | Муниципальная собственность | 25080 | 19372 | 53 | Помещение в здании клуба посёлка Несве-таевский 117,5 кв. м | 1959 |  |
| 12 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованной библиотечной системы» города Новошахтинска библиотека имени А.А. Некрасова | 346934 г. Новошахтинск ул. Котельникова 7а/20/13, помещение 2 | Муниципальная собственность | 11035 | 15248 | 51 | Помещение в здании клуба посёлка Несветаевский 34,2 кв. м | 1964 |  |

#### Таблица 11 - Сведения о музеях, расположенных на территории МО «Город Новошахтинск»

| № п/п | Наименование | Местоположение | Ведомственная принадлежность | Площадь экспозиционных помещений | Кол-во посещений за 2018г. | Износ основных фондов здания, % | Расположение основных площадей во встроенном объёме, либо отдельно стоящем здании | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | постройки | последнего кап. ремонта |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новошахтинский историко-краеведческий музей» города Новошахтинска | 346905 г. Новошахтинск ул.4-я Пятилетка,20 | Муниципальная собственность | 263,2 кв. м | 2800 | 50 | Здание 443,5 кв.м | 1954 |  |

#### Таблица 12 - Сведения о театрах, расположенных на территории города Новошахтинска

| № п/п | Наименование | Местоположение | Ведомственная принадлежность | Площадь помещений | Кол-во посещений за 2018г. | Износ основных фондов здания, % | Расположение основных площадей во встроенном объёме, либо отдельно стоящем здании | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | постройки | последнего кап. ремонта |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новошахтинский драматический театр» города Новошахтинска | 346918 г. Новошахтинск ул. Садовая, 31 | Муниципальная собственность | 396,4 | 71130 | 38 | Здание 374,3 кв. м | 1951 |  |

    - Физическая культура и массовый спорт.

Развитие массовой физической культуры и спорта, укрепление сети спортивных сооружений, обновление материально-технической базы учреждений – основные направления формирования здорового образа жизни граждан.

По состоянию на 01.01.2019 года число спортивных сооружений в городе составило 163 ед., в том числе: два стадиона, три плавательных бассейна,                    32 спортивных зала, 76 спортивных площадок и полей, и другие объекты. Единовременная пропускная способность объектов спорта превышает 10.0 тыс. человек.

В четырёх спортивных школах Новошахтинска функционируют                               19 отделений по различным видам спорта (в том числе отделения базовых олимпийских видов спорта: гандбол, тяжёлая атлетика, тхэквондо, спортивная гимнастика). Учащиеся спортивных школ принимают активное участие в соревнованиях муниципального, регионального, федерального и международного уровней.

В 2013 году, после окончания второго этапа капитального ремонта на стадионе в центральном районе города появилось современное футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетический сектор. Общее количество занимающихся различными видами спорта в городе Новошахтинске составило в 2018 году 44 411 человек, - это 44,1 процента от общей численности проживающих в городе.

Сведения об объектах физкультуры и массового спорта приведены на таблице 13

#### Таблица 13 - Сведения об объектах физкультуры и спорта

| Наименование, местоположение | Ведомственная принадлежность | Площадь | Кол-во посещений за 2018г. | Единовременная пропускная способность спортивного сооружения, человек | Износ основных фондов здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион Западный» города Новошахтинска, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Энгельса,2 | Администрация города Новошахтинска | 23 949 кв. м | 11224 | 100 | 100 |

  - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения), с учётом объёма планируемого жилищного строительства.

Расчёт перспективного развития структурных подразделений социальной сферы городского округа проводился на основе анализа современного их состояния, с учётом прогнозных показателей перспективного развития демографической ситуации, направлений и уровня развития экономики данного муниципального образования и региона в целом, а также отечественных и мировых тенденций развития данной сферы деятельности. В процессе оценки перспективной потребности города в отдельных видах социальной инфраструктуры учитывались нормативные показатели, заложенные в: Приказ Минздрава РФ от 27.02.16 г. №132н; Письмо Минобрнауки РФ от 04.05.16 г. №АК-950/02 от 08.08.16 г.; Распоряжение Министерства Культуры от 02.08.2017 г. № Р-965; Приказ Министерства спорта от 21.03.18 г. №244.

На этапе разработки данной программы представлялось затруднительным оценить объёмы перспективного жилищного строительства, ввиду того, что генеральный план города в настоящее время существенно корректируется. Имеющиеся темпы прироста жилищного фонда (см. выше, табл. 2) не позволяют ожидать оживления в сфере жилищного строительства. Основным направлением развития пространственной структуры города должна стать интенсификация использования территорий, реновация имеющихся заброшенных территорий и участков. Ввиду этого, оценить на перспективу после 2025 года размещение объектов социальной сферы до принятия скорректированного генерального плана не представляется возможным. В данной программе они приведены оценочно.

    - Прогноз изменения численности и половозрастного состава населения города Новошахтинска.

Из возможных методов перспективных расчётов численности населения городского округа в качестве базового был выбран метод передвижки возрастов (кагортно-компонентный метод – Cohort Component Method) и фактически был исключён метод экстраполяции, как крайне ненадёжный в условиях высокого динамизма социально-экономических и демографических явлений и воздействия множества быстро меняющихся факторов, влияющих на воспроизводство, структуру и динамику численности населения. Демографический прогноз, рассчитанный методом передвижки возрастов, позволяет дать оценку основных параметров развития населения, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д. на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Расчёты основных показателей демографического развития Новошахтинска производились на основе анализа сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения городского округа, изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, занятости, образе и уровне жизни, этническому и социальному составу, внешних миграциях, сложившейся геополитической ситуации и т.д.

За исходную базу перспективных расчётов взяты сложившиеся в городе к началу 2017года уровни рождаемости и смертности населения, его половая и возрастная структуры. Расчёты проводились по пятилетним возрастным группам на основе кратных таблиц смертности и повозрастных коэффициентов рождаемости женщин детородного возраста в два этапа: для закрытого населения, с целью определения внутреннего демографического потенциала территории, и с учётом миграции.

Расчёты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографический показателей производились по трём сценариям развития: инерционному, стабилизационному, оптимистическому.

Вероятность каждого из них будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от трёх основных показателей:

- количества женщин детородного возраста,

- уровня фертильности женщин;

- сальдо внешних миграций.

Первый из обозначенных показателей – количество женщин детородного возраста – при всех сценариях развития будет иметь сходный конечный результат – уменьшение числа женщин, способных к рождению детей, что уже заложено в возрастной структуре.

Масштабы убыли будут определяться различиями в уровнях рождаемости и смертности при реализации того или иного демографического сценария и миграционной ситуации в городском округе.

Таблица 14 - Прогноз основных демографических показателей ГО Новошахтинск при инерционном сценарии развития, человек

|  | Срединные показатели за предшествующую пятилетку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2018 | 01.01.2023 (прогноз) | 01.01.2028 (прогноз) | 01.01.2033 (прогноз) | 01.01.2038 (прогноз) |
| Родилось | 986 | 839 | 729 | 677 | 659 |
| Умерло | 1598 | 1673 | 1735 | 1766 | 1682 |
| Естественный прирост, убыль (-) | -612 | -834 | -1006 | -1089 | -1024 |
| Миграционный прирост, убыль (-) | 257 | 260 | 200 | 180 | 160 |
| в том числе коэффициент на 1000 жителей |  |  |  |  |  |
| Родилось | 9,0 | 7,9 | 7,1 | 6,8 | 7,0 |
| Умерло | 14,6 | 15,7 | 16,8 | 17,8 | 17,8 |
| Естественный прирост, убыль (-) | -5,6 | -7,8 | -9,7 | -11,0 | -10,8 |
| Миграционный прирост, убыль (-) | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |

Как следствие, естественная убыль населения в городе при данном сценарии не только сохранится, но и будет систематически возрастать в течение всего прогнозного периода. И только после 2033 года начнёт сокращаться.

Таблица 15 - Прогноз основных демографических показателей ГО Новошахтинск при стабилизационном сценарии развития, человек

|  | Срединные показатели за предшествующую пятилетку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2018 | 01.01.2023 (прогноз) | 01.01.2028 (прогноз) | 01.01.2033 (прогноз) | 01.01.2038 (прогноз) |
| Родилось | 986 | 857 | 758 | 716 | 703 |
| Умерло | 1598 | 1673 | 1675 | 1711 | 1636 |
| Естественный прирост, убыль (-) | -612 | -815 | -916 | -995 | -933 |
| Миграционный прирост, убыль (-) | 257 | 270 | 270 | 260 | 260 |
| в том числе на 1000 жителей |  |  |  |  |  |
| Родилось | 9,0 | 8,0 | 7,3 | 7,1 | 7,3 |
| Умерло | 14,6 | 15,7 | 16,1 | 17,0 | 16,9 |
| Естественный прирост, убыль (-) | -5,6 | -7,6 | -8,8 | -9,9 | -9,6 |
| Миграционный прирост, убыль (-) | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |

Основные показатели воспроизводства населения при данном сценарии развития несколько улучшатся в сравнении с инерционным вариантом, однако преодолеть естественную убыль останется невозможным.

Таблица 16 - Прогноз основных демографических показателей ГО Новошахтинск при оптимистическом сценарии развития, человек

|  | Срединные показатели за предшествующую пятилетку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2018 | 01.01.2023 (прогноз) | 01.01.2028 (прогноз) | 01.01.2033 (прогноз) | 01.01.2038 (прогноз) |
| Родилось | 986 | 882 | 823 | 814 | 816 |
| Умерло | 1598 | 1680 | 1695 | 1755 | 1712 |
| Естественный прирост, убыль (-) | -612 | -798 | -872 | -941 | -896 |
| Миграционный прирост, убыль (-) | 257 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| в том числе на 1000 жителей |  |  |  |  |  |
| Родилось | 9,0 | 8,1 | 7,6 | 7,6 | 7,8 |
| Умерло | 14,6 | 15,4 | 15,7 | 16,4 | 16,3 |
| Естественный прирост, убыль (-) | -5,6 | -7,3 | -8,0 | -8,8 | -8,5 |
| Миграционный прирост, убыль (-) | 2,4 | 7,3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |

Вероятность развития оптимистического варианта в городском округе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для стабильного роста миграции начиная с 2023 года.

Таблица 17 - Прогноз возрастной структуры населения ГО Новошахтинск на расчётную перспективу (с учётом миграций), тыс. чел.

| Сценарии развития | 01.01.2018 |  | 01.01.2023г. (прогноз) |  | 01.01.2028г. (прогноз) |  | 01.01.2033г. (прогноз) |  | 01.01.2038г. (прогноз) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Инерционный сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-14 | 16,1 | 14,9 | 15,6 | 14,6 | 14,7 | 14,2 | 13,4 | 13,5 | 11,8 | 12,5 |
| 15-59 | 66,2 | 61,1 | 62,9 | 59,0 | 61,2 | 59,2 | 59,1 | 59,6 | 56,7 | 59,9 |
| 60 и старше | 26 | 24,0 | 28,2 | 26,5 | 27,5 | 26,6 | 26,7 | 26,9 | 26,1 | 27,6 |
| Всего | 108,3 | 100,0 | 106,6 | 100,1 | 103,4 | 100,0 | 99,2 | 100,0 | 94,6 | 100,0 |
| Стабилизационный сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-14 | 16,1 | 14,9 | 15,5 | 14,5 | 14,7 | 14,1 | 13,7 | 13,6 | 12,4 | 12,8 |
| 15-59 | 66,2 | 61,1 | 63,0 | 59,1 | 61,7 | 59,4 | 60,1 | 59,7 | 58,1 | 60,0 |
| 60 и старше | 26 | 24,0 | 28,2 | 26,5 | 27,5 | 26,5 | 26,8 | 26,6 | 26,4 | 27,2 |
| Всего | 108,3 | 100,0 | 106,6 | 100,1 | 103,9 | 100,0 | 100,6 | 100,0 | 96,9 | 100,0 |
| Оптимистический сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-14 | 16,1 | 14,9 | 16,1 | 14,7 | 15,6 | 14,4 | 15 | 14,0 | 14,1 | 13,4 |
| 15-59 | 66,2 | 61,1 | 64,9 | 59,4 | 64,6 | 59,6 | 64,1 | 60,0 | 63,1 | 60,0 |
| 60 и старше | 26 | 24,0 | 28,3 | 25,9 | 28 | 25,9 | 27,8 | 26,0 | 28 | 26,6 |
| Всего | 108,3 | 100,0 | 109,3 | 100 | 108,3 | 100 | 106,9 | 100 | 105,2 | 100 |

Таблица 18 - Оценка численности населения ГО Новошахтинск, тыс. чел.

|  | Инерционный сценарий | Стабилизационный сценарий | Оптимистический сценарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2018 | 108,3 | 108,3 | 108,3 |
| 01.01.2023 | 106,6 | 106,6 | 109,3 |
| 01.01.2028 | 103,4 | 103,9 | 108,3 |
| 01.01.2030 | 100,5 | 101,9 | 107,3 |
| 01.01.2033 | 99,2 | 100,6 | 106,9 |
| 01.01.2038 | 94,6 | 96,9 | 105,2 |

В целом, весьма проблематичной является вероятность развития на расчётную перспективу оптимистического сценария. Даже при успешном решении многих социально-экономических проблем добиться соответствующих успехов в демографической сфере (роста возрастных коэффициентов рождаемости и сокращения смертности) крайне трудно. Это связано с присущим ей консерватизмом, естественным процессом старения населения и соответствующим сокращением численности женщин детородного возраста, а также проблематичностью роста массового притока мигрантов (дефицит трудовых ресурсов испытывают почти все города и регионы страны).

Для настоящей программы прогнозируемая численность населения города Новошахтинск принята на основании данных оптимистического сценария развития по состоянию на 2030 год – общая численность населения 107,3 тыс. человек.

    - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры со стороны населения города Новошахтинска.

Из возможных методов перспективных расчётов

В соответствии с данными демографического прогноза к 2030 году потребность в основных объектах социальной сферы будет представлена следующим образом (см. табл. 19).

Из таблицы 19 следует, что на расчётный срок не будет дефицита в учреждениях здравоохранения и культуры. Вместе с тем, образуется существенный дефицит объектов образования всех видов.

Местоположение и мощность объектов образования, сооружение которых необходимо для покрытия данного дефицита, необходимо определить в процессе корректировки генерального плана в зависимости от выбранного направления и объёма перспективного жилищного строительства.

Исходя из прогнозируемой потребности на период до 2030 года в г. Новошахтинск дополнительно необходимо создать места:

в дошкольных образовательных учреждениях – 1358 мест;

в учреждениях общего образования – 2209 мест;

в учреждениях дополнительного образования – 1387 мест.

Таблица 19 – Прогнозируемая потребность г. Новошахтинск в объектах инфраструктуры на 2030 год.

| Наименование нормируемого показателя, единица измерения | Ед. изм. | Норматив | Обоснование норматива | Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущее значение | Перспектива на 2030 год | Избыток / недостаток +/- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 65 мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | "Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования", утв. Минобрнауки России 04.05.2016 N АК-15/02вн | 3301 | 4659 | - 1358 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 95 мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет |  | 8676 | 10885 | - 2209 |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |
| На базе организаций дополнительного образования | мест | 30 мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет |  | 2050 | 3437 | - 1387 |
| На базе общеобразовательных организаций | мест | 45 мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет |  | н/д | 5156 | - 5156 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиника | объект | 1 на 20-50 тыс. чел. | Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 июня 2016 № 358 | 10 | 6 | +4 |
| Больничные учреждения стационарного типа для взрослых (городская больница) | объект | 1 на 20-300 тыс. чел. |  | 1 | 1 | 0 |
| Больничные учреждения стационарного типа для детей (городская больница) | объект | 1 на 20-200 тыс. чел. |  | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| Общедоступная универсальная библиотека | объект | 1 библиотека на 20 000 жителей | Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Минкультуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948. | 12 | 6 | +6 |

    - Объём планируемого жилищного строительства.

Увеличение потребности в услугах объектов социальной инфраструктуры существенным образом зависит от планов по жилищному строительству.

Жилищная обеспеченность населения в городе Новошахтинск на 2030 год в соответствии со Стратегией социально-экономического развития принята в размере 22,7 м2/чел.

Исходя из этого, определён прогнозируемый объем прироста жилищного фонда.

Таблица 20 - Прогнозируемый объем прироста жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного населения на конец года | тыс. чел. | 107,3 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность в соответствии со стратегией социально-экономического развития городского округа до 2030 года | кв. м общей площади на чел. | 22,7 |
| 3. | Жилищный фонд на конец расчётного срока | тыс. кв. м общей площади | 2435,7 |
| 4 | Жилищный фонд на конец 2018 года | тыс. кв. м общей площади | 2237,4 |
| 5 | Планируемый ежегодный прирост жилищного фонда в среднем за период 2019-2030 гг. | тыс. кв. м общей площади | 16,525 |
| 4. | В том числе новое строительство | тыс. кв. м общей площади | 235,7 |

    - Дошкольные образовательные организации.

Исходя из прогнозируемой потребности на период до 2030 года в г. Новошахтинск в дошкольных образовательных учреждениях необходимо дополнительно создать 1358 мест;

Приоритетными задачами социально-экономического развития города Новошахтинска в части образования на период до 2030 года является реконструкция существующих зданий дошкольного образования до 2024 год – шесть зданий.

С целью обеспечения вышеуказанных показателей настоящей Программой предлагается выполнение следующих мероприятий:

На период 2020 – 2024 гг.:

- Снос существующего и строительство нового здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №33 «Буратино» расположенного в                           г. Новошахтинск, ул. Мичурина, № 6, площадь здания 451,3 м2, вместимость 110 мест;

- Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад №5 «Чебурашка» (санаторный с тубинтоксикацией) расположенного в г. Новошахтинск, ул. Горняцкая, № 23-а, площадь здания 704,2 м2, вместимость 40 мест;

- Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №32 «Елочка» расположенного в г. Новошахтинск, ул. Линейная, 3, площадь здания 1205,2 м2, вместимость 120 мест;

- Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №14 «Ромашка» расположенного в                             г. Новошахтинск, ул. Степана Разина, № 1-б, площадь здания 575,46 м2, вместимость 55 мест;

- Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 22 «Теремок» расположенного в г. Новошахтинск, ул. Карла Маркса, № 58, пер. Инженерный, 6, площадь здания 1059,7 м2, вместимость 115 мест;

- Выполнение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 24 «Аленький цветочек» расположенного г. Новошахтинск, ул. Парковая, 46-а, площадь здания 2109,7 м2, вместимость 220 мест.

Реализация данных мероприятий позволит получить дополнительно 29 мест в детских садах, что недостаточно для покрытия всего дефицита. Вследствие этого на период с 2025 по 2030 гг. планируется строительство 7 детских садов.

На период 2025 – 2030 гг.:

- Строительство дошкольной образовательной организации вместимостью 130 мест, площадь земельного участка не менее 0,54 га, место расположения объекта определяется по результатам корректировки генерального плана;

- Строительство 6 зданий дошкольной образовательной организации вместимостью по 200 мест каждое, площадь земельного участка для одного объекта не менее 0,76 га, место расположения объектов определяется по результатам корректировки генерального плана.

Представленные выше данные являются оценочными для определения приблизительного объёма строительства детских дошкольных учреждений. При последующем проектировании, на стадии проектов планировки необходимо производить расчёт в соответствии с уточнёнными данными по фактической и проектной численности населения, а также в соответствии с нормами региональных нормативов градостроительного проектирования для более рационального распределения проектируемых учреждений по территории.

    - Общеобразовательные учреждения. Учреждения дополнительного образования.

Исходя из прогнозируемой потребности на период до 2030 года в г. Новошахтинск в учреждениях общего образования дополнительно необходимо создать 2209 мест. В учреждениях дополнительного образования – 1387 мест.

С целью обеспечения вышеуказанных показателей программой предлагается выполнение следующих мероприятий:

Мероприятия в части учреждений общего образования:

На период 2020 – 2024 гг.:

- Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 расположенного в г. Новошахтинск, ул. Карла Маркса, № 15, площадь здания 10 135,6 м2, вместимость 550 мест;

- Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №16 ул. Перова, № 1а, площадь здания 3091,66 м2, вместимость 72 места;

- Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 25, расположенного в г. Новошахтинске по                                           ул. Краснофлотской, № 22/8, площадь здания 2718,8 м2, вместимость 204 места;

- Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 28, расположенного в г. Новошахтинске по улице Киевская, № 15/1-а/2-б, площадь здания 1653,01 м2, вместимость 234 места;

- Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №31, расположенного в г. Новошахтинске по ул. Малосадовая, № 6, площадь здания 3184,69 м2, вместимость 440 мест;

- Снос и строительство нового здания школы № 20, расположенного в г. Новошахтинске по ул. 60 лет Октября, 20, площадь здания 5493,27 м2, вместимость 225 мест;

- Строительство общеобразовательной организации на 600 мест в                        г. Новошахтинск, ул. Ленинградская 40-Б;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Новошахтинска - строительство здания блока школы на 100 мест;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 города Новошахтинска имени Героя Советского Союза Смоляных Василия Ивановича - строительство здания блока школы на 200 мест;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 города Новошахтинска - строительство здания блока школы на 100 мест;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 города Новошахтинска - строительство здания блока школы на 100 мест.

Предусмотрены мероприятия по объектам, находящимся в собственности Ростовской области:

- Капитальный ремонт здания ГКОУ Ростовской области - общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования №33, расположенного в г. Новошахтинске по                              ул. Харьковской, № 8-а, площадь здания 5955,67 м2, вместимость                220 мест;

- Капитальный ремонт здания ГКОУ Ростовской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом                   № 1   г. Новошахтинска, расположенного в г. Новошахтинске по улице Садовой, № 23 и по улице Советская, № 14, площадь здания 1754,8 м2, вместимость 56 мест.

Реализация данных мероприятий позволит получить дополнительно 1100 мест в школах, что недостаточно для покрытия всего дефицита. Вследствие этого на период с 2025 по 2030 гг. планируется строительство одной школы.

- Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1100 мест, место расположения объекта необходимо определить по результатам корректировки генерального плана.

Мероприятия в части учреждений дополнительного образования:

На период 2020 – 2024 гг.:

- Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» города Новошахтинска расположенного по ул. Энгельса, 2, площадь здания 1040,3 м2, вместимость 36 мест;

- Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа, № 2», расположенного в г. Новошахтинске по ул. Советская, № 8, площадь здания 1341,8 м2, вместимость 81 место;

- Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников города Новошахтинска» расположенного г. Новошахтинск ул. Малосадовая, 4, площадь здания 2100,82 м2, вместимость 108 мест.

Реализация данных мероприятий позволит получить дополнительно 39 мест в организациях дополнительного образования, что недостаточно для покрытия всего дефицита. Вследствие этого на период с 2025 по 2030 гг. планируется строительство следующих объектов:

- Строительство 7 типовых зданий организаций дополнительного образования вместимостью по 200 мест каждое, место расположения объекта необходимо определить по результатам корректировки генерального плана.

Представленные выше данные являются оценочными для определения приблизительного объёма строительства образовательных учреждений. При последующем проектировании на стадии проектов планировки расчётных градостроительных районов необходимо производить расчёт в соответствии с уточнёнными данными по фактической и проектной численности населения и в соответствии с нормами региональных нормативов градостроительного проектирования.

    - Здравоохранение.

Приоритетными задачами социально-экономического развития города Новошахтинска в части развития сети учреждений здравоохранения на период до 2030 года является создание современного больничного комплекса по ул. Энгельса, 8.

С целью обеспечения вышеуказанных показателей программой предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт зданий муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» расположенного г. Новошахтинск, ул. Энгельса, 8, с вместимостью здания: поликлиника -300 посещений; физиотерапевтическое отделение – 180 посещений;  терапевтический корпус – 37 коек.

    - Учреждения культуры.

Приоритетными задачами социально-экономического развития города Новошахтинска в части учреждений культуры на период до 2030 года являются:

- Увеличение количества посещений Новошахтинского драматического театра до 51138 человек к 2024 году, до 51200 человек к 2030 году;

- Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг для всех групп населения, включая людей с ограниченными возможностями;

- Создание условий для развития культурного потенциала города Новошахтинска.

С целью обеспечения вышеуказанных показателей настоящей Программой предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры и Клубы»,                             ул. Советская, № 1/18б, площадь здания 1047,6 м2, посещаемость – 40 человек в смену;

- Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения «Новошахтинский драматический театр», ул. Садовая,        № 31, площадь здания 927,27 м2, вместимость 178 мест;

Представленные выше данные являются оценочными для определения приблизительного объёма строительства учреждений. При последующем проектировании на стадии проектов планировки расчётных градостроительных районов необходимо производить расчёт в соответствии с уточнёнными данными по фактической и проектной численности населения и в соответствии с нормами региональных нормативов градостроительного проектирования.

    - Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.

В системе физической культуры города Новошахтинск присутствуют 4 основных проблемных вопроса:

1. Недостаточная обеспеченность спортивными объектами поселков города и отсутствие площадок для экстремальных видов спорта, популярных у молодежи.

2. Неудовлетворительное материально-техническое состояние МБУ «Стадион Западный» и недостаточно развитые условия для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями.

3. Кадровые проблемы с тренерским составом, преподавательским составом, дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными группами населения.

4. Низкий уровень общественных инициатив и проектов в области физической культуры и спорта и низкая доля коммерческого сектора в сфере физкультуры и спорта.

С целью обеспечения вышеуказанных показателей программой предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Строительство двухэтажного спортивного корпуса (фитнес зал), расположенного в г. Новошахтинск, ул. 40 Лет Советской Армии, 3, площадь здания 594,5, м2, посещаемость 44 человека в смену;

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем, расположенного в г. Новошахтинск,                                           ул. Харьковская, 173, площадь здания 6 622,01 м2;

- Строительство одноэтажного здания спортивного клуба, расположенного в г. Новошахтинск, ул. Ленинградская, 40-а, площадь здания 737,9 м2, вместимость 20 человек.

Представленные выше данные являются оценочными для определения приблизительного объёма строительства учреждений. При последующем проектировании на стадии проектов планировки расчётных градостроительных районов необходимо производить расчёт в соответствии с уточнёнными данными по фактической и проектной численности населения и в соответствии с нормами региональных нормативов градостроительного проектирования.

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования Город Новошахтинск Ростовской области.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов";

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- Распоряжение Министерства культуры РФ от 29 апреля 2016 г. N Р-547 «О Методических рекомендациях субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- Приказ Минспорта России от 21.03.2018 N 244 (ред. от 31.10.2018) "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта";

- Генеральный план муниципального образования город Новошахтинск Ростовской области, утверждённый решением Новошахтинской городской Думы от 31.10.2014 №107 (далее - Генеральный план);

- Местные Нормативы градостроительного проектирования городского округа муниципального образования "Город Новошахтинск" от 28.02.2017 №317.

Федеральное законодательство, законодательство Ростовской области, а также нормативные правовые акты, принятые и действующие в городе Новошахтинске, в целом позволяют обеспечить реализацию Программы.

Вместе с тем, на региональном и муниципальном уровне необходима корректировка такого документа, как нормативы градостроительного проектирования, соответственно: региональные (Ростовской области) и местные (городского округа город Новошахтинск).

Необходимость корректировки обусловлена вступлением в силу ряда методических документов, определяющих порядок расчёта обеспеченности объедками социальной инфраструктуры, в частности:

- Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 июня 2016 № 358.

- Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования,  утвержденных заместителем  министра Климовым А.А. 04.05.2016  № АК-15/02вн.

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий субъектов Российской Федерации    в сфере образования (письмо Минобрнауки Российской Федерации от 16.03. 2018  №08-581).

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. N 244.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948.

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Город Новошахтинск Ростовской области.

Настоящей Программой предусмотрено выполнение мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Необходимость выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) социальной инфраструктуры обусловлена следующими причинами:

- обеспечение комплексного и устойчивого развития социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями городского округа «Город Новошахтинск»;

- обеспечение сбалансированного и доступного развития объектов социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа;

- обеспечение достижения расчётного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа;

- Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование здорового образа жизни;

- Создание благоприятных условий для образования, развития способностей и самореализации молодёжи;

- Развитие досуговой сферы, сохранение и развитие культуры и искусства.

Выполнение мероприятий Программы планируется с 2020 по 2030 годы, и предполагает охват следующих видов объектов социальной инфраструктуры:

Таблица 21 – Перечень мероприятий, включённых в Программу

| Наименование и основные характеристики планируемого объекта | Ориентировочная продолжительность реализации | Предлагаемая дата завершения работ |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |
| Снос существующего и строительство нового здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №33 «Буратино» расположенного в г. Новошахтинск, ул. Мичурина, № 6, площадь здания 451,3 м2, вместимость 110 мест; | 12 месяцев | 2020 год |
| Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад №5 «Чебурашка» (санаторный с тубинтоксикацией) расположенного в г. Новошахтинск, ул. Горняцкая, № 23-а, площадь здания 704,2 м2, вместимость 40 мест; | 4 месяца | 2021 год |
| Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №32 «Елочка» расположенного в г. Новошахтинск, ул. Линейная, 3, площадь здания 1205,2 м2, вместимость 120 мест; | 6 месяцев | 2021 год |
| Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №14 «Ромашка» расположенного в г. Новошахтинск, ул. Степана Разина, № 1-б, площадь здания 575,46 м2, вместимость 55 мест; | 4 месяца | 2022 год |
| Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка -детский сад № 22 «Теремок» расположенного в г. Новошахтинск, ул. Карла Маркса, № 58, пер. Инженерный, 6, площадь здания 1059,7 м2, вместимость 115 мест; | 6 месяцев | 2022 год |
| Выполнение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 24 «Аленький цветочек» расположенного г. Новошахтинск, ул. Парковая, 46-а, площадь здания 2109,7 м2, вместимость 220 мест; | 8 месяцев | 2024 год |
| Строительство дошкольной образовательной организации вместимостью 130 мест, площадь земельного участка не менее 0,54 га, место расположения объекта определяется по результатам корректировки генерального плана; | 12,5 месяцев | 2024 год |
| Строительство 6 зданий дошкольной образовательной организации вместимостью по 200 мест каждое, площадь земельного участка для одного объекта не менее 0,76 га, место расположения объектов определяется по результатам корректировки генерального плана | 12,5 месяцев для одного здания | Период с 2025 по 2030 год включительно |
| Общеобразовательные учреждения. Учреждения дополнительного образования |  |  |
| Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 расположенного в г. Новошахтинск, ул. Карла Маркса, № 15, площадь здания 10 135,6 м2, вместимость 550 мест; | 19 месяцев | 2021 год |
| Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» города Новошахтинска расположенного по ул. Энгельса, 2, площадь здания 1040,3 м2, вместимость 36 мест; | 4 месяца | 2023 год |
| Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа, № 2», расположенного в г. Новошахтинске по ул. Советской, № 8, площадь здания 1341,8 м2, вместимость 81 место; | 11 месяцев | 2022 год |
| Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников города Новошахтинска» расположенного г. Новошахтинск ул. Малосадовая, 4, площадь здания 2100,82 м2, вместимость 108 мест; | 12 месяцев | 2023 год |
| Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №16 ул. Перова, № 1а, площадь здания 3091,66 м2, вместимость 72 места; | 24 месяца | 2025 год |
| Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 25, расположенного в г. Новошахтинске по ул. Краснофлотской, № 22/8, площадь здания 2718,8 м2, вместимость 204 места; | 12 месяцев | 2020 год |
| Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 28, расположенного в г. Новошахтинске по улице Киевской, № 15/1-а/2-б, площадь здания 1653,01 м2, вместимость 234 места; | 8 месяцев | 2021 год |
| Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №31, расположенного в г. Новошахтинске по ул. Малосадовой, № 6, площадь здания 3184,69 м2, вместимость 440 мест; | 12 месяцев | 2022 год |
| Капитальный ремонт здания ГКОУ Ростовской области - общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования №33, расположенного в г. Новошахтинске по ул. Харьковской, № 8-а, площадь здания 5955,67 м2, вместимость 220 мест; | 10 месяцев | 2023 год |
| Капитальный ремонт здания ГКОУ Ростовской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом №1 г. Новошахтинска, расположенного в г. Новошахтинске по улице Садовой, № 23 и по улице Советской, № 14, площадь здания 1754,8 м2, вместимость 56 мест; | 6 месяцев | 2024 год |
| Снос и строительство нового здания школы № 20, расположенного в г. Новошахтинске по ул. 60 лет Октября, 20, площадь здания 5493,27 м2, вместимость 225 мест; | 16 месяцев | 2026 год |
| Строительство общеобразовательной организации на 600 мест в г. Новошахтинск, ул. Ленинградская 40-Б; | 18 месяцев | 2023 год |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Новошахтинска - строительство здания блока школы на 100 мест | 24 месяца | 2023 год |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 города Новошахтинска имени Героя Советского Союза Смоляных Василия Ивановича - строительство здания блока школы на 200 мест | 20 месяцев | 2028 год |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 города Новошахтинска - строительство здания блока школы на 100 мест | 24 месяца | 2024 год |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 города Новошахтинска - строительство здания блока школы на 100 мест | 24 месяца | 2024 год |
| Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1100 мест, место расположения объекта необходимо определить по результатам корректировки генерального плана | 11 месяцев | Период с 2025 по 2030 год включительно |
| Строительство 7 типовых зданий организаций дополнительного образования вместимостью по 200 мест каждое, место расположения объекта необходимо определить по результатам корректировки генерального плана | 11 месяцев | Период с 2025 по 2030 год включительно |
| Здравоохранение |  |  |
| Капитальный ремонт зданий муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» расположенного г. Новошахтинск, ул. Энгель--са, 8, с вместимостью здания: Поликлиника -3 00 посещений; Физиотерапевтическое отделение – 180 посещений; Терапевтический корпус – 37 коек. | 16 месяцев | 2021 год |
| Учреждения культуры |  |  |
| Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры и Клубы», ул. Советская, № 1/18б, площадь здания 1047,6 м2, посещаемость – 40 человек в смену; | 24 месяца | 2022 год |
| Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения «Новошахтинский драматический театр», ул. Садовая, № 31, площадь здания 927,27 м2, вместимость 178 мест; | 12 месяцев | 2020 год |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |
| Строительство двухэтажного спортивного корпуса (фитнес зал), расположенного в г. Новошахтинск, ул. 40 Лет Советской Армии, 3, площадь здания 594,5, м2, посещаемость 44 человека в смену; | 12 месяцев | 2020 год |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем, расположенного в г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 173, площадь здания 6 622,01 м2; | 15 месяцев | 2022 год |
| Строительство одноэтажного здания спортивного клуба, расположенного в г. Новошахтинск, ул. Ленинградская, 40-а, площадь здания 737,9 м2, вместимость 20 человек. | 6 месяцев | 2023 год |

- Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Город Новошахтинск Ростовской области.

В качестве источников финансирования в целях реализации Программы могут применяться следующие источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства.

Бюджетные средства включают в себя федеральный, областной бюджет и бюджет города Новошахтинска Ростовской области.

Объёмы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Объёмы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Город Новошахтинск Ростовской области:

Таблица 22 - Объёмы финансирования мероприятий Программы

| Наименование и основные характеристики планируемого объекта | Объем финансирования для базового района, тыс. рублей | Предполагаемый источник финансирования | Основание для расчёта стоимости строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Снос существующего и строительство нового здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №33 «Буратино» расположенного в г. Новошахтинск, ул. Мичурина, № 6, площадь здания 451,3 м2, вместимость 110 мест; | 128 096,85 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2014 года |
| Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад №5 «Чебурашка» (санаторный с тубинтоксикацией) расположенного в г. Новошахтинск, ул. Горняцкая, № 23-а, площадь здания 704,2 м2, вместимость 40 мест; | 29 923,05 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2019 года |
| Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №32 «Елочка» расположенного в г. Новошахтинск, ул. Линейная, 3, площадь здания 1205,2 м2, вместимость 120 мест; | 51 598,08 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2019 года |
| Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №14 «Ромашка» расположенного в г. Новошахтинск, ул. Степана Разина, № 1-б, площадь здания 575,46 м2, вместимость 55 мест; | 28 742,82 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2019 года |
| Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка -детский сад № 22 «Теремок» расположенного в г. Новошахтинск, ул. Карла Маркса, № 58, пер. Инженерный, 6, площадь здания 1059,7 м2, вместимость 115 мест; | 51 656,71 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2019 года |
| Строительство дошкольной образовательной организации вместимостью 130 мест, площадь земельного участка не менее 0,54 га, место расположения объекта определяется по результатам корректировки генерального плана; | 81 082,00 | Финансирование производится из бюджета города | Данные о стоимости указаны согласно НЦС 81-02-03-2017, таблица 03-01-001 в ценах на 2017 год |
| Строительство 6 зданий дошкольной образовательной организации вместимостью по 200 мест каждое, площадь земельного участка для одного объекта не менее 0,76 га, место расположения объектов определяется по результатам корректировки генерального плана | 684 949,20 | Финансирование производится из бюджета города | Данные о стоимости указаны согласно НЦС 81-02-03-2017, таблица 03-01-001 в ценах на 2017 год |
| Выполнение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 24 «Аленький цветочек» расположенного г. Новошахтинск, ул. Парковая, 46-а, площадь здания 2109,7 м2, вместимость 220 мест; | 123 653,25 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2019 года |
| Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 расположенного в г. Новошахтинск, ул. Карла Маркса, № 15, площадь здания 10 135,6 м2, вместимость 550 мест; | 224 292,31 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2014 года |
| Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» города Новошахтинска расположенного по ул. Энгельса, 2, площадь здания 1040,3 м2, вместимость 36 мест; | 47 159,43 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2019 года |
| Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа, № 2», расположенного в г. Новошахтинске по ул. Советская, № 8, площадь здания 1341,8 м2, вместимость 81 место; | 49 340,97 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2015 года |
| Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников города Новошахтинска» расположенного г. Новошахтинск ул. Малосадовая, 4, площадь здания 2100,82 м2, вместимость 108 мест; | 78 124,38 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2014 года |
| Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №16 ул. Перова, № 1а, площадь здания 3091,66 м2, вместимость 72 места; | 114 810,14 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2018 года |
| Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 25, расположенного в г. Новошахтинске по ул. Краснофлотская, № 22/8, площадь здания 2718,8 м2, вместимость 204 места; | 86 405,82 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2019 года |
| Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 28, расположенного в г. Новошахтинске по улице Киевская, № 15/1-а/2-б, площадь здания 1653,01 м2, вместимость 234 места; | 74 385,19 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2019 года |
| Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №31, расположенного в г. Новошахтинске по ул. Малосадовая, № 6, площадь здания 3184,69 м2, вместимость 440 мест; | 122 743,06 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2019 года |
| Капитальный ремонт здания ГКОУ Ростовской области - общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования № 33, расположенного в г. Новошахтинске по ул. Харьковская, № 8-а, площадь здания 5955,67 м2, вместимость 220 мест; | 156 764,48 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2019 года |
| Капитальный ремонт здания ГКОУ Ростовской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом №1 г. Новошахтинска, расположенного в г. Новошахтинске по улице Садовой, № 23 и по улице Советской, № 14, площадь здания 1754,8 м2, вместимость 56 мест; | 65 989,75 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2019 года |
| Снос и строительство нового здания школы № 20, расположенного в г. Новошахтинске по ул. 60 лет Октября, 20, площадь здания 5493,27 м2, вместимость 225 мест; | 190 958,84 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2015 года |
| Строительство общеобразовательной организации на 600 мест в г. Новошахтинск, ул. Ленинградская 40-Б; | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД | Финансирование производится из областного бюджета и бюджета города | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Новошахтинска - строительство здания блока школы на 100 мест | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД | Финансирование производится из областного бюджета и бюджета города | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 города Новошахтинска имени Героя Советского Союза Смоляных Василия Ивановича - строительство здания блока школы на 200 мест | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД | Финансирование производится из областного бюджета и бюджета города | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 города Новошахтинска - строительство здания блока школы на 100 мест | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД | Финансирование производится из областного бюджета и бюджета города | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 города Новошахтинска - строительство здания блока школы на 100 мест | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД | Финансирование производится из областного бюджета и бюджета города | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |
| Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1100 мест, место расположения объекта необходимо определить по результатам корректировки генерального плана | 513 535,11 | Финансирование производится из бюджета города | Данные о стоимости указаны согласно НЦС 81-02-03-2017, таблица 03-02-001 в ценах на 2017 год |
| Строительство 7 типовых зданий организаций дополнительного образования вместимостью по 200 мест каждое, место расположения объекта необходимо определить по результатам корректировки генерального плана | 691 936,14 | Финансирование производится из бюджета города | Данные о стоимости указаны согласно НЦС 81-02-03-2017, таблица 03-02-001 в ценах на 2017 год |
| Капитальный ремонт зданий муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» расположенного г. Новошахтинск, ул. Энгельса, 8, с вместимостью здания: Поликлиника -3 00 посещений; Физиотерапевтическое отделение – 180 посещений; Терапевтический корпус – 37 коек. | 384 875,34 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2019 года |
| Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры и Клубы», ул. Советская, № 1/18б, площадь здания 1047,6 м2, посещаемость – 40 человек в смену; | 57 280,45 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2016 года |
| Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения «Новошахтинский драматический театр», ул. Садовая, № 31, площадь здания 927,27 м2, вместимость 178 мест; | 86 384,22 | Финансирование производится из федерального бюджета | Данные о стоимости указаны на основании ПСД в ценах 2019 года |
| Строительство двухэтажного спортивного корпуса (фитнес зал), расположенного в г. Новошахтинск, ул. 40 Лет Советской Армии, 3, площадь здания 594,5, м2, посещаемость 44 человека в смену; | 79 127,66 | Финансирование производится из внебюджетных источников | Данные о стоимости указаны на основании НЦС 81-02-05-2017, таблица 05-09-001 в ценах на 2017 год |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем, расположенного в г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 173, площадь здания 6 622,01 м2; | 177 047,38 | Финансирование производится из внебюджетных источников | Данные о стоимости указаны согласно НЦС 81-02-05-2017, таблица 05-01-001 в ценах на 2017 год |
| Строительство одноэтажного здания спортивного клуба, расположенного в г. Новошахтинск, ул. Ленинградская, 40-а, площадь здания 737,9 м2, вместимость 20 человек. | 35 967,12 | Финансирование производится из внебюджетных источников | Данные о стоимости указаны согласно НЦС 81-02-05-2017, таблица 05-09-001 в ценах на 2017 год |

Представленные выше данные являются оценочными для определения приблизительного объёма финансирования. Объёмы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Объёмы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Город Новошахтинск Ростовской области по годам:

Таблица 23 – Объёмы финансирования мероприятий Программы по годам

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 – 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | Снос существующего и строительство нового здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №33 «Буратино» расположенного в г. Новошахтинск, ул. Мичурина, № 6, площадь здания 451,3 м2, вместимость 110 мест; | федеральный бюджет | 128 096,85 | 128 096,85 |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка – детский сад №5 «Чебурашка» (санаторный с тубинтоксикацией) расположенного в г. Новошахтинск, ул. Горняцкая, № 23-а, площадь здания 704,2 м2, вместимость 40 мест; | федеральный бюджет | 29 923,05 |  | 29 923,05 |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №32 «Елочка» расположенного в г. Новошахтинск, ул. Линейная, 3, площадь здания 1205,2 м2, вместимость 120 мест; | федеральный бюджет | 51 598,08 |  | 51 598,08 |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №14 «Ромашка» расположенного в г. Новошахтинск, ул. Степана Разина, № 1-б, площадь здания 575,46 м2, вместимость 55 мест; | федеральный бюджет | 28 742,82 |  |  | 28 742,82 |  |  |  |
| 5 | Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка –детский сад № 22 «Теремок» расположенного в г. Новошахтинск, ул. Карла Маркса, № 58, пер. Инженерный, 6, площадь здания 1059,7 м2, вместимость 115 мест; | федеральный бюджет | 51 656,71 |  |  | 51 656,71 |  |  |  |
| 6 | Строительство типового здания дошкольного образовательного учреждения вместимостью 130 мест, площадь земельного участка для одного здания не менее 0,54 га, адрес размещения объекта определяется на этапе разработки ПСД; | бюджет города | 81 082,00 |  |  |  |  | 81 082,00 |  |
| 7 | Строительство 6 типовых зданий дошкольных образовательных учреждений вместимостью 200 мест, площадь земельного участка для одного здания не менее 0,76 га, адрес размещения объекта определяется на этапе разработки ПСД; | бюджет города | 684 949,20 |  |  |  |  |  | 684 949,20 |
| 8 | Выполнение капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 24 «Аленький цветочек» расположенного г. Новошахтинск, ул. Парковая, 46-а, площадь здания 2109,7 м2, вместимость 220 мест; | федеральный бюджет | 123 653,25 |  |  |  |  | 123 653,25 |  |
| 9 | Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3 расположенного в г. Новошахтинск, ул. Карла Маркса, № 15, площадь здания 10 135,6 м2, вместимость 550 мест; | федеральный бюджет | 224 292,31 | 112 146,16 | 112 146,16 |  |  |  |  |
| 10 | Выполнение капитального ремонта зданий муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» города Новошахтинска расположенного по ул. Энгельса, 2, площадь здания 1040,3 м2, вместимость 36 мест; | федеральный бюджет | 47 159,43 |  |  |  | 47 159,43 |  |  |
| 11 | Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа, № 2», расположенного в г. Новошахтинске по ул. Советской, № 8, площадь здания 1341,8 м2, вместимость 81 место; | федеральный бюджет | 49 340,97 |  |  | 49 340,97 |  |  |  |
| 12 | Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников города Новошахтинска» расположенного г. Новошахтинск ул. Малосадовая, 4, площадь здания 2100,82 м2, вместимость 108 мест; | федеральный бюджет | 78 124,38 |  |  |  | 78 124,38 |  |  |
| 13 | Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №16 ул. Перова, № 1а, площадь здания 3091,66 м2, вместимость 72 места; | федеральный бюджет | 114 810,14 |  |  |  |  |  | 114 810,14 |
| 14 | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 25, расположенного в г. Новошахтинске по ул. Краснофлотская, № 22/8, площадь здания 2718,8 м2, вместимость 204 места; | федеральный бюджет | 86 405,82 | 86 405,82 |  |  |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 28, расположенного в г. Новошахтинске по улице Киевской, № 15/1-а/2-б, площадь здания 1653,01 м2, вместимость 234 места; | федеральный бюджет | 74 385,19 |  | 74 385,19 |  |  |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №31, расположенного в г. Новошахтинске по ул. Малосадовой, № 6, площадь здания 3184,69 м2, вместимость 440 мест; | федеральный бюджет | 122 743,06 |  |  | 122 743,06 |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт здания ГКОУ Ростовской области – общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования №33, расположенного в г. Новошахтинске по ул. Харьковской, № 8-а, площадь здания 5955,67 м2, вместимость 220 мест; | федеральный бюджет | 156 764,48 |  |  |  | 156 764,48 |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт здания ГКОУ Ростовской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом №1 г. Новошахтинска, расположенного в г. Новошахтинске по улице Садовой, № 23 и по улице Советской, № 14, площадь здания 1754,8 м2, вместимость 56 мест; | федеральный бюджет | 65 989,75 |  |  |  |  | 65 989,75 |  |
| 19 | Снос и строительство нового здания школы № 20, расположенного в г. Новошахтинске по ул. 60 лет Октября, 20, площадь здания 5493,27 м2, вместимость 225 мест; | федеральный бюджет | 190 958,84 |  |  |  |  |  | 190 958,84 |
| 20 | Строительство общеобразовательной организации на 600 мест в г. Новошахтинск, ул. Ленинградская 40-Б; | бюджет города; областной бюджет. | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |  |  |  | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |  |  |
| 21 | Муниципальное бюджетное общеобразователь-ное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Новошахтинска – строительство здания блока школы на 100 мест | бюджет города; областной бюджет. | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |  |  |  | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |  |  |
| 22 | Муниципальное бюджетное общеобразователь-ное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 города Новошахтинска имени Героя Советского Союза Смоляных Василия Ивановича – строительство здания блока школы на 200 мест | бюджет города; областной бюджет. | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |  |  |  |  |  | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |
| 23 | Муниципальное бюджетное общеобразователь-ное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 города Новошахтинска – строительство здания блока школы на 100 мест | бюджет города; областной бюджет. | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |  |  |  |  | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |  |
| 24 | Муниципальное бюджетное общеобразователь-ное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 города Новошахтинска – строительство здания блока школы на 100 мест | бюджет города; областной бюджет. | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |  |  |  |  | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |  |
| 25 | Строительство общеобразовательной организа-ции вместимостью 1100 мест, место расположения объекта необходимо определить по результатам корректировки генерального плана | бюджет города | 513535,11 |  |  |  |  |  | 513535,11 |
| 26 | Строительство 7 типовых зданий организаций дополнительного образования вместимостью 200 мест, место расположения объекта необходимо определить по результатам корректировки генерального плана | бюджет города | 691936,14 |  |  |  |  |  | 691936,14 |
| 27 | Капитальный ремонт зданий муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» расположенного г. Новошахтинск, ул. Энгельса, 8, с вместимостью здания: Поликлиника -3 00 посещений; Физиотерапевтическое отделение – 180 посещений; Терапевтический корпус – 37 коек. | федеральный бюджет | 384 875,34 | 192 437,67 | 192 437,67 |  |  |  |  |
| 28 | Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры и Клубы», ул. Советская, № 1/18б, площадь здания 1047,6 м2, посещаемость – 40 человек в смену; | федеральный бюджет | 57 280,45 |  | 28 640,23 | 28 640,23 |  |  |  |
| 29 | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения «Новошахтинский драматический театр», ул. Садовая, № 31, площадь здания 927,27 м2, вместимость 178 мест; | федеральный бюджет | 86 384,22 | 86 384,22 |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство двухэтажного спортивного корпуса (фитнес зал), расположенного в г. Новошахтинск, ул. 40 Лет Советской Армии, 3, площадь здания 594,5, м2, посещаемость 44 человека в смену; | внебюджетные средства | 79 127,66 | 79 127,66 |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем, расположенного в г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 173, площадь здания 6 622,01 м2; | внебюджетные средства | 177 047,38 |  | 88 523,69 | 88 523,69 |  |  |  |
| 32 | Строительство одноэтажного здания спортивного клуба, расположенного в г. Новошахтинск, ул. Ленинградская, 40-а, площадь здания 737,9 м2, вместимость 20 человек. | внебюджетные средства | 35 967,12 |  |  |  | 35 967,12 |  |  |
| 33 | ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОШАХТИНСК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. | Всего, в том числе: | 4 416 829,75 | 684 598,38 | 577 654,07 | 369 647,48 | 318 015,41 | 270 725,00 | 2 196 189,43 |
|  |  | бюджет города | 1 971 502,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 082,00 | 1 890 420,45 |
|  |  | областной бюджет | Точная стоимость будет определена по результатам разработки ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -внебюджетные средства | 292 142,16 | 79 127,66 | 88 523,69 | 88 523,69 | 35 967,12 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | -федеральный бюджет | 2 153 185,14 | 605 470,72 | 489 130,38 | 281 123,79 | 282 048,29 | 189 643,00 | 305 768,98 |

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Новошахтинск.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока её реализации и по окончании её реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий программы и оценку эффективности реализации программы. Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно по итогам её исполнения за отчётный финансовый год и в целом после завершения её реализации. Годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготавливается профильным структурным подразделением администрации городского округа «Город Новошахтинск».

Оценка эффективности реализации Программы определяется при достижении целевых индикаторов, указанных в таблице 24.

Таблица 24 – Целевые индикаторы программы

| Наименование показателя |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дошкольных учреждений | ед. | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 38 |
| Количество выполненных капитальных ремонтов в дошкольных учреждениях | 1 учреждение | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество общеобразовательных учреждений | ед. | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| Количество выполненных капитальных ремонтов в общеобразовательных учреждениях | 1 учреждение | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| Количество выполненных работ по сносу существующих и строительству новых зданий общеобразовательных учреждениях | 1 учреждение |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| Количество выполненных работ по строительству зданий блоков к существующим школам | 1 блок |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет | % | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 2030 год 80,0 |
| Система здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений здравоохранения | 1 учреждение | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Количество выполненных капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения | 1 учреждение | 1 |  |  |  |  |  |
| Смертность от всех причин | на 1 000 человек населения | 14,2 | 14 | 13,8 | 13 | 12 | 2030 год – 11,4 |
| Продолжительность здоровой жизни | лет |  |  |  |  | 67 | 2030 год – 71 год. |
| Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни | % |  |  |  |  | 60 | 2030 год – 65,0% |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос и строительство нового здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры и Клубы» | ед. |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения «Новошахтинский драматический театр» | ед. | 1 |  |  |  |  |  |
| Количество посещений Новошахтинского драматического театра | человек | 0 | 51138 | 51138 | 51138 | 51138 | 2030 год – 51200 чел. |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 39,8 | 40,6 | 41,3 | 45,8 | 56,3 | 2030 год – 60,0% |

  - Методика и критерии оценки эффективности программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Новошахтинска на период до 2030 года включительно.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа. На первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Программой значениями, и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

где:

in - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, процент;

Zр ф - фактическое достигнутое значение n-го целевого показателя в отчётном году;

Zр пл - значение планируемого n-го целевого индикатора на отчётный год.

На втором этапе рассчитывается общая оценка эффективности Программы по следующей формуле:

где:

Э - оценка эффективности реализации Программы;

n - число целевых индикаторов Программы;

i

n	- сумма индивидуальных индексов достижения n-х целевых показателей (in) Программы.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы может быть дана в пределах от 0 до 100 процентов, таким образом:

- при значении от 80 до 100 процентов и выше Программа признается эффективной;

- при значении от 50 до 79 процентов, 79 процентов включительно, Программа признается недостаточно эффективной;

- при значении до 49 процентов, 49 процентов включительно, Программа признается неэффективной.

  - Ответственные исполнители по проведению оценки эффективности мероприятий программы

Сфера образования - Управление образования Администрации города Новошахтинск;

Сфера здравоохранения – главный врач МБУЗ «ЦГБ» г.Новошахтинска;

Сфера культуры - Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинск;

Сфера физической культуры и спорта – сектор физической культуры, спорта и туризма Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинск.

- Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа.

В целях совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования Город Новошахтинск, необходимо своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования на основании постоянного мониторинга изменений   регионального и федерального законодательства.

В частности, необходимо отразить в местных нормативах градостроительного проектирования положения следующих нормативных актов:

- Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 июня 2016 № 358.

- Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования,  утвержденных заместителем  министра Климовым А.А. 04.05.2016                   № АК-15/02вн.

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий субъектов Российской Федерации    в сфере образования (письмо Минобрнауки Российской Федерации от 16.03. 2018  № 08-581).

- Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 г. N 244.

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948.

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организации достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории городского округа в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации до ввода объекта в эксплуатацию.

Численность населения больших городов составляет от 100 тыс. до 250 тыс. человек

http://www.gks.ru

http://www.gks.ru, данные о динамике прироста(убыли) населения за 2009 год на сайте отсутствуют

http://www.gks.ru, данные о динамике прироста(убыли) населения за 2009 год на сайте отсутствуют

По данным Росстата

По данным, предоставленным Администрацией города

По данным официального сайта. Анкетные данные не предоставлялись

Сведения в таблице указаны на основании данных предоставленных ответственными представителями администрации г. Новошахтинск

имеется модульное здание на 110 чел

имеется модульное здание на 60 мест

Сведения в таблице указаны на основании данных предоставленных ответственными представителями администрации г. Новошахтинск

Сведения в таблице указаны на основании данных предоставленных ответственными представителями администрации г. Новошахтинск

Сведения в таблице указаны на основании данных предоставленных ответственными представителями администрации г. Новошахтинск

Сведения в таблице указаны на основании данных предоставленных ответственными представителями администрации г. Новошахтинск

Сведения в таблице указаны на основании данных предоставленных ответственными представителями администрации г. Новошахтинск

Сведения в таблице указаны на основании данных предоставленных ответственными представителями администрации г. Новошахтинск

Сведения в таблице указаны на основании данных предоставленных ответственными представителями администрации г. Новошахтинск

Сведения в таблице указаны на основании данных предоставленных ответственными представителями администрации г. Новошахтинск

Сведения в таблице указаны на основании данных предоставленных ответственными представителями администрации г. Новошахтинск

Сведения в таблице указаны на основании данных предоставленных ответственными представителями администрации г. Новошахтинск