АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2013.				                    № 1681                   		       г.Новошахтинск

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 06.08.2010. № 1186

«Об утверждении долгосрочной городской

целевой программы «Модернизация и капитальный

ремонт объектов уличного освещения

в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

(в редакции от 22.02.2013. № 166)

В связи с изменением объемов финансирования бюджета города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление Администрации города от 06.08.2010.         № 1186 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Модернизация  и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» (в редакции от 22.02.2013. № 166) согласно приложению №1.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города								                 		 И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное

учреждение города Новошахтинска

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 24.12.2013. № 1681

Изменения,

вносимые в постановление Администрации города от 06.08.2010. № 1186

«Об утверждении  долгосрочной городской целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» (в редакции от 22.02.2013. № 166)

1.В приложении № 1:

1.1.В паспорте долгосрочной городской целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»:

1.1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования программы | - общий объем финансирования программы из бюджета города – 1 979,83 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2011 год – 586,63 тыс. руб.; 2012 год – 250,0 тыс. руб.; 2013 год – 143,2 тыс. руб.; 2014 год – 1 000,0 тыс. руб.». |
| --- | --- |

1.2.Приложение № 2 к долгосрочной городской целевой программе «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к долгосрочной городской целевой

программе «Модернизация и капитальный

ремонт объектов уличного освещения

в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок испол-нения | Источники финансирова-ния | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Проведение текущего ремонта и содержание сети наружного освещения города |
| 1.1. | Проведение мероприятий по содержанию сети городского освещения в работоспособном состоянии | Ремонт вышедших из строя светильников, линий электроснабжения, ремонт и наладка щитов управления и т.п. | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2011 г. | Бюджет города | 487,03 | 487,03 | - | - | - |
| 1.2. | Проведение строительного контроля по объекту: «Реконструкция и строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) в г. Новошахтинске Ростовской области по улицам Кузнецкая и Киевская» | Строительный контроль в целях проверки качества строительства | МКУ «УЖКХ» | Сентябрь 2013 г. | Бюджет города | 20,6 | - | - | 20,6 | - |
| 1.3. | Проведение строительного контроля по объекту: «Строительство линии наружного освещения по улицам Кирова, Горняцкая (в районе проведения реконструкции ЛЭП) в городе Новошахтинске Ростовской области» | Строительный контроль в целях проверки качества строительства | МКУ «УЖКХ» | Ноябрь 2013 г. | Бюджет города | 12,8 | - | - | 12,8 | - |
| 1.4. | Всего по разделу, в том числе: |
| 1.4.1. |  | Бюджет города | 520,23 | 487,03 | - | 33,4 | - |
| 1.4.2. |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4.3. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| 1.4.4. |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| 2. Разработка нормативных документов |
| 2.1. | Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года | Переход экономики и бюджетной сферы города Новошахтинска на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов | УЖКХ Администрации города | Ноябрь 2011 г. Ноябрь 2012 г. | Бюджет города | 199,2 | 99,6 | 99,6 | - | - |
| 2.2. | Всего по разделу, в том числе: |
| 2.2.1. |  | Бюджет города | 199,2 | 99,6 | 99,6 | - | - |
| 2.2.2. |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 2.2.3. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| 2.2.4. |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 3. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города |
| 3.1. | Разработка ПСД на строительство наружного освещения по улицам: Кирова, Горняцкой (в районе проведения реконструкции ЛЭП) | Строительство дополнительных линий наружного освещения. Увеличение доли освещенности города | МКУ «УЖКХ» | Декабрь 2013 г. | Бюджет города | 109,8 | - | - | 109,8 | - |
| 3.2. | Всего по разделу, в том числе: |
| 3.2.1. |  | Бюджет города | 109,8 | - | - | 109,8 | - |
| 3.2.2. |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 3.2.3. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| 3.2.4. |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. Проведение ремонта линий наружного освещения города |
| 4.1. | Замена провода марки АС на провод марки СИП, замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 100, выправка и замена опор на линии наружного освещения по улицам: Гришина, Линейной | Обеспечение бесперебойности работы линий наружного освещения | МКУ «УЖКХ» | Октябрь 2014г. | Бюджет города | 1 000,0 | - | - | - | 1 000,0 |
| 4.2. | Всего по разделу, в том числе: |
| 4.2.1. |  | Бюджет города | 1 000,0 | - | - | - | 1 000,0 |
| 4.2.2. |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 4.2.3. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| 4.2.4. |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 5. | Всего по программе, в том числе: |  | 1979,83 | 586,63 | 250,0 | 143,2 | 1 000,0 |
| 5.1. |  | Бюджет города | 1979,83 | 586,63 | 250,0 | 143,2 | 1 000,0 |
| 5.2. |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 5.3. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| 5.4. |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | -» |

Управляющий делами

Администрации города						                                       	                                        Ю.А. Лубенцов