АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2014 					       № 200		                             г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

долгосрочной городской целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог

общего пользования в городе Новошахтинске

на 2011-2015 годы» за 2013 год, за весь период

действия программы

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 29.07.2010 № 1153 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы», за 2013 год, за весь период действия программы согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города 										           И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление

жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 21.02.2014 № 200

Отчет

о реализации долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети

автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске

на 2011-2015 годы» за 2013 год, за весь период действия программы

(далее – отчет)

Раздел I.

Основные результаты

Реализация долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы» (да-лее – программа) в 2013 году производилась по следующим направлениям:

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

По данному направлению в 2013 году произведен капитальный ремонт автодороги (дорожное покрытие) от поста № 4 пос. Радио (участок автодороги от поста № 4 до пос. Красный; автодорога по ул. Коненкова; ул. Желябова; участок автодороги от ул. Желябова до ул. Давыдова; ул. Восточная (от ул. Давыдова до ул. Чекалина); ул. Чекалина (от ул. Восточная до ул. Буденного); ул. Буденного (от ул. Чекалина до ул. Соколова);     ул. Соколова (от ул. Буденного до ул. Соколова № 10) до ул. Соколова № 10 в пос. Самбек. Работы по устройству дорожного покрытия на основной дороге выполнены в полном объеме, протяженностью 7,0 км, что позволило достигнуть значение показателя доли протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения – 80,1 %. Не освоено денежных средств – 2173,5 тыс. руб. по причине наступления неблагоприятных погодных условий. Не выполнены работы по устройству дорожной одежды на тротуарах, что не повлияло на достижение данного показателя.

2. Обеспечение и улучшение условий движения автотранспорта при сезонной эксплуатации автомобильных дорог.

По данному направлению в 2013 году выполнен ямочный ремонт на площади 228,5 тыс. м2, установлено дорожных знаков 455 штук, нанесено дорожной разметки         3 570 м2.

3. Улучшение комфортности движения жителей многоквартирных домов.

По данному направлению в 2013 году выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе:

- по ул. Харьковской №№ 8,10,12,14,14-а,20,52,54,54-а,60,62,68-а,70-а,92-а,113, 115,117,121,123,125,129; ул. Городской №№ 62,64; ул. Зорге №№43,43-а,45,45-а,47,49, 51,52,54,56,62,64,66,70,72,74,76; ул. Маресьева №№ 34,36,38; ул.40 Лет Октября №№1, 5,7,11,13,15,17;ул.40 Лет Советской Армии №№ 2,4,16,18; ул. Садовой №№ 36,38 в           г. Новошахтинске Ростовской области;

- по ул. Кузнецкой №№ 23,25,27,28,29,31,37,37-а,43,45,47,49,51;ул. Рабоче-Кресть-янской №№ 36,38; ул. Можайского № 3 и ул. Парковой №№ 7, 22 в г. Новошахтинске Ростовской области;

- по ул. Достоевского №№ 10,12,16,7-а,7-б,30-а,32,36-а,38-а,42; ул. Чиха                №№ 23-а, 25-а,27-а,28,32,34,36,38,40,42; ул. Молодежной №№ 4,6,8,8-а,12,16,18 в г. Новошахтинске Ростовской области;

- по ул. Восточной №№ 2,4,6,8,12,16,18,20,22; ул. Соколова №№ 25,27; ул. Чекалина №№ 30,32; ул. Челюскина № 29 в г. Новошахтинске Ростовской области;

- по ул. Городской №№ 46,48,50,52,54,56,58; ул. Малосадовой №№ 8,10; ул. Харьковской №№ 28,131,133,135,137 в г. Новошахтинске Ростовской области;

- по ул. Кузнецкой № 41; ул. Рабоче-Крестьянской № 48; ул. Чиха № 30; ул. Можайского №13; ул. Чайковского №№ 83, 83а; ул. 4-й Пятилетки №№ 25,27,29,31,33 в          г. Новошахтинске Ростовской области;

- по ул. Магистральной №№ 2,4,8; ул. Коперника №№ 2,3,4,5,6,7,8,10; ул. Фестивальной №№4,8,10; ул. Линейной №№22, 27,30; по ул. Перспективной №№ 1,3 в г. Новошахтинске Ростовской области.

Раздел II.

Меры по реализации программы

В течение финансового года внесено четыре изменения в постановление Администрации города от 29.07.2010 № 1153:

1. От 04.02.2013 № 102 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.07.2010 № 1153 « Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011 -2015 годы» (в редакции от 13.09.2012 № 975) в связи с ежегодной корректировкой объемов финансирования.

2. От 17.05.2013 № 581 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.07.2010 № 1153 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011 -2015 годы» (в редакции от 13.09.2012 № 975) в связи с уточнением программных мероприятий.

3. От 27.09.2013 № 1196 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.07.2010 № 1153 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011 -2015 годы» (в редакции от13.09.2012 № 975) в связи с изменением объемов финансирования.

4. От 29.11.2013 № 1533 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.07.2010 № 1153 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы» (в редакции от 13.09.2012 № 975) в связи с изменением объемов финансирования.

Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) составил 112 184,6 тыс. рублей, уточненный план ассигнований составил 111 804,1 тыс. рублей в связи со снятием объемов софинансирования по капитальному ремонту автомобильных дорог (бюджет города) в сумме 238,8 тыс. рублей и по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (областной бюджет) в сумме 141,7 тыс. рублей.

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2013 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации программы за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2011-2015 годов приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

В связи с изменениями бюджетного законодательства с 01.01.2014 программа утратила силу постановлением Администрации города Новошахтинска от 26.12.2013           № 1707 «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов города Новошахтинска»

Управляющий делами Администрации города                                                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации долгосрочной городской

целевой программы «Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования в городе Новошахтинске

на 2011-2015 годы» за 2013 год, за весь период

действия программы

Отчет

о реализации программы за 2013 год (за весь период реализации программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения ( по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по программе | 112 184,6 |  | 102 495,1 | 9 689,5 |  | 111 804,1 |  | 102 353,4 | 9 450,7 |  | 85 230,1 |  | 75 779,5 | 9 450,6 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | 70 000,0 |  | 63 070,0 | 6 930,0 |  | 69 761,2 |  | 63 070,0 | 6 691,2 |  | 43 187,6 |  | 36 496,4 | 6 691,2 |  | Кредиторская задолженность по об- ластному бюджету – 24 400,1.Не освоено денежных средств – 2 173,5 по причине наступления неблагоприятных погодных условий. |
| 2.1. | Капитальный ремонт автодороги от поста № 4 пос. Радио (участок автодороги от поста № 4 до пос. Красный); автодорога по ул. Коненкова, ул. Желябова; участок автодороги от ул. Желябова до ул. Давыдова; ул. Восточная (от ул. Давыдова до ул. Чекалина); ул. Чекалина (от ул. Восточной до ул. Буденного); ул. Буденного (от ул.Чекалина до ул. Соколова); ул. Соколова (от ул. Буденного до ул. Соколова № 10) до ул. Соколова № 10 в пос. Самбек в г. Новошахтинске Ростовской области | 70 000,0 |  | 63 070,0 | 6 930,0 |  | 69 761,2 |  | 63 070,0 | 6 691,2 |  | 43 187,6 |  | 36 496,4 | 6 691,2 | - |  |
| 3. | Содержание автомо-бильных дорог местного значения и искуственных сооружений на них | 14 169,8 |  | 14 169,8 | 0 |  | 14 169,8 |  | 14 169,8 | 0 |  | 14 169,8 |  | 14 169,8 | 0 |  |  |
| 4. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 28 014,8 |  | 25 255,3 | 2 759,5 |  | 27 873,1 |  | 25 113,6 | 2 759,5 |  | 27 872,7 |  | 25 113,3 | 2 759,4 |  |  |
| 4.1. | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Харьковской №№ 8,10,12,14, 14-а,20,52,54,54-а, 60,62,68-а,70-а,92-а, 113,115,117,121,123, 125,129;ул.Городской №№62,64; ул. Зорге №№ 43,43-а,45, 45-а,47,49,51,52,54, 56,62,64,66,70,72,74, 76; ул. Маресьева №№ 34,36,38; ул.40 Лет Октября №№1, 5,7,11,13,15,17; ул.40 Лет Советской Армии №№ 2,4,16, 18; ул.Садовой №№ 36, 38 в г. Новошахтинске Ростовской области | 8 172,2 |  | 7 363,1 | 809,1 |  | 8 172,2 |  | 7 363,1 | 809,1 |  | 8 172,2 |  | 7 363,1 | 809,1 |  |  |
| 4.2. | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Кузнецкой №№ 23, 25,27,28,29, 31,37, 37-а,43,45,47, 49,51; ул. Рабоче-Крестьянской №№36,38; ул. Можайского №3 и ул. Парковой №№7, 22 в г. Новошахтинске в Ростовской области | 2 984,4 |  | 2 688,9 | 295,5 |  | 2 984,4 |  | 2 688,9 | 295,5 |  | 2 984,3 |  | 2 688,9 | 295,4 |  | 0,1 – Эконо-мия |
| 4.3. | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Достоевского №№10,12,16,7-а,7-б, 30-а,32,36-а,38-а,42; ул. Чиха №№ 23-а, 25-а,27-а,28,32,34, 36,38,40,42; ул. Молодежной №№ 4,6,8, 8-а,12,16,18 в г. Новошахтинске Рос-товской области | 7 511,4 |  | 6 767,8 | 743,6 |  | 7 511,4 |  | 6 767,8 | 743,6 |  | 7 511,4 |  | 6 767,8 | 743,6 |  |  |
| 4.4. | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Восточной №№ 2,4,6,8,12,16, 18,20,22; ул. Соколова №№25,27; ул. Чекалина №№30,32; ул. Челюскина № 29 в г. Новошахтинске Ростовской области | 2 579,5 |  | 2 324,1 | 255 4 |  | 2 579,5 |  | 2 324,1 | 255,4 |  | 2 579,5 |  | 2 324,1 | 255,4 |  |  |
| 4.5. | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Городской №№ 46,48,50,52,54, 56, 8; ул. Малосадо-вой №№ 8,10,; ул.Харьковской №№ 28,131,133, 135, 137 в г. Новошахтинске Ростовской области | 2 593,9 |  | 2 342,9 | 251,0 |  | 2 535,6 |  | 2 284,6 | 251,0 |  | 2 535,3 |  | 2 284,3 | 251,0 |  | 0,3 – Экономия |
| 4.6. | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Кузнецкой № 41; ул. Рабоче-Крестьянской № 48; ул. Чиха №30; ул. Можайского №13; ул. Чайковского №№ 83, 83а; ул. 4-й Пятилетки №№25,27,29,31,33 в г. Новошахтинске Ростовской области | 1 706,3 |  | 1 541,2 | 165,1 |  | 1 667,8 |  | 1 502,7 | 165,1 |  | 1 667,8 |  | 1 502,7 | 165,1 |  |  |
| 4.7. | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Магистральной №№2,4,8; ул. Коперника №№ 2,3,4,5,6,7,8,10; ул. Фестивальной № №4,8,10; ул. Линейной 27,22, 30; по ул. Перспективной №№ 1,3 в г. Новошахтинске Ростовской области | 2 467,1 |  | 2 227,3 | 239,8 |  | 2 422,2 |  | 2 182,4 | 239,8 |  | 2 422,2 |  | 2 182,4 | 239,8 |  |  |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации долгосрочной городской

целевой программы «Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования в городе Новошахтинске

на 2011 -2015» годы за 2013 год, за весь период

действия программы

Информация

об оценке эффективности реализации программы

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2011-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) (+,-) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) (+,-) | 2013 год | отклонение от планового значения (процентов) (+,-) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) (+,-) | 2015 год | отклонение от планового значения (процентов)(+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Доля протяженности автодорог муниципального зна-чения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-мобильных дорог муниципального значения | Процентов | 83,2 | 82,2 | 80,1 | 78,4 | 76,4 | 83,2 | 0 | 82,2 | 0 | 80,1 | 0 | - | - |  |  |
| 2. | Увеличение протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 268,9 | 270,25 | 270,25 | 270,25 | 270,25 | 268,9 | 0 | 270,25 | 0 | 270,25 | 0 | - | - |  |  |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                  Ю.А. Лубенцов