АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013.				                    № 316                		       г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации                                                                                                                      Муниципальной адресной                                                                                                      программы «Переселение граждан                                                                                                       из аварийного жилищного фонда на                                                                                                  территории  г. Новошахтинска Ростовской                                                                                   области  на 2011 -  2012 годы» за 2012 год,                                                                                            за весь период действия программы

В соответствии с постановлением  Администрации города от 30.07.2012. № 755  «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффектности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации  Муниципальной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории г. Новошахтинска Ростовской области на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 19.03.2010. № 310 «Об утверждении Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда  на территории г. Новошахтинска Ростовской области на 2011-2012 годы» (в редакции от 31.08.2012. №901), за 2012 год, за весь период действия программы согласно приложению №1.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                                          И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление

жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 28.03.2013. № 316

Отчет

о реализации  Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из            аварийного жилищного фонда на территории  г. Новошахтинска Ростовской области                     на 2011 - 2012 годы» за 2012 год, за весь период действия программы

(далее - отчет)

Раздел I .

Основные результаты

В результате реализации Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории г. Новошахтинска Ростовской области на в 2011 - 2012 годы» (далее – программа) в 2012 году:

проведено 355 аукционов на приобретение жилых помещений для 355 семей;

заключено и зарегистрировано в Новошахтинском отделе  Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ростовской области  355 договоров.

Мероприятия по переселению граждан выполнены на 89% в связи с тем, что финансирование программы проведено не в полном объеме, что не позволило ввести в эксплуатацию  в запланированные сроки дома, в которых приобретаются жилые помещения.

Четыре аукциона на приобретение жилых помещений на вторичном рынке не состоялись. Таким образом, вышеуказанные причины не позволили переселить граждан в  запланированные сроки в полном объеме.

Раздел II.

Меры по реализации программы

В течение 2012 года были  внесены два  изменения в  программу:

постановлением Администрации города от 31.08.2012. № 901 «О внесение изменений в постановление Администрации города от 19.03.2010. №310»  в связи с продлением срока действия программы;

постановлением Администрации города от 13.09.2012. № 973 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.03.2010. №310 «Об утверждении Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории г. Новошахтинска Ростовской области на 2011 – 2012 годы» (в редакции от 31.08.2012. №901) в связи с тем, что уменьшилась доля финансирования из средств бюджета города и увеличилась доля финансирования из областного бюджета. При этом  общий объем финансирования программы  не менялся.

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные программой, исполнены на 91,5%.

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2012 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации  программы за отчетный 2012 финансовый год и за весь период  реализации 2011-2012 годов приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов  на реализацию мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации Муниципальной                  адресной   программы   		                                                 «Переселение граждан из   аварийного  жилищного фонда на территории г. Новошахтинска Ростовской области на 2011 -

2012 годы»  за 2012 год, за весь период действия  программы

Отчет

о реализации программы  за 2012 год (за весь период реализации программы)

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по программе | 529 574,8 | 338 578,5 | 181 841,1 | 9 155,2 | 0 | 444 517,9 | 289 591,8 | 147 893,6 | 7 033,2 | 0 | 350 787,785 | 226 541,188 | 117 257,424 | 6 989,174 | 0 | 93 730,12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 |
| 2 | Переселение в 2011 -2012 годах | 529 547,83 | 338 578,5 | 132 520,0 | 0 | 0 | 529 547,8 | 338 578,5 | 175 564,1 | 9 155,1 | 0 | 350 787,785 | 226 541,188 | 117 257,424 | 6 989,174 | 0 | Проведены не все аукционы, не все средства перечислены |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации Муниципальной                         адресной   программы «Переселение граждан из   аварийного  жилищного фонда на территории г. Новошахтинска Ростовской области на 2011 - 2012 годы»  за 2012 год, за весь период действия программы

Информация

об оценке эффективности реализации  программы  за отчетный  2012 год финансовый год                                                                                            и за весь период реализации 2011 -  2012 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011год | 2012 год | 2011 год | 2012 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 | 8 |
| 1. | Количество отселяемых домов | шт. | 0 | 37 | 0 | 0 | - 37 |
| 2. | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 1 006 | 0 | 182 | - 824 |
| 3. | Отселяемая площадь | м2 | 0 | 16 728,25 | 0 | 3 087,50 | - 13 640,75 |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                 Ю.А. Лубенцов