**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.07.2023 № 781 г. Новошахтинск

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города от 05.12.2018 № 1212**

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города от 05.12.2018 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 18.05.2023 № 508 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям Маловичко О.А.

Глава Администрации города С.А. Бондаренко

Постановление вносит

управление жилищной политики

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 28.07.2023 № 781

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города

от 05.12.2018 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

1. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» пункт «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное  обеспечение  программы | – общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 3 609 451,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 136 569,7 тыс. руб.;  2020 год – 193 179,0 тыс. руб.;  2021 год – 257 001,2 тыс. руб.;  2022 год – 458 170,5 тыс. руб.;  2023 год – 420 391,0 тыс. руб.;  2024 год – 1 138 120,5 тыс. руб.;  2025 год – 860 017,3 тыс. руб.;  2026 год – 28 607,1 тыс. руб.;  2027 год – 28 781,1 тыс. руб.;  2028 год – 29 167,4 тыс. руб.;  2029 год – 29 566,6 тыс. руб.;  2030 год – 29 879,8 тыс. руб.;  из них:  объем финансирования программы из федерального бюджета – 2 371 561,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 3 283,4 тыс. руб.;  2020 год – 14 539,6 тыс. руб.;  2021 год – 5 564,5 тыс. руб.;  2022 год – 292 254,8 тыс. руб.;  2023 год – 225 314,4 тыс. руб.;  2024 год – 1 088 480,3 тыс. руб.;  2025 год – 738 816,5 тыс. руб.;  2026 год – 661,6 тыс. руб.;  2027 год – 661,6 тыс. руб.;  2028 год – 661,6 тыс. руб.;  2029 год – 661,6 тыс. руб.;  2030 год – 661,6 тыс. руб.;  объем финансирования программы из областного бюджета (средства Фонда развития территорий) – 349 066,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 30 261,0 тыс. руб.;  2020 год – 98 060,9 тыс. руб.;  2021 год – 113 784,6 тыс. руб.;  2022 год – 84 621,3 тыс. руб.;  2023 год – 22 339,1 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.;  объем финансирования программы из областного бюджета – 735 324,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 89 054,6 тыс. руб.;  2020 год – 66 555,3 тыс. руб.;  2021 год – 116 210,2 тыс. руб.;  2022 год – 69 631,0 тыс. руб.;  2023 год – 153 270,5 тыс. руб.;  2024 год – 30 725,2 тыс. руб.;  2025 год – 102 331,3 тыс. руб.;  2026 год – 21 509,3 тыс. руб.;  2027 год – 21 509,3 тыс. руб.;  2028 год – 21 509,3 тыс. руб.;  2029 год – 21 509,3 тыс. руб.;  2030 год – 21 509,3 тыс. руб.;  объем финансирования программы из бюджета города – 153 498,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2019 год – 13 970,7 тыс. руб.;  2020 год – 14 023,2 тыс. руб.  2021 год – 21 441,9 тыс. руб.;  2022 год – 11 663,4 тыс. руб.;  2023 год – 19 467,0 тыс. руб.;  2024 год – 18 915,0 тыс. руб.;  2025 год – 18 869,5 тыс. руб.;  2026 год – 6 436,2 тыс. руб.;  2027 год – 6 610,2 тыс. руб.;  2028 год – 6 996,5 тыс. руб.;  2029 год – 7 395,7 тыс. руб.;  2030 год – 7 708,9 тыс. руб.  На реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить:  подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» – 424 515,8 тыс. руб.;  подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» – 3 109 466,6 тыс. руб.;  подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» – 75 468,8 тыс. руб.» |

2. В паспорте подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы № 1 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 424 515,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:  2019 год – 26 135,3 тыс. руб.;  2020 год – 43 705,6 тыс. руб.;  2021 год – 50 825,4 тыс. руб.;  2022 год – 50 791,2 тыс. руб.;  2023 год – 67 933,6 тыс. руб.;  2024 год – 35 319,3 тыс. руб.;  2025 год – 35 401,9 тыс. руб.;  2026 год – 22 880,7 тыс. руб.;  2027 год – 22 880,7 тыс. руб.;  2028 год – 22 880,7 тыс. руб.;  2029 год – 22 880,7 тыс. руб.;  2030 год – 22 880,7 тыс. руб.  Объем финансирования подпрограммы № 1 из федерального бюдже- та – 48 560,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:  2019 год – 3 283,4 тыс. руб.;  2020 год – 14 539,6 тыс. руб.;  2021 год – 5 564,5 тыс. руб.;  2022 год – 1 926,2 тыс. руб.;  2023 год – 13 079,4 тыс. руб.;  2024 год – 3 392,0 тыс. руб.;  2025 год – 3 467,4 тыс. руб.;  2026 год – 661,6 тыс. руб.;  2027 год – 661,6 тыс. руб.;  2028 год – 661,6 тыс. руб.;  2029 год – 661,6 тыс. руб.;  2030 год – 661,6 тыс. руб.  Объем финансирования подпрограммы № 1 из областного бюджета – 358 684,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:  2019 год – 22 169,7 тыс. руб.;  2020 год – 27 112,1 тыс. руб.  2021 год – 38 564,0 тыс. руб.;  2022 год – 48 202,5 тыс. руб.;  2023 год – 53 639,2 тыс. руб.;  2024 год – 30 725,2 тыс. руб.;  2025 год – 30 725,1 тыс. руб.;  2026 год – 21 509,3 тыс. руб.;  2027 год – 21 509,3 тыс. руб.;  2028 год – 21 509,3 тыс. руб.;  2029 год – 21 509,3 тыс. руб.;  2030 год – 21 509,3 тыс. руб.  Объем финансирования подпрограммы № 1 из бюджета города – 17 271,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1:  2019 год – 682,2 тыс. руб.;  2020 год – 2 053,9 тыс. руб.;  2021 год – 6 696,9 тыс. руб.;  2022 год – 662,5 тыс. руб.;  2023 год – 1 215,0 тыс. руб.;  2024 год – 1 202,1 тыс. руб.;  2025 год – 1 209,4 тыс. руб.;  2026 год – 709,8 тыс. руб.;  2027 год – 709,8 тыс. руб.;  2028 год – 709,8 тыс. руб.;  2029 год – 709,8 тыс. руб.;  2030 год – 709,8 тыс. руб.» |

3. В паспорте подпрограммы № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное  обеспечение  подпрограммы № 2 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 3 109 466,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:  2019 год – 105 208,0 тыс. руб.;  2020 год – 143 866,1 тыс. руб.;  2021 год – 201 001,2 тыс. руб.;  2022 год – 400 338,5 тыс. руб.;  2023 год – 345 415,0 тыс. руб.;  2024 год – 1 095 911,8 тыс. руб.;  2025 год – 817 726,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств федерального бюджета – 2 323 001,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:  2019 год – 0,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 290 328,6 тыс. руб.;  2023 год – 212 235,0 тыс. руб.;  2024 год – 1 085 088,3 тыс. руб.;  2025 год – 735 349,1 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.;  объем финансирования программы из областного бюджета (средства Фонда развития территорий) – 349 066,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:  2019 год – 30 261,0 тыс. руб.;  2020 год – 98 060,9 тыс. руб.;  2021 год – 113 784,6 тыс. руб.;  2022 год – 84 621,3 тыс. руб.;  2023 год – 22 339,1 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.;  объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств областного бюджета – 376 640,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:  2019 год – 66 884,9 тыс. руб.;  2020 год – 39 443,2 тыс. руб.;  2021 год – 77 646,2 тыс. руб.;  2022 год – 21 428,5 тыс. руб.;  2023 год – 99 631,3 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025 год – 71 606,2 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.;  объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств бюджета города – 60 758,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2:  2019 год – 8 062,1 тыс. руб.;  2020 год – 6 362,0 тыс. руб.;  2021 год – 9 570,4 тыс. руб.;  2022 год – 3 960,1 тыс. руб.;  2023 год – 11 209,6 тыс. руб.;  2024 год – 10 823,5 тыс. руб.;  2025 год – 10 770,7 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс. руб.;  2029 год – 0,0 тыс. руб.;  2030 год – 0,0 тыс. руб.» |

4. Таблицы № 9-10 подраздела «Приоритеты и цели политики в сфере жилищного строительства» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 9

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, признанных аварийными после 2017 года и расселяемых в 2023 году без финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес МКД | Документ,  подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая  дата сноса/  реконструкции МКД (квартал, год) | Источник финансирования сноса | Число жите-лей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД  (кв. м) | Количество  расселяемых  жилых помещений  (единица) | | | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | | | Стоимость переселения граждан  (рубль) | | | Планируемое использование земельного участка |
| всего | в том  числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| номер | дата | частная собственность | муници-пальная собственность | частная собственность | муни-ципаль-ная собст-вен-ность | за счет средств  областного бюджета | за счет средств бюджета города |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | ул. Либкнехта, 9 | 136 | 21.02.2019 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 24 | 24 | 286,0 | 6 | 6 | - | 286,0 | 286,0 | - | 17 359 874,00 | 15 814 842,21 | 1 545 028,79 | жилищное строительство |
| 2. | ул. Кузнецкая, 33 | 1117 | 31.10.2019 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 38 | 38 | 649,0 | 16 | 16 | - | 649,0 | 649,0 | - | 39 407 153,00 | 35 899 916,37 | 3 507 236,63 | жилищное строитель-ство |
| 3. | ул. Ленинградская, 38 | 1339 | 26.12.2019 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 25 | 25 | 645,80 | 16 | 15 | 1 | 645,8 | 615,0 | 30,8 | 39 424 211,52 | 35 915 456,68 | 3 508 754,82 | жилищное строитель-ство |
| Итого по городу  Новошахтинску − 3 | |  |  |  |  |  | 87 | 87 | 1 588,0 | 38 | 37 | 1 | 1 580,8 | 1 550,0 | 30,8 | 96 191 238,52 | 87 630 218,29 | 8 561 020,23 |  |

Таблица 10

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых после 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес МКД | Документ,  подтверждающий признание МКД аварийным | | Число жите-лей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД  (кв. м) | Количество  расселяемых  жилых помещений  (единица) | | | Расселяемая площадь жилых помещений  (кв. м) | | | Стоимость переселения граждан (рубль) | | |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| частная собственность | муници-пальная собствен-ность | частная собственность | муни-ципаль-ная собственность |
| номер | дата | за счет  средств областного  бюджета 91,1 | за счет средств  бюджета города 8,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Садовая, 37 | 343 | 15.05.2020 | 20 | 20 | 309,0 | 7 | 7 | - | 309,0 | 309,0 | ‒ | 21 318 528,00 | 19 421 179,01 | 1 897 348,99 |  |
| 2. | ул. Коперника, 23 | 343 | 15.05.2020 | 46 | 46 | 507,10 | 16 | 15 | 1 | 507,10 | 479,9 | 27,2 | 34 985 843,20 | 31 872 103,16 | 3 113 740,04 |  |
| 3. | ул. Пирогова, 44-а | 478 | 19.06.2020 | 14 | 14 | 536,7 | 16 | 16 | - | 536,7 | 536,7 | - | 37 028 006,40 | 33 732 513,83 | 3 295 492,57 |  |
| 4. | ул. Пирогова, 44 | 761 | 18.09.2020 | 12 | 12 | 603,6 | 13 | 12 | 1 | 603,6 | 563,2 | 40,4 | 41 643 571,20 | 37 937 293,36 | 3 706 277,84 |  |
| 5. | ул. Коперника, 25 | 942 | 13.11.2020 | 16 | 16 | 524,8 | 16 | 16 | - | 524,8 | 524,8 | ‒ | 36 207 001,60 | 32 984 578,46 | 3 222 423,14 |  |
| 6. | ул. Линейная, 30 | 942 | 13.11.2020 | 12 | 12 | 624,7 | 12 | 12 | - | 624,7 | 624,7 | - | 43 099 302,40 | 39 263 464,49 | 3 835 837,91 |  |
| 7. | ул. Пирогова, д. 55 | 637 | 18.06.2021 | 11 | 11 | 373,8 | 8 | 8 | - | 373,8 | 373,8 | - | 25 789 209,60 | 23 493 969,95 | 2 295 239,65 |  |
| 8. | ул. Линейная, д. 23 | 905 | 02.09.2021 | 11 | 11 | 396,0 | 8 | 7 | 1 | 396,0 | 350,1 | 45,9 | 27 320 832,00 | 24 889 277,95 | 2 431 554,05 |  |
| 9. | ул. Рабоче-Крестьянская, д. 38 | 905 | 02.09.2021 | 13 | 13 | 370,0 | 8 | 7 | 1 | 370,0 | 321,3 | 48,7 | 25 527 040,00 | 23 255 133,44 | 2 271 906,56 |  |
| 10. | ул. Челюскина, д. 15 | 1402 | 24.12.2021 | 5 | 5 | 164,2 | 4 | 2 | 2 | 164,2 | 93,1 | 71,1 | 11 328 486,40 | 10 320 251,11 | 1 008 235,29 |  |
| 11. | ул. Гайдара, д. 9 | 376 | 07.04.2022 | 18 | 18 | 530,7 | 8 | 8 | - | 530,7 | 530,7 | - | 36 614 054,40 | 33 355 403,56 | 3 258 650,84 |  |
| 12. | ул. Транспортная, д. 1-а | 376 | 07.04.2022 | 2 | 2 | 49,9 | 2 | 2 | - | 49,9 | 49,9 | - | 3 442 700,80 | 3 136 300,43 | 306 400,37 |  |
| 13. | ул. Гайдара, д. 10 | 587 | 27.05.2022 | 12 | 12 | 329,2 | 7 | 7 | - | 329,2 | 329,2 | - | 22 712 166,40 | 20 690 783,59 | 2 021 382,81 |  |
| 14. | ул. Расковой, д. 22 | 587 | 27.05.2022 | 18 | 18 | 591,9 | 12 | 11 | 1 | 591,9 | 533,5 | 58,4 | 40 836 364,80 | 37 201 928,33 | 3 634 436,47 |  |
| 15. | ул. Парковая, д. 18 | 925 | 12.08.2022 | 20 | 20 | 636,5 | 16 | 16 | - | 636,5 | 636,5 | - | 43 913 408,00 | 40 005 114,69 | 3 908 293,31 |  |
| 16. | ул. Розы Люксембург, д. 4 | 925 | 12.08.2022 | 1 | 1 | 367,0 | 1 | 1 | - | 45,4 | 45,4 | - | 3 132 236,80 | 2 853 467,72 | 278 769,08 |  |
| 17. | ул. Алексеева, д. 10 | 925 | 12.08.2022 | 13 | 13 | 343,7 | 10 | 9 | 1 | 343,7 | 278,2 | 65,5 | 23 712 550,40 | 21 602 133,41 | 2 110 416,99 |  |
| 18. | ул. Пичугина, д. 24 | 925 | 12.08.2022 | 8 | 8 | 436,3 | 8 | 8 | - | 436,3 | 436,3 | - | 30 101 209,60 | 27 422 201,95 | 2 679 007,65 |  |
| 19. | ул. Либкнехта, д. 7 | 1036 | 09.09.2022 | 7 | 7 | 223,6 | 4 | 4 | - | 223,6 | 223,6 | - | 15 426 611,20 | 14 053 642,80 | 1 372 968,40 |  |
| 20. | ул. Тельмана, д. 24 | 1036 | 09.09.2022 | 3 | 3 | 149,2 | 3 | 3 | - | 149,2 | 149,2 | - | 10 293 606,40 | 9 377 475,43 | 916 130,97 |  |
| 21. | ул. Конноармейская, д. 1 | 1260 | 07.11.2022 | 3 | 3 | 374,4 | 3 | 3 | - | 138,9 | 138,9 | - | 9 582 988,80 | 8 730 102,80 | 852 886,00 |  |
| 22. | ул. Карла Маркса, д. 41 | 1260 | 07.11.2022 | 6 | 6 | 285,1 | 6 | 6 | - | 285,1 | 285,1 | - | 19 669 619,20 | 17 919 023,09 | 1 750 596,11 |  |
| 23. | ул. Нахимова, д. 16 | 1260 | 07.11.2022 | 11 | 11 | 613,8 | 11 | 11 | - | 613,8 | 613,8 | - | 42 347 289,60 | 38 578 380,83 | 3 768 908,77 |  |
| 24. | ул. Нахимова, д. 20 | 1476 | 29.12.2022 | 17 | 17 | 671,2 | 12 | 12 | - | 671,2 | 671,2 | - | 46 307 430,40 | 42 186 069,09 | 4 121 361,31 |  |
| 25. | ул. Нахимова, д. 24 | 1476 | 29.12.2022 | 12 | 12 | 367,2 | 8 | 8 | - | 367,2 | 367,2 | - | 25 333 862,40 | 23 079 148,65 | 2 254 713,75 |  |
| 26. | ул. Нахимова, д. 29 | 1476 | 29.12.2022 | 21 | 21 | 522,4 | 13 | 13 | - | 522,4 | 522,4 | - | 36 041 420,80 | 32 833 734,35 | 3 207 686,45 |  |
| 27. | ул. Карла Маркса, д. 39 | 1476 | 29.12.2022 | 7 | 7 | 367,1 | 6 | 6 | - | 367,1 | 367,1 | - | 25 326 963,20 | 23 072 863,48 | 2 254 099,72 |  |
| 28. | ул. Горняцкая, д. 7 | 1476 | 29.12.2022 | 7 | 7 | 264,6 | 4 | 4 | - | 264,6 | 264,6 | - | 18 255 283,20 | 16 630 563,00 | 1 624 720,20 |  |
| 29. | ул. Пирогова, д. 51 | 1476 | 29.12.2022 | 3 | 3 | 82,0 | 3 | 3 | - | 82,0 | 82,0 | - | 5 657 344,00 | 5 153 840,38 | 503 503,62 |  |
| 30. | ул. Кузнецкая, д. 21 | 1476 | 29.12.2022 | 14 | 0 | 548,8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31. | ул. Нахимова, д. 17 | 228 | 16.03.2023 | 37 | 1 | 568,6 | 1 | 1 | - | 51,9 | 51,9 | - | 3 580 684,80 | 3 262 003,85 | 318 680,95 |  |
| 32. | ул. Дернова, д. 25 | 228 | 16.03.2023 | 46 | 46 | 639,1 | 16 | 16 | - | 639,1 | 639,1 | - | 44 092 787,20 | 40 168 529,10 | 3 924 258,06 |  |
| 33. | ул. Парковая, д. 26 | 692 | 07.07.2023 | 8 | 8 | 365,5 | 8 | 8 | - | 365,5 | 365,5 | - | 25 216 576,00 | 22 972 300,74 | 2 244 275,26 |  |
| 34. | ул. Говорова, д. 16 | 692 | 07.07.2023 | 4 | 4 | 170,7 | 3 | 3 | - | 170,7 | 170,7 | - | 11 776 934,40 | 10 728 787,24 | 1 048 147,16 |  |
| 35. | ул. Расковой, д. 16 | 692 | 07.07.2023 | 19 | 19 | 606,9 | 12 | 11 | 1 | 606,9 | 545,6 | 61,3 | 41 871 244,80 | 38 144 704,01 | 3 726 540,79 |  |
| 36. | ул. Рабоче-Крестьянская, д. 20 | 692 | 07.07.2023 | 20 | 1 | 418,40 | 1 | 1 | - | 50,5 | 50,5 | - | 3 484 096,00 | 3 174 011,46 | 310 084,54 |  |
| Итого по г. Новошахтинску – 36 домов | |  |  | 483 | 464 | 14 933,70 | 286 | 277 | 9 | 12 943,2 | 12 524,70 | 418,5 | 892 977 254,20 | 813 502 278,55 | 79 474 975,65 | ». |

5. Приложение № 3 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование программы,  подпрограмм  программы,  основного  мероприятия,  приоритетного  мероприятия,  мероприятия  подпрограммы <1> | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации | | | | Объем расходов, всего  (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 3 609 451,2 | 136 569,7 | 193 179,0 | 257 001,2 | 458 170,5 | 420 391,0 | 1 138 120,5 | 860 017,3 | 28 607,1 | 28 781,1 | 29 167,4 | 29 566,6 | 29 879,8 |
| управление жилищной политики Администрации города,  всего | 902 | Х | Х | Х | 3 522 866,5 | 130 343,3 | 185 621,7 | 246 475,5 | 449 946,7 | 411 716,8 | 1 131 231,1 | 853 127,9 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
| МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 86 584,7 | 6 226,4 | 7 557,3 | 10 525,7 | 8 223,8 | 8 674,2 | 6 889,4 | 6 889,4 | 5 726,4 | 5 900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 424 515,8 | 26 135,3 | 43 705,6 | 50 825,4 | 50 791,2 | 67 933,6 | 35 319,3 | 35 401,9 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
| управление жилищной политики Администрации города,  всего | 902 | Х | Х | Х | 418 684,7 | 26 135,3 | 43 705,6 | 45 474,3 | 50 791,2 | 67 453,6 | 35 319,3 | 35 401,9 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
| МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 5 831,1 | – | – | 5 351,1 | – | 480,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 418 684,7 | 26 135,3 | 43 705,6 | 45 474,3 | 50 791,2 | 67 453,6 | 35 319,3 | 35 401,9 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
| М. Обеспечение жильем молодых семей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1004 | 56101S3140 | 320 | 38 479,1 | – | – | 321,1 | – | – | – | - | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 |
| 902 | 1004 | 56101L4970 | 320 | 85 651,3 | 7 180,3 | 21 620,0 | 14 054,7 | 7 443,5 | 8 258,4 | 13 505,9 | 13 588,5 | – | – | – | – | – |
| 902 | 1004 | 5610173140 | 410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1004 | 5610172400 | 410 | 269 732,8 | 18 950,0 | 22 078,8 | 31 092,6 | 35 186,7 | 45 860,4 | 21 813,4 | 21 813,4 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 |
|  |  | 902 | 1004 | 56101R0820 | 410 | 13 334,8 | – | – | – | – | 13 334,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1006 | 5610151350 | 120 | 0,4 | – | – | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 1006 | 5610151350 | 240 | 0,6 | – | – | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 1006 | 5610151350 | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 1006 | 5610151340 | 120 | 2,8 | 1,2 | – | 1,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 1006 | 5610151340 | 240 | 4,1 | 1,8 | – | 2,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 1006 | 5610151760 | 120 | 3 309,2 | 0,8 | – | 0,4 | – | – | – | – | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 |
| 902 | 1006 | 5610151760 | 240 | 1,8 | 1,2 | – | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 561015134F | 120 | 2,8 | – | 2,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 561015134F | 240 | 4,0 | – | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0501 | 5610172280 | 410 | 8 161,0 | – | – | – | 8 161,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | Х | Х | Х | 5 831,1 | – | – | 5 351,1 | – | 480,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0502 | 56102S3190 | 410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Мероприятие. Строительство канализационных сетей, водоотведение дождевых вод | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902  902 | 0502  0502 | 5610223380  5610223380 | 410  240 | 5 351,1  – | –  – | –  – | 5 351,1  – | –  – | –  – | –  – | –  – | –  – | –  – | –  – | –  – | –  – |
| М. Мероприятие. Строительство инженерных сетей | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0502 | 5610223381 | 410 | 480,0 | – | – | – | – | 480,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | Всего, в том числе: | 902 | Х | Х | Х | 3 109 466,6 | 105 208,0 | 143 866,1 | 201 001,2 | 400 338,5 | 345 415,0 | 1 095 911,8 | 817 726,0 | – | – | – | – | – |
| управление жилищной политики Администрации города,  всего | 902 | Х | Х | Х | 3 104 181,8 | 104 208,0 | 141 916,1 | 201 001,2 | 399 155,5 | 344 263,2 | 1 095 911,8 | 817 726,0 | – | – | – | – | – |
| МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 5 284,8 | 1 000,0 | 1 950,0 | – | 1 183,0 | 1 151,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Управление жилищной политики Администрации города;  МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | Х | Х | Х | 781 164,7 | 104 208,0 | 141 900,0 | 201 001,2 | 108 826,9 | 132 028,2 | 10 823,5 | 82 376,9 | – | – | – | – | – |
| ПМ. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0501 | 562F309502 | 410 | 30 261,0 | 30 261,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 0501 | 562F3S9602 | 410 | 6 790,9 | 6 790,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 0501 | 562F309602 | 410 | 64 302,9 | 64 302,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 0501 | 562F367483 | 410 | 239 534,2 | – | 18 789,2 | 113 784,6 | 84 621,3 | 22 339,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 0501 | 562F367483 | 850 | 79 271,7 | – | 79 271,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 0501 | 562F367484 | 410 | 82 004,8 | – | 347,0 | 77 646,2 | 3 686,1 | 325,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 0501 | 562F367484 | 850 | 1 464,2 | – | 1 464,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 0501 | 562F36748S | 410 | 9 603,3 | – | 36,4 | 8 913,9 | 612,4 | 40,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 0501 | 562F36748S | 850 | 153,8 | – | 153,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0501 | 56201S3160 | 410 | 227 399,7 | 2 853,2 | 2 805,5 | – | 19 533,1 | 109 007,5 | 10 823,5 | 82 376,9 | – | – | – | – | – |
| 902 | 0501 | 5620123250 | 240 | 1 393,8 | – | 47,8 | 656,5 | 374,0 | 315,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 902 | 0501 | 56201S3160 | 850 | 38 984,4 | – | 38 984,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС»;  управление жилищной  политики Администрации города | 902 | 0503 | 5620223340 | 240 | 5 300,9 | 1000,0 | 1966,1 | – | 1 183,0 | 1 151,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0503 | 5620223340 | 240 | 5 284,8 | 1 000,0 | 1 950,0 | – | 1 183,0 | 1 151,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0503 | 5620223340 | 240 | 16,1 | – | 16,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Снос ветхого и аварийного  нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Обеспечение безопасных условий проживания граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 2 323 001,0 | – | – | – | 290 328,6 | 212 235,0 | 1 085 088,3 | 735 349,1 | – | – | – | – | – |
| М. Оказание содействия гражданам в переселении из жилья, ставшего ветхим в результате ведения горных работ ликвидированными угольными шахтами и непригодным для проживания по критериям безопасности | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1003 | 5620351560 | 320 | 2 323 001,0 | – | – | – | 290 328,6 | 212 235,0 | 1 085 088,3 | 735 349,1 | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 75 468,8 | 5 226,4 | 5 607,3 | 5 174,6 | 7 040,8 | 7 042,4 | 6 889,4 | 6 889,4 | 5 726,4 | 5 900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
| ОМ. Управление в сфере капитального строительства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0505 | 5630100590 | 110 | 70 788,7 | 4 257,7 | 4 533,0 | 4 631,3 | 6 290,8 | 6 763,8 | 6 763,8 | 6 763,8 | 5 563,6 | 5 737,6 | 6 123,9 | 6 523,1 | 6 836,3 |
| 902 | 0505 | 5630100590 | 240 | 3 508,3 | 515,2 | 566,4 | 388,1 | 736,2 | 264,8 | 111,8 | 111,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| 902 | 0505 | 5630100590 | 850 | 1 143,8 | 453,5 | 507,9 | 127,2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | – | – | – | – | – |
| 902 | 0505 | 5630100590 | 830 | 25,0 | – | – | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 902 | 0705 | 5630100590 | 240 | 3,0 | – | – | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 использована аббревиатура: ОМ – основное мероприятие, М – мероприятие, ПМ – приоритетное мероприятие.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

6. Приложение № 4 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

РАСХОДЫ

бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

| Наименование программы, номер и  наименование  подпрограммы | Источники  финансирования | Объем  расходов, всего  (тыс.  рублей) | В том числе по годам реализации программы | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | Всего | 3 609 451,2 | 136 569,7 | 193 179,0 | 257 001,2 | 458 170,5 | 420 391,0 | 1 138 120,5 | 860 017,3 | 28 607,1 | 28 781,1 | 29 167,4 | 29 566,6 | 29 879,8 |
| бюджет  города | 153 498,2 | 13 970,7 | 14 023,2 | 21 441,9 | 11 663,4 | 19 467,0 | 18 915,0 | 18 869,5 | 6 436,2 | 6 610,2 | 6 996,5 | 7 395,7 | 7 708,9 |
| федеральный бюджет | 2 371 561,5 | 3 283,4 | 14 539,6 | 5 564,5 | 292 254,8 | 225 314,4 | 1 088 480,3 | 738 816,5 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 |
| областной бюджет (средства Фонда развития территорий) | 349 066,9 | 30 261,0 | 98 060,9 | 113 784,6 | 84 621,3 | 22 339,1 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| областной бюджет | 735 324,6 | 89 054,6 | 66 555,3 | 116 210,2 | 69 631,0 | 153 270,5 | 30 725,2 | 102 331,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 |
| внебюджетные источники | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Всего | 424 515,8 | 26 135,3 | 43 705,6 | 50 825,4 | 50 791,2 | 67 933,6 | 35 319,3 | 35 401,9 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
| бюджет  города | 17 271,0 | 682,2 | 2 053,9 | 6 696,9 | 662,5 | 1 215,0 | 1 202,1 | 1 209,4 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | 709,8 |
| федеральный бюджет | 48 560,5 | 3 283,4 | 14 539,6 | 5 564,5 | 1 926,2 | 13 079,4 | 3 392,0 | 3 467,4 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 |
| областной бюджет | 358 684,3 | 22 169,7 | 27 112,1 | 38 564,0 | 48 202,5 | 53 639,2 | 30 725,2 | 30 725,1 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 |
| внебюджетные источники | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | Всего | 3 109 466,6 | 105 208,0 | 143 866,1 | 201 001,2 | 400 338,5 | 345 415,0 | 1 095 911,8 | 817 726,0 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| бюджет  города | 60 758,4 | 8 062,1 | 6 362,0 | 9 570,4 | 3 960,1 | 11 209,6 | 10 823,5 | 10 770,7 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| федеральный бюджет | 2 323 001,0 | ̶ | ̶ | ̶ | 290 328,6 | 212 235,0 | 1 085 088,3 | 735 349,1 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| областной бюджет (средства Фонда развития территорий) | 349 066,9 | 30 261,0 | 98 060,9 | 113 784,6 | 84 621,3 | 22 339,1 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| областной бюджет | 376 640,3 | 66 884,9 | 39 443,2 | 77 646,2 | 21 428,5 | 99 631,3 |  | 71 606,2 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| внебюджетные источники | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | Всего | 75 468,8 | 5 226,4 | 5 607,3 | 5 174,6 | 7 040,8 | 7 042,4 | 6 889,4 | 6 889,4 | 5 726,4 | 5 900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
| бюджет  города | 75 468,8 | 5 226,4 | 5 607,3 | 5 174,6 | 7 040,8 | 7 042,4 | 6 889,4 | 6 889,4 | 5 726,4 | 5 900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
| федеральный бюджет | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| областной бюджет | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| внебюджетные источники | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

7. Приложение № 5 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

СУБСИДИИ,

получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  субсидии | 2023 год | | | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | |
| за счет средств бюджета города | за счет средств областного  бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда развития территорий | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда развития территорий | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда развития территорий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидия на обеспечение жильем молодых семей | 8 258,4 | 735,0 | 5 511,8 | 2 011,6 | – | 13 505,9 | 1 202,1 | 8 911,8 | 3 392,0 | – | 13 588,5 | 1 209,4 | 8 911,7 | 3 467,4 | − |
| 2. | Субсидия на предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления одного ребенка) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 3. | Субсидия на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | 131 712,7 | 9 742,3 | 99 631,3 | ‒ | 22 339,1 | 10 823,5 | 10 823,5 | – | – | ‒ | 82 376,9 | 10 770,7 | 71 606,2 | ̶ | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов