АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2012.					№ 423                        		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о ходе работ

по городской целевой программе

« Капитальный ремонт многоквартирных домов

на территории города  Новошахтинска

Ростовской области в 2011 году»

по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.02.2012. № 133 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных  городских целевых  программ, их формирования и реализации  и порядке проведения и критериях  оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по городской целевой  программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории   города Новошахтинска  Ростовской области в 2011 году», утвержденной постановлением Администрации города от 05.12.2011. № 1098 «Об утверждении  городской целевой программы «Капитальный ремонт  многоквартирных домов на территории города  Новошахтинска Ростовской области в 2011 году»,  по результатам за 2011 год согласно приложению №1.

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования  «Город Новошахтинск» в сети  «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                                         И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального

хозяйства Администрации города

Приложение № 1

к постановлению                                                                                                                               Администрации города

от 28.04.2012.№ 423

Отчет

о ходе работ по городской целевой  программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Новошахтинска  Ростовской области в 2011 году» по результатам за 2011 год

(далее - отчет)

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по городской целевой  программе  «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Новошахтинска  Ростовской области в 2011 году» (далее – программа) по состоянию на 31 декабря 2011 года  приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации программы в  2011 году

Для проведения капитального ремонта многоквартирных домов в  целях выполнения условий реформирования жилищно-коммунального хозяйства:

составлен и утвержден перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту;

проведены собрания собственников помещений, составлены протоколы с согласием на проведение капитального ремонта, определением видов выполняемых работ, согласием на оплату доли софинансирования  в размере не менее 5% от общей сметной стоимости, определением порядка сбора и оплаты доли софинансирования подрядным организациям;

протоколами собраний собственников утверждена сметная документация и определены подрядные организации. Всего в реализации программы принимали участие 4 подрядные организации.  Проведен капитальный ремонт семи многоквартирных  домов.

3. Данные о целевом использовании

и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней

и внебюджетных источников

В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию программы, средства областного бюджета составляют 84,4 %, бюджета города – 10,3 %, внебюджетные источники – 5,3 %.

Нецелевого использования средств не установлено.

4. Сведения о неосвоенных бюджетных средствах

По состоянию на 31 декабря 2011 года  средства, выделенные на реализацию программы,  в полной сумме освоены и перечислены подрядным организациям.

5. Информация об оценке эффективности реализации городской целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Новошахтинска Ростовской области в 2011 году» по результатам за 2011 год представлена в приложении № 2 к настоящему отчету.

6.Сведения о соответствии фактических показателей

реализации программы  показателям, установленным докладом

о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя

бюджетных средств

Показатель программы «Количество отремонтированных многоквартирных домов» соответствует аналогичному показателю доклада. В 2011 году значение показателя - 7 многоквартирных домов.

7.Информация о степени достижения

запланированных показателей программы

Из 16 показателей результативности программы в 2011 году не выполнены 3.

Управляющий делами

Администрации города                        	                                                         Ю.А. Лубенцов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к отчету о ходе работ по городской целевой программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | города Новошахтинска Ростовской области в 2011 году» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по результатам за 2011 год |
|  | Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по городской целевой программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Новошахтинска Ростовской области в 2011 году» по состоянию на «31» декабря 2011года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на 2011 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Всего по программе | 20390,8 | 0,0 | 16404,1 | 2972,2 | 1014,5 | 19429,7 | 0,0 | 16404,1 | 2011,0 | 1014,6 | 19429,6 | 0,0 | 16404,1 | 2010,9 | 1014,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2. | Выделение субсидий бюджету муниципального образования "Город Новошахтинск" на изготовление проектно-сметной документации и предоставление управляющим организациям, ТСЖ, либо жилищным кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда города Новошахтинска, субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул.Радио,26 | 11798,3 | 0,0 | 9538,3 | 1670,0 | 589,9 | 10390,8 | 0,0 | 8990,7 | 810,2 | 589,9 | 10390,8 | 0,0 | 8990,7 | 810,2 | 589,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | ул.Тореза,15 | 978,2 | 0,0 | 790,8 | 138,5 | 48,9 | 1087,2 | 0,0 | 899,8 | 138,5 | 48,9 | 1087,2 | 0,0 | 899,8 | 138,5 | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | ул.Говорова,30 | 564,1 | 0,0 | 456,0 | 79,8 | 28,2 | 599,4 | 0,0 | 491,4 | 79,8 | 28,2 | 599,4 | 0,0 | 491,4 | 79,8 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | ул.Харьковская,8 | 1624,7 | 0,0 | 1313,5 | 230,0 | 81,2 | 1924,8 | 0,0 | 1613,9 | 229,7 | 81,2 | 1924,8 | 0,0 | 1613,9 | 229,7 | 81,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | ул.Соколова,18а | 136,8 | 0,0 | 110,6 | 19,4 | 6,8 | 245,9 | 0,0 | 219,7 | 19,4 | 6,8 | 245,9 | 0,0 | 219,7 | 19,4 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | ул.Говорова,34 | 293,8 | 0,0 | 237,5 | 41,6 | 14,7 | 293,8 | 0,0 | 237,5 | 41,6 | 14,7 | 293,8 | 0,0 | 237,5 | 41,6 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | ул.Зорге,42 | 4894,9 | 0,0 | 3957,3 | 692,9 | 244,7 | 4887,7 | 0,0 | 3951,1 | 691,9 | 244,8 | 4887,6 | 0,0 | 3951,1 | 691,8 | 244,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3. | Предоставление финансовой поддержки на возмещение части затрат по изготовлению (восстановлению) технической документации многоквартирных домов города Новошахтинска, проведению технической инвентаризации, выполнению топосъемки, межеванию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и постановке сформированных земельных участков на кадастровый учет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управляющий делами Администрации города Ю.А.Лубенцов |  |

|  |  |  | Приложение № 2 к отчету о ходе работ по городской программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Новошахтинска Ростовской области в 2011 году» по результатам за 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация об оценке эффективности реализации городской целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Новошахтинска Ростовской области в 2011 году» по результатам за 2011 год |
| № п/п | Наименование показателей результативности программы (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
|  |  |  | 2011 год | 2011 год | отклонение от планового значения (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля многоквартирных жилых домов с износом более 31 %, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта | % | 21,2 | 21,2 | 0 |
| 2 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | % | 14,63 | 14,54 | -0,09 |
| 3 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирным домом посредством ТСЖ, ЖСК, либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов | % | 16,6 | 15,87 | -0,73 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации | % | 68,76 | 69,64 | 0,88 |
| 5 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности | % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности в форме муниципальных учреждений | % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации государственной формы собственности | % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации государственной формы собственности в форме государственных учреждений | % | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности | % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ со 100-процентной долей, находящейся в муниципальной или государственной собственности | % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 %, находящейся в государственной (муниципальной) собственности | % | 100 | 100 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем 25 % в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме ТСЖ, ЖСК, либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов | % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 16,6 | 16,6 | 0 |
| 14 | Общая площадь многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | тыс.кв.м | 9,55 | 9,55 | 0 |
| 15 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 7 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность | человек | 15 | 15 | 0 |
| Управляющий делами |
| Администрации города Ю.А.Лубенцов |