АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2012.  						    № 351                     		г.Новошахтинск

# Об утверждении отчёта о ходе работ

по долгосрочной целевой программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в городе Новошахтинске

на 2009 – 2012 годы» по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.02.2012. №133  «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчёт о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2012 годы», утверждённой  постановлением Мэра города от 09.12.2008. №1654  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2012 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению №1.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                		        И.Н.Сорокин

Постановление вносит:

сектор транспорта и связи

Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 17.04.2012. № 351

Отчет

о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности

дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2012 годы»  по результатам

за 2011 год (далее - отчёт)

## 1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Новошахтинске на 2009-2012 годы» (далее – программа) по состоянию на 31 декабря 2011 года приведён в приложении №1 к настоящему отчёту.

## 2. Сведения о результатах реализации программы за 2011 год

## В целях решения  подпрограммных мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения на улично-дорожной сети г. Новошахтинска  проводится разработка дислокации дорожных знаков и дорожной разметки на 79 улицах из 149, имеющих твердое покрытие.

## Выполнены дорожные работы, направленные на повышение безопасности дорожного движения на 12 участках концентрации дорожно-транспортных происшествий по: пр. Ленина, ул. Молодежной, ул. Чиха, ул. Белинского, автодороге в 1-ое отделение ЗАО «Пригородное», автодороге во 2-ое отделение ЗАО «Пригородное»,  автодороге от пос. Радио до пос. Красный, ул. Библиотечной, ул. Станционной, ул. Антипова, ул. Академика Королева, ул. Железнякова.

## Произведено обустройство 5 091 п.м тротуаров.

## Установлено 209 дорожных знаков, обеспечивающих безопасность для всех участников дорожного движения.

## Производилось содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения (12 светофорных объектов).

## 3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

## На реализацию программы в 2011 году предусмотрено 18 092,7 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований составил 15 038,7 тыс. рублей, освоено (доведено до главных распорядителей) 15 038,5 тыс. рублей.

## В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию программы, средства бюджета города составляют 100 процентов. Нецелевого использования средств не установлено.

## 4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы

## Реализация программы способствует обеспечению безопасности для всех участников дорожного движения. Решение этой проблемы является необходимым условием для сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

## Результаты выполнения мероприятий программы напрямую зависят от объемов вложенных средств.

## В отчетном году в связи с уменьшением расходов бюджета города на реализацию программы показатели её реализации были откорректированы в меньшую сторону.

## 5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях           деятельности главного распорядителя бюджетных средств:

## Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП. Уменьшилось на                 2 чел. по отношению к плановому показателю;

## 6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

## Предусмотренные на 2011 год мероприятия выполнены в полном объеме.

## 7. Оценка эффективности результатов реализации программы

## Информация об оценке эффективности реализации программы представлена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации города							                          Ю.А. Лубенцов

Приложение 1

к отчёту о ходе работ  по долгосрочной целевой программе

«Повышение безопасности дорожного движения в городе

Новошахтинске на 2009-2012 годы» по результатам за 2011 год

Отчет

## о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

## долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Новошахтинске на 2009-2012 годы» по состоянию на 31 декабря 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы тыс.руб. | Уточненный план ассигнований на 2011 год тыс.руб. | Исполнено (кассовые расходы) тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по программе | 18092,7 | - | - | 18092,7 | - | 15038,7 | - | - | 15038,7 | - | 15038,5 | - | - | 15038,5 | - | - |
| 2. | Всего по подпрограмме | 18092,7 | - | - | 18092,7 | - | 15038,7 | - | - | 15038,7 | - | 15038,5 | - | - | 15038,5 | - | - |
| 3. | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 398,1 | - | - | 398,1 | - | 197,0 | - | - | 197,0 | - | 197,0 | - | - | 197,0 | - | - |
| 4. | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах | 5778,4 | - | - | 5778,4 | - | 5839,1 | - | - | 5839,1 | - | 5838,9 | - | - | 5838,9 | - | - |
| 4.2 | в т.ч. изготовление проектно сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | 5874,7 | - | - | 5874,7 | - | 5091,2 | - | - | 5091,2 | - | 5091,2 | - | - | 5091,2 | - | - |
| 5. | Выполнение работ по строительству и ремонту тротуаров | 4197,3 | - | - | 4197,3 | - | 2319,5 | - | - | 2319,5 | - | 2319,5 | - | - | 2319,5 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 6. | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | светофоры | 1147,3 | - | - | 1147,3 | - | 995,0 | - | - | 995,0 | - | 995,0 | - | - | 995,0 | - | - |
| 6.2 | нанесение горизонтальной дорожной разметки | 196,9 | - | - | 196,9 | - | 96,9 | - | - | 96,9 | - | 96,9 | - | - | 96,9 | - | - |
| 7 | Приобретение для ОГИБДД отдела МВД России по г. Новошахтинску фоторадарного передвижного комплекса «КРИС»П | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - |

Примечание: Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями путем сравнения фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

Управляющий делами

Администрации города 									                                                                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение №2

к отчёту о ходе работ  по долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе      Новошахтинске на 2009-2012 годы» по результатам за 2011 год

Информация

## об оценке эффективности реализации

## долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Новошахтинске на 2009-2012 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 2009,2010 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год, 1й год реализации программы | 2010 год, 2й год реализации программы | 2011 год, 3й год реализации программы | 2012 год, 4й год реализации программы | 2009 год, 1й год реализации программы | отклонение от планового значения (процентов) | 2010 год, 2й год реализации программы | отклонение от планового значения (процентов) | 2011 год, 3й год реализации программы | отклонение от планового значения (процентов) | и так далее по годам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Чел. | 19 | 17 | 15 | 14 | 15 | 79,0 | 15 | 88,0 | 13 | 87,0 | - |
| 2 | Оценка эффективности долгосрочной целевой программы за 2011 год | Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану: фактическое использование средств *100 процентов утвержденный план 15038,5/15038,7*100%=99,9% |

Управляющий делами

Администрации города											                                                         Ю.А. Лубенцов