АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2013.  					      № 1196            		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 29.07.2010. № 1153

«Об утверждении долгосрочной городской

целевой программы «Развитие сети

автомобильных дорог общего пользования

в городе Новошахтинске на 2011 -2015 годы»

(в редакции от 13.09.2012. № 975)

В связи с изменением объемов финансирования долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011 – 2015 годы»,  в соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 29.07.2010.         № 1153 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011- 2015 годы» (в редакции от 13.09.2012. № 975) согласно приложению №1.

2. Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  города от 17.05.2013.№ 581 «О внесении изменений в постановление Администрации города  от 29.07.2010. № 1153 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы» (в редакции от 13.09.2012. № 975).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Первый заместитель Главы

Администрации города                                                                                   С.А. Бондаренко

Постановление вносит:

муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска

«Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 27.09.2013. № 1196

Изменения,

вносимые в постановление Администрации города  от 29.07.2010. № 1153

«Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети

автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011 – 2015 годы»

(в редакции от 13.09.2012. № 975)

1. В приложении  № 1:

1.1. В паспорте долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011 – 2015 годы»:

1.1.1. Пункт «Муниципальный заказчик программы» дополнить словами: «в лице муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»)».

1.1.2. Пункт «Разработчик программы» дополнить словами: «МКУ «УЖКХ».

1.1.3. Пункт «Исполнитель программы» дополнить словами: « МКУ «УЖКХ».

1.1.4. Пункт «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования программы | - общий объем финансирования программы – 486 088,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2011 год – 51 131,3 тыс. руб.; 2012 год – 91 535,0 тыс. руб.; 2013 год – 90 364,1 тыс. руб.; 2014 год – 134 103,1 тыс. руб.; 2015 год – 118 954,9 тыс. руб. Объем финансирования программы из бюджета города – 48 936,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2011 год – 7 618,6 тыс. руб.; 2012 год – 11 687,7 тыс. руб.; 2013 год – 7 543,3 тыс. руб.; 2014 год – 11 793,4 тыс. руб.; 2015 год – 10 293,8 тыс. руб. Объем финансирования программы из областного бюджета – 437 151,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2011 год –- 43 512,7 тыс. руб.; 2012 год – 79 847,3 тыс. руб.; 2013 год – 82 820,8 тыс. руб.; 2014 год – 122 309,7 тыс. руб.; 2015 год – 108 661,1 тыс. руб.». |
| --- | --- |

1.2. В Разделе 5:

    - 1.2.1. Второй абзац после слов: « Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города» дополнить словами: « , МКУ «УЖКХ».

    - 1.2.2. Третий абзац после слов: « Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города» дополнить словами: « ,МКУ «УЖКХ».

1.3. Приложение № 2 к долгосрочной городской целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе  Новошахтинске на 2011 – 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к долгосрочной городской целевой программе

«Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок испол- нения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них |  |
| 1.1. | Проведение меро- приятий по капи-тальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Сохранение протяженнос-ти соответст- вующих нор-мативным требованиям автомобиль-ных дорог об-щего пользо-вания муници-пального зна-чения за счет капитального ремонта авто-мобильных дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2011-2015 годы | Бюджет города Област-ной бюджет | 38 666,000 311 129,500 | 7 618,600 43 512,700 | 4 191,900 23 205.300 | 4 768,300 43 395,700 | 11 793,400 107 332,200 | 10 293,800 93 683,600 |
| 1.1.1. | Капитальный ре-монт автомобиль-ной дороги по ул. Красный Проспект от ул. Мичурина до городского кладбища пос. Петровский |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2011 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 1 623,000 9 269,900 | 1 623,000 9 269,900 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Просвеще-ния (от ул.Просве- щения № 10 до МБОУ СОШ №27) в г.Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2011 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 1 463,400 8 358,200 | 1 463,400 8 358,200 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Комсомоль-ской (от трассы «Новошахтинск-Майский» до ул. Советской Конституции) в городе Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2011 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 532,200 25 884,600 | 4 532,200 25 884,600 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Советской Конституции (от ул. Красный Проспект № 1 до ул. Шоссейной) |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 191,900 23 205,300 |  | 4 191,900 23 205,300 |  |  |  |
| 1.1.5. | Капитальный ре-монт автодороги от поста № 4 пос. Радио (учас-ток автодороги от пос-та № 4 до пос. Красный); автодорога по ул. Коненкова, ул. Желябова; участок авто-дороги от ул. Же-лябова до ул. Де-ниса Давыдова; ул. Восточная (от ул.Дениса Давы-дова до ул. Чека- |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013-2014 годы | Бюджет города Област- ной бюджет | 8 751,810 79 650,200 |  |  | 4 768,300 43 395,700 | 3 983,510 36 254,500 |  |
|  | лина);ул.Чекали- на (от ул.Восточ- ной до ул. Буден-ного); ул. Буденно- го (от ул. Чекали- на до ул. Соколо-ва); ул. Соколова (от ул. Буденного до ул. Соколова № 10) до ул. Соко-лова № 10 в пос. Самбек в г. Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Садовой (от ул. Комсомольской до ул. Ульянцева); участок автодороги от ул. Садовой до пл. Базарной; пл. Базарная; от ул. Базарной до пр. Ленина в горо- де Новошахтинске Ростовской облас- ти |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2014 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 3 042,550 27 690,600 |  |  |  | 3 042,550 27 690,600 |  |
| 1.1.7. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Гришина (от ул. Мичурина до ул. Мира), ул. Мира (от ул. Гришина до ул. Морозова) |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2014 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 767,340 43 387,150 |  |  |  | 4 767,340 43 387,150 |  |
| 1.1.8. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Мичурина (от ул. Красный Проспект до ул. Белинского) |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2015 | Бюджет города Област- ной бюджет | 5 400,400 49 144,000 |  |  |  |  | 5 400,400 49 144,000 |
| 1.1.9. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Антипова (от пер. Лаптева до ул. Королева) |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2015 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 893,400 44 539,600 |  |  |  |  | 4 893,400 44 539,600 |
| 1.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 349 795,500 | 51 131,300 | 27 397,200 | 48 164,000 | 119 125,600 | 103 977,400 |
| 1.2.1. |  | Бюджет города | 38 666,000 | 7 618,600 | 4 191,900 | 4 768,300 | 11 793,400 | 10 293,800 |
| 1.2.2. |  | Област-ной бюджет | 311 129,500 | 43 512,700 | 23 205,300 | 43 395,700 | 107 332,200 | 93 683,600 |
| 1.2.3. |  | Федераль- ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соот-ветствующих нормативным требованиям | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2012- 2015 годы | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 886,200 28 310,700 |  | 4 886,200 28 310,700 |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство автодороги по пер. Водосбор-ному (от ул.Со-ветской Консти-туции до ул. Просвещения) в г.Ново-шахтинске Ростовской области |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 827,335 4 854,923 |  | 827,335 4 854,923 |  |  |  |
| 2.1.2. | Строительство подъезда к МУ ДОД «Город-ская станция юных натуралис- тов» от автодо-роги «Новошах- тинск-Майский» - ул. Радио |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 058,865 23 455,777 |  | 4 058,865 23 455,777 |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство автодороги от ул. Карла Марк-са до трассы «Новошахтинск - Майский» (пер. Ясный, ул. Крупская, ул. Кубанская, ул. Можайского) |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2015 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |
| 2.1.4 | Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление | 2014 год | Бюджет города | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | жилищно- коммунального хозяйства» |  | Област- ной бюджет | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.5. | Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда 29 км до 2-го отделе-ния ЗАО«Приго- родное» в г.Но-вошахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2014 год | Бюджет города Област ной бюджет | 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
| 2.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 33 196,900 |  | 33 196,900 |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Бюджет города | 4 886,200 |  | 4 886,200 |  |  |  |
| 2.2.2. |  | Област- ной бюджет | 28 310,700 |  | 28 310,700 |  |  |  |
| 2.2.3. |  | Федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  | Внебюд-жетные источ- ники |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет содержания автомобильных дорог местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2012- 2015 годы | Област- ной бюджет | 57 454,800 |  | 13 330,000 | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 57 454,800 |  | 13 330,000 | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2.1. |  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | Област ной бюджет | 57 454,800 |  | 13 330,000 | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2.3. |  | Феде- ральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. |  | Внебюд-жетные источни- ки |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по ремонту дворовых территорий |  |
| 4.1. | Ремонт дворо-вых территорий многоквартир-ных домов,про-ездов к дворо-вым террито-риям много- квартирных домов | Улучшение ком-фортности дви-жения жителей многоквартир- ных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2012-2013 годы | Бюджет города Област ной бюджет | 5 384,600 40 256,600 |  | 2 609,600 15 001,300 | 2 775,000 25 255,300 |  |  |
| 4.1.1. | Ремонт проез-дов к дворовым территориям по улицам: 40 Лет Октября и 40 Лет Советской Армии (от дома №1 до дома №21 ул. 40 Лет Октября, от дома №2 до дома №20 ул. 40 Лет Советской Армии, от дома №8 улицы 40 Лет Советской Армии до дома №7 улицы 40 Лет Октября, от дома №14 улицы 40 Лет Советской Армии до дома №15 улицы 40 Лет Октября, к дворовым территориям домов №№7, 9,11, 13 улицы 40 Лет Октября, к дво-ровым терри- ториям домов № 6, 8,12,14 улицы 40 Лет Советской Армии, к дворовым территориям домов №№ 18, 19 улицы 40 Лет Советской Армии) в г. Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област ной бюджет | 628,680 3 702,593 |  | 628,680 3 702,593 |  |  |  |
| 4.1.2 | Ремонт проез-дов к дворовым территориям по улицам Соколо-ва №№ 29,20,22, Тореза №№15, 17,24, 22, Гово-рова №№ 15, 30, 32,34, Восточ-ной №№ 24, 26, Достоевского №№ 30, 34, 36, 38, 40, Кольцова №№ 1, 3, Щусе-ва №№2, 4, Ми-ра №30, Парко-вой №№44,46,48, Рабоче-Кресть-янской №№ 30, 28, 42, 44, 46, Кузнецкой №№17, 17а, 19, 35, 37, 39 в г.Но-вошахтинске |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 927,965 5 162,981 |  | 927,965 5 162,981 |  |  |  |
| 4.1.3. | Ремонт проездов к дворовым территориям по улицам Харьковской №№ 16, 21, 22, 24, 26, 72,78,86-а, 88, 90, 92, 94,100, 104,107, ул.Зорге №№40,42,44,46,51,74,76 в г. Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област ной бюджет | 1 052,955 6 135,726 |  | 1 052,955 6 135,726 |  |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дво- ровым террито-риям многоквар- тирных домов по ул.Харьковской №№ 8,10,12,14, 14а,20,52,54, 54а,60,62,68а, 70а,92а,113,115, 117,121,123, 125129; ул.Го-родской №№62, 64; ул. Зорге №№ 43,43а,45, 45а,47, 49,51, 52,54,56,62,64, 66,70,72,74,76; ул. Мересьева №№ 34,36,38; ул.40 Лет Октяб-ря №№1,5,7,11, 13,15,17; ул.40 Лет Советской Армии №№ 2,4, 16,18;ул.Садо- вая №№36,38 в г.Новошахтин-ске Ростовской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 809,045 7 363,124 |  |  | 809,045 7 363,124 |  |  |
| 4.1.5 | Ремонт дворовых территорий и про-ездов к дворовым территориям мно-гоквартирных до-мов по ул. Куз-нецкой №№ 23, 25,27,28,29,31, 37,37а,43,45,47, 49,51; |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 295,44937 2 688,880 |  |  | 295,44937 2 688,880 |  |  |
|  | ул.Рабоче- Крестьянской №№ 36,38;ул.Мо- жайского №3 и ул. Парковой №№ 7,22 в г. Новошахтинске Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворо-вым территориям многоквартирных домов по ул. Дос-тоевского №№10, 12,16,7а,7б,30а, 32,36а,38а,42; ул. Чиха №№23а, 25а,27а,28,32,34, 36,38,40,42; ул. Молодежной №№ 4,6,8,8а,12, 16,18 в г. Ново-шахтинске Рос-товской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 743,63115 6 767,792 |  |  | 743,63115 6 767,792 |  |  |
| 4.1.7 | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым тер-риториям много-квартирных до-мов по ул.Вос-точной №№ 2,4, 6,8,12,16,18,20, 22; ул. Соколова №№ 25,27; ул.Чекалина №№ 30,32; ул. Челюскина №29 в г. Новошах-тинске Ростов-ской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 255,3713 2 324,127 |  |  | 255,3713 2 324,127 |  |  |
| 4.1.8 | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым тер- риториям много-квартирных до-мов по ул. Го-родской №№ 46, 48,50,52,54,56, 58; ул. Малоса-довой №№ 8,10; ул. Харьковской №№ 28,131,133, 135,137 в г.Но-вошахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 257,430 2 342,872 |  |  | 257,430 2 342,872 |  |  |
| 4.1.9 | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым тер-риториям много-квартирных до-мов по ул. Куз-нецкой № 41; ул. Рабоче-Крестьянской № 48; ул.Миха-ила Чиха № 30; ул. Можайского №13; ул.Чайков-ского №№ 83, 83а;ул. 4-й Пя-тилетки №№25, 27,29,31,33 в г. Новошахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 169,343 1 541,191 |  |  | 169,343 1 541,191 |  |  |
| 4.1.10 | Ремонт дворо-вых территорий и проездов к дворовым террито-риям многоквар-тирных домов по ул. Магистраль-ной №№ 2,4,8; ул. Коперника №№2,3,4,5,6,7,8,10; ул. Фестивальной №4,8,10; ул. Линейной №№27,22,30; ул. Перспективной №№1,3 в г.Новошахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 244, 73018 2 227,314 |  |  | 244, 73018 2 227,314 |  |  |
| 4.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 45 641,200 |  | 17 610,900 | 28 030,300 |  |  |
| 4.2.1. |  | Бюджет города | 5 384,600 |  | 2 609,600 | 2 775,000 |  |  |
| 4.2.2. |  | Област- ной бюд-жет | 40 256,600 |  | 15 001,300 | 25 255,300 |  |  |
| 4.2.3. |  | Феде- ральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. |  | Внебюд-жетные источни- ки |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Всего по программе, в том числе: |  | 486 088,400 | 51 131,300 | 91 535,000 | 90 364,100 | 134 103,100 | 118 954,900 |
| 5.1. |  | Бюджет города | 48 936,800 | 7 618,600 | 11 687,700 | 7 543,300 | 11 793,400 | 10 293,800 |
| 5.2. |  | Област- ной бюджет | 437 151,600 | 43 512,700 | 79 847,300 | 82 820,800 | 122 309,700 | 108 661,100 |
| 5.3. |  | Феде- ральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Внебюд-жетные источни- ки |  |  |  |  |  | » |

Управляющий делами

Администрации города						                                                        	       Ю.А. Лубенцов

.	4.Приложение № 3 к долгосрочной городской целевой программе « Развитие сети

автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011 – 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к долгосрочной городской целевой программе

«Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования в городе Новошахтинске

на 2011-2015 годы»

Методика

оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации мероприятий программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ----------------, где:

ЦИПi

КЦИi  – степень достижения i-го целевого показателя программы;

ЦИФi  – фактическое значение i-го целевого показателя программы;

ЦИПi  – плановое значение i-го целевого показателя программы.

При значении:

КЦИi равном 0,7 и выше достижение i-го целевого показателя является высоко эффективным;

КЦИi равном от 0,5 до 0,7 достижение i-го целевого показателя является умеренно эффективным;

КЦИi равном менее 0,5 достижение i-го целевого показателя является неэффективным.

2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = --------------, где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия  программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия  программы;

БЗПi – плановое, прогнозное значение бюджетных затрат i-го мероприятия  программы.

При значении:

КБЗi равном от 0,9 до 1 достижение i-го целевого показателя является эффективным;

КБЗi равном от 0,8 до 0,9 достижение i-го целевого показателя является умеренно эффективным;

КБЗi равном менее 0,8 достижение i-го целевого показателя является неэффективным.

По результатам интегральной оценки достигнутых критериев программа считается:

реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значения 90% и более целевых показателей соответствуют установленному интервалу для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, а уровень финансирования программы составил не менее 90%;

реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значения 50% и более целевых показателей соответствуют установленному интервалу для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, а уровень финансирования программы составил не менее 70%;

если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности её реализации признается неудовлетворительным.».

Управляющий делами

Администрации  города                                                                                       Ю.А. Лубенцов