АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2013.					 № 359             		                г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации  долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2015 годы» за 2012 год, за весь период действия программы

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2015 годы», утвержденной постановлением Мэра города от 09.12.2008. № 1654 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2015 годы», за 2012 год, за весь период действия программы согласно приложению № 1.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города 										И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление

жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 05.04.2013. № 359

Отчет

о реализации долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2015 годы»  за 2012 год, за весь период действия программы

( далее – отчет)

Раздел I.

Основные результаты

Реализация долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2015 годы» (далее – программа) в 2012 году производилась по направлениям, обеспечивающим безопасность для всех участников дорожного движения.

Выполнены дорожные работы, направленные на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий по маршрутам движения общественного пассажирского транспорта и маршрутам движения школьных автобусов (проведение ямочного ремонта, содержание автомобильных работ в зимнее время).

С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий выполнены работы по установке 83 дорожных знаков и нанесению горизонтальной дорожной разметки протяженностью более 1 700 метров согласно утвержденным схемам проекта организации дорожного движения в городе Новошахтинске.

Проводилось содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения (12 светофорных объектов), капитальный ремонт светофорного объекта на пересечении улиц Советской и Комсомольской (365,6 тыс. руб.).

Изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию проспекта Ленина.

Раздел II.

Меры по реализации программы

В течение 2012 года внесено три изменения в программу постановлениями           Администрации города:

от 10.02.2012. № 100 «О внесении изменений в постановление Мэра города от 09.12.2008. № 1654 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2012 годы» (в редакции от 14.10.2010. № 1443) в связи с изменением объемов финансирования программы;

от 10.09.2012. № 969 «О внесении изменений в постановление Мэра города от 09.12.2008. № 1654» в связи с изменением сроков реализации и объемов финансирования программы;

от 14.12.2012. № 1472 «О внесении изменений в постановление Мэра города от 09.12.2008. №1654 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009-2015 годы» (в редакции от 10.09.2012. №969) в целях оперативного решения задач по                  исполнению программы.

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2012 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации программы за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2009 - 2015 годов приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации долгосрочной городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2015 годы» годы за 2012 год, за весь период действия программы

Отчет

о реализации программы за 2012 год (за весь период реализации программы)

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджет- ные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по программе | 12 452,5 | - | - | 12 452,5 | - | 12 452,5 | - | - | 12 452,5 | - | 11 068,9 | - | - | 11 068,9 | - | Отсутствие финансирования |
| 2. | Проектирование и установка светофорных объектов | 750,0 | - | - | 750,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Разработка дислокации дорожных знаков | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 250,0 | - | - | 250,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 299,3 | - | - | 299,3 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5. | Создание зон ограничений для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения» движения» в жилых зонах, возле школ в городах и районных центрах | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах | 7 575,2 | - | - | 7 575,2 | - | 8 625,2 | - | - | 8 625,2 | - | 8 268,0 | - | - | 8 268,0 | - |  |
| 7. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | 1 664,0 | - | - | 1 664,0 | - | 1 664,0 | - | - | 1 664,0 | - | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | - |  |
| 8. | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения. Светофоры в населенных пунктах | 1 463,3 | - | - | 1 463,3 | - | 1 563,3 | - | - | 1 563,3 | - | 1 202,3 | - | - | 1 202,3 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 9. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 99,3 | - | - | 99,3 | - |  |
| 10. | Проведение комплекса работ по обеспечению безопасности движения на ж/д переездах | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                         Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации долгосрочной городской целевой программы         «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2015 годы» годы за 2012 год, за весь период действия программы

Информация

об оценке эффективности реализации программы

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2009 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+;-) | 2010 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+;-) | 2011 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+;-) | 2012 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+;-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Количество лиц, по-гибших в результате дорож-но-тран-спорт-ных происшествий | чел. | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 15 | 79,0 | 15 | 88,0 | 13 | 87,0 | 13 | 92,9 |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов