АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2018  					     № 1212                    		  г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и

комфортным жильём жителей»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 04.05.2018             № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска», от 24.08.2018 № 799 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильём жителей» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бондаренко С.А.

Мэр города										          И.Н. Сорокин

Постановление вносит

управление жилищной политики

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 05.12.2018 № 1212

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного

строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей»

| Наименование программы | − муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (далее − программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | − Администрация города Новошахтинска (управление жилищной политики) (далее – управление жилищной политики Администрации города) |
| Соисполнители программы | – муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» (далее – МКУ г. Новошахтинска «УКС») |
| Участники программы | – отсутствуют |
| Подпрограммы программы | − подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством»; подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда»; подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |
| Программно-целевые инструменты программы | − отсутствуют |
| Цели программы | − улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан; рост обеспеченности общей площадью жилых помещений в среднем на одного жителя города |
| Задачи программы | − обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан; стимулирование развития рынка жилья; ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда |
| Целевые показатели программы | − количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий; общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города |
| Этапы и сроки реализации программы | − 2019 – 2030 годы; этапы реализации программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение программы | – общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 1 047 707,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 118 324,1 тыс. руб.; 2020 год – 121 075,2 тыс. руб.; 2021 год – 147 700,0 тыс. руб.; 2022 год – 132 739,5 тыс. руб.; 2023 год – 119 409,9 тыс. руб.; 2024 год – 119 556,7 тыс. руб.; 2025 год – 142 899,7 тыс. руб.; 2026 год – 28 607,1 тыс. руб.; 2027 год – 28 781,1 тыс. руб.; 2028 год – 29 167,4 тыс. руб.; 2029 год – 29 566,6 тыс. руб.; 2030 год – 29 879,8 тыс. руб.; из них: объем финансирования программы из федерального бюджета – 8 976,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 755,4 тыс. руб.; 2020 год – 2 266,2 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 661,6 тыс. руб.; 2023 год – 661,6тыс. руб.; 2024 год – 661,6 тыс. руб.; 2025 год – 661,6 тыс. руб.; 2026 год – 661,6 тыс. руб.; 2027 год – 661,6 тыс. руб.; 2028 год – 661,6 тыс. руб.; 2029 год – 661,6 тыс. руб.; 2030 год – 661,6 тыс. руб.; объем финансирования программы из областного бюджета – 902 325,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 103 163,5 тыс. руб.; 2020 год – 105 283,5 тыс. руб.; 2021 год – 131 688,0 тыс. руб.; 2022 год – 117 849,8 тыс. руб.; 2023 год – 105 283,7 тыс. руб.; 2024 год – 105 283,7 тыс. руб.; 2025 год – 126 227,1 тыс. руб.; 2026 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2027 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2028 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2029 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2030 год – 21 509,3 тыс. руб.; объем финансирования программы из бюджета города – 136 405,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 14 405,2 тыс. руб.; 2020 год – 13 525,5 тыс. руб. 2021 год – 16 012,0 тыс. руб.; 2022 год – 14 228,1 тыс. руб.; 2023 год – 13 464,6 тыс. руб.; 2024 год – 13 611,4 тыс. руб.; 2025 год – 16 011,0 тыс. руб.; 2026 год – 6 436,2 тыс. руб.; 2027 год – 6 610,2 тыс. руб.; 2028 год – 6 996,5 тыс. руб.; 2029 год – 7 395,7 тыс. руб.; 2030 год – 7 708,9 тыс. руб. На реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» – 279 221,3 тыс. руб.; подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» − 707 713,9 тыс. руб.; подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» – 60 771,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | − выполнение мероприятий по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством; уменьшение количества ветхого и аварийного жилищного фонда |

ПАСПОРТ

подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей,

отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств

по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных

областным и федеральным законодательством»

| Наименование подпрограммы № 1 | − обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством (далее − подпрограмма № 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 1 | − управление жилищной политики Администрации города |
| Участники подпрограммы № 1 | – МКУ г. Новошахтинска «УКС» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 1 | − отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 1 | − оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи подпрограммы № 1 | − обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан; обеспечение строительства жилых домов, а также обеспечение строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры проектно-сметной документацией |
| Целевые показатели подпрограммы № 1 | − количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях; количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, улучшивших жилищные условия; доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат; количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; количество построенных объектов инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1 | − 2019 – 2030 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 279 221,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 26 573,8 тыс. руб.; 2020 год – 24 502,1 тыс. руб.; 2021 год – 22 219,1 тыс. руб.; 2022 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2023 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2024 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2025 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2026 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2027 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2028 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2029 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2030 год – 22 880,7 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 1 из федерального бюджета – 8 976,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 755,4 тыс. руб.; 2020 год – 2 266,2 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 661,6 тыс. руб.; 2023 год – 661,6тыс. руб.; 2024 год – 661,6 тыс. руб.; 2025 год – 661,6 тыс. руб.; 2026 год – 661,6 тыс. руб.; 2027 год – 661,6 тыс. руб.; 2028 год – 661,6 тыс. руб.; 2029 год – 661,6 тыс. руб.; 2030 год – 661,6 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 1 из областного бюджета – 261 694,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 25 091,8 тыс. руб.; 2020 год – 21 509,3 тыс. руб. 2021 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2022 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2023 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2024 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2025 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2026 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2027 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2028 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2029 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2030 год – 21 509,3 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 1 из бюджета города – 8 551,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 726,6 тыс. руб.; 2020 год – 726,6 тыс. руб.; 2021 год – 709,8 тыс. руб.; 2022 год – 709,8 тыс. руб.; 2023 год – 709,8 тыс. руб.; 2024 год – 709,8 тыс. руб.; 2025 год – 709,8 тыс. руб.; 2026 год – 709,8 тыс. руб.; 2027 год – 709,8 тыс. руб.; 2028 год – 709,8 тыс. руб.; 2029 год – 709,8 тыс. руб.; 2030 год – 709,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1 | − увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия |

ПАСПОРТ

подпрограммы № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда»

| Наименование подпрограммы № 2 | − переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда (далее − подпрограмма № 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 2 | − управление жилищной политики Администрации города |
| Участники подпрограммы № 2 | – МКУ г. Новошахтинска «УКС» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 2 | − отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 2 | − создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Задачи подпрограммы № 2 | − обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; снос ветхих, аварийных домов и утилизация сооружений |
| Целевые показатели подпрограммы № 2 | − количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда; общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) в целях предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу после 1 января 2012 года; общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего отселению |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 2 | − 2019 – 2030 годы; этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 707 713,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 87 267,1 тыс. руб.; 2020 год – 92 568,2 тыс. руб.; 2021 год – 121 476,0 тыс. руб.; 2022 год – 106 218,9 тыс. руб.; 2023 год – 92 364,3 тыс. руб.; 2024 год – 92 364,3 тыс. руб.; 2025 год – 115 455,1 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств областного бюджета – 640 631,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 78 071,7 тыс. руб.; 2020 год – 83 774,2 тыс. руб.; 2021 год – 110 178,7 тыс. руб.; 2022 год – 96 340,5 тыс. руб.; 2023 год – 83 774,4 тыс. руб.; 2024 год – 83 774,4 тыс. руб.; 2025 год – 104 717,8 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств бюджета города – 67 082,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 9 195,4тыс. руб.; 2020 год – 8 794,0 тыс. руб.; 2021 год – 11 297,3 тыс. руб.; 2022 год – 9 878,4 тыс. руб.; 2023 год – 8 589,9 тыс. руб.; 2024 год – 8 589,9 тыс. руб.; 2025 год – 10 737,3 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2 | − обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение городской среды за счет осуществления сноса ветхих, аварийных домов |

## ПАСПОРТ

## подпрограммы № 3 «Управление в сфере капитального строительства»

| Наименование подпрограммы № 3 | − управление в сфере капитального строительства (далее − подпрограмма № 3) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 3 | − МКУ г. Новошахтинска «УКС» |
| Участники подпрограммы № 3 | − отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 3 | − отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 3 | − обеспечение эффективной деятельности в сфере капитального строительства |
| Задачи подпрограммы № 3 | − надежное функционирование и динамичное развитие сферы капитального строительства, позволяющее сформировать безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности населения |
| Целевые показатели подпрограммы № 3 | − эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 3 | − 2019 − 2030 годы; этапы реализации подпрограммы № 3 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 3 в 2019 – 2030 годах, за счет средств бюджета города составляет, всего 60 771,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 3: 2019 год – 4 483,2 тыс. руб.; 2020 год – 4 004,9 тыс. руб.; 2021 год – 4 004,9 тыс. руб.; 2022 год – 3 639,9 тыс. руб.; 2023 год – 4 164,9 тыс. руб.; 2024 год – 4 311,7 тыс. руб.; 2025 год – 4 563,9 тыс. руб.; 2026 год – 5 726,4 тыс. руб.; 2027 год – 5 900,4 тыс. руб.; 2028 год – 6 286,7 тыс. руб.; 2029 год – 6 685,9 тыс. руб.; 2030 год – 6 999,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3 | − обеспечение реализации полномочий в сфере капитального строительства и реконструкции объектов |

Приоритеты и цели политики в сфере жилищного строительства

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства.

Одним из ключевых направлений развития города является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.

Цель программы – улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, а также рост обеспеченности общей площадью жилых помещений в среднем на одного жителя города.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих актуальных задач:

обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан;

стимулирование развития рынка жилья;

ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.

Объемы и источники финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведены в таблицах 1 – 6.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в период до 2019 года

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД (квартал, год) | Число жителей всего, чел | Число жи-телей, планируемых к переселению, чел. | Общая площадь жилых помещений МКД, кв. м | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Стоимость переселения граждан (рубль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | му-ни-ципальная собственность |  | частная собственность | му-ниципальная собственность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | ул. Перспективная, 85 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 37 | 37 | 503,2 | 12 | 9 | 3 | 503,2 | 376,50 | 126,70 | 20 839 149,00 | 18 859 429,83 | 1 979 719,17 |
| 2. | ул. Перспективная, 91 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 22 | 22 | 412,6 | 10 | 6 | 4 | 412,6 | 258,90 | 153,7 | 12 775 907,00 | 11 562 195,85 | 1 213 711,15 |
| 3. | ул. Громовой, 130 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 19 | 19 | 329 | 9 | 8 | 1 | 329 | 290,10 | 38,9 | 12 345 189,00 | 11 172 396,06 | 1 172 792,94 |
| 4. | ул. Багратиона, 7 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 18 | 18 | 380,6 | 10 | 9 | 1 | 380,6 | 319,30 | 61,3 | 13 582 413,00 | 12 292 083,76 | 1 290 329,24 |
| 5. | ул. 315-й Мелитопольской Дивизии, 82 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 19 | 19 | 186,2 | 4 | 3 | 1 | 186,2 | 138,90 | 47,3 | 5 872 769,05 | 5 314 856,01 | 557 913,04 |
| 6. | ул. Линейная, 21 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 20 | 20 | 619,0 | 12 | 10 | 2 | 619,0 | 511,30 | 107,7 | 21 745 984,33 | 19 680 115,80 | 2 065 868,53 |
| 7. | ул. Перспективная, 81 | 1197 | 27.09.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 6 | 6 | 165,1 | 2 | 2 | - | 165,1 | 165,10 | - | 6 260 000,00 | 5 665 300,00 | 594 700,00 |
| Итого по городу Новошахтинску − 7 |  |  |  |  | 141 | 141 | 2 595,7 | 59 | 47 | 12 | 2595,7 | 2 060,10 | 535,6 | 93 421 411,38 | 84 546 377,31 | 8 875 034,07 |
| Перечень МКД, признанных аварийными до 01.01.2012 и не включенных в областную адресную программу переселения граждан из аварийного фонда, утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 18.04.2013 № 196 |
| 1. | ул. Перспективная, 95 | 676 | 22.07.2011 | - | - | 1 | 1 | 42,3 | 1 | 1 | - | 42,3 | 42,3 | - | 910 507,50 | 824 009,29 | 86 498,21 |
| Итого по городу Новошахтинску −1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 42,3 | 1 | 1 | - | 42,3 | 42,3 | - | 910 507,50 | 824 009,29 | 86 498,21 |
| Итого по городу Новошахтинску − 8 |  |  |  |  | 142 | 142 | 2 638.0 | 60 | 48 |  | 2 638,0 | 2 103,20 | 535,6 | 94 331 918,88 | 85 370 386,60 | 8 961 532,28 |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в 2019-2020 годах

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Число жителей всего, чел. | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Общая площадь жилых помещений МКД, кв. м | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) | Стоимость переселения граждан (рубль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | му- ници-пальная собствен-ность |  | частная собственность | муниципальная соб-ственность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Громовой, 146 | 1197 | 27.09.2013 | IV 2020 | IV 2021 | 9 | 9 | 253,9 | 6 | 2 | 4 | 253,9 | 88,1 | 165,80 | 9 698 980,00 | 8 777 576,90 | 921 403,10 |
| 2. | ул. Пирогова, 48 | 1197 | 27.09.2013 | IV 2020 | IV 2021 | 40 | 40 | 1 008,9 | 18 | 18 | ‒ | 1 008,9 | 1 008,9 | ‒ | 38 539 980,00 | 34 878 681,90 | 3 661 298,10 |
| 3. | ул. Пирогова, 40 | 1568 | 06.12.2013 | IV 2020 | IV 2021 | 41 | 41 | 995,5 | 18 | 18 | ‒ | 995,5 | 995,5 | ‒ | 35 175 118,00 | 31 833 481,79 | 3 341 636,21 |
| Итого по городу Новошахтинску − 3 |  |  |  |  | 90 | 90 | 2 258,3 | 42 | 38 | 4 | 2 258,3 | 2 092,5 | 165,80 | 83 414 078,00 | 75 489 740,59 | 7 924 337,41 |
| Расчет-обоснование потребности в средствах на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в рамках I этапа 2018-2019 года областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2030 годах» (10 процентов от стоимости муниципальных контрактов участия в долевом строительстве, заключенных в 2018 году) |
| 1. | ул. Перспективная, 85 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 16 | 16 | 167,4 | 4 | 2 | 2 | 167,4 | 83,5 | 83,9 | 903 961,00 | 818 084,72 | 85 876,28 |
| 2. | ул. Перспективная, 91 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 10 | 10 | 153,7 | 4 | - | 4 | 153,7 | - | 153,7 | 597 893,00 | 541 093,15 | 56 799,85 |
| 3. | ул. Громовой, 130 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 1 | 1 | 38,9 | 1 | - | 1 | 38,9 | - | 38,9 | 151 321,00 | 136 945,50 | 14 375,50 |
| 4. | ул. Багратиона, 7 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 3 | 3 | 61,3 | 1 | - | 1 | 61,3 | - | 61,3 | 238 457,00 | 215 803,59 | 22 653,41 |
| 5. | ул. 315-й Мелитопольской Дивизии, 82 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 4 | 4 | 47,3 | 1 | - | 1 | 47,3 | - | 47,3 | 183 997,00 | 166 517,27 | 17 479,73 |
| 6. | ул. Линейная, 21 | 100 | 04.02.2013 | IV 2019 | IV 2020 | 6 | 6 | 200,9 | 4 | 2 | 2 | 200,9 | 93,2 | 107,7 | 777 353,00 | 703 504,48 | 73 848,52 |
| Итого по городу Новошахтинску − 6 |  |  |  |  | 40 | 40 | 669,5 | 15 | 4 | 11 | 669,5 | 176,7 | 492,8 | 2 852 982,00 | 2 581 948,71 | 271 033,29 |
| Итого по городу Новошахтинску − 9 |  |  |  |  | 130 | 130 | 2 927,80 | 57 | 42 | 15 | 2 927,80 | 2 269,20 | 658,60 | 86 267 060,00 | 78 071 689,30 | 8 195 370,70 |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в 2020-2021 годах

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Число жителей всего, (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД, (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) | Стоимость переселения граждан (рубль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собственность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Индустриальная, 4 | 1568 | 06.12.2013 | IV 2021 | IV 2022 | 10 | 10 | 222,4 | 6 | 6 | — | 222,4 | 222,4 | — | 8 740 320,00 | 7 909 989,60 | 830 330,40 |
| 2. | ул. Коллективная, 8 | 1718 | 26.12.2013 | IV 2021 | IV 2022 | 7 | 7 | 187,9 | 4 | 4 | — | 187,9 | 187,9 | — | 7 384 470,00 | 6 682 945,35 | 701 524,65 |
| 3. | ул. Коллективная, 10 | 1718 | 26.12.2013 | IV 2021 | IV 2022 | 9 | 9 | 173,4 | 4 | 4 | — | 173,4 | 173,4 | — | 6 814 620,00 | 6 167 231,10 | 647 388,90 |
| 4. | ул. Соколова, 25 | 1718 | 26.12.2013 | IV 2021 | IV 2022 | 18 | 18 | 317 | 8 | 5 | 3 | 317 | 200,3 | 116,7 | 15 888 990,00 | 14 379 535,95 | 1 509 454,05 |
| 5. | ул. Соколова, 17/5 | 102 | 31.01.2014 | IV 2021 | IV 2022 | 6 | 6 | 112,1 | 4 | 2 | 2 | 112,1 | 112,1 | — | 4 405 530,00 | 3 987 004,65 | 418 525,35 |
| 6. | ул. Советской Конституции, 8-д | 102 | 31.01.2014 | IV 2021 | IV 2022 | 6 | 6 | 134,4 | 4 | 2 | 2 | 134,4 | 51,3 | 83,1 | 5 863 560,00 | 5 306 521,80 | 557 038,20 |
| 7. | ул. Просвещения, 7 | 229 | 28.02.2014 | IV 2021 | IV 2022 | 57 | 57 | 702,8 | 18 | 12 | 6 | 702,8 | 643,6 | 175,2 | 36 011 546,79 | 32 590 449,84 | 3 421 096,94 |
| 8. | 315-й Мелитопольской Дивизии, 75 | 229 | 28.02.2014 | IV 2021 | IV 2022 | 8 | 8 | 189,8 | 4 | 4 | — | 189,8 | 189,8 | — | 7 459 140,00 | 6 750 521,70 | 708 618,30 |
| Итого по городу Новошахтинску − 8 |  |  |  |  | 121 | 121 | 2 039,8 | 52 | 40 | 12 | 2 039,8 | 1 836,7 | 379,2 | 92 568 176,78 | 83 774 199,99 | 8 793 976,79 |

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в 2021-2022 годах

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Число жителей всего, (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД, (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) | Стоимость переселения граждан (рубль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципа-льная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собственность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Водострой, 9 | 999 | 14.08.2014 | IV 2022 | IV 2023 | 21 | 21 | 357,8 | 10 | 9 | 1 | 357,8 | 316,6 | 41,2 | 16 069 770,00 | 14 543 141,85 | 1 526 628,15 |
| 2. | ул. Клары Цеткин, 3 | 999 | 14.08.2014 | IV 2022 | IV 2023 | 7 | 7 | 151 | 2 | 2 | — | 151 | 151 | — | 5 934 300,00 | 5 370 541,50 | 563 758,50 |
| 3. | ул. Брестская, 14 | 999 | 14.08.2014 | IV 2022 | IV 2023 | 25 | 25 | 639,4 | 12 | 11 | 1 | 639,4 | 596 | 43,4 | 25 128 420,00 | 22 741 220,10 | 2 387 199,90 |
| 4. | ул. Власть Советов, 8 | 999 | 14.08.2014 | IV 2022 | IV 2023 | 36 | 36 | 491,7 | 12 | 9 | 3 | 491,7 | 370,3 | 121,4 | 23 608 389,88 | 21 365 592,84 | 2 242 797,03 |
| 5. | ул. Коперника, 19 | 999 | 14.08.2014 | IV 2022 | IV 2023 | 26 | 26 | 608,2 | 12 | 12 | — | 608,2 | 608,2 | — | 23 902 260,00 | 21 631 545,30 | 2 270 714,70 |
| 6. | ул. Бехтерева, 92 | 1397 | 14.11.2014 | IV 2022 | IV 2023 | 8 | 8 | 218,6 | 4 | 4 | — | 218,6 | 218,6 | — | 8 590 980,00 | 7 774 836,90 | 816 143,10 |
| 7. | ул. Волна Революции, 34 | 1397 | 14.11.2014 | IV 2022 | IV 2023 | 18 | 18 | 287,6 | 15 | 6 | 9 | 287,6 | 112,4 | 175,2 | 18 510 300,00 | 16 751 821,50 | 1 758 478,50 |
| Итого по городу Новошахтинску − 7 |  |  |  |  | 141 | 141 | 2 753,3 | 67 | 53 | 14 | 2 753,3 | 2 372,1 | 381,2 | 121 744 419,88 | 110 178 699,99 | 11 565 719,88 |

Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в 2022-2023 годах

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Число жителей всего, (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД, (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) | Стоимость переселения граждан (рубль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципа-льная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собственность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пичугина, 20 | 1397 | 14.11.2014 | IV 2023 | IV 2024 | 19 | 19 | 435,9 | 8 | 8 | — | 435,9 | 435,9 | — | 17 130 870,00 | 15 503 437,35 | 1 627 432,65 |
| 2. | Пирогова, 61 | 1573 | 19.12.2014 | IV 2023 | IV 2024 | 18 | 18 | 395,4 | 8 | 8 | — | 395,4 | 395,4 | — | 15 539 220,00 | 14 062 994,10 | 1 476 225,90 |
| 3. | Алексеева, 8 | 1573 | 19.12.2014 | IV 2023 | IV 2024 | 14 | 14 | 464,3 | 8 | 7 | 1 | 464,3 | 397,5 | — | 15 621 750,00 | 14 137 683,75 | 1 484 066,25 |
| 4. | Краснофлотская, 21 | 1573 | 19.12.2014 | IV 2023 | IV 2024 | 21 | 21 | 436,5 | 8 | 7 | 1 | 436,5 | 387,1 | 48,5 | 25 190 732,31 | 22 797 612,74 | 2 393 119,57 |
| 5. | Дзержинского, 3 | 589 | 05.06.2015 | IV 2023 | IV 2024 | 13 | 13 | 218,2 | 7 | 7 | — | 218,2 | 218,2 | — | 8 575 260,00 | 7 760 610,30 | 814 649,70 |
| 6. | Брестская, 13 | 754 | 15.07.2015 | IV 2023 | IV 2024 | 18 | 18 | 633 | 12 | 12 | — | 633 | 633 | — | 19 888 048,83 | 17 998 684,20 | 1 889 364,63 |
| 7. | Клары Цеткин, 1 | 754 | 15.07.2015 | IV 2023 | IV 2024 | 4 | 4 | 114,7 | 2 | 2 | — | 114,7 | 114,7 | — | 4 507 710,00 | 4 079 477,55 | 428 232,45 |
| Итого по городу Новошахтинску − 7 |  |  |  |  | 107 | 107 | 2698,0 | 53 | 51 | 2 | 2 698,0 | 2 581,8 | 48,5 | 106 453 591,04 | 96 340 499,89 | 10 113 091,15 |

Таблица 6

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в 2023-2024 годах

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Число жителей всего, (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД, (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) | Стоимость переселения граждан (рубль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципа-льная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собственность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Власть Советов, 14 | 754 | 15.07.2015 | IV 2024 | IV 2025 | 19 | 19 | 160,6 | 3 | 3 | — | 160,6 | 160,6 | — | 6 311 580,00 | 5 711 979,90 | 599 600,10 |
| 2. | Нефтебазная, 27 | 1227 | 20.11.2015 | IV 2024 | IV 2025 | 6 | 6 | 141,1 | 2 | 2 | — | 141,1 | 141,1 | — | 5 545 230,00 | 5 018 433,15 | 526 796,85 |
| 3. | Линейная,25 | 1227 | 20.11.2015 | IV 2024 | IV 2025 | 19 | 19 | 388,2 | 8 | 8 | — | 388,2 | 388,2 | — | 15 256 260,00 | 13 806 915,30 | 1 449 344,70 |
| 4. | Докучаева, 3 | 146 | 04.03.2016 | IV 2024 | IV 2025 | 3 | 3 | 72,9 | 2 | 2 | — | 72,9 | 72,9 | — | 2 864 970,00 | 2 592 797,85 | 272 172,15 |
| 5. | Водострой, 6 | 146 | 04.03.2016 | IV 2024 | IV 2025 | 6 | 6 | 148,4 | 4 | 3 | 1 | 148,4 | 127,1 | 21,3 | 4 995 030,00 | 4 520 502,15 | 474 527,85 |
| Итого по городу Новошахтинску − 5 |  |  |  |  | 53 | 53 | 911,2 | 19 | 18 | 1 | 911,2 | 889,9 | 21,3 | 34 973 070,00 | 31 650 628,35 | 3 322 441,65 |

Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

Е= F'  /  N'*100%,

где:

E – эффективность реализации программы;

F' – фактическое значение i-го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы;

N' – плановое значение i-го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в приложениях № 3 и № 4 к настоящей программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уэф − уровень исполнения финансирования программы за отчетный период, процент;

Фф − фактически израсходованный объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы, тыс. руб.;

Фп − плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

1) достигнуты целевые показатели  программы в объёме 80 процентов и выше от общего количества показателей, с объемом средств/наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию. При этом процент освоения средств не должен быть ниже 80 – программа (подпрограмма) считается эффективной;

2) достигнуты целевые показатели программы в объеме от 60 процентов и выше от общего количества показателей, с объёмом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;

3) заданные целевые показатели программы выполнены в объеме от 60 до 79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объёме от 60 процентов и выше – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;

4) в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Сведения о показателях  программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.

Субсидии получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, приведены в приложении № 5 к настоящей программе.

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

СВЕДЕНИЯ

о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» |
| 1. | Количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | ведомственный | семья | 60 | 106 | 82 | 82 | 99 | 87 | 54 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города | статистический | кв. м | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 22,0 | 22,5 | 22,7 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |
| 3. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | статистический | семья | 429 | 445 | 455 | 450 | 445 | 445 | 440 | 440 | 435 | 435 | 430 | 430 | 425 | 420 |
| 4. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, улучшивших жилищные условия | статистический | семья | 52 | 63 | 25 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 5. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | статистический | процент | 100,0 | 67,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 6. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | ведомственный | семья | 5 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | ведомственный | человек | 42 | 23 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | ведомственный | тыс. кв. м | 1,05 | 0,57 | 0,45 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 9. | Количество построенных объектов инфраструктуры | ведомственный | шт. | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» |
| 10. | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | ведомственный | семья | 7 | 43 | 57 | 52 | 67 | 53 | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) в целях предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу после 1 января 2012 года | ведомственный | кв. м | 236,5 | 1 941,9 | 2 992,8 | 2 318,0 | 2 858,3 | 2 698,0 | 911,2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. | Общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего отселению | ведомственный | кв. м | 279,6 | 1 915,7 | 2 927,8 | 2 039,8 | 2 754,3 | 2 698,0 | 911,2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |
| 13. | Эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции | ведомственный | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Управляющий делами  Администрации города                                                                                                     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |
|  | Цель подпрограммы № 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы № 1 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» |
| 1.1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Улучшение жилищных условий жителей города | Ухудшение условий проживания жителей города | Влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | рост количества молодых семей, не имеющих собственного жилья | влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отсутствие благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5 приложения № 1 к настоящей программе |
| 3) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем | отсутствие благоустроенного жилья у ветеранов и инвалидов | влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 7, 8 приложения № 1 к настоящей программе |
| 4) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов | отсутствие благоустроенных жилых помещений для семей, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов | влияет на показатели 1, 2, 3, 4 приложения № 1 к настоящей программе |
| 5) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей | отсутствие благоустроенных жилых помещений для многодетных семей, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей | влияет на показатели 1, 2, 3, 4 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1.2. | Задача 2 подпрограммы № 1 «Обеспечение строительства жилых домов, а также обеспечение строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры проектно-сметной документацией» |
| 1.2.1. | Основное мероприятие. Разработка проектно-сметной документации (далее — ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2020 | Наличие разработанной ПСД с получением положительного заключения экспертизы для дальнейшего строительства и реконструкции инженерной инфраструктуры | Отсутствие ПСД на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры | Влияет на показатель 9 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2020 | качественное улучшение услуг по водоснабжению и водоотведению для населения | непредоставление услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для населения | влияет на показатель 9 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» |
|  | Цель подпрограммы № 2 «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан» |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы № 2: «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда» |
| 2.1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Улучшение жилищных условий жителей города, проживающих в аварийном жилье | Ухудшение условий для проживания граждан | Влияет на показатели 1, 10, 11, 12 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан | проживание граждан в непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу жилых помещениях | влияет на показатели 1, 10, 11, 12 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2.2. | Задача 2 подпрограммы № 2 «Снос ветхих, аварийных домов и утилизация сооружений» |
| 2.2.1. | Основное мероприятие. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Уменьшение количества ветхих и аварийных жилых и нежилых зданий | Увеличение количества ветхих и аварийных домов, ухудшение условий для проживания граждан | Влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | увеличение количества ветхих жилых домов, ухудшение условий для проживания граждан | влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | мероприятие. Снос ветхого и аварийногонежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | уменьшение количества ветхих и аварийных зданий и помещений не предназначенные для проживания | увеличение количества ветхих и аварийных нежилых помещений, ухудшение условий для проживания граждан | влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |
|  | Цель подпрограммы № 3 «Обеспечение эффективной деятельности в сфере капитального строительства» |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы № 3 «Надежное функционирование и динамичное развитие сферы капитального строительства, позволяющее сформировать безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности населения» |
| 3.1.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города Новошахтинска в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | Неэффективное расходование бюджетных средств, неисполнение возложенных функций в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | Влияет на показатель 13 приложения № 1 к настоящей программе |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

| Номер и наименование, подпрограммы программы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы <1> | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1 047 707,1 | 118 324,1 | 121 075,2 | 147 700,0 | 132 739,5 | 119 409,9 | 119 556,7 | 142 899,7 | 28 607,1 | 28 781,1 | 29 167,4 | 29 566,6 | 29 879,8 |
|  | Управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х | 985 935,2 | 112 840,9 | 117 070,3 | 143 695,1 | 129 099,6 | 115 245,0 | 115 245,0 | 138 335,8 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 61 771,9 | 5 483,2 | 4 004,9 | 4 004,9 | 3 639,9 | 4 164,9 | 4 311,7 | 4 563,9 | 5 726,4 | 5 900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 279 221,3 | 26 573,8 | 24 502,1 | 22 219,1 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
|  | Управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х | 279 221,3 | 26 573,8 | 24 502,1 | 22 219,1 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 279 221,3 | 26 573,8 | 24 502,1 | 22 219,1 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
| М. Обеспечение жильем молодых семей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1003 | 56101S3140 | 320 | 91 612,8 | 7 648,4 | 7 648,4 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 |
| М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1004 | 5610172400 | 410 | 178 632,5 | 18 170,0 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 |
| М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1003 | 5610151350 | 320 | 1 510,8 | 755,4 | 755,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 902 | 1003 | 5610151760 | 320 | 7 465,2 | — | 1 510,8 | — | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 |
| М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ОМ. Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | Х | Х | Х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| М. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0502 | 56102S3190 | 410 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | Всего, в том числе: | 902 | Х | Х | Х | 707 713,9 | 87 267,1 | 92 568,2 | 121 476,0 | 106 218,9 | 92 364,3 | 92 364,3 | 115 455,1 |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х | 706 713,9 | 86 267,1 | 92 568,2 | 121 476,0 | 106 218,9 | 92 364,3 | 92 364,3 | 115 455,1 |  |  |  |  |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 1 000,0 | 1 000,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Управление жилищной политики Администрации города; МКУ г. Новошахтинска «УКС»; МКУ «УГЖ» | 902 | Х | Х | Х | 706 713,9 | 86 267,1 | 92 568,2 | 121 476,0 | 106 218,9 | 92 364,3 | 92 364,3 | 115 455,1 | — | — | — | — | — |
| М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0501 | 56201S3160 | 410 | 706 713,9 | 86 267,1 | 92 568,2 | 121 476,0 | 106 218,9 | 92 364,3 | 92 364,3 | 115 455,1 | — | — | — | — | — |
| ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда |  | 902 | Х | Х | Х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0503 | 5620223340 | 240 | 1 000,0 | 1 000,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| М. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | Х | Х | Х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 60 771,9 | 4 483,2 | 4 004,9 | 4 004,9 | 3 639,9 | 4 164,9 | 4 311,7 | 4 563,9 | 5 726,4 | 5900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
| О.М Управление в сфере капитального строительства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0505 | 5630100590 | 110 | 58 340,0 | 3 842,1 | 3 842,1 | 3 842,1 | 3 477,1 | 4 002,1 | 4 148,9 | 4 401,1 | 5 563,6 | 5 737,6 | 6 123,9 | 6 523,1 | 6 836,3 |
|  |  | 902 | 0505 | 5630100590 | 240 | 2 012,1 | 221,3 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
|  |  | 902 | 0505 | 5630100590 | 850 | 419,8 | 419,8 | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: ОМ – основное мероприятие, М – мероприятие.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

РАСХОДЫ

бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

| Наименование программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | Всего | 1 047 707,1 | 118 324,1 | 121 075,2 | 147 700,0 | 132 739,5 | 119 409,9 | 119 556,7 | 142 899,7 | 28 607,1 | 28 781,1 | 29 167,4 | 29 566,6 | 29 879,8 |
|  | бюджет города | 136 405,3 | 14 405,2 | 13 525,5 | 16 012,0 | 14 228,1 | 13 464,6 | 13 611,4 | 16 011,0 | 6 436,2 | 6 610,2 | 6 996,5 | 7 395,7 | 7 708,9 |
|  | федеральный бюджет | 8 976,0 | 755,4 | 2 266,2 | — | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 |
|  | областной бюджет | 902 325,8 | 103 163,5 | 105 283,5 | 131 688,0 | 117 849,8 | 105 283,7 | 105 283,7 | 126 227,1 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 |
|  | внебюджетные источники | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Всего | 279 221,3 | 26 573,8 | 24 502,1 | 22 219,1 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
|  | бюджет города | 8 551,2 | 726,6 | 726,6 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | 709,8 |
|  | федеральный бюджет | 8 976,0 | 755,4 | 2 266,2 | — | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 |
|  | областной бюджет | 261 694,1 | 25 091,8 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 |
|  | внебюджетные источники | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | Всего | 707 713,9 | 87 267,1 | 92 568,2 | 121 476,0 | 106 218,9 | 92 364,3 | 92 364,3 | 115 455,1 | — | — | — | — | — |
|  | бюджет города | 67 082,2 | 9 195,4 | 8 794,0 | 11 297,3 | 9 878,4 | 8 589,9 | 8 589,9 | 10 737,3 | — | — | — | — | — |
|  | федеральный бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | областной бюджет | 640 631,7 | 78 071,7 | 83 774,2 | 110 178,7 | 96 340,5 | 83 774,4 | 83 774,4 | 104 717,8 | — | — | — | — | — |
|  | внебюджетные источники | — | — | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | Всего | 60 771,9 | 4 483,2 | 4 004,9 | 4 004,9 | 3 639,9 | 4 164,9 | 4 311,7 | 4 563,9 | 5 726,4 | 5 900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
|  | бюджет города | 60 771,9 | 4 483,2 | 4 004,9 | 4 004,9 | 3 639,9 | 4 164,9 | 4 311,7 | 4 563,9 | 5 726,4 | 5 900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
|  | федеральный бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | областной бюджет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | внебюджетные источники | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                 Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

СУБСИДИИ

получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих

при выполнении полномочий органов местного самоуправления  по вопросам местного значения

тыс. руб.

| № п/п | Наименование субсидии | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  |  | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Субсидия на обеспечение жильем молодых семей | 7 648,4 | 726,6 | 6 921,8 | — | — | 7 648,4 | 726,6 | 6 921,8 | — | — | 7 631,6 | 709,8 | 6 921,8 | — | — |
| 2. | Субсидия на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | 86 267,1 | 8 195,4 | 78 071,7 | — | — | 92 568,2 | 8 794,0 | 83 774,2 | — | — | 121 476,0 | 11 297,3 | 110 178,7 | — | — |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов