АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2013.  					       № 360            		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

Городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт объектов

уличного освещения в городе Новошахтинске

на 2011-2014 годы» за 2012 год, за

весь период действия программы

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012.                 № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских  целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации Городской долгосрочной целевой программы  «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 06.08.2010. № 1186 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы», за 2012 год, за весь период действия программы согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы     Администрации города по  вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города 								                                  И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление

жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 05.04.2013. № 360

Отчет

о реализации Городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения

в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» за 2012 год,

за весь период действия программы

(далее – отчет)

Раздел I.

Основные результаты

В целях реализации мероприятий Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» (далее - программа) в 2012 году разработана проектно-сметная документация  на строительство наружного освещения по улицам: Кирова, Горняцкой (в районе проведения реконструкции ЛЭП). Получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» проектно-сметной документации. Строительная длина данных объектов составляет 1,9 км, количество устанавливаемых светильников 41 шт.

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в соответствии с решением коллегии Администрации Ростовской области от 14.12.2009. № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области» были разработаны мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года.

Дальнейшая реализация мероприятий запланирована на 2013-2014 годы.

Раздел II.

Меры по реализации программы

В течение 2012 года внесено два изменения в программу:

постановлением Администрации города от 05.03.2012. № 163 « О внесении изменений в постановление Администрации города  от 06.08.2010. № 1186» в связи с изменениями объемов финансирования;

постановлением Администрации города от 10.09.2012. № 970 «О внесении изменений в постановление Администрации города  от 06.08.2010. № 1186»  в связи с изменениями объемов финансирования.

Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) составил 1 575,0 тыс. руб., уточненный план ассигнований на 2012 год составил 250,0 тыс. руб. Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные программой, не соответствуют объемам ассигнований бюджета города по причине не внесения изменений в программу.

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2012 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации  программы за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов приведена в приложении № 2 к  настоящему отчету.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации Городской долгосрочной целевой

программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» за 2012 год, за весь период действия программы

Отчет

о реализации программы за 2012 год

(за весь период реализации программы)

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источ-никам финансирова- ния) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по программе | 1 575,0 | - | - | 1 575,0 | - | 250,0 | - | - | 250,0 | - | 99,6 | - | - | 99,6 | - | Отсут-ствие фактичес-ких затрат 150,4. |
| 2. | Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-ческой эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года | 99,6 | - | - | 99,6 | - | 99,6 | - | - | 99,6 | - | 99,6 | - | - | 99,6 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения | 1 475,4 | - | - | 1 475,4 | - | 150,4 | - | - | 150,4 | - | - | - | - | - | - | Отсут-ствие факти-ческих затрат |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации Городской долгосрочной целевой

программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов

уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

за 2012 год, за весь период действия программы

Информация

об оценке эффективности реализации программы

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов

| Наименование показателей результативности | Едини- ца изме-ре- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+,-) | 2012 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+,-) | 2013 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+,-) | 2014 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Уровень износа сети уличного освещения | % | 50 | 50 | 35 | 20 | 50 | 0 | 50 | 0 | - | - | - | 50 |
| 2. Строительство линий наружного освещения | км | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов