АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2023				             № 182                	               г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города от 30.11.2018        № 1207, за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель

Главы Администрации города					               М.Н. Пархоменко

Постановление вносит

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление городского хозяйства»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 03.03.2023  № 182

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности» за 2022 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в период подготовки к отопительному сезону муниципальными бюджетными учреждениями города произведен текущий ремонт оборудования котельных и отопительных систем отопления. При текущем ремонте выполнены в полном объеме работы по:

техническому обслуживанию газового оборудования;

техническому обследованию дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов;

промывке и опрессовке котельного оборудования, тепловых сетей, систем отопления.

В целях предупреждения аварийных ситуаций в бюджетных учреждениях города произведена ревизия и текущий ремонт электросилового оборудования.

В общеобразовательных организациях и учреждениях здравоохранения города выполнены электрические измерения и испытания электросилового оборудования.

В учреждениях муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») осуществлена замена трансформатора тока, устройства защитного отключения.

В учреждениях муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница» города Новошахтинска осуществлена замена электрического счетчика на трехфазный многотарифный и двух трансформаторов тока.

В муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города произведена замена шести трансформаторов тока и трех устройств защитного отключения.

Произведена замена трех счётчиков воды СВК-32 «НОРМА-ИС»                   (г. С-Питер): одного в  Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького  муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная система» города Новошахтинска и двух в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях.

Утверждены прогнозные лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на услуги по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов для учреждений, финансируемых из бюджета города.

Выполнен анализ фактического потребления в 2022 году топливно-энергетических ресурсов, а также по водоснабжению, водоотведению, согласно которому наблюдается снижение потребления на 2 процента по сравнению               с 2021 годом.

Осуществлялось информирование населения города в сфере энергосбережения, в том числе за счет размещения публикаций в печатных изданиях и информационных материалов на интернет-порталах.

Результаты реализации основных мероприятий приоритетных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении

контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе».

По основному мероприятию «Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов».

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2022 году все учреждения города предоставили информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (энергетической декларации) в Государственную информационную систему «Энергоэффективность» (модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»).

В целях информированности населения в области энергосбережения, на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет была размещена информация об инновационных технологиях в сфере использования бытовых приборов учета и регулирования расхода электрической и тепловой энергии, воды и водоотведения, опубликован ряд статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера».

Специалистами муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ») оказано 8 консультаций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В муниципальных учреждениях города в отчетном году продолжалась работа по повышению энергетической эффективности систем освещенности зданий, строений, сооружений. Произведена замена 331 единицы ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные лампы.

МБУЗ «ЦГБ» приобретено оборудование высокого класса энергосбережения:

анализатор гематологический XN – 1 ед.;

планшет-тепловизор Genco PL-100 с креплением (настенный) – 1 ед.;

анализатор концентрации электролитов в крови, сыворотке и плазме АЭК-01 «Квер» – 1 ед.;

хирургический светильник передвижной – 3 ед.;

небулайзер компрессорный OMRON NE-C28Plus(NE-C28P-RU) – 2 ед.

По подпрограмме № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде».

По основному мероприятию «Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах».

В соответствии с Федеральным законом от 21.06.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» МКУ «УГХ» проведена работа по наполнению государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства данными по объектам жилищного фонда города за 2022 год.

Специалистами МКУ «УГХ» осуществлялся мониторинг технического состояния жилищного фонда муниципального образования «Город Новошахтинск», результаты которого отражены в электронной системе сбора и учета информации по инвентаризации жилищного фонда Ростовской области.

По результатам мониторинга осуществлен анализ темпов роста энергопотребления топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах, произведен ремонт систем электроснабжения, замена 285 ламп накаливания, в том числе пришедших в негодность, на энергосберегающие, установка 22 диодных прожекторов, монтаж 36 фотореле и 296 датчиков движения.

По решению собственников жилья произведена замена 19 оконных пакетов на энергосберегающие и 38 деревянных дверей на утепленные, выполнен ремонт 910 кв. метров кровли, выполнена тепловая изоляция 339 погонных метров разводящих трубопроводов тепловых сетей, штукатурка фундамента               1 184 кв. м.

В рамках Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД) на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы выполнен капитальный ремонт в восьми МКД, в том числе:

ремонт крыши в шести многоквартирных домах (ул. Дзержинского, 26; ул. 40 Лет Советской Армии, 8; ул. 40 Лет Октября, 3, 9, 1, 13);

ремонт фасада в МКД по пр. Ленина, 37;

ремонт системы газоснабжения МКД по ул. Радио, 4.

Оснащенность индивидуальными приборами учета в 2022 году в МКД составила 100 процентов.

В период подготовки к отопительному сезону управляющими компаниями города самостоятельно, в присутствии представителей ресурсоснабжающей организации МП «ККТС» или по договору, ресурсоснабжающей организацией была выполнена промывка и опрессовка систем отопления МКД.

В целях пропаганды энергосбережения собственникам помещений в многоквартирных домах на общих собраниях представителями управляющих компаний, специалистами МКУ «УГХ» предоставлялась информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые можно проводить в многоквартирных домах, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости.

В 2022 году данная информация размещалась в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

По подпрограмме № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения».

По основному мероприятию «Повышение энегоэффективности уличного освещения».

В целях повышения уровня освещенности в городе в 2022 году произведена установка (замена) 35 светильников, кроме того осуществлена замена        1 131 лампы с установкой ламп типа Днат мощностью от 55 до 150 Вт.

Выполнена установка трех новых опор линий электропередач (замена аварийных). Подвешено 1 338 м самонесущего изолированного провода. Выполнена замена 85 фотореле. Работы по содержанию линий уличного освещения продолжаются.

При реконструкции автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 Дон» –Новошахтинск – граница с Украиной до ш. Соколовская» протянуто 3 600 м кабеля ВВГ 3х1,5, установлено 117 опор типа СВ 95-3с и СВ105-5, с подвеской 117 светильников уличного освещения типа АLEA-М-90 мощностью 91,3 Вт.

По основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов газоснабжения».

Распоряжением Администрации города от 23.07.2021 № 150 создан и утверждён состав штаба по газификации и догазификации населения муниципального образования «Город Новошахтинск» (далее – штаб) под председательством первого заместителя Главы Администрации города Пархомен-              ко М.Н.

В 2022 году проведено шесть заседаний штаба, на которых рассмотрены актуальные вопросы по газификации и догазификации домовладений.

В целях информированности населения на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, в разделе «Газификация» размещена информация о газификации и догазификации.

Аналогичная информация регулярно размещалась городской телекомпанией МБУ ТРК «Несветай» (бегущей строкой) и публиковалась в городской общественно-политической газете «Знамя шахтера».

В филиале ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске и в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ, «МФЦ») на информационных стендах размещена информация о возможности заключения договора по подключению в рамках Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределния, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила), с образцами заявлений на заключение договора.

Кроме того в залах МБУ «МФЦ» показывается соответствующий информационный ролик.

Сотрудниками отдела по работе с населением Администрации города проведены обследования 5 950 домовладений с разъяснением о форме подачи заявки на заключение договора о подключении в рамках догазификации.

Филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске было принято 616 заявлений от жителей города на подключение домовладений в рамках догазификации, из них 170 заявлений были аннулированы (отклонены) ввиду отсутствия документов, соответствующих требованиям Правил (в основном из-за отсутствия права собственности заявителя). По 273 заявлениям газификация домовладений завершена, по 173 заявлениям работы продолжаются.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшими на ход реализации программы, стало отсутствие бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального и областного бюджетов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2022 году характеризуются значениями 16 показателей, из которых планового значения достигли шесть показателей, по шести показателям плановое значение превышено, по четырем показателям программы плановое значение по ряду причин не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 75,0 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет                  1 (1/1).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2022 году составил 13,7 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2022 году – 13,7 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 1 (13,7/13,7).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1 (1/1).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2022 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 75 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 100 процентов, предусмотренных программой, – программа считается умеренно эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы на текущий финансовый год и на весь период действия нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении

плана реализации программы за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2022 год реализации (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритет-ных мероприя- тий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энегоэффективности в бюджетном секторе» | 2 737,2 | – | – | 13,7 | 2 723,5 | 2 737,2 | – | – | 13,7 | 2 723,5 |  |
| 1. | ОМ. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов |  | сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета города |  |  |  | 2 737,2 | – | – | 13,7 | 2 723,5 | 2 737,2 | – | – | 13,7 | 2 723,5 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1. | М. Замена электросчётчиков и трансформатора тока, ламп накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Проведение инвентаризации ламп накаливания с последующей их заменой на энергосберегающие в муниципальных учреждениях | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | произведена замена 331 лампа накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные лампы | январь 2022 | декабрь 2022 | 45,2 | – | – | 13,7 | 31,5 | 45,2 | – | – | 13,7 | 31,5 |  |
| 1.2. | М. Приобретение энергосберегающего оборудования, материалов и других неэффективных элементов систем освещения для бюджетных учреждений | Приобретение и установка энергосберегающего оборудования | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | МБУЗ «ЦГБ» приобретено оборудование высокого класса энергосбережения: анализатор гематологический XN – 1 ед.; планшет-тепловизор Genco PL-100 с креплением (настенный) – 1 ед.; анализатор концентрации электролитов в крови, сыворотке и плазме АЭК-01 «Квер» – 1 ед.; хирургический светильник передвижной – 3 ед.; небулайзер компрессор-ный OMRON NE-C28Plus (NE-C28P-RU) – 2 ед. | январь 2022 | декабрь 2022 | 2 692,0 | – | – | – | 2 692,0 | 2 692,0 | – | – | – | 2 692,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энегоэффективности в жилищном фонде» | 4 777,7 | – | – | – | 4 777,7 | 4 777,7 | – | – | – | 4 777,7 |  |
| 2. | ОМ. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах |  | способствует более эффективному использованию энергоресурсов потребителями |  | январь 2022 | декабрь 2022 | 4 777,7 | – | – | – | 4 777,7 | 4 777,7 | – | – | – | 4 777,7 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1. | М. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Проведение осенне-зимних осмотров жилищного фонда; составление организационно-технических мероприятий по выполнению ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду; выявление процента износа домов | снижение расходов на тепловую энергию | по решению собственников жилья выполнены работы: по замене 19 оконных пакетов на энергосберегающие и 38 деревянных дверей на утепленные, выполнен ремонт 910 кв. метров кровли, выполнена тепловая изоляция 339 погоных метров разводящих трубопроводов тепловых сетей, штукатурка 1 184 кв. метра фундамента, что позволило снизить расходы на тепловую энергию | январь 2022 | декабрь 2022 | 1 610,0 | – | – | – | 1 610,0 | 1 610,0 | – | – | – | 1 610,0 |  |
| 2.2. | М. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | Завершение электромонтажных работ по установке приборов учета тепловой энергии | снижение расходов на тепловую энергию и снижение потребляемой электроэнергии оборудованием |  | январь 2022 | декабрь 2022 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 2.3. | М. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | Выполнение капитального ремонта систем освещения мест общего пользования с установкой современных средств автоматизированной системы освещения | снижение потребляемой электроэнергии оборудованием | по решению собственников жилья выполнены работы: по ремонту систем электроснабжения, в том числе замена 285 ламп накаливания, а так же пришедших в негодность, на энергосберегающие, установка 22 диодных прожекторов, монтаж 36 фотореле и 296 датчиков движения. В результате чего произошло снижение расходов на электрическую энергию | январь 2022 | декабрь 2022 | 3 167,7 | – | – | – | 3 167,7 | 3 167,7 | – | – | – | 3 167,7 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения» | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 3.1. | ОМ. Строительство и реконструкция объектов газоснабжения | Повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению | снижение надежности предоставления услуг газоснабжения населению |  | январь 2022 | декабрь 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.1.1 | М. Предоставление необходимых документов в составе заявки на участие в Программе газификации Ростовской области | Повышение уровня газификация города | разработка проектно-сметной документации на строительство | сотрудниками отдела по работе с населением Администрации города проведены обследования 5 950 домовладений с разъяснением о форме подачи заявки на заключение договора о подключении в рамках догазификации. Филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске было принято 616 заявлений от жителей города на подключение домовладений в рамках догазификации, из них 170 заявлений были аннулированы (отклонены) ввиду отсутствия документов соответствующих требованиям (в основном из-за отсутствия права собственности заявителя). По 273 заявлениям газификация домовладений завершена, по 173 заявлениям работы продолжаются | январь 2022 | декабрь 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 7 514,9 | – | – | 13,7 | 7 501,2 | 7 514,9 | – | – | 13,7 | 7 501,2 |  |
|  |  | Управление образования Администрации города Новошахтинска |  |  |  |  | 45,2 | – | – | 13,7 | 31,5 | 45,2 | – | – | 13,7 | 31,5 |  |
|  |  | Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы; муниципальные учреждения |  |  |  |  | 2 692,0 | – | – | – | 2 692,0 | 2 692,0 | – | – | – | 2 692,0 |  |
|  |  | Управляющие компании; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья; жилищно-строительные кооперативы; собственники многоквартирных домов |  |  |  |  | 4 777,7 | – | – | – | 4 777,7 | 4 777,7 | – | – | – | 4 777,7 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2022 год реализации | уточненный план ассигнований на 2022 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюд-жет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 47 404,9 | – | – | 20 321,9 | 27 083,0 | 7 514,9 | – | – | 13,7 | 7 501,2 | 7 514,9 | – | – | 13,7 | 7 501,2 | 7 514,9 | – | – | 13,7 | 7 501,2 |  |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе» | 9 401,8 | – | – | 159,7 | 9 401,8 | 2 737,2 | – | – | 13,7 | 2 723,5 | 2 737,2 | – | – | 13,7 | 2 723,5 | 2 737,2 | – | – | 13,7 | 2 723,5 |  |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде» | 15 756,2 | – | – | – | 15 756,2 | 4 777,7 | – | – | – | 4 777,7 | 4 777,7 | – | – | – | 4 777,7 | 4 777,7 | – | – | – | 4 777,7 |  |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения» | 20 162,2 | – | – | 20 162,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1. | Доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями города | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых энергоресурсов | процент | 100 | 90 | 100 | Все многоквартирные дома города, имеющие техническую возможность, оборудованы коллективными приборами учета. В ряде случаев приборы учета были установлены за счет ресурсов снабжающих организаций с (последующим погашением их стоимости) |
| 3. | Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | км | 2,0 | 1,0 | 3,6 | В рамках реконструкции автомобильной дороги от а/д А-270 «М – 4 Дон» – Новошахтинск – граница с Украиной до ш. Соколовская» протянуто 3 600 м кабеля ВВГ 3х1,5; установлено 117 опор типа СВ 95-3с и СВ105-5, с подвеской 117 светильников уличного освещения типа АLEA –М-90 мощностью 91,3 Вт |
| 4. | Уровень газификации населения города | процент | 76,4 | 68,9 | 81,08 | Уровень газификации населения города за отчетный период увеличился в результате реализации программы по газификации и догазификации (доведение Газопровода до границ раздела) частных домовладений Филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске |
| 2. Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе» |
| 5. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (далее – МБУ) | кВт/ч на 1 человека населения | 103,7 | 93,1 | 92,42 | Снижение удельной величины произошло в результате проведения ряда мероприятий по замене энергоемкого оборудования на энергоэффективное, а так же в результате замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные лампы |
| 6. | Удельная величина потребления тепловой энергии МБУ | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,18 | 0,16 | 0,16 |  |
| 7. | Удельная величина потребления горячей воды МБУ | куб. метров на 1 человека населения | 0,125 | 0,03 | 0,03 |  |
| 8. | Удельная величина потребления холодной воды МБУ | куб. метров на 1 человека населения | 1,69 | 1,54 | 1,2 | Устранение утечек воды, в том числе замена и установка новых приборов учета, привели к снижению удельной величины потребления холодной воды |
| 9. | Удельная величина потребления природного газа МБУ | куб. метров на 1 человека населения | 5,73 | 5,74 | 7,7 | В связи с вводом в эксплуатацию физкультурно-оздорови-тельного комплекса с ледовым полем теплоснабжение которого осуществляется от собственной газовой котельной |
| 3. Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде» |
| 10. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) в многоквартирных домах | кВт/ч на 1 проживающего | 595,1 | 596,0 | 677,2 | Увеличение потребления электроэнергии населением обусловлено установкой электрических водонагревательных приборов в домах, где запрещено использование газовых водонагревательных приборов |
| 11. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) в многоквартирных домах | Гкал на 1 кв. м общей площади | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| 12. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) в многоквартирных домах | куб. м на 1 проживающего | - | - | - |  |
| 13. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) в многоквартирных домах | куб. м на 1 проживающего | 15,3 | 15,33 | 28,1 | Переселение населения в многоквартирные дома с центральным холодным водоснабжением, что привело к увеличению удельной величины потребления холодной воды на душу населения |
| 14. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) в многоквартирных домах | куб. м на 1 проживающего | 604,8 | 604,3 | 365,2 | Количество потребленного природного газа связано с климатическими условиями |
| 4. Подпрограмма № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения» |
| 15. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения | шт. | 194 | 100 | 100 |  |
| 16. | Протяженность газовых сетей | км | 615,9 | 635,6 | 620,2 | Протяженность газовых сетей в 2022 году увеличилась на 4,3 км за счет ввода в эксплуатацию газопроводов низкого давления в частных жилых домах в рамках реализации программы догазификации Филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов