АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2013.  					      № 581             		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 29.07.2010. № 1153

«Об утверждении долгосрочной городской

целевой программы «Развитие сети

автомобильных дорог общего пользования

в городе Новошахтинске на 2011 -2015 годы»

(в редакции от 13.09.2012. № 975)

В соответствии с  постановлением Администрации города  от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ» и необходимостью уточнения программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 29.07.2010.        № 1153 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011- 2015 го-   ды » (в редакции от 13.09.2012. № 975) согласно приложению №1.

2. Признать  утратившим  силу  постановление   Администрации  города  от 04.02.2013. № 102 «О внесении изменений  в  постановление  Администрации  города  от 29.07.2010. № 1153 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы» (в редакции от 13.09.2012. № 975).

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. Действие постановления распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2013.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города								                                 И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление

жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 17.05.2013. № 581

Изменения,

вносимые в постановление Администрации города от 29.07.2010. № 1153

«Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011 – 2015 годы»

(в редакции от 13.09.2012. № 975)

1. В приложении  № 1:

1.1. В паспорте долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011 – 2015 годы»:

1.1.1. Пункт «Разработчик программы» дополнить словами: « муниципальное казенное учреждение  города  Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»)».

1.1.2. Пункт «Исполнитель программы» дополнить словами: « МКУ «УЖКХ».

1.1.3. Пункт «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования программы | - общий объем финансирования программы – 482 536,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2011 год – 51 131,3 тыс. руб.; 2012 год – 91 535,0 тыс. руб.; 2013 год – 86 812,5 тыс. руб.; 2014 год – 134 103,1 тыс. руб.; 2015 год – 118 954,9 тыс. руб. Объем финансирования программы из бюджета города – 48 585,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2011 год – 7 618,6 тыс. руб.; 2012 год – 11 687,7 тыс. руб.; 2013 год – 7 191,7 тыс. руб.; 2014 год – 11 793,4 тыс. руб.; 2015 год – 10 293,8 тыс. руб. Объем финансирования программы из областного бюджета – 433 951,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2011 год – 43 512,7 тыс. руб.; 2012 год – 79 847,3 тыс. руб.; 2013 год – 79 620,8 тыс. руб.; 2014 год –122 309,7 тыс. руб.; 2015 год –108 661,1 тыс. руб.». |
| --- | --- |

1.2. В Разделе 5:

1.2.1. Второй абзац после слов: « Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города» дополнить словами: « , МКУ «УЖКХ».

1.2.2. Третий абзац после слов: « Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города» дополнить словами: « ,МКУ «УЖКХ».

1.3. Приложение  № 2 к долгосрочной городской целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011 – 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к долгосрочной городской целевой программе

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок испол- нения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них |  |
| 1.1. | Проведение меро- приятий по капи-тальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них | Сохранение протяженнос-ти соответст-вующих нормативным требованиям автомобиль-ных дорог об-щего пользо-вания муници-пального зна-чения за счет капитального ремонта авто-мобильных дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2011-2015 годы | Бюджет города Област-ной бюджет | 38 666,000 311 129,500 | 7 618,600 43 512,700 | 4 191,900 23 205.300 | 4 768,300 43 395,700 | 11 793,400 107 332,200 | 10 293,800 93 683,600 |
| 1.1.1. | Капитальный ре-монт автомобиль-ной дороги по ул. Красный Проспект от ул. Мичу-рина до городского кладбища пос. Петровский |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2011 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 1 623,000 9 269,900 | 1 623,000 9 269,900 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Просвеще-ния (от ул. Прос-вещения № 10 до МБОУ СОШ №27) в г. Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2011 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 1 463,400 8 358,200 | 1 463,400 8 358,200 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Комсомоль-ской (от трассы «Новошахтинск-Майский» до ул. Советской Конституции) в горо-де Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2011 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 532,200 25 884,600 | 4 532,200 25 884,600 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Советской Конституции (от ул. Красный Проспект № 1 до ул. Шоссейной) |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 191,900 23 205,300 |  | 4 191,900 23 205,300 |  |  |  |
| 1.1.5. | Капитальный ре-монт автодороги от поста № 4 пос. Радио (учас-ток автодороги от поста № 4 до пос. Красный); автодорога по ул. Коненкова, ул. Желябова; |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013-2014 годы | Бюджет города Област- ной бюджет | 8 751,810 79 650,200 |  |  | 4 768,300 43 395,700 | 3 983,510 36 254,500 |  |
|  | участок автодоро-ги от ул. Желябо-ва до ул. Дениса Давыдова; ул. Восточная (от ул. Де-ниса Давыдова до ул. Чекалина); ул. Чекалина (от ул. Восточной до ул. Буденного); ул. Буденного (от ул. Чекалина до ул. Соколова); ул. Соколова (от ул. Буденного до ул. Соколова №10) до ул. Соколова № 10 в пос. Самбек в г. Новошах-тинске Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Садовой (от ул. Комсомоль-ской до ул. Ульян-цева); участок автодороги от ул. Садовой до пл. Базарной; пл. Базарная; от ул. Базарной до пр. Ленина в городе Ново-шахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2014 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 3 042,550 27 690,600 |  |  |  | 3 042,550 27 690,600 |  |
| 1.1.7. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Гришина (от ул. Мичурина до ул. Мира), ул. Мира (от ул. Гришина до ул. Морозова) |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2014 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 767,340 43 387,100 |  |  |  | 4 767,340 43 387,100 |  |
| 1.1.8. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Мичурина (от ул. Красный Проспект до ул. Белинского) |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2015 | Бюджет города Област- ной бюджет | 5 400,400 49 144,000 |  |  |  |  | 5 400,400 49 144,000 |
| 1.1.9. | Капитальный ре-монт автодороги по ул. Антипова (от пер. Лаптева до ул. Королева) |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2015 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 893,400 44 539,600 |  |  |  |  | 4 893,400 44 539,600 |
| 1.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 349 795,500 | 51 131,300 | 27 397,200 | 48 164,000 | 119 125,600 | 103 977,400 |
| 1.2.1. |  | Бюджет города | 38 666,000 | 7 618,600 | 4 191,900 | 4 768,300 | 11 793,400 | 10 293,800 |
| 1.2.2. |  | Област-ной бюджет | 311 129,500 | 43 512,700 | 23 205,300 | 43 395,700 | 107 332,200 | 93 683,600 |
| 1.2.3. |  | Федераль- ный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2012- 2015 годы | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 886,200 28 310,700 |  | 4 886,200 28 310,700 |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство ав-тодороги по пер.Водосборному (от ул. Советской Конституции до ул. Просвещения) в г. Новошахтин-ске Ростовской области |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 827,335 4 854,923 |  | 827,335 4 854,923 |  |  |  |
| 2.1.2. | Строительство подъезда к МУ ДОД «Городская станция юных натуралистов» от автодороги «Новошахтинск -Майский» - ул. Радио |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 4 058,865 23 455,777 |  | 4 058,865 23 455,777 |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство автодороги от ул. Карла Маркса до трассы «Новошахтинск - Майский» (пер. Ясный, ул. Крупской, ул. Кубанская, ул. Можайского) |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2015 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |
| 2.1.4 | Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2014 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
| 2.1.5. | Реконструкция межпоселковой автомобильной до-роги от ж/д переезда 29 км до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» в г. Новошахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2014 год | Бюджет города Област ной бюджет | 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |
| 2.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 33 196,900 |  | 33 196,900 |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Бюджет города | 4 886,200 |  | 4 886,200 |  |  |  |
| 2.2.2. |  | Област- ной бюджет | 28 310,700 |  | 28 310,700 |  |  |  |
| 2.2.3. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  | Внебюд-жетные источ- ники |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет содержания автомобильных дорог местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2012- 2015 годы | Област- ной бюджет | 57 454,800 |  | 13 330,000 | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 57 454,800 |  | 13 330,000 | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2.1. |  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | Област ной бюджет | 57 454,800 |  | 13 330,000 | 14 169,800 | 14 977,500 | 14 977,500 |
| 3.2.3. |  | Феде- ральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. |  | Внебюд-жетные источ- ники |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по ремонту дворовых территорий |
| 4.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Улучшение комфортности движения жителей многоквартир- ных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2012-2013 годы | Бюджет города Област ной бюджет | 5 033,000 37 056,600 |  | 2 609,600 15 001,300 | 2 423,400 22 055,300 |  |  |
| 4.1.1. | Ремонт проездов к дворовым территориям по улицам: 40 Лет Октября и 40 Лет Советской Армии (от дома №1 до дома №21 ул. 40 Лет Октября, от дома №2 до дома №20 ул. 40 Лет Советской Армии, от дома №8 улицы 40 Лет Советской Армии до дома №7 улицы 40 Лет Октября, от дома №14 улицы 40 Лет Советской Армии до дома №15 улицы 40 Лет Октября, к дворовым терри-ториям домов № №7, 9,11, 13 улицы 40 Лет |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област ной бюджет | 628,680 3 702,593 |  | 628,680 3 702,593 |  |  |  |
|  | Октября, к дво-ровы м террито-риям домов №№ 6, 8,12,14 улицы 40 Лет Советской Армии, к дворовым территориям домов №№ 18,19 улицы 40 Лет Советской Армии) в г. Новошахтинске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям по улицам Соколова №№ 29,20,22, Тореза №№15, 17,24, 22, Гово-рова №№ 15, 30, 32,34, Восточной №№ 24, 26, Достоевского №№ 30, 34, 36, 38, 40, Кольцова №№ 1, 3, Щусева №№2, 4, Мира №30, Парковой №№ 44,46, 48, Рабоче-Крестьян-ской №№ 30, 28, 42, 44, 46, Кузнец-кой №№ 17, 17-а, 19, 35, 37, 39 в г. Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 927,965 5 162,981 |  | 927,965 5 162,981 |  |  |  |
| 4.1.3. | Ремонт проездов к дворовым территориям по улицам Харьковской №№ 16, 21, 22, 24, 26, 72,78, 86-а, 88, 90, 92, 94,100, 104,107, ул.Зорге №№40, 42, 44, 46, 51,74,76 в г. Новошахтинске |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 2012 год | Бюджет города Област ной бюджет | 1 052,955 6 135,726 |  | 1 052,955 6 135,726 |  |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям много-квартирных до-мов по ул. Харь-ковской №№ 8, 10,12,14,14-а,20, 52,54,54-а,60,62, 68-а,70-а,92-а, 113,115,117,121, 123, 125,129; ул. Городской №№62,64; ул. Зорге №№43,43-а,45, 45-а,47, 49, 51,52, 54,56, 62, 64,66,70, 72,74,76; ул. Ме-ресьева №№ 34, 36,38; ул.40 Лет Октября №№1, 5,7, 11,13,15,17; ул.40 Лет Советской Армии №№ 2,4, 16,18, в г.Ново-шахтинске Ростовской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 919,055 8 364,302 |  |  | 919,055 8 364,302 |  |  |
| 4.1.5 | Ремонт дворовых территорий и про-ездов к дворовым |  | Муниципальное казенное учреждение | 2013 год | Бюджет города | 337,310 |  |  | 337,310 |  |  |
|  | территориям мно-гоквартирных до-мов по ул. Кузнец-кой №№23,25, 27,28,29,31,37, 37-а,43,45,47, 49,51; ул.Рабоче- Крестьянской №№36,38; ул. Можайского №3 и ул. Парковой №№7, 22 в г. Но-вошахтинске |  | города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» |  | Област- ной бюджет | 3 069,842 |  |  | 3 069,842 |  |  |
| 4.1.6 | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворо-вым территориям многоквартирных домов по ул. Дос-тоевского №№10, 12,16,7-а,7-б,30-а, 32,36-а,38-а,42; ул.Чиха №№23-а, 25-а,27-а,28,32, 34,36,38,40,42; ул. Молодежной №№ 4,6,8,8-а,12, 16,18 в г. Ново-шахтинске Рос-товской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 848,992 7 726,656 |  |  | 848,992 7 726,656 |  |  |
| 4.1.7 | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных до- мов по ул.Восточ-ной №№ 2,4,6,8, 12,16,18,20,22; ул. Соколова №№ 25,27; ул.Чекалина №№30,32; ул. Челюскина № 29 в г. Новошах-тинске Ростовской области |  | Муниципальное казенное учреждение города Ново- шахтинска «Управление жилищно- коммунального хозяйства» | 2013 год | Бюджет города Област- ной бюджет | 318,043 2 894,500 |  |  | 318,043 2 894,500 |  |  |
| 4.2. | Всего по разделу, в том числе: |  | 42 089,600 |  | 17 610,900 | 24 478,700 |  |  |
| 4.2.1. |  | Бюджет города | 5 033,000 |  | 2 609,600 | 2 423,400 |  |  |
| 4.2.2. |  | Област- ной бюджет | 37 056,600 |  | 15 001,300 | 22 055,300 |  |  |
| 4.2.3. |  | Феде- ральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. |  | Внебюд-жетные источни- ки |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Всего по программе, в том числе: |  | 482 536,800 | 51 131,300 | 91 535,000 | 86 812,500 | 134 103,100 | 118 954,900 |
| 5.1. |  | Бюджет города | 48 585,200 | 7 618,600 | 11 687,700 | 7 191,700 | 11 793,400 | 10 293,800 |
| 5.2. |  | Област- ной бюджет | 433 951,600 | 43 512,700 | 79 847,300 | 79 620,800 | 122 309,700 | 108 661,100 |
| 5.3. |  | Феде- ральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Внебюд-жетные источни- ки |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации города						                                                        	                                Ю.А. Лубенцов

1.4. Приложение № 3 к долгосрочной городской целевой программе « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011 – 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к долгосрочной городской целевой программе

«Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования в городе Новошахтинске

на 2011-2015 годы»

Методика

оценки эффективности реализации программы

1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется УЖКХ Администрации города Новошахтинска, МКУ «УЖКХ» по годам в течение всего срока реализации программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по программе предоставляется информация  об оценке эффективности реализации программы по следующим критериям:

2.1. критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых значений реализации мероприятий программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ---------------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого значения программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое  (плановое) значение i-го целевого значения программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1;

2.2. критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = ---------------------------   , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i- го мероприятия программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1;

2.3. критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы в расчете на 1 единицу прироста целевого значения по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                                БРФi

ЭПi = --------------------------   ;   ЭФi  = ------------------------   , где:

ЦИПi                               ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого значения по i-му мероприятию программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi».

Управляющий делами

Администрации  города                                                                                       Ю.А. Лубенцов