АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2014   				                № 381               		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

Муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

города Новошахтинска на период до 2020 года»

за 2013 год, за весь период действия программы

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2010 №1473 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года» за 2013 год, за весь период действия программы согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                                       И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление

жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 31.03.2014 № 381

Отчет

о реализации Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период

до 2020 года» за 2013 год, за весь период действия программы

(далее - отчет)

Раздел I.

Основные результаты

В результате реализации Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года» (далее – программа) в 2013 году:

1. Муниципальными учреждениями города выполнены следующие мероприятия:

обязательные энергетические обследования (муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» города Новошахтинска), что составляет 15 % от общего количества муниципальных учреждений;

замена ламп накаливания систем освещения на энергосберегающие лампы  в количестве 158 единиц;

тепловая изоляция тепловых сетей и разводящих трубопроводов отопления протяженностью 150 погонных метров.

2. Ресурсоснабжающими предприятиями города: муниципальным предприятием       г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети», ООО «Теплонасосные системы-Новошахтинск», ООО Новошахтинское производственное отделение «ДОНРЕКО» выполнены следующие работы:

обязательные энергетические обследования (муниципальным предприятием г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети»);

модернизация оборудования котельных (муниципальным предприятием г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети»);

разработка проекта использования на котельных тепловых насосов (ООО «Теплонасосные системы - Новошахтинск»);

внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов (муниципальным предприятием г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети»);

тепло-гидравлические расчеты и наладка тепловых сетей на основе выполненных расчетов (муниципальным предприятием г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети»);

капитальный ремонт очистных сооружений с заменой запорной арматуры и устройств АСУ (ООО Новошахтинское производственное отделение «ДОНРЕКО»);

замена стальных и чугунных водопроводных сетей общей протяженностью 8 000 погонных метров (ООО Новошахтинское производственное отделение «ДОНРЕКО»).

3.Управляющими компаниями за счет собственных средств и средств собственников жилых помещений выполнены следующие работы:

дооснащение коллективными приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах;

утепление кровли, замена оконных рам в местах общего пользования в многоквартирных  домах в количестве 83 штук;

установка энергосберегающих антивандальных светильников, датчиков движения в местах общего пользования в 42 многоквартирных домах;

выполнено утепление фасадов при проведении капитального ремонта в 6 многоквартирных домах.

На территории города находятся 1 112 многоквартирных домов, из которых 567 подлежат оснащению общедомовыми при-борами учета холодного водоснабжения и электрической энергии и 103 подлежат оснащению общедомовыми приборами учета тепловой энергии.

По состоянию на 01.01.2014 на территории г. Новошахтинска:

общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения оснащены 239 многоквартирных домов, что составляет 43 %;

общедомовыми приборами учета электрической энергии оснащены 567 многоквартирных дома, что составляет 100 %;

общедомовыми приборами учета тепловой энергии оснащен 103 многоквартирный дом, что составляет 100 %.

Незначительное изменение удельного расхода топлива обусловлено низким КПД котлоагрегатов. Кроме того, недостаточная эффективность работы системы химводоочистки (ХВО) приводит к появлению химических отложений (накипи) на внутренних поверхностях котлоагрегата значительно снижающих эффективность его работы.

Фактический объем потери тепловой энергии связан со способом укладки и изоляции трубопроводов и необходимостью ее замены на новые современные теплоизоляционные материалы.

Динамика изменения фактического объема потерь воды при её передаче характеризуется наличием изношенных сетей и многочисленных порывов.

Раздел II.

Меры по реализации программы

В течение 2013 года в программу внесены следующие изменения:

1. Постановление Администрации города от 02.09.2013 № 1086 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2010 № 1473» в связи с изменениями объемов финансирования программы.

2. Постановление Администрации города от 26.12.2013 № 1693 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2010 № 1473» в связи с изменениями объемов финансирования программы.

Несоответствие объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе объемам ассигнований бюджета города обусловлено отсутствием необходимых средств в бюджете города, убыточной финансовой деятельностью ресурсоснабжающих предприятий города, высокой стоимостью работ в сфере энергосбережения.

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2013 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации  программы за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2011-2020 годов приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

В связи с изменением бюджетного законодательства с 01.01.2014 программа утратила силу постановлением Администрации города от 06.12.2013 №1707 «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов города Новошахтинска»

Управляющий делами Администрации города                                                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации  Муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории города Новошахтинска на период до 2020 года»

за 2013 год, за весь период  действия программы

Отчет

о реализации программы за 2013 год (за весь период реализации программы)

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по программе | 30 724,3 | 0 | 0 | 0 | 30 724,3 | 31 088,2 | 0 | 0 | 0 | 31 088,2 | 31 088,2 | 0 | 0 | 0 | 31 088,2 | 0 |
| I Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года» |
| 2 | Всего по подпрограмме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,9 | 0 | 0 | 0 | 363,9 | 363,9 | 0 | 0 | 0 | 363,9 |  |
| 3. | Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,9 | 0 | 0 | 0 | 195,9 | 195,9 | 0 | 0 | 0 | 195,9 |  |
| 4. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 20% светодиодные, установка датчиков освещенности и движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 |  |
| 5. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |  |
| II Мероприятия подпрограммы энергосбережения в коммунальной инфраструктуре |
| 6. | Всего по подпрограмме | 5 579,0 | 0 | 0 | 0 | 5 579,0 | 5 579,0 | 0 | 0 | 0 | 5 579,0 | 5 579,0 | 0 | 0 | 0 | 5 579,0 |  |
| 7. | Модернизация обору-дования котельных (оптимизация тепловой мощности) | 3 147,0 | 0 | 0 | 0 | 3 147,0 | 3 147,0 | 0 | 0 | 0 | 3 147,0 | 3 147,0 | 0 | 0 | 0 | 3 147,0 |  |
| 8. | Внедрение автоматизи-рованных систем учета энергоресурсов | 222,0 | 0 | 0 | 0 | 222,0 | 222,0 | 0 | 0 | 0 | 222,0 | 222,0 | 0 | 0 | 0 | 222,0 |  |
| 9. | Выполнить тепло-гидравлические расчеты и на их основе провести наладку тепловых сетей | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
| 10. | Проведение обязатель-ного энергетического обследования систем теплоснабжения | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |  |
| 11. | Замена стальных и чугунных водопроводных сетей | 1 350,0 | 0 | 0 | 0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 0 | 0 | 0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 0 | 0 | 0 | 1 350,0 |  |
| 12. | Капитальный ремонт очистных сооружений водопровода с заменой запорно-регулирующей арматуры и устройством АСУ | 330,0 | 0 | 0 | 0 | 330,0 | 330,0 | 0 | 0 | 0 | 330,0 | 330,0 | 0 | 0 | 0 | 330,0 |  |
| III Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде г. Новошахтинска Ростовской области на период до 2020 года» |
| 13. | Всего по подпрограмме | 25 145,3 | 0 | 0 | 0 | 25 145,3 | 25 145,3 | 0 | 0 | 0 | 25 145,3 | 25 145,3 | 0 | 0 | 0 | 25 145,3 |  |
| 14. | Дооснащение коллективными приборами учета используемых энергетических ресурсов в много-квартирных домах | 12 835,0 | 0 | 0 | 0 | 12 835,0 | 12 835,0 | 0 | 0 | 0 | 12 835,0 | 12 835,0 | 0 | 0 | 0 | 12 835,0 |  |
| 15. | Утепление кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | 3 225,1 | 0 | 0 | 0 | 3 225,1 | 3 225,1 | 0 | 0 | 0 | 3 225,1 | 3 225,1 | 0 | 0 | 0 | 3 225,1 |  |
| 16. | Реализация мероприятий по утеплению фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | 8 875,6 | 0 | 0 | 0 | 8 875,6 | 8 875,6 | 0 | 0 | 0 | 8 875,6 | 8 875,6 | 0 | 0 | 0 | 8 875,6 |  |
| 17. | Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов | 209,6 | 0 | 0 | 0 | 209,6 | 209,6 | 0 | 0 | 0 | 209,6 | 209,6 | 0 | 0 | 0 | 209,6 |  |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации  Муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории города Новошахтинска на период до 2020 года»

за 2013 год, за весь период  действия программы

Информация

об оценке эффективности реализации программы

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации программы 2011-2020 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Едини-ца изме-рения | Фактически достигнутые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2020 год | 2011 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+,-) | 2012 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+,-) | 2013 год | Отклонение от планового значения (процентов) (+,-) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе г. Новошахтинска |
| 1.1. | Удельный расход тепловой энергии бюджет-ными учреждениями на 1 кв. м общей пло-щади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв.м | 0,183 | 0,177 | 0,172 | 0,113 | 0,28 | 30 | 0,18 | 30 | 0,172 | 0 |
| 1.2. | Удельный расход тепловой энергии бюд-жетными учреждениями на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осущест-вляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв.м | 0,200 | - | - | - | 0,15 | 30 | 0,15 | 30 | - | - |
| 1.3. | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями общей площади, расчеты за которую осущест-вляются с использованием приборов учета на 1 кв.м | Гкал/ кв.м | -0,006 | -0,005 | -0,005 | -0,075 | -0,001 | -0,005 | -0,07 | -0,002 | -0,005 | 0 |
| 1.4. | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями общей площади, расчеты за которую осущест-вляются с применением расчетным способом на 1 кв.м | Гкал/ кв.м | -0,006 | - | - | - | -0,006 | 0 | - | - | - | - |
| 1.5. | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учрежде-ниями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1,095 | - | - | - | 1,89 | 0,79 | 1,2 | 1,2 | - | - |
| 1.6. | Удельный расход воды на снабжение бюд-жетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием прибо-ров учета на 1 чел. | куб.м / чел. | 43,722 | 42,410 | 41,138 | 38,886 | 46,47 | 2,75 | 47,3 | 1,6 | 41,138 | 0 |
| 1.7. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, рас-четы за которую осуществляются с исполь-зованием приборов учета на 1 чел. | куб.м / чел | -1,352 | -1,312 | -1,272 | -25,924 | -1,2 | 12 | -1,32 | 0 | -1,272 | 0 |
| 1.8. | Удельный расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м | кВтч/ кв. м | 40,412 | 39,199 | 38,023 | 27,240 | 74,8 | 885 | 72,2 | 620 | 38,023 | 0 |
| 1.9. | Изменение удельного расхода электро-энергии на обеспечение бюджетных учреж-дений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м | кВтч/ кв. м | -1,250 | -1,212 | -1,176 | -18,160 | -1,25 | 0 | - | - | -1,176 | 0 |
| 1.10. | Доля объемов электроэнергии, потребляе-мой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использова-нием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетны-ми учреждениями на территории муници-пального образования (далее - МО) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.11. | Доля объемов тепловой энергии, потреб-ляемой бюджетными учреждениями, расче-ты за которую осуществляются с использо-ванием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджет-ными учреждениями на территории МО | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.12. | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.13. | Доля объемов природного газа, потребля-емого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использова-нием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджет-ными учреждениями на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.14. | Доля расходов бюджета города на обеспе-чение энергетическими ресурсами бюджет-ных учреждений | % |  |
| 1.14.1. | для фактических условий | % | 4,0 | 4,04 | 4,08 | 4,037 | +4,02 | 0,4 | +4,02 | 0,4 | 4,08 | 0 |
| 1.14.2. | для сопоставимых условий | % | 10,4 | 10,71 | 11,03 | 13,57 | 10,1 | 10 | 10,1 | 15 | 11,03 | 0 |
| 1.15. | Динамика расходов бюджета города на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетными учреждениями (для факти-ческих и сопоставимых условий) |  |  |
| 1.15.1. | для фактических условий |  | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0 | 0,0004 | 0 | 0,0004 | 0 |
| 1.15.2. | для сопоставимых условий |  | 0,003 | 0,0031 | 0,0032 | 0,004 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 | 0,004 | 0 |
| 1.16. | Доля расходов бюджета города на предос-тавление субсидий организациям комму-нального комплекса на приобретение топлива | % | 0,553 | 0,570 | 0,586 | 0,718 | 0,553 | 0 | 0,570 | 0 | 0,586 | 0 |
| 1.17. | Динамика расходов бюджета города на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0,00158 | 0,0162 | 0,0167 | 0,021 | 0,0015 | 0,2 | 0,0158 | 0,6 | 0,016 | 0 |
| 1.18. | Удельные расходы бюджета города на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | 15,845 | 16,903 | 18,048 | 19,29 | 11,4 | 0,2 | 11,8 | 0,04 | 18,0 | -0,048 |
| 2.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
| 2.1. 2.1.1. 2.1.2. | Изменение уд. расхода топлива на выработку тепловой энергии (далее - ТЭ) газ уголь | т у.т./ Гкал | -100 -100 | -280 -1800 | -410 -3500 | -240 -2500 | 160 236,6 | 260 336,6 | 160 236,6 | 260 336,6 | -358,6 -2377,3 | 51,4 1122,7 |
| 2.2. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал/ ч | -0,09 | -0,12 | -0,16 | -0,065 | 0,109 | 0,199 | 0,109 | 0,199 | -0,109 | 0,051 |
| 2.3. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | тыс. куб.м | 3138,12 | 2087,7 | 2129,25 | 859,572 | 1447 | -1691 | 1447 | -1691 | 2365,3 | -236,05 |
| 2.4. | Динамика изменения объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт | 4380,815 | 2887,289 | 2891,52 | 393,277 | 3921 | -459,8 | 3921 | -459,8 | 3921,6 | -1030,08 |
| 3.Целевые индикаторы и показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 3.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов (далее - МКД)), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквар-тирных домов) на территории (далее - МО) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедо-мовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 71 | 100 | 100 | 100 | 30 | -41 | 59 | -41 | 78,3 | 21,7 |
| 3.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с исполь-зованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (исполь-зуемой) в МКД на территории МО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с исполь-зованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, пот-ребляемой в МКД на территории МО | % | 73,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 85 | -10 | 85 | -10 | 100 | 0 |
| 3.5. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, пот-ребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 94,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 21 | -25,21 | 21 | -28 | 100 | 0 |
| 3.6. | Доля объемов воды, потребляемой (исполь-зуемой) в МКД, расчеты за которую осу-ществляются с использованием коллектив-ных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории МО | % | 46,79 | 100,00 | 100,00 | 100 | 23 | -58,83 | 23 | -49,4 | 78 | -22 |
| 3.7. | Доля объемов воды, потребляемой (исполь-зуемой) в МКД, расчеты за которую осу-ществляются с использованием индивиду-альных и общих (для коммунальной квар-тиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 76,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 25 | -67,48 | 25 | 70,2 | 100 | 0 |
| 3.8. | Доля объемов природного газа, потребляе-мого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием прибо-ров учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 92,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 77,5 | -8,69 | 77,5 | -10,2 | 92 | -8 |
| 3.9. | Доля объемов природного газа, потребляе-мого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммуналь-ной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 86,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 77,5 | -8,69 | 77,5 | -10,2 | 79 | -21 |
| 3.10. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) | шт. | 21 | 32 | 43 | 82 | 0 | -21 | 0 | -22 | 8 | -35 |
| 3.11. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 1,99 | 3,00 | 3,97 | 7,43 | 0 | -1,99 | 0 | -3,0 | 0,6 | -3,37 |
| 3.12. | Удельный (далее-уд.) расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв.м | 0,145 | 0,145 | 0,140 | 0,108 | 0,154 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0,140 | 0 |
| 3.13. | Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребле-ния) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв.м | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,18 | -0,01 | 0,18 | -0,02 | 0 | 0 |
| 3.14. | Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) |  |
| 3.14.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м | -0,001 | -0,005 | -0,005 | -0,108 | 0,012 | 0,013 | 0,012 | 0,015 | -0,005 | 0 |
| 3.14.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м | -0,010 | -0,014 | -0,019 | -0,154 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,015 | -0,019 | 0 |
| 3.15. | Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (норма-тивов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади) |  |
| 3.15.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м | -0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,178 | 0,006 | 0,2 | 0 | 0 |
| 3.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м | -0,174 | -0,174 | -0,174 | -0,174 | 0,006 | 0,18 | 0,006 | 0,19 | -0,174 | 0 |
| 3.16. | Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |
| 3.16.1. | для фактических условий | - | 1,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,23 | 0,043 | 1,23 | 1,26 | 0 | 0 |
| 3.16.2. | для сопоставимых условий | - | 1,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,13 | 0,012 | 1,13 | 0,018 | 0 | 0 |
| 3.17. | Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедо-мовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | куб.м/ кв.м | 0,746 | 0,913 | 0,923 | 0,961 | 0,72 | -0,026 | 0,72 | -0,03 | 0,94 | +0,08 - |
| 3.18. | Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потреб-ления) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | куб.м/ кв.м | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,137 | 0,056 | 0,137 | 0,15 | 0 | 0 |
| 3.19 | Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |
| 3.19.1 | для фактических условий | куб.м/ кв.м | 0,167 | 0,011 | 0,010 | -0,961 | 0,06 | -0,107 | 0,06 | -0,08 | 0,010 | 0 |
| 3.19.2. | для сопоставимых условий | куб.м/ кв.м | 0,197 | 0,208 | 0,218 | -0,715 | 0,039 | -0,158 | 0,039 | -0,045 | 0,218 | 0 |
| 3.20. | Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |
| 3.20.1. | для фактических условий | куб.м/ кв.м | -0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,032 | 0,49 | -0,032 | -0,041 | 0,037 | -0,037 |
| 3.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м/ кв.м | -0,179 | -0,179 | -0,179 | -0,179 | -0,042 | 0,137 | -0,042 | 0,138 | 0,063 | -0,17 |
| 3.21. | Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |
| 3.21.1. | для фактических условий | - | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,244 | 0,135 | 0,244 | 0,156 | 0,146 | -1,146 |
| 3.21.2. | для сопоставимых условий | - | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,237 | 0,124 | 0,237 | 0,139 | 0,1 | -0,1 |
| 3.22. | Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использова-нием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВтч/ кв.м | 25,145 | 27,508 | 28,744 | 24,349 | 31,12 | -13,15 | 31,12 | -14,1 | 28,6 | -0,15 |
| 3.23. | Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |
| 3.23.1. | для фактических условий | кВтч/ кв.м | 2,364 | 1,236 | 1,288 | -24,349 | -11,8 | -9,436 | -11,8 | -9,56 | -1,136 | -0,152 |
| 3.23.2. | для сопоставимых условий | кВтч/ кв.м | 9,205 | 10,441 | 11,728 | -18,303 | 12,82 | 3,615 | 12,82 | 3,74 | 12,82 | 1,122 |
| 3.24. | Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (норма-тивов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических условий) |  |
| 3.24.1. | для фактических условий | кВтч/ кв.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.24.2. | для сопоставимых условий | кВтч/ кв.м | -1,136 | -1,136 | -1,136 | -1,136 | -1,136 | 0 | -1,136 | 0 | -1,136 | 0 |
| 3.25. | Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осущес-твляются с применением расчетных спосо-бов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за ко-торую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопос-тавимых условий) |  |
| 3.25.1. | для фактических условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.25.2. | для сопоставимых условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.26. | Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) прибо-ров учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | тыс.куб.м/кв.м | 0,032 | 0,030 | 0,031 | 0,042 | 0,033 | 0,001 | 0,033 | 0,001 | 0,033 | -0,002 |
| 3.27. | Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (норма-тивов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади) | тыс.куб.м/кв.м | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | -0,005 | 0,004 | 0,004 | -0,002 | 0,002 |
| 3.28. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осущест-вляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивиду-альных и общих (для коммунальной квар-тиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади ) |  |
| 3.28.1. | для фактических условий | тыс.куб.м/кв.м | -0,001 | 0,001 | 0,001 | -0,042 | -0,002 | 0,001 | -0,002 | 0,001 | 0,015 | -0,005 |
| 3.28.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м/кв.м | -0,007 | -0,006 | -0,005 | -0,038 | -0,006 | 0,001 | -0,006 | 0,001 | 0,099 | -0,0,49 |
| 3.29. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осущест-вляются с применением расчетных спосо-бов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |
| 3.29.1 | для фактических условий | тыс.куб.м/кв.м | -0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,014 | 0,005 | 0,015 | 0,015 | -0,015 |
| 3.29.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м/кв.м | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,006 | 0,009 | 0,099 | -0,0096 |
| 3.30. | Изменение отношения уд. расхода природ-ного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.1. | для фактических условий | - | 0,279 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,112 | -0,167 | 0,112 | -0,17 | 0,09 | 0,09 |
| 3.30.2. | для сопоставимых условий | - | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | -0,135 | 0,099 | -0,14 | 0 | 0 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                           Ю.А. Лубенцов