АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2014.    				     № 66                		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О порядке формирования и реализации

инвестиционной программы города Новошахтинска

Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в целях реализации положений Областного закона от 01.10.2004. № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок формирования и реализации инвестиционной программы города Новошахтинска согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-нию на официальном сайте Администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам экономики М.В. Ермаченко.

Мэр города										 	  И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

сектор перспективного развития

Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 27.01.2014. № 66

Порядок

формирования и реализации инвестиционной программы города Новошахтинска

(далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и реализации инвестиционной программы города Новошахтинска (далее - инвестиционная программа) в целях осуществления за счет средств бюджета города, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города Новошахтинска (далее – объекты капитального строительства), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Новошахтинской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Инвестиционная программа представляет собой  свод объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальных программ города Новошахтинска (далее – муниципальная программа).

2. Формирование  инвестиционной программы

2.1. Проект инвестиционной программы формируется сектором перспективного развития Администрации города при взаимодействии с  ответственными исполнителями муниципальных программ.

2.2. Инвестиционная программа формируется на один год с указанием объема бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ и в срок, установленный для разработки прогноза социально-экономического развития города, проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

2.3. В проект инвестиционной программы включаются следующие объекты капитального строительства по приоритетности:

а) вводимые в очередном финансовом году;

б) незавершенные (переходящие) объекты капитального строительства;

в) незавершенные объекты капитального строительства, для которых обеспечи-вается привлечение дополнительных источников финансирования;

е) финансирование которых планируется осуществлять впервые.

2.4. Объекты капитального строительства включаются в проект инвестиционной программы при условии их наличия в муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрации города.

2.5. Проект инвестиционной программы оформляется согласно приложению №1 к настоящему Порядку и утверждается постановлением Администрации города.

2.6. Ответственные исполнители муниципальных программ в течение 5 рабочих дней с даты утверждения муниципальной программы  или внесения в неё изменений направляют в сектор перспективного развития Администрации города с сопроводи-тельным письмом предложения по внесению изменений в инвестиционную программу согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3. Реализация инвестиционной программы

3.1. Исполнителями реализации инвестиционной программы являются ответственные исполнители, соисполнители и участники муниципальных программ, ответственные за выполнение работ на объекте капитального строительства.

3.2. Закупка работ по объектам капитального строительства производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

3.3. Ответственные исполнители предоставляют в сектор перспективного развития Администрации города:

ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

ежегодно, в срок до 15 января года, следующего за отчетным периодом, информацию о реализации инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу, за год (годовой отчет).

Годовая информация должна содержать:

а) данные в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку;

б) оценку степени достижения цели реализации инвестиционного проекта в части соответствия фактических показателей количественным и качественным показателям, установленным в заключении об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств  бюджета города, направляемых на капитальные вложения по объектам капитального строительства;

в) сведения о не освоенных в течение финансового года средствах бюджета города (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения;

г) копию документа, подтверждающего выполнение работ в полном объеме и готовность объекта капитального строительства к эксплуатации.

Сведения о реализации каждого объекта капитального строительства, предоставленные в годовой информации, включаются в состав отчета о реализации  соответствующей  муниципальной программы  за год.

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                  			          Е.И. Туркатова

Приложение № 1

к порядку формирования и реализации

инвестиционной программы города Новошахтинска

Инвестиционная программа

на _________ год

| № п/п | Муниципальная программа города Новошахтинска, исполнитель, наименование инвестиционного проекта | Контракт-ная стои-мость или проектная стоимость (тыс. руб.) | Сроки выполне-ния работ | Освоено на 1 января очередного финансового года (тыс. руб.) | Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс. руб.) | Остаток на 1 января планового периода (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | средства федераль-ного бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета города | средства внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                  			        							  Е.И. Туркатова

Приложение № 2

к порядку формирования и реализации

инвестиционной программы города Новошахтинска

Предложения

по внесению изменений в инвестиционную программу

_____________________________________________________________

ответственный исполнитель

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска об утверждении инвестиционной программы города Новошахтинска (тыс. руб.) | Объем финансирования, предлагаемый ответственным исполнителем к включению в инвестиционную программу города Новошахтинска (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета города | внебюджетные источники | всего | средства феде-рального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета города | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                  			        							  Е.И. Туркатова

Приложение № 3

к порядку формирования и реализации

инвестиционной программы города Новошахтинска

Информация

о ходе реализации инвестиционных проектов,

включенных в инвестиционную программу

_____________________________________________________________

ответственный исполнитель

по состоянию на «______» _______________ 20 ___ г.

(представляется ежеквартально, до 03-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (согласно инвестиционной программе города Новошахтинска) | Реквизиты муниципального контракта (иного договора), дополнительного соглашения к нему | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

* Необходимо указать на какой стадии реализации находится проект, какие работы выполнены по проекту. В случае, если работы по проекту не осуществлялись или имеется факт отставания от графика выполнения работ на отчетную дату, указать по каким причинам.

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                  			        							  Е.И. Туркатова

Приложение № 4

к порядку формирования и реализации

инвестиционной программы города Новошахтинска

Информация

о реализации инвестиционных проектов,

включенных в инвестиционную программу, за год

_____________________________________________________________

ответственный исполнитель

(предоставляется до 15 января года, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (согласно инвестиционной программе города Новошахтинска) | Реквизиты муниципального контракта (иного договора), дополнительного соглашения к нему | Объем ассигнований, предусмотренный инвестиционной программой города Новошахтинска (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Реквизиты документа, подтверждаю-щего выполнение работ в полном объеме и готовность объекта к эксплуатации | Объем неосвоенных средств, причины неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федераль-ный бюд-жет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюд- жет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                  			        							  Е.И. Туркатова