АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2022					 № 246		 	      г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей», утвержденной постановлением Администрации города от 05.12.2018 № 1212, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросами и земельно-имущественным отношениям Маловичко О.А.

Глава Администрации города 					     С.А. Бондаренко

Постановление вносит

управление жилищной политики

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 11.03.2022  № 246

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным      жильем жителей» за 2021 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (далее – программа) в 2021 г. достигнуты следующие результаты:

в текущем году из числа граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, жилищные условия улучшили 40 семей;

из аварийного жилищного фонда города переселено 107 семей;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 147 семьям;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города, составила 21,3 кв. м.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении

контрольных событий программы

В 2021 г. программой была запланирована реализация пяти основных мероприятий.

В рамках подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» (далее – подпрограмма № 1) предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей были выданы свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 12 молодым семьям, на общую сумму 14 044,8 тыс. руб.;

три семьи, обеспеченные в 2020 г., стали получателями дополнительной социальной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых, в размере 269, 9 тыс. руб.

В рамках реализации переданных органу местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств  областного бюджета муниципальным образованием «Город Новошахтинск» было приобретено 21 жилое помещение для дальнейшего предоставления по договору  найма жилых помещений специализированного жилищного фонда гражданам, относящимся к указанной категории, на общую сумму 31 092,6 тыс. руб.  Из  числа приобретенных жилых помещений  на 21 заключены договоры найма жилых помещений для детей-сирот.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ВОВ), инвалидов, членов семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ, в 2021 г.  субсидию на приобретение жилья получили пять вдов ветеранов ВОВ.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 2021 г. субсидии на приобретение жилья получили:  один  гражданин, относящийся к отдельной категории граждан и являющийся  ветераном боевых действий, ставшим на учет до 2005 г.  и   один гражданин, относящийся  к отдельной категории граждан и являющийся  инвалидом, ставшим на учет до 2005 г., в соответствии с  Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в жилых помещениях, выделены средства субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в части приема и оформления органами местного самоуправления документов в сумме 5,9 тыс. руб. Указанные средства освоены в объеме 5,7 тыс. руб., в связи с фактически произведенными затратами (по фактически сложившейся потребности) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

В ходе реализации мероприятия «Строительство канализационных сетей, водоотведение дождевых вод» выполнены работы по объекту «Строительство канализационной сети для 3-х строящихся трёхэтажных домов по адресу:              ул. Нахимова, г. Новошахтинск, РО» и работы по объекту «Водоотведение дождевых вод объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем по адресу: Ростовская область, город Новошахтинск, ул. Харьковская, 173».

На реализацию подпрограммы № 1 запланировано 50 825,4 тыс. руб. (бюджет города – 6 696,9 тыс. руб., областной бюджет – 38 564,0 тыс. руб.,           федеральный бюджет – 5 564,5 тыс. руб.).

Исполнение составило 99,19 процента от запланированной суммы,                   а именно: 50 416,7 тыс. руб. (бюджет города – 6 335,0 тыс. руб., областной бюджет – 38 517,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 5 564,2 тыс. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 способствовала достижению запланированных значений показателей подпрограммы № 1.

В рамках подпрограммы № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

В ходе реализации приоритетного мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными: приобретено 10 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; 97 семей реализовали свое право на переселение путем выплаты выкупной стоимости. В результате реализации мероприятий освоено 199 392,2 тыс. рублей. Экономия средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  областного бюджета и бюджета города составила 952,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий осуществлялся розыск граждан, которые являются собственниками либо нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными. В течение года заключались муниципальные контракты купли-продажи жилых помещений с отсрочкой платежа для дальнейшего предоставления гражданам.

Результатами реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2021 г. являются:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация 5 324 кв. м аварийного жилищного фонда.

В ходе реализации мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, проведена работа по принятию жилых помещений в муниципальную собственность.

Выполнены мероприятия по сносу 39 домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности (ветхих), и 11 аварийных многоквартирных домов.

На реализацию подпрограммы № 2 запланировано 201 001,2 тыс. руб. (бюджет города – 9 570,4 тыс. руб., областной бюджет – 191 430,8 тыс. руб.).

Исполнение составило 99,53 процента от запланированной суммы, а именно: 200 048,7 тыс. руб. (бюджет города – 8 618,0 тыс. руб., областной бюджет – 191 430,7 тыс. руб.).

Средства 2021 г. освоены в полном объеме, образовавшаяся экономия возникла по результатам электронных аукционов.

Заключены договоры  с 97 семьями об изъятии жилых помещений, непригодных для проживания, и выплачена их выкупная стоимость, для 10 семей приобретены и переданы по договорам социального найма и мены благоустроенные жилые помещения для переселения.

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 способствовала достижению запланированных значений показателей подпрограммы № 2.

В рамках подпрограммы № 3 «Управление в сфере капитального строительства» (далее – подпрограмма № 3) предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

В ходе реализации основного мероприятия «Управление в сфере капитального строительства» обеспечена деятельность МКУ г. Новошахтинска «УКС». На реализацию данной подпрограммы запланировано 5 174,6 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Исполнение составляет 93,02 процента. Причиной неполного освоения средств является образовавшаяся экономия по заработной плате и по уплате земельного налога. Актуальная информация о деятельности учреждения в рамках данной подпрограммы размещена на федеральном портале bus.gov.ru.

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 способствовала достижению запланированных значений показателей  подпрограммы № 3.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

К основным факторам, повлиявшим на ход реализации программы, относятся:

экономия средств в результате проведения процедур закупок.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,                      областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на                          реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2021 г. приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы, подпрограмм                  программы за 2021 г.

Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлена на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий  программы в 2021 г. характеризуются значениями 13 показателей, из которых планового значения достигли семь показателей, по двум показателям  плановое значение превышено, по четырем показателям  программы плановое значение не достигнуто в связи с отказом граждан от заключения договора социального найма и договоров об изъятии жилого помещения, непригодного для проживания в добровольном порядке (поданы исковые заявления в суд), а также со снятием с учета в связи с утратой оснований.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 69,2 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1,00 (4/4).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 г. составляет 257 001,2 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в 2021 г. – 255 279,0 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,00 (1,00/0,99).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2021 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 69,2 процента от общего количества показателей, с объемом средств 99,3 процента, предусмотренных программой, – программа считается слабо эффективной.

Предложения по реализации программы

Для достижения целевых показателей в 2022 г. по подпрограмме                               № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» необходимо активизировать работу по подаче исковых заявлений в суд.

Управляющий делами

Администрации города                                                                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и              обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы, и

об исполнении плана реализации программы за 2021 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия подпрограмм | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено программой на 2021 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | об-ластной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | об-ластной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |  |  |  |  |  | 50 825,4 | 5 564,5 | 38 564,0 | 6 696,9 | − | 50 416,7 | 5 564,2 | 38 517,5 | 6 335,0 | − |  |
| 1.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан |  |  |  | январь | декабрь | 45 474,3 | 5 564,5 | 38 564,0 | 1 345,8 | − | 45 413,0 | 5 564,2 | 38 517,5 | 1331,3 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | М. Обеспечение жильем молодых семей | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | выдано 12 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | январь | декабрь | 14 375,8 | 5 558,6 | 7 471,4 | 1 345,8 | − | 14 314,7 | 5 558,5 | 7 424,9 | 1 331,3 | − | 61,1 в связи с изменением стоимости кв. м. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.2. | М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | приобретено 21 жилое помещение для дальнейшего предоставления по договору найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | январь | декабрь | 31 092,6 | − | 31 092,6 | − | − | 31 092,6 | − | 31 092,6 | − |  |  |
| 1.1.3. | М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств | увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем | предоставлена субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 4 (вдовы), ветеранов боевых действий - 1, инвалидов – 1, в части приема и оформления документов, необходимых при обеспечении жильем | январь | декабрь | 5,9 | 5,9 | − | − | − | 5,7 | 5,7 | − | − | − | 0,2 в связи с фактически произведенными затратами (по фактически сложившейся потребности) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
| 1.1.4. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов* |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 1.1.5. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей* |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 1.2. | ОМ. Разработка проектно-сметной документации (далее — ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Размещение заказа на разработку ПСД, выполнение работ по строительству канализационных сетей, водоотведению дождевых вод | получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД. Качественное улучшение услуг по водоотведению для населения |  |  |  | 5 351,1 | − | − | 5 351,1 | − | 5 003,7 | − | − | 5 003,7 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2.1. | М. Мероприятие. Строительство канализационных сетей, водоотведение дождевых вод | Размещение заказа на разработку ПСД, выполнение работ по строительству канализационных сетей, водоотведение дождевых вод | получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД. Качественное улучшение услуг по водоотведению для населения | выполнены работы по объекту «Строительство канализационной сети для трех строящихся трёхэтажных домов по адресу: ул. Нахимова, г. Новошахтинск, РО» и работы по объекту «Водоотведение дождевых вод объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем по адресу: Ростовская область, город Новошахтинск, ул. Харьковская, 173» |  |  | 5 351,1 | − | − | 5 351,1 | − | 5 003,7 | − | − | 5 003,7 | − | 347,4 в связи с образовавшейся экономией в результате проведения конкурса в электронной форме. |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» |  |  |  |  |  | 201 001,2 | − | 191 430,8 | 9 570,4 | − | 200 048,7 | − | 191 430,7 | 8 618,0 | − |  |
| 2.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  | − |  | январь | − | 201 001,2 | − | 191 430,8 | 9 570,4 | − | 200 048,7 | − | 191 430,7 | 8 618,0 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | ПМ. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | приобретено 10 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма и мены, 97 семьям произведена плата возмещения за изымаемые жилые помещения | январь | декабрь | 200 344,7 | − | 191 430,8 | 8 913,9 | − | 199 392,2 | − | 191 430,7 | 7 961,5 | − | 952,5 в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов и проведения рыночной оценки жилых помещений. |
| 2.1.2. | М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | проведена оценка 95 жилых помещений | январь | декабрь | 656,5 | − | − | 656,5 | − | 656,5 | − |  | 656,5 | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2. | ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда |  |  |  | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 2.2.1. | М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | Снос и доразборка ветхого жилья | уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | проведена работа по принятию жилых помещений в муниципальную собственность с целью сноса ветхих домов, выполнены мероприятия по сносу 39 ветхих домов и 11 аварийных | январь | декабрь | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2.2. | М. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда* |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |  |  |  |  |  | 5 174,6 | − | − | 5 174,6 | − | 4 813,6 | − | − | 4 813,6 | − |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | январь | декабрь | 5 174,6 | − | − | 5 174,6 | − | 4 813,6 | − | − | 4 813,6 | − | 361,0 в связи с образовавшейся экономией по заработной пате и земельному налогу. Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Итого по программе | — | — |  | — | — | 257 001,2 | 5 564,5 | 229 994,8 | 21 441,9 | − | 255 279,0 | 5 564,2 | 229 948,2 | 19 766,6 | − |  |
|  | Управление жилищной политики Администрации города | — | — |  | — | — | 246 475,5 | 5 564,5 | 229 994,8 | 10 916,2 | − | 245 461,7 | 5 564,2 | 229 948,2 | 9 949,3 | − |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | — | — |  | — | — | 10 525,7 | − | − | 10 525,7 | − | 9 817,3 | − | − | 9 817,3 | − |  |

* финансирование мероприятий в 2021 году не предусмотрено.

Управляющий делами

Администрации города                                                                              			Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию программы за 2021 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наимено-вание программы, подпрограмм программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2021 г. реализации |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 г. |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | облас- тной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федераль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтин-ска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | 1 371 886,7 | 37 948,4 | 1 191 588,0 | 142 350,3 | − | 257 001.2 | 5 564,5 | 229 994,8 | 21 441,9 | − | 257 001,2 | 5 564,5 | 229 994,8 | 21 441,9 | − | 255 279,0 | 5 564,2 | 229 948,2 | 19 766,6 | − | − |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 377 312,7 | 37 948,4 | 322 471,5 | 16 892,8 | − | 50 825,4 | 5 564,5 | 38 564,0 | 6 696,9 | − | 50 825,4 | 5 564,5 | 38 564,0 | 6 696,9 | − | 50 416,7 | 5 564,2 | 38 517,5 | 6 335,0 | - | 408,7, из них: 61,1 в связи с изменением стоимости кв. м.; 0,2 в связи с фактически произведенными затратами (по фактически сложившейся потребности) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами; 347,4, в связи с образовавшейся экономией в результате проведения конкурса в электронной форме. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | 925 972,1 | − | 869 116,5 | 56 855,6 | − | 201 001.2 | − | 191 430,8 | 9 570,4 | − | 201 001,2 | − | 191 430,8 | 9 570,4 | − | 200 048,7 | − | 191 430,7 | 8 618,0 | - | 952,5 в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов и проведения рыночной оценки жилых помещений |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 68 601,9 | − | − | 68 601,9 | − | 5 174,6 | − | − | 5 174,6 | − | 5 174,6 | − | − | 5 174,6 | − | 4 813,6 | − | − | 4 813,6 | - | 361,0 в связи с образовавшейся экономией по заработной пате и земельному налогу. |

Управляющий делами

Администрации города	   	                                                                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | ведомственный | семья | 123 | 150 | 147 | В связи с отказом граждан от заключения договоров социального найма в добровольном порядке (поданы исковые заявления в суд) |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города | статистический | кв. м | 21,1 | 21,3 | 21,3* |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | статистический | семья | 404 | 406 | 389 | Снятие с учета в связи с утратой оснований |
| 4. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, улучшивших жилищные условия | статистический | семья | 53 | 40 | 40 |  |
| 5. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | статистический | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | ведомственный | семья | 24 | 12 | 12 |  |
| 7. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | ведомственный | человек | 22 | 21 | 21 |  |
| 8. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | ведомственный | тыс. кв. м | 0,75 | 0,71 | 0,71 |  |
| 9. | Количество построенных объектов инфраструктуры | ведомственный | шт. | − | − | 2 | В связи с возникшей необходимостью строительства объектов инфраструктуры: «Строительство канализационной сети для 3-х строящихся трёхэтажных домов по адресу: ул. Нахимова, г. Новошахтинск, РО» и «Водоотведение дождевых вод объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем» по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 173». Объекты введены в эксплуатацию и переданы в КУИ Администрации города в декабре 2021 г. |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | семья | 70 | 110 | 107 | В связи с отказом граждан от заключения договоров социального найма в добровольном порядке (поданы исковые заявления в суд) |
| 11. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | тыс. кв. м | 0,27 | 0,46 | 0,42 | В связи с отказом граждан от заключения договоров социального найма в добровольном порядке (поданы исковые заявления в суд) |
| 12. | Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | тыс. кв. м | 3,17 | 5,3 | 5,2 | В связи с уклонением граждан от заключения договоров социального найма в добровольном порядке (поданы исковые заявления в суд) |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции | ведомственный | процент | 100 | 100 | 100 |  |

*показатель рассчитан исходя из оперативных данных, в годовом отчете за 2022 г. показатель будет уточнен.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов