АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019				                № 279                     		     г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1325, за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бондаренко С.А.

Мэр города										          И.Н. Сорокин

Постановление вносит

управление жилищной политики

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 20.03.2019  № 279

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным      жильем жителей» за 2018 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (далее – программа) в 2018 году достигнуты следующие результаты:

из аварийного жилищного фонда города переселено 45 семей;

с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» заключено два договора на проведение проверки достоверности сметных нормативов на снос 15 аварийных жилых домов;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 113 семьям;

в текущем году приобретено (построено) 73 жилых помещения участниками программы;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города, составила 20,6 кв. м;

доля семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве семей, имеющих право на получение социальных выплат, составила 10,2  процента, при плановом значении 9,8 процента.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий

подпрограмм программы

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация основных мероприятий программы.

По подпрограмме № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» (далее – подпрограмма № 1).

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей были выданы свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 13 молодым семьям, на общую сумму 13 194,5 тыс. руб.

В рамках реализации переданных органу местного самоуправления государ-ственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального и областного бюджетов муниципальным образованием «Город Новошахтинск» было приобретено 23 жилых помещения для дальнейшего предоставления по договору  найма жилых помещений специализированного жилищного фонда гражданам, относящимся к указанной категории, из них 10 − посредством участия в долевом строительстве,             13 − посредством купли-продажи. Объем средств, выделенных городу Новошахтинску из областного бюджета в 2018 году на реализацию вышеуказанных мероприятий, составил 24 019,6 тыс. руб., из них средства в сумме 2 955,2 тыс. руб. на оплату стоимости отдельных этапов 32 муниципальных контрактов-договоров участия в долевом строительстве, заключенных в 2017 году. Из числа граждан данной категории, жилые помещения для которых были приобретены за счет средств областного бюджета в 2017 году, в связи с вводом объектов строительства в эксплуатацию, договоры найма жилых помещений специализированного жилищного фонда в 2018 году заключены с 32 гражданами, относящимся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Из числа граждан, жилые помещения которым были приобретены в 2018 году, договоры найма специализированного жилищного фонда заключены с 13 лицами из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Одной гражданке было предоставлено жилое помещение из специализированного жилищного фонда города, в связи со смертью прежнего нанимателя, семь граждан, относящихся к отдельным категориям, определенным федеральным и областным законодательством, обеспечены жилыми помещениями.

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в жилых помещениях, выделены субсидии для приобретения жилых помещений одному члену семьи погибшего (умершего) ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов  в сумме 1 348,3 тыс. руб. и одному ветерану боевых действий на сумму 674,7 тыс. руб. Указанные средства освоены в полном объеме.

В ходе реализации мероприятия строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному» выполнены работы по строительству самотечной канализационной сети – 2 168,8 п. м, напорной канализационной сети − 189,7 п. м, строительство канализационной насосной станции на сумму 16 432,1 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы № 1 запланировано 57 258,8 тыс. руб. (бюджет города – 3 568,2 тыс. руб., областной бюджет – 46 494,9 тыс. руб., федеральный бюджет – 7 195,7 тыс. руб.).

Исполнение составило 97,2 процента от запланированной суммы, а именно, 55 657,0 тыс. руб. (бюджет города – 2 814,0 тыс. руб., областной бюджет – 45 652,8 тыс. руб., федеральный бюджет – 7 190,2 тыс. руб.).

Средства 2018 года не освоены в полном объеме в связи с возникновением экономии за счет остатка по ипотеке, а также экономии по результатам проведенных торгов.

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) подпрограммы № 1.

По подпрограмме № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» (далее – подпрограмма № 2).

В ходе реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства: приобретено пять жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; заключено три договора участия в долевом строительстве; 39 семей реализовали свое право на переселение путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое у них жилое помещение; одной семье перечислена социальная выплата – возмещение (выкупная цена) за жилое помещение в соответствии с решением Новошахтинского районного суда Ростовской области, на общую сумму 94 331,9 тыс. руб.

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия осуществлялся розыск граждан, которые являются собственниками либо нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными. В течение года заключались муниципальные контракты купли-продажи жилых помещений с отсрочкой платежа для дальнейшего предоставления гражданам.

Результатами реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2018 году являются:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация 1 968,5 кв. м аварийного жилищного фонда.

Результатом реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, стало не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

В ходе реализации мероприятия по сносу помещений, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» было заключено два договора на  проведение проверки достоверности сметных нормативов на снос 15  аварийных жилых домов, использованы средства бюджета города в размере 127,5 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы № 2 запланировано 95 540,9 тыс. руб. (бюджет города – 10 170,4 тыс. руб., областной бюджет – 85 370,5 тыс. руб.).

Исполнение составило 98,9 процента от запланированной суммы, а именно, 94 459,4 тыс. руб. (бюджет города – 9 089,0 тыс. руб., областной бюджет – 85 370,4 тыс. руб.).

Средства 2018 года освоены не в полном объеме, при этом заключены все муниципальные контракты купли-продажи жилых помещений, со всеми гражданами заключены договоры об изъятии жилых помещений, непригодных для проживания, в соответствии с чем мероприятие выполнено в полном объеме.

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) подпрограммы № 2.

По подпрограмме № 3 «Управление в сфере капитального строительства» (далее – подпрограмма № 3).

В ходе реализации основного мероприятия «Управление в сфере капитального строительства» обеспечена деятельность МКУ г. Новошахтинска «УКС». На реализацию данной подпрограммы запланировано 4 297,5 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Исполнение составляет 96,2 процента. Причиной неполного освоения средств является экономия средств и кредиторская задолженность 2018 года. Актуальная информация о деятельности учреждения в рамках данной подпрограммы размещена на федеральном портале bus.gov.ru.

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) подпрограммы № 3.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

К основным факторам, повлиявшим на ход реализации программы, относятся:

экономия средств за счет образовавшегося остатка по ипотеке;

снижение цены контракта в ходе проведения электронного аукциона;

имеющаяся кредиторская задолженность 2018 года.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,             подпрограмм программы за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлена на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2018 году характеризуются значениями девяти показателей (индикаторов), из которых планового значения достигли три показателя (индикатора), по пяти показателям (индикаторам) плановое значение превышено, по одному показателю (индикатору) программы плановое значение по ряду причин не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы составила 88,8 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 0,67 (2/3).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2018 году составляет 157 097,2 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в 2018 году – 154 253,5 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,98.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 0,68 (0,67/0,98).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2018 года является низкой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 88,8 процента от общего количества показателей, с объемом средств 98,2 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по реализации программы

Предложений по дальнейшей реализации программы нет, так как постановление Администрации города от 15.10.2013  № 1325 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» утратило силу с 01.01.2019.

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной            программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и              обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы

за 2018 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 57 258,8 | 7 195,7 | 46 494,9 | 3 568,2 | — | 55 657,1 | 7 190,2 | 45 652,9 | 2 814,0 | — |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан |  |  |  | январь | декабрь | 57 258,8 | 7 195,7 | 46 494,9 | 3 568,2 | — | 55 657,1 | 7 190,2 | 45 652,9 | 2 814,0 | — |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений. Увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | Выдано 13 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | январь | декабрь | 13 196,1 | 5 173,1 | 6 769,2 | 1 253,8 | — | 13 182,9 | 5 167,7 | 6 762,2 | 1 253,0 | — | 13,2 В связи с возникновением экономии за счет остатка по ипотеке, мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда. Создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Приобретено 23 жилых помещения для предоставления детям- сиро-там по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | январь | декабрь | 24 233,0 | — | 24 233,0 | — | — | 24 019,6 | — | 24 019,6 | — | — | 213,4 Экономия по результатам торгов, мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.3. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов | Финансирование мероприятия в 2018 году не предусмотрено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств | Приобретение жилых помещений. Увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем | Постановлением Администрации города от 02.03.2018 № 166 утвержден пофамильный перечень распределения средств для двух ветеранов | январь | декабрь | 2 022,6 | 2 022,6 | — | — | — | 2 022,5 | 2 022,5 | — | — | — |  |
| 1.1.5. | Мероприятие. Разработка проектно- сметной документации (далее – ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | Размещение заказа на разработку ПСД | Получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД | Выполнены работы по строительству самотечной канализационной сети – 2 168,8 п. м, напорной канализационной сети − 189,7 п. м | январь | декабрь | 17 807,1 | — | 15 492,7 | 2 314,4 | — | 16 432,1 | — | 14 871,1 | 1 561,0 | — |  |
| 1) | мероприятие. Строительство и реконструкция объектов водопроводно- канализационного хозяйства по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному» | Размещение заказа на разработку ПСД | Получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД. Качественное улучшение услуг по водоотведению для населения | Выполнены работы по строительству самотечной канализационной сети – 2 168,8 п. м, напорной канализационной сети − 189,7 п. м | январь | декабрь | 17 807,1 | — | 15 492,7 | 2 314,4 | — | 16 432,1 | — | 14 871,1 | 1 561,0 | — | 1 375,0 Экономия по результатам торгов, а также уменьшение объема СМР. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2) | мероприятие. Строительство и реконструкция объектов водопроводно- канализационного хозяйства по объ-екту: «Строительство канализационной сети для 3-х строящихся трехэтажных домов по адресу: ул. Нахимова, г. Новошахтинск, РО» | Размещение заказа на разработку ПСД | Качественное улучшение услуг по водоотведению для населения | Финансирование мероприятия в 2018 году не предусмотрено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | 95 540,9 | — | 85 370,5 | 10 170,4 | — | 94 459,4 | — | 85 370,4 | 9 089,0 | — |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, и многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  | январь | декабрь | 95 540,9 | — | 85 370,5 | 10 170,4 | — | 94 459,4 | — | 85 370,4 | 9 089,0 | — |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Заключение договоров социального найма, договоров мены. Уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан | Приобретено пять жилых помещения для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, заключено три договора участия в долевом строительстве, 39 семей получили выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, одной семье перечислена социальная выплата – возмещение (выкупная цена) | январь | декабрь | 95 413,4 | — | 85 370,5 | 10 042,9 | — | 94 331,9 | — | 85 370,4 | 8 961,5 | — | 1 081,5 В связи с предоставленными гражданами отчетами о рыночной стоимости жилых помещений, а также в связи с возникновением экономии бюджетных ассигнований в результате проведения закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.2. | Мероприятие. Снос помещений, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Уменьшение количества ветхого и аварийного жилья | Снос и доразборка ветхого жилья | Заключено два договора на проведение проверки достоверности сметных нормативов на снос 15 аварийных жилых домов. Уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | январь | декабрь | 127,5 | — | — | 127,5 | — | 127,5 | — | — | 127,5 | — |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 4 297,5 | — | — | 4 297,5 |  | 4 137,1 | — | — | 4 137,1 | — |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Освоение финансовых средств по виду деятельности «Капитальное строительство» | Освоение финансовых средств в полном объеме по виду деятельности: «Капитальное строительство» | Созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | январь | декабрь | 4 297,5 | — | — | 4 297,5 | — | 4 137,1 | — | — | 4 137,1 | — | 160,4 Причиной неполного освоения средств является экономия средств и кредиторская задолженность 2018 года. Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Итого по программе | — | — | — | — | — | 157 097,2 | 7 195,7 | 131 865,4 | 18 036,1 | — | 154 253,6 | 7 190,2 | 131 023,4 | 16 040,1 | — |  |
|  | Управление жилищной политики Администрации города | — | — | — | — | — | 134 865,1 | 7 195,7 | 116 372,7 | 11 296,7 | — | 133 556,9 | 7 190,2 | 116 152,2 | 10 214,5 | — |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | — | — | — | — | — | 22 232,1 | — | 15 492,7 | 6 739,4 | — | 20 696,7 | — | 14 871,1 | 5 825,6 | — |  |

Управляющий делами

Администрации города	   	                                                                                                                                                           Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей» за 2018 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2018 год реализации | Уточненный план ассигнований на 2018 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | 1 967 690,3 | 1 099 045,4 | 778 638,1 | 90 006,8 | − | 157 097,2 | 7 195,7 | 131 865,4 | 18 036,1 | − | 157 097,2 | 7 195,7 | 131 865,4 | 18 036,1 | − | 154 253,6 | 7 190,2 | 131 023,3 | 16 040,1 | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 340 360,6 | 49 706,2 | 279 711,5 | 10 942,9 | − | 57 258,8 | 7 195,7 | 46 494,9 | 3 568,2 | − | 57 258,8 | 7 195,7 | 46 494,9 | 3 568,2 | − | 55 657,1 | 7 190,2 | 45 652,9 | 2 814,0 | - | - |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | 1 593 964,5 | 1 049 339,2 | 498 926,6 | 45 698,7 | − | 95 540,9 | − | 85 370,5 | 10 170,4 | − | 95 540,9 | − | 85 370,5 | 10 170,4 | − | 94 459,4 | − | 85 370,4 | 9 089,0 | - | - |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 33 365,2 | − | − | 33 365,2 | − | 4 297,5 | − | − | 4 297,5 | − | 4 297,5 | − | − | 4 297,5 | − | 4 137,1 | − | − | 4 137,1 | - | - |

Управляющий делами

Администрации города	   	                                                                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» |
| 1. | Доля семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве семей, имеющих право на получение социальных выплат | процент | 11,92 | 9,8 | 10,2 | В связи с увеличением объемов финансирования |
| 2. | Количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | семья | 60 | 107 | 113 | В связи с увеличением объемов финансирования |
| 3. | Количество жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками программы в текущем году | жилое помещение | 60 | 107 | 73 | В связи с реализацией гражданами права на переселение путем получения выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение |
| 4. | Количество переселённых семей | семья | 7 | 44 | 45 | В связи с исполнением решения Новошахтинского районного суда Ростовской области |
| 5. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города | кв. м | 20,5 | 20,5 | 20,6 | В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых помещений |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |
| 6. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, а также относящихся к льготным категориям и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | семья | 53 | 68 | 68 |  |
| 7. | Количество жилых помещений, приобретенных гражданами, признанными нуждающимися в жилых помещениях, а также относящимися к льготным категориям | жилое помещение | 53 | 68 | 68 |  |
| Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» |
| 8. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | семья | 7 | 44 | 45 | В связи с исполнением решения Новошахтинского районного суда Ростовской области |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства города Новошахтинска» |
| 9. | Эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов