АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2012. 					     № 970               		                 г.Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений

в постановление Администрации

города от 06.08.2010. № 1186

В связи с изменением объемов финансирования Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»,  в соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ», постановлением Администрации Ростовской области от 01.11.2010. №277 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 06.08.2010.                  № 1186 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города от 05.03.2012. № 163 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.08.2010. № 1186».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет». Действие постановления распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2012.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города								                               И.Н.Сорокин

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального

хозяйства  Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 10.09.2012. № 970

Изменения,

вносимые в постановление Администрации города

от 06.08.2010. № 1186 «Об утверждении Городской долгосрочной

целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов

уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»

1. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения №1 слова: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы».

2.Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 06.08.2010. № 1186

Паспорт

Городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения

в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

| Наименование программы | - Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - распоряжение Администрации города от 28.05.2010. №347 «О разработке Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы». Решение коллегии Администрации Ростовской области от 22.03.2010. №18 «Об итогах изучения деятельности органов местного самоуправления г. Новошахтинска». Постановление Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ» |
| Муниципальный заказчик программы | - Администрация города Новошахтинска |
| Разработчик программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| Основные цели программы | - формирование целостности городской среды и надежной инфраструктуры |
| Задачи программы | - приведение освещенности улиц города Новошахтинска в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования. Создание эстетичного вида наружного освещения улиц города Новошахтинска. Обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток. Снижение криминогенной обстановки на улицах города Новошахтинска в ночное время суток. Проведение мероприятий по энергосбережению уличного освещения города. Проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения города. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города |
| Сроки реализации программы | - 2011-2014 годы |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | - структура программы: Паспорт Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источниками финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение программы. Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом её реализации. Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы. Приложение №1. Целевые показатели программы. Приложение №2. Система программных мероприятий. Приложение №3. Методика оценки эффективности реализации программы. Программа не содержит подпрограмм. Основные направления программы: реконструкция одиночно стоящих светильников в частном секторе с применением энергосберегающих ламп; установка щитов освещения с приборами учета электрической энергии; проведение ремонта существующих линий наружного освещения; разработка проектно-сметной документации на строительство дополнительных линий наружного освещения города |
| Исполнитель программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (далее – УЖКХ Администрации города) |
| Объёмы и источники финансирования программы | - общий объём финансирования программы – 18 393,83 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2011 год – 586,63 тыс. руб.; 2012 год – 1 575,0 тыс. руб.; 2013 год – 8 486,7 тыс. руб.; 2014 год – 7 745,5 тыс. руб. Объём финансирования программы из бюджета города – 15 623,63 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2011 год – 586,63 тыс. руб.; 2012 год – 1 575,0 тыс. руб.; 2013 год – 6 600,0 тыс. руб.; 2014 год – 6 862,0 тыс. руб. Объём финансирования программы из областного бюджета – 2 770,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2013 год – 1 886,7 тыс. руб.; 2014 год – 883,5 тыс. руб. Объемы средств бюджета города для финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы на соответствующий финансовый год и плановые периоды |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели) | - в результате реализации программы будет достигнуто: Снижение уровня износа сети уличного освещения с 50% до 20%. Строительство дополнительных 3,5 км линий наружного освещения. |
| Система организации контроля за исполнением программы | - непосредственное управление программой осуществляет координатор программы – УЖКХ Администрации города. Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Новошахтинска |

Раздел 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

В последнее время в городе Новошахтинске сложилась неблагоприятная ситуация по обеспечению освещенности улиц в вечернее и ночное время. Отрицательные тенденции в данной сфере обусловлены наличием следующих факторов:

высоким уровнем физического, морального износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения. Средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения, расположенных на территории города, составляет более 70 %;

динамично развивающимся сектором жилой застройки на территории города и, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений), нуждающихся в дополнительном освещении в темное время суток;

ограниченностью возможности бюджета города по финансированию расходов на оплату за потребленную электроэнергию, эксплуатацию, ремонт и модернизацию имеющихся и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения.

Задачи обеспечения потребности города функционирования на высоком уровне объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий, имеющих четкие критерии эффективности их реализации.

Раздел 2.

Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели

Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте настоящей программы.

Целевые показатели программы приведены в приложении №1 к настоящей программе.

Раздел 3.

Система программных мероприятий

Система программных мероприятий состоит из четырех направлений, которые  приведены в паспорте настоящей программы.

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств областного бюджета, бюджета города. Объемы и источники финансирования программы приведены в паспорте настоящей программы.

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источниками финансирования приведена в приложении №2 к настоящей программе.

Раздел 4.

Нормативное обеспечение программы

Правовую основу для реализации программы определили:

Федеральный закон от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Федеральный закон от 23.11.2009. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для реализации мероприятий программы разработка дополнительных нормативных правовых актов не требуется.

Раздел 5.

Механизм реализации программы,

включая организацию управления программой и контроль за ходом её реализации

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и нормативно-правовых актов.

УЖКХ Администрации города в соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. №755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ» направляет в отдел экономики Администрации города:

ежеквартально (за I - III кварталы соответственно) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий;

ежегодно в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, оперативный отчет о реализации программы за год (за весь период реализации программы) и информацию об оценке эффективности программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города.

Отчеты о реализации программы за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации города не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.

УЖКХ Администрации города вносит изменения в постановления Администрации города по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке согласно Регламенту работы Администрации города.

Информация о разработке и реализации программы размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

Раздел 6.

Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется  по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

Для проведения оценки эффективности реализации программы используются целевые  показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

В процессе оценки эффективности реализации программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладе о результатах и основных направлениях деятельности УЖКХ Администрации города.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы, приведенной в приложении №3 к настоящей программе.

Управляющий делами

Администрации города				                                                 Ю.А. Лубенцов

«Приложение № 1

к Городской долгосрочной целевой

программе «Модернизация и капитальный

ремонт объектов уличного освещения в

городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | 2011-2014 годы | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уровень износа сети уличного освещения | % | 50 - 20 | 50 | 50 | 35 | 20 |
| 2. | Строительство линий наружного освещения | км | 3,5 | 0 | 0 | 1,5 | 2 |

Управляющий делами

Администрации города								                             Ю.А. Лубенцов

«Приложение № 2

к Городской долгосрочной целевой

программе «Модернизация и капитальный

ремонт объектов уличного освещения в

городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок испол-нения | Источники финансирова-ния | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам: |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Проведение текущего ремонта и содержание сети наружного освещения города |
| 1.1. | Проведение мероприятий по содержанию сети городского освещения в работоспособном состоянии | Ремонт вышедших из строя светильников, линий электроснабжения, ремонт и наладка щитов управления и т.п. | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2011 г. | Бюджет города | 487,03 | 487,03 |  |  |  |
| 1.2. | Всего по разделу, в том числе: |
| 1.2.1. |  | Бюджет города | 487,03 | 487,03 |  |  |  |
| 1.2.2. |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка нормативных документов |
| 2.1. | Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города Новошахтинска на период до 2020 года | Переход экономики и бюджетной сферы города Новошахтинска на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов | УЖКХ Администрации города | Ноябрь 2011 г. Ноябрь 2012 г. | Бюджет города | 199,2 | 99,6 | 99,6 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2. | Всего по разделу, в том числе: |
| 2.2.1. |  | Бюджет города | 199,2 | 99,6 | 99,6 |  |  |
| 2.2.2. |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города |
| 3.1. | Разработка ПСД на строительство наружного освещения по улицам: Советской, Отечественной (в районе проведения реконструкции ЛЭП) | Строительство дополнительных линий наружного освещения. Увеличение доли освещенности города | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2012 г. | Бюджет города |  |  | 249,85 |  |  |
| 3.2. | Разработка ПСД на строительство наружного освещения по улицам: Кирова, Горняцкой (в районе проведения реконструкции ЛЭП) | Строительство дополнительных линий наружного освещения. Увеличение доли освещенности города | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2012 г. | Бюджет города |  |  | 109,8 |  |  |
| 3.3. | Разработка ПСД на строительство наружного освещения по улицам: Полевой, Нежданной, Придорожной, (в районе проведения реконструкции ЛЭП) | Строительство дополнительных линий наружного освещения. Увеличение доли освещенности города | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2012 г. | Бюджет города |  |  | 299,9 |  |  |
| 3.4. | Разработка ПСД на строительство наружного освещения по улице Городской | Строительство дополнительных линий наружного освещения. Увеличение доли освещенности города | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2012 г. | Бюджет города |  |  | 248,8 |  |  |
| 3.5. | Разработка ПСД на строительство наружного освещения по улице Курской | Строительство дополнительных линий наружного освещения. Увеличение доли освещенности города | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2012 г. | Бюджет города |  |  | 249,0 |  |  |
| 3.6. | Разработка ПСД на строительство наружного освещения по улицам: Садовой (от пересечения с пер. Известковым до ул. Шоссейной), Шоссейной (от пересечения с ул. Советской до ул. Войкова) | Строительство дополнительных линий наружного освещения. Увеличение доли освещенности города | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2012 г. | Бюджет города |  |  | 318,05 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.7. | Разработка ПСД на строительство наружного освещения по улицам: Тимирязева, Железнодорожной, Динамитной, Кривоносова, Садовой, Шоссейной, Советской, Отечественной, Кирова, Социалистической, Физкультурной, Дзержинского, Калинина, Гайдара | Строительство дополнительных линий наружного освещения. Увеличение доли освещенности города | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2013 г. | Бюджет города |  |  |  | 1 300,0 |  |
| 3.8. | Разработка ПСД на строительство наружного освещения по улицам: Магаданской, Прохладной, Фонтанной, Лесной, Нахимова, Киевской, а/д от Микрорайона №3 до пос. Радио | Строительство дополнительных линий наружного освещения. Увеличение доли освещенности города | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2013 г. | Бюджет города |  |  |  | 1 059,2 |  |
| 3.9. | Разработка ПСД на строительство наружного освещения а/д от улицы Севастопольской до улицы Ростовской, улиц: Нечаева, Элеваторной, Шляховой (в пределах ул. 8 Марта и ул. Степной), Воронихина, Михайлова, 8 Марта | Строительство дополнительных линий наружного освещения. Увеличение доли освещенности города | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2013 г. | Бюджет города |  |  |  | 1 300,0 |  |
| 3.10. | Разработка ПСД на строительство наружного освещения по улицам: Короленко, Чайковского, Ломоносова, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Тургенева | Строительство дополнительных линий наружного освещения. Увеличение доли освещенности города | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2014 г. | Бюджет города |  |  |  |  | 1 640,4 |
| 3.11. | Разработка ПСД на строительство наружного освещения по улицам: 1-й Поперечной, 2-й Поперечной, Библиотечной, 1-й Тупик, Станционной, Рубинштейна, пер. Водному, ул. Газеты Правда,1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 5-я Линия, 6-я Линия, 7-я Линия | Строительство дополнительных линий наружного освещения. Увеличение доли освещенности города | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2014 г. | Бюджет города |  |  |  |  | 1 700,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.12. | Разработка ПСД на строительство наружного освещения по улицам: Одесской, Уральской, Владимирской, Знамя Шахтера, Духанина, Фрунзе, Серова, 60 Лет Октября (от 52 до 74 номера дома), Шостаковича (от 32 до 54 номера дома) | Строительство дополнительных линий наружного освещения. Увеличение доли освещенности города | УЖКХ Администрации города | Декабрь 2014 г. | Бюджет города |  |  |  |  | 1 500,0 |
| 3.2. | Всего по разделу, в том числе: |
|  |  | Бюджет города |  |  | 1 475,4 | 3 659,2 | 4 840,4 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство линий наружного освещения |
| 4.1. | Реконструкция и строительство сетей энергоснабжения (наружного освещения) в городе Новошахтинске Ростовской области по улицам: Кузнецкой и Киевской | Централизованное освещение улиц Кузнецкой, Киевской | УЖКХ Администрации города | Октябрь 2013 г. | Бюджет города |  |  |  | 340,8 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1 886,7 |  |
| 4.2. | Строительство линии наружного освещения по улицам: Кирова, Горняцкой (в районе проведения реконструкции ЛЭП) в городе Новошахтинске Ростовской области | Централизованное освещение улиц: Кирова, Горняцкой | УЖКХ Администрации города | Октябрь 2014 г. | Бюджет города |  |  |  |  | 159,6 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 883,5 |
| 4.3. | Всего по разделу, в том числе: |
|  |  | Бюджет города |  |  |  | 340,8 | 159,6 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1 886,7 | 883,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. Проведение ремонта линий наружного освещения города |
| 5.1. | Замена провода марки АС на провод марки СИП, замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 100, выправка и замена опор на линии наружного освещения по улицам: Карла Маркса, Союзной, Ермака | Обеспечение бесперебойности работы линий наружного освещения | УЖКХ Администрации города | Октябрь 2013 г. | Бюджет города |  |  |  | 1 400,0 |  |
| 5.2. | Замена провода марки АС на провод марки СИП, замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 100, выправка и замена опор на линии наружного освещения по улицам: Гришина, Линейной | Обеспечение бесперебойности работы линий наружного освещения | УЖКХ Администрации города | Октябрь 2013 г. | Бюджет города |  |  |  | 1 200,0 |  |
| 5.3. | Замена провода марки АС на провод марки СИП, замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 100, выправка и замена опор на линии наружного освещения по улицам: Короленко, Баженова, Королева, Антипова | Обеспечение бесперебойности работы линий наружного освещения | УЖКХ Администрации города | Октябрь 2014 г. | Бюджет города |  |  |  |  | 1 862,0 |
| 5.4. | Всего по разделу, в том числе: |
|  |  | Бюджет города |  |  |  | 2 600,0 | 1 862,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Всего по программе, в том числе: |
|  |  | Бюджет города |  | 586,63 | 1 575,0 | 6 600,0 | 6 862,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1 886,7 | 883,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации города						                                       	                                        Ю.А. Лубенцов

Приложение №3

к Городской долгосрочной

целевой программе «Модернизация

и капитальный ремонт объектов

уличного освещения в городе

Новошахтинске на 2011-2014 годы»

Методика

оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком программы - Администрацией города Новошахтинска по годам в течение всего срока реализации программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по программе представляется информация об оценке эффективности реализации программы по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ---------------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = ---------------------------   , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                            БРФi

ЭПi = --------------------------   ;  ЭФi  = ---------------------------   , где:

ЦИПi                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.».

Управляющий делами

Администрации города							       Ю.А. Лубенцов