АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2012.  					    № 1073              		                 г.Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 25.06.2010. № 933

На основании постановления Правительства Ростовской области от 26.07.2012. № 668 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 13.02.2012 № 106» и постановления Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 25.06.2010.        № 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» согласно приложению 1.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города от 13.04.2012. № 324 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет». Действие постановления распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2012.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Первый заместитель Главы

Администрации города                                                                                   С.А. Бондаренко

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального

хозяйства Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 28.09.2012. № 1073

Изменения,

вносимые в постановление Администрации города 25.06.2010. № 933

«Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация

и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»

1. Название Городской долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции: «долгосрочная городская целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы».

2. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения № 1 слова: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010 -2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами: «долгосрочная городская целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы» в соответствующих падежах.

3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 25.06.2010. № 933

Паспорт

долгосрочной городской целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска

на 2012-2015 годы»

| Наименование программы | - долгосрочная городская целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - решение коллегии Администрации Ростовской области от 22.03.2010. № 18 «Об итогах изучения деятельности органов местного самоуправления г. Новошахтинска» |
| Муниципальный заказчик программы | - Администрация города Новошахтинска |
| Разработчик программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новошахтинска (далее – УЖКХ Администрации города) |
| Основные цели программы | - создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; газификация отдаленных поселков города |
| Задачи программы | - разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе, средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства; создание организационно-финансового механизма, стимулирующего развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве; повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению; снижение нерациональных затрат при подготовке и транспортировке питьевой воды и очистке и транспортировке сточных вод; внедрение энергоресурсосберегающих технологий; улучшение экологической ситуации; повышение уровня газификации на территории города, улучшение экологической обстановки в связи с переходом на газообразное топливо |
| Сроки реализации программы | - 2012-2015 годы |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | - структура программы: паспорт долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий. Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом её реализации. Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы. Приложение № 1. Реестр инвестиционных проектов. Приложение № 2. Cистема программных мероприятий. Приложение № 3. Целевые показатели программы Приложение № 4. Методика оценки эффективности реализации программы. Программа содержит шесть основных направлений: 1) разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения; 2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения; 3) разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоотведения; 4) реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения; 5)строительство объектов газоснабжения; 6)разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области |
| Исполнители программы | - УЖКХ Администрации города; Управление капитального строительства Администрации города Новошахтинска (далее – УКС Администрации города); ОАО «Донская Водная Компания» |
| Объёмы и источники финансирования программы | - общий объём финансирования программы – 380 235,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год – 224 510,5 тыс. руб.; 2013 год – 29 345,8 тыс. руб.; 2014 год – 50 960,0 тыс. руб.; 2015 год – 35 419,1 тыс. руб. Объём финансирования программы за счёт средств федерального бюджета 95 048,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы (финансирование через Администрацию города): 2012 год – 95 048,4 тыс. руб. Объём финансирования программы из фонда софинансирования расходов областного бюджета –204 951,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год – 124 951,7 тыс. руб.; 2013 год – 20 000,0 тыс. руб.; 2014 год – 30 000,0 тыс. руб.; 2015 год – 30 000,0 тыс. руб. Объём финансирования программы из средств бюджета города – 55 751,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год – 25 019,6 тыс. руб.; 2013 год – 4 352,8 тыс. руб.; 2014 год – 20 960,0 тыс. руб.; 2015 год – 5 419,1 тыс. руб. Объём финансирования программы из внебюджетных источников – 24 483,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2012 год – 19 490,8 тыс. руб.; 2013 год – 4 993,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели) | - в результате реализации программы по основным направлениям ожидается: разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 21-го объекта водоснабжения на сумму 18 381,2 тыс. руб.; выполнение строительства, реконструкции и капитального ремонта 33-х объектов водоснабжения на сумму 246 378,3 тыс. руб.; снижение потерь воды в 2015 году на 11,6% в сравнении с 2011годом; снижение уровня износа водопроводных сетей на 15,1% в 2015 году в сравнении с 2011 годом; замена водопроводных сетей протяжённостью 47,85 км в 2012-2015 г.г.; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 4-х объектов водоотведения на сумму 1 391,2 тыс. руб.; выполнение реконструкции и капитального ремонта 6-ти объектов канализационного хозяйства на сумму 55 427,8 тыс. руб.; снижение уровня износа канализационных сетей на 18,8% к концу 2015 года в сравнении с 2011 годом; замена канализационных сетей протяжённостью 31,0 км в 2012-2015 г.г.; строительство 2-х объектов распределительного газопровода на сумму 43 015,1 тыс. руб.; повышение уровня газификации до 90% в 2015 году с 67,51% в 2011 году; разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города |
| Система организации контроля за исполнением программы | -контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Новошахтинска |

Раздел 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

Централизованное водоснабжение и водоотведение города с 01.01.2009. до 31.09.2009. осуществлялось МП «Водоканал» г. Новошахтинска, с 01.10.2009. – Новошахтинским филиалом ОАО «Донская Водная Компания».

Централизованное водоснабжение города осуществляется из поверхностных источников: Соколовского водохранилища (81%) - 22 тыс. м3/сут. и реки Дон по Шахтинско-Донскому водопроводу (19%) - 4,5 тыс. м3/сут.

Вода из Соколово-Кундрюченского водохранилища подаётся в город по двум водоводам:

- водоводом Д=600мм в резервуар на насосные станции № 1 и № 2;

- водоводом Д=400мм в резервуар на насосную станцию № 3.

Насосная станция III подъёма г. Шахты подаёт воду водоводом Д=1 000мм в город на насосные станции № 2, № 3, № 4.

Очистные сооружения комплекса «Соколовское водохранилище» вводились в эксплуатацию 2-мя очередями: первая очередь эксплуатируется с 1947 года, вторая – с 1978 года. Водозабор осуществляется из поверхностного источника – Соколовского водохранилища на р. Кундрючья. За последние годы Соколовское водохранилище мелеет, заиливается, уровень воды снижается. Со временем водозабор не обеспечит подачу необходимого объёма воды на город. Причин несколько: увеличение числа потребителей – вода подаётся в Красносулинский район, на крупное промышленное предприятие Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод; необходимо проведение инженерных мероприятий по очистке дна, т.е. пополнения объёма родниковыми подземными водами. Забор воды из водохранилища осуществляется по нижним горизонтам, что существенно влияет на качество очистки питьевой воды, особенно в паводковый период.

По данным лабораторных исследований вода, очищаемая на очистных сооружениях водопровода г. Новошахтинска, соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением показателей: жесткость, общая минерализация, сульфаты, также обусловлено качеством воды в источнике водоснабжения.

Режим подачи воды потребителям – круглосуточный.

Удельное водопотребление составляет 51,7 л/сутки на 1 человека.

Протяжённость водопроводных сетей города – 472,39 км, из них  453,38 км разводящих водопроводных сетей приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года, 19,1 км магистральных сетей находится в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Водозабор на Соколовском водохранилище, очистные сооружения водопровода, пять из шести насосных станций, магистральные водоводы находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Износ инженерной инфраструктуры водоснабжения составляет 85,1%.

Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста.

Ситуация обостряется тем, что трубопроводы проложены на подрабатываемых территориях.

В течение длительного периода экономически-обоснованный тариф искусственно занижался, что привело к крайне неудовлетворительному  техническому состоянию систем транспортировки воды. Фактические потери составляют 66% от общего количества воды, подаваемой в город. Единовременное количество неустранённых, т.е. переходящих порывов, составляет 140-150 шт. Аналогичная ситуация и с канализационной сетью.

В настоящее время хлораторные станции очистных сооружений воды, насосных станций № 2, № 3, № 4 используют для обеззараживания воды  жидкий хлор, что представляет определенную опасность для жителей прилегающих территорий в случае его утечек и разлива.

В городе отсутствует гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий, что значительно затрудняет качественное проведение капитального ремонта сетей и ведёт к разбалансировке системы.

Канализационные сети протяжённостью 140,5 км приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года.

Централизованное отведение сточных вод осуществляется на очистные сооружения канализации биологической очистки, расположенные в п. Бугултай. Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 25,0 тыс. м3/сутки, фактическая – 8,0 тыс. м3/сутки. Степень очистки сточных вод недостаточная. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Малый Несветай.

Износ инженерной инфраструктуры канализации – 78,0%, очистных сооружений канализации – 85,0%.

Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.

Необходимы мероприятия, направленные на улучшение работы очистных сооружений канализации, – ремонт аэротенков, первичных и вторичных отстойников, замена внутриплощадочных сетей и, как следствие, уменьшение платы предприятия за загрязнение окружающей среды.

Очистные сооружения канализации и семь перекачивающих канализационных насосных станций находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».

Уровень обеспеченности населения централизованной канализацией низкий – 37%.

За последние 10-15 лет значительно увеличилась разница между реальной и учетной (первоначальной) стоимостью основных средств инфраструктуры, водопроводно-канализационного хозяйства, что не позволяет в большинстве предприятий водопроводно-канализационного хозяйства использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация.

Насосное оборудование водопроводных и канализационных насосных станций в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришло в негодность и требует частого ремонта. Установка насосов GRUNDFOS с частотно-регулируемыми приводами, работающими в автоматическом режиме, вместо устаревших насосов марки Д позволит снизить эксплуатационные затраты на их ремонт и обслуживание, обеспечить надёжную подачу воды потребителям, безопасную эксплуатацию насосного оборудования, сократить энергопотребление оборудования.

Реализация указанных задач, оказание поддержки  комплексу инженерной инфраструктуры возможны только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на модернизацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, определенных настоящей программой.

Учитывая высокую степень изношенности основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства и необходимость проведения ускоренной модернизации, предусматривается предоставление средств на софинансирование из областного бюджета отдельных проектов модернизации объектов инфраструктуры.

Газификация города - одна из самых серьезных проблем. Более 8 лет назад  были закрыты все угледобывающие предприятия. Большинство населения составляют малообеспеченные семьи, пенсионеры. Покупка угольного топлива дается с трудом. Переход на газовое топливо удаленных поселков позволит стабилизировать экономическую обстановку, снизить социальную напряженность и улучшить экологическую обстановку в городе.

В 2015 году планируется довести уровень газификации домовладений (квартир) до 90 %.

Программно-целевые методы планирования и управления позволяют увязать с помощью программ цели плана с ресурсами. Они представляют собой применение системного подхода и основаны на формулировании целей экономического развития, их разделении на подцели более дробного характера и выявлении ресурсов, необходимых для их согласованной реализации. В результате расчетов по ним выявляются ключевые программы, на которые нужно направлять наибольшие силы и средства. Оценка и выбор возможных вариантов программ производятся по разным целевым критериям (минимум затрат или времени на реализацию программы при фиксированных конечных показателях и т. д.).

Раздел 2.

Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы,

а также целевые показатели

Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте программы.

Целевые показатели реализации программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Раздел 3.

Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования, приведена в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4.

Нормативное обеспечение

Для реализации мероприятий программы разработка дополнительных нормативных правовых актов не требуется.

Раздел 5.

Механизм реализации программы, включая организацию управления программой

и контроль за ходом её реализации

Реализация программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

УЖКХ Администрации города определяет формы и методы управления реализацией программы в соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации  и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ».

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.

Раздел 6.

Оценка эффективности реализации программы

Эффективность от реализации программы и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счёт:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств;

адресного предоставления бюджетных средств;

внедрения энергоресурсосберегающих технологий;

доведения качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Оценка эффективности реализации программы будет производиться по следующим критериям:

снижение потерь воды, (%);

снижение уровня износа водопроводных сетей, (%);

снижение уровня износа канализационных сетей, (%);

удельное водопотребление, (л/сут. на человека);

уровень аварийности, (на 1 км водопроводных сетей);

доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта;

замена водопроводных сетей (км);

замена канализационных сетей (км);

уровень газификации (%).

Методика оценки эффективности реализации программы приведена в приложении № 4 к настоящей программе.

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                                             Е.И. Туркатова

Приложение № 1

к долгосрочной городской

целевой программе «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинска на 2012-2015 годы»

Реестр

инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящегося в муниципальной собственности города | Годы реализации инвестиционного проекта | № и дата положительного заключения государственной экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренное скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Западная-Капитальная») | 2012 | № 61-1-4-0549-10 от 05.10.2010. (проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий) № 1-8-1-0010-11 от 08.07.2011. (сметная документация) |
| 2 | Г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап) | 2013 | № 61-1-5-0627-10 от 09.11.2010. |
| 3 | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (строительство площадки водопроводных сооружений) | 2012 | № 61-1-5-0201-12 от 26.03.2012. |
| 4 | Реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (корректировка) | 2011-2012 | № 61-1-4-0699-10 от 01.12.2010. (проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий) № 2-8-1-0002-11 от 28.02.2011. (сметная документация) |
| 5 | Реконструкция сетей канализации в пос. Новая Соколовка, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Комсомольская») | 2012 | № 61-1-5-0372-11 от 01.07.2011. |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до № 29 в городе Новошахтинске Ростовской области | 2012 | №61-1-5-0417-11 от 29.07.2011. |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | 2012 | № 61-1-5-0409-11 от 25.07.2011. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | 2013 | № 61-1-5-0407-11 от 25.07.2011. |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области | 2012 | № 61-1-5-0430-11 от 29.07.2011. |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области | 2013 | № 61-1-5-0390-11 от 26.07.2011. |
| 11 | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | 2012 | № 61-1-5-0404-11 от 22.07.2011. |
| 12 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | 2013 | № 61-1-5-0408-11 от 25.07.2011. |
| 13 | Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области | 2012 | № 61-1-5-0419-11 от 29.07.2011. |
| 14 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (р-н м. «Магнит») через поселок Н-Михайловка до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | 2012 | № 61-1-5-0411-11 от 26.07.2011. |
| 15 | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | 2011 | № 61-1-5-0418-11 от 28.07.2011. |
| 16 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Жданова,87 до ул. Войкова в г.Новошахтинске Ростовской области | 2013 | №61-1-5-0391-11 от 26.07.2011. |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                                                                                              Е.И. Туркатова

Приложение № 2

к долгосрочной городской

целевой программе «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинска на 2012-2015 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Водоснабжение |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 10 455,4 | 0 | 8 955,6 | 1 499,8 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 7 926,7 | 2 700,7 | 2 939,3 | 2 286,7 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 18 382,1 | 2 700,7 | 11 849,9 | 3 786,5 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 862,2 | 49,9 | 812,3 | 0 | 0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до №29 в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Самбек | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 320,0 | 320,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2012-2013 | Средства бюджета города | 335,0 | 141,8 | 193,2 | 0 | 0 |
| 1.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | УЖКХ Администрации города | 2013 | Средства бюджета города | 280,3 | 0 | 280,3 | 0 | 0 |
| 1.5. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Красного | УЖКХ Администрации города | 2013 | Средства бюджета города | 339,0 | 0 | 339,0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Западного | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 650,0 | 650,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Жданова,87 в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Южного | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.9. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Радио (р-н м. «Магнит») через пос. Н-Михайловка до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 689,0 | 689,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Капитальный ремонт водопроводной линии по улицам Украинской, Неглинной, Шмидта в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения | УЖКХ Администрации города | 2013 | Средства бюджета города | 860,0 | 0 | 50,0 | 810,0 | 0 |
| 1.11. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения | УЖКХ Администрации города | 2013 | Средства бюджета города | 490,9 | 0 | 230,9 | 260,0 | 0 |
| 1.12. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Можайского до ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Западного | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 949,7 | 0 | 949,7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 104,3 | 0 | 104,3 | 0 | 0 |
| 1.13. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Ростовской до ул. Молодежной в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 949,7 | 0 | 949,7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 104,3 | 0 | 104,3 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.14. | Капитальный ремонт водопроводной линии от МБОУ СОШ № 40 до ул. Петлякова в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького, ул. Советской Конституции | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 117,2 | 0 | 1 117,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 122,8 | 0 | 122,8 | 0 | 0 |
| 1.15. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Малосадовой в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения района ул. Городской | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 251,4 | 0 | 251,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 27,6 | 0 | 27,6 | 0 | 0 |
| 1.16. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Севастопольской до ул. Ростовской в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения | УЖКХ Администрации города | 2013 | Сонд софинансирования расходов областного бюджета | 394,8 | 0 | 394,8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 43,0 | 0 | 43,0 | 0 | 0 |
| 1.17. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Клары Цеткин в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Кирова | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 279,3 | 0 | 279,3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 30,7 | 0 | 30,7 | 0 | 0 |
| 1.18. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Фрунзе, ул. Базарной в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 837,9 | 0 | 837,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 92,1 | 0 | 92,1 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.19. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Отечественной до универмага по пр. Ленина в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3 720,5 | 0 | 3 720,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 408,8 | 0 | 408,8 | 0 | 0 |
| 1.20. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 (ул. Авиационная) до ул. Богораза, 94 в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Кирова | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 954,9 | 0 | 455,1 | 1 499,8 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 214,8 | 0 | 50,0 | 164,8 | 0 |
| 1.21. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Харьковской от кольца (ул. Невский Проспект) до здания Администрации в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | УЖКХ Администрации города | 2013 | Средства бюджета города | 1 101,9 | 0 | 50,0 | 1 051,9 | 0 |
| 2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 92 365,4 | 34 920,9 | 9 881,0 | 28 500,2 | 19 063,3 |
|  |  |  |  | Средства бюджета города | 15 176,0 | 6 641,8 | 1 184,4 | 3 132,4 | 4 217,4 |
|  |  | УКС Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37 589,1 | 37 589,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета города | 6 790,0 | 6 790,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация города |  | Федеральный бюджет | 69 974,0 | 69 974,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» |  | Внебюджетные источники | 24 483,8 | 19 490,8 | 4 993,0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого |  |  |  |  | 246 378,3 | 175 406,6 | 16 058,4 | 31 632,6 | 23 280,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство объектов водоснабжения |  | Администрация города |  | Федеральный бюджет | 69 974,0 | 69 974,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 69 974,0 | 69 974,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6 000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Западная Капитальная») | Стабилизация водоснабжения в городе | УКС Администрации города | 2012 | Федеральный бюджет | 69 974,0 | 69 974,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Реконструкция объектов водоснабжения |  | УКС Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37 589,1 | 37 589,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 6 790,0 | 6 790,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» |  | Внебюджетные источники | 5 315,0 | 322,0 | 4 993,0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 49 694,1 | 44 701,1 | 4 993,0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2.1. | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (строительство площадки водопроводных сооружений) | Стабилизация водоснабжения поселков Соколово-Кундрюченс-кого, Юбилейного | УКС Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37 589,1 | 37 589,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 6 790,0 | 6 790,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Реконструкция: замена металлического водопровода Д=530мм на Д=160мм ПНД протяженностью 200м по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 322,0 | 322,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Реконструкция фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) |  | ОАО «Донская Водная Компания» | 2013 | Внебюджетные источники | 4 993,0 | 0 | 4 993,0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 92 365,4 | 34 920,9 | 9 881,0 | 28500,2 | 19 063,3 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 15 176,0 | 6 641,8 | 1 184,4 | 3 132,4 | 4 217,4 |
|  |  |  | ОАО «Донская Водная Компания» |  | Внебюджетные источники | 19 168,8 | 19 168,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 126 710,2 | 60 731,5 | 11 065,4 | 31 632,6 | 23 280,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до № 29 в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Самбек | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7421,5 | 7421,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 340,6 | 1 340,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3 089,1 | 3 089,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 558,1 | 558,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7 870,6 | 0 | 1 954,9 | 5 915,7 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 062,2 | 98,7 | 313,5 | 650,0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 8 240,9 | 8 240,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 484,6 | 1 484,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт водопровода Д=160мм L=2 500м от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 8 487,4 | 8 487,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6. | Капитальный ремонт водопровода Д=110мм L=300м от пер. Аксайского до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 437,7 | 437,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Красного | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9 438,6 | 0 | 3 304,6 | 2 120,5 | 4 013,5 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 037,1 | 0 | 363,1 | 233,0 | 441,0 |
| 2.3.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3 645,3 | 3 645,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 658,5 | 658,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.9. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Западного | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9 264,8 | 0 | 4 621,5 | 1 002,9 | 3 640,4 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 018,0 | 0 | 507,8 | 110,2 | 400,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3.10. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1 000м от пер. Мостового до ул. Мясницкой в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 1 205,9 | 1 205,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.11. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=2 000м от бывшего «Динамитного склада» до ул. Красногвардейской в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 6 107,8 | 6 107,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.12. | Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3 022,5 | 3 022,5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 546,0 | 546,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.13. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 436,3 | 436,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.14. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (р-н м. «Магнит») через поселок Н-Михайловка до ул. Достоевского в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9 501,6 | 9 501,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 716,4 | 1 716,4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3.15. | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова,18 в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Соколово-Кундрюченс-кого | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 2 930,0 | 2 930,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.16. | Капитальный ремонт водопроводной линии по улицам Украинской, Неглинной, Шмидта в г. Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | УЖКХ Администрации города | 2014 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 6 121,6 | 0 | 0 | 6 121,6 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 672,6 | 0 | 0 | 672,6 | 0 |
| 2.3.17. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | УЖКХ Администрации города | 2014 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2 376,6 | 0 | 0 | 2 376,6 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 261,1 | 0 | 0 | 261,1 | 0 |
| 2.3.18. | Ремонт участка водопроводной линии по ул. Стахановской от ул. Харьковской до ул. Шоссейной в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горлова | УЖКХ Администрации города | 2014 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 90,1 | 0 | 0 | 90,1 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 10,8 | 0 | 0 | 10,8 | 0 |
| 2.3.19. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Можайского до ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Западного | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 306,6 | 0 | 0 | 0 | 1 306,6 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 473,2 | 0 | 0 | 0 | 473,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3.20. | Капитальный ремонт водопроводной линии от МБОУ СОШ № 40 до ул. Петлякова в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения ул. Советской Конституции | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 516,5 | 0 | 0 | 0 | 1 516,5 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 421,4 | 0 | 0 | 0 | 421,4 |
| 2.3.21. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Севастопольской до ул. Ростовской городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Самбек | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 793,1 | 0 | 0 | 0 | 793,1 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 306,9 | 0 | 0 | 0 | 306,9 |
| 2.3.22. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Фрунзе до ул. Базарной в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 040,8 | 0 | 0 | 0 | 1 040,8 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 444,0 | 0 | 0 | 0 | 444,0 |
| 2.3.23. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Магистральной в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Кирова | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 513,0 | 0 | 0 | 0 | 1 513,0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 386.0 | 0 | 0 | 0 | 386,0 |
| 2.3.24. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Ростовской до ул. Молодежной в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 189,0 | 0 | 0 | 0 | 1 189,0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 350.4 | 0 | 0 | 0 | 350,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3.25. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Малосадовой в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения ул. Городской | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 675,9 | 0 | 0 | 0 | 675,9 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 184,1 | 0 | 0 | 0 | 184,1 |
| 2.3.26. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 (ул. Авиационная) до ул. Богораза, 94 городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Кирова | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 892,1 | 0 | 0 | 0 | 892,1 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 207,9 | 0 | 0 | 0 | 207,9 |
| 2.3.27. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Отечественной до универмага по пр. Ленина в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 522,8 | 0 | 0 | 0 | 1 522,8 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 277,2 | 0 | 0 | 0 | 277,2 |
| 2.3.28. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Харьковской от кольца (ул. Невский Проспект) до здания Администрации в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 959,6 | 0 | 0 | 0 | 959,6 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 325,2 | 0 | 0 | 0 | 325,2 |
| 2.3.29. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова №87 в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Кирова | УЖКХ Администрации города | 2014 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 10 872,8 | 0 | 0 | 10 872,8 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 194,7 | 0 | 0 | 1 194,7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по направлению водоснабжение | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 140 409,9 | 72 510,0 | 18 836,6 | 30 000,0 | 19 063,3 |
|  |  | Средства бюджета города | 29 892,7 | 16 132,5 | 4 123,7 | 5 419,1 | 4 217,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 69 974,0 | 69 974,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 24 483,8 | 19 490,8 | 4 993,0 | 0 | 0 |
|  | Всего по направлению водоснабжение |  | 264 760,4 | 178 107,3 | 27 953,3 | 35 419,1 | 23 280,7 |
| II. Водоотведение |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоотведения |  |  |  |  |  | 0 | 1 163,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1 163,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 227,8 | 0 | 227,8 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 391,2 | 0 | 1 391,2 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Кораблевской, 2 по ул. Кленовой до ул. Широкой в городе Новошахтинске Ростовской области | Ликвидация аварийной ситуации | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 630,2 | 0 | 630,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 69,2 | 0 | 69,2 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.2. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от ул. Рабоче-Крестьянской, 39 до ул. Парковой, 13 в городе Новошахтинске Ростовской области | Обеспечение инженерными сетями многоэтажных жилых домов | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 290,8 | 0 | 290,8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 32,0 | 0 | 32,0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от ул. Короленко, 15 до пер. Лебедева в городе Новошахтинске Ростовской области | Обеспечение инженерными сетями многоэтажных жилых домов | УЖКХ Администрации города | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 242,4 | 0 | 242,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 26,6 | 0 | 26,6 | 0 | 0 |
| 3.4. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Городской по ул. Нерушимой, ул. Уральской, ул. 60 Лет Октября, ул. Придорожной, ул. Садовой до ул. Фрунзе в г. Новошахтинске Ростовской области | Обеспечение инженерными сетями жилых домов в центре города | УЖКХ Администрации города | 2013 | Средства бюджета города | 730,0 | 0 | 100,0 | 630,0 | 0 |
| 4. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения |  | УКС Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 15 428,1 | 15 428,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 2 786,9 | 2 786,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Администрация города |  | Федеральный бюджет | 25 074,4 | 25 074,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 10 936,7 | 0 | 0 | 0 | 10 936,7 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 201,7 | 0 | 0 | 0 | 1 201,7 |
|  | Итого |  |  |  |  | 55 427,8 | 43 289,4 | 0 | 0 | 12 138,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1. | Реконструкция объектов водоотведения |  | УКС Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 15 428,1 | 15 428,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 2 786,9 | 2 786,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Администрация города |  | Федеральный бюджет | 25 074,4 | 25 074,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 43 289,4 | 43 289,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Сепановская») (корректировка) | Обеспечение централизо-ванным водоотведением жителей | УКС Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 15 428,1 | 15 428,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 2 786,9 | 2 786,9 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Реконструкция сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта им. газеты «Комсомольская правда») | Стабилизация водоотведе-ния пос. Новая Соколовка | Администрация города | 2012 | Федеральный бюджет | 25 074,3 | 25 074,3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Капитальный ремонт объектов водоотведения |  | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 10 936,7 | 0 | 0 | 0 | 10 936,7 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 201,7 | 0 | 0 | 0 | 1 201,7 |
|  | Итого |  |  |  |  | 12 138,4 | 0 | 0 | 0 | 12 138,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.2.1. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Кораблевской, 2 по ул. Кленовой до ул. Широкой в городе Новошахтинске Ростовской области | Ликвидация аварийной ситуации | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3 951,7 | 0 | 0 | 0 | 3 951,7 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 434,2 | 0 | 0 | 0 | 434,2 |
| 4.2.2. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от ул. Рабоче-Крестьянской, 39 до ул. Парковой, 13 в городе Новошахтинске Ростовской области | Обеспечение инженерными сетями многоэтажных жилых домов | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2 310,7 | 0 | 0 | 0 | 2 310,7 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 253,9 | 0 | 0 | 0 | 253,9 |
| 4.2.3. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от ул. Короленко, 15 до пер. Лебедева в городе Новошахтинске Ростовской области | Обеспечение инженерными сетями многоэтажных жилых домов | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2 153,3 | 0 | 0 | 0 | 2 153,3 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 236,6 | 0 | 0 | 0 | 236,6 |
| 4.2.4. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Городской по ул. Нерушимой, ул. Уральской, ул. 60 Лет Октября, ул. Придорожной, ул. Садовой до ул. Фрунзе в г. Новошахтинске Ростовской области | Обеспечение инженерными сетями жилых домов в центре города | УЖКХ Администрации города | 2015 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2 521,0 | 0 | 0 | 0 | 2 521,0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 277,0 | 0 | 0 | 0 | 277,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по направлению водоотведение | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 27 528,2 | 15 428,1 | 1 163,4 | 0 | 10 936,7 |
|  |  | Средства бюджета города | 4 216,4 | 2 786,9 | 227,8 | 0 | 1 201,7 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 25 074,4 | 25 074,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 56 819,0 | 43 289,4 | 1 391,2 | 0 | 12 138,4 |
| 5 | Строительство объектов газоснабжения |  | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 37 013,6 | 37 013,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 6 001,5 | 6 001,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 43 015,1 | 43 015,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | .Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос. Юбилейного города Новошахтинска Ростовской области | Доведение уровня газификации города до 80% | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 27 024,2 | 27 024,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 4 881,6 | 4 881,6 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос. Соколово-Кундрюченского города Новошахтинска Ростовской области | Доведение уровня газификации города до 80% | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9 989,4 | 9 989,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета города | 1 119,9 | 1 119,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города Новошахтинска Ростовской области | Создание единой схемы водопровод-ных сетей города | УЖКХ Администрации города | 2013 | Средства бюджета города | 100,0 | 98,7 | 1.3 | 0 | 0 |
|  | Всего по программе | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 204 951,7 | 124 951,7 | 20 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
|  |  | Средства бюджета города | 55 751,5 | 25 019,6 | 4 352,8 | 20 960,0 | 5 419,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 24 483,8 | 19 490,8 | 4 993,0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 95 048,4 | 95 048,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 380 235,4 | 264 510,5 | 29 345,8 | 50 960,0 | 35 419,1 |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                                                                                                    Е.И. Туркатова

Приложение № 3

к долгосрочной городской целевой

программе «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинска на 2012-2015 годы»

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потерь воды | % | 5,6 | 1,7 | 2,0 | 2,3 |
| 2 | Снижение уровня износа водопроводных сетей | % | 8,4 | 2,5 | 2,0 | 2,2 |
| 3 | Снижение уровня износа канализационных сетей | % | 6,0 | 3,0 | 3,5 | 6,3 |
| 4 | Удельное водопотребление | л/сут. на человека | 51,4 | 51,4 | 51,7 | 51,7 |
| 5 | Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей | единиц | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,7 |
| 6 | Доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Замена водопроводных сетей | км | 18,1 | 5,8 | 9,4 | 14,55 |
| 8 | Замена канализационных сетей | км | 10,617 | 6,25 | 4,9 | 9,2 |
| 9 | Уровень газификации | % | 70 | 80 | 85 | 90 |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                                             Е.И. Туркатова

Приложение № 4

к долгосрочной городской целевой

программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинска

на 2012-2015 годы»

Методика

оценки эффективности   реализации программы

1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется муниципальным  заказчиком  программы – Администрацией города Новошахтинска по годам в течение всего срока реализации программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по программе предоставляется   информация  об оценке эффективности реализации программы по следующим критериям:

2.1. критерий   «Степень достижения планируемых результатов целевых

индикаторов реализации мероприятий программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ---------------------------   ,    где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое  (плановое) значение i-го целевого индикатора программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1;

2.2. критерий «Степень соответствия   бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = ---------------------------   , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат   i- го мероприятия программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1;

2.3. критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на  i-е мероприятие программы в расчете на 1 единицу прироста целевого  индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                              БРФi

ЭПi = ------------------   ;   ЭФi  = ----------------   , где:

ЦИПi                            ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
   по i-му мероприятию программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
   на i-е мероприятие программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
   по i-му мероприятию программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi».

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам                                                                             Е.И. Туркатова