АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.06.2022					   № 113			          г. Новошахтинск

Об утверждении плана-графика перехода на использование Администрацией города сведений, содержащихся в едином федеральном

информационном регистре, содержащем сведения

о населении Российской Федерации

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от    12 октября 2021 г. № 1738 «О сроках перехода субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в целях, определенных пунктом 3 части 2 статьи 4 Федерального закона «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», на переходный период»:

1. Утвердить план-график перехода на использование Администрацией города сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам экономики Ермаченко М.В.

Глава Администрации города 		 			           С.А. Бондаренко

Распоряжение вносит

отдел стратегического планирования и

регулирования тарифных отношений

Администрации города

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от 23.06.2022  № 113

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на использование Администрацией города сведений,

содержащихся в едином федеральном информационном регистре,

содержащем сведения о населении Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование отраслевых (функциональны) органов, структурных подразделений Администрации города о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации | до 31.12.2022 | отдел стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города, отдел по труду Администрации города |
| 2. | Подключение к видам сведений государственной информационной системы формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, размещенным на технологическом портале системы взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/), путем направления оператору государственной информационной системы формирования и ведения федерального регистра сведений о населении запросов о предоставлении доступа к видам сведений в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации | до 01.01.2023 | отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города, муниципальные учреждения, уполномоченные на предоставление муниципальных услуг |
| 3. | Первоначальное приведение сведений, содержащихся в иных информационных ресурсах, в соответствие со сведениями, содержащимися в федеральном регистре сведений о населении, в соответствии с требованиями, утверждаемыми постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2021 № 1248 | с 01.01.2023 до 31.12.2025 | отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города, муниципальные учреждения, уполномоченные на предоставление муниципальных услуг |
| 4. | Приведение сведений, содержащихся в иных информационных ресурсах, в соответствие со сведениями, содержащимися в федеральном регистре сведений о населении, в том числе их последующая актуализация, в соответствии с требованиями, утверждаемыми постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2021 № 1248 | после подключения | отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города, муниципальные учреждения, уполномоченные на предоставление муниципальных услуг |
| 5. | Тестовое использование единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации | до 31.12.2025 | отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города, муниципальные учреждения, уполномоченные на предоставление муниципальных услуг |
| 6. | Использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в качестве единственного обязательного источника получения сведений о физическом лице | с 01.01.2026 | отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города, муниципальные учреждения, уполномоченные на предоставление муниципальных услуг |

Управляющий делами

Администрации города	                                                                          Ю.А. Лубенцов