АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2012. 					       №  989           		                 г.Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О порядке формирования инвестиционных проектов

капитального строительства, реконструкции и

капитального ремонта объектов, находящихся

в муниципальной собственности города Новошахтинска,

и порядке формирования и реализации инвестиционной

программы города Новошахтинска

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 03.08.2012. № 725 «О Порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в государственной собственности Ростовской области» и обеспечения эффективного функционирования программно-целевого метода планирования расходов бюджета города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок формирования инвестиционных проектов капитального стро-ительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Новошахтинска, и порядок формирования и реализации инвестиционной программы города Новошахтинска согласно приложению №1.

2. Установить, что проверка и выдача заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Новошахтинска, проводятся в отношении новых инвестиционных проектов, финансирование которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета города.

3. Считать утратившими силу постановления Администрации города:

3.1. от 25.12.2009. № 2038 «О порядке формирования инвестиционных проектов, проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств бюджета города Новошахтинска, направляемых на капитальные вложения»;

3.2. от 25.12.2009. №2039 «О порядке формирования проекта инвестиционной программы города Новошахтинска».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам экономики М.В. Ермаченко.

Мэр города										 	И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

сектор перспективного развития  Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 14.09.2012. № 989

Порядок

формирования инвестиционных проектов капитального строительства,

реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Новошахтинска, и порядок формирования и реализации инвестиционной программы города Новошахтинска

(далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования инвестиционных проектов, а также определения эффективности, обоснованности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности города Новошахтинска, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета города.

1.2. Целью формирования инвестиционных проектов, определения эффек-тивности и обоснования использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности города Новошахтинска, является обеспечение достижения результатов, предусмотренных в ходе реализации инвестиционных проектов, с использованием наименьшего объема средств  бюджета города.

2. Порядок формирования инвестиционных проектов

2.1. Разработчики долгосрочных городских целевых программ  по каждому инвестиционному проекту:

а) проводят оценку потребности;

б) проводят обоснование использования средств бюджета города, направляемых на  капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт с учетом достижения требуемых технико-экономических показателей (показателей результативности);

в) проводят расчет расходов с указанием источников финансирования на содержание и эксплуатацию объектов;

г) направляют в адрес Мэра города обращение о необходимости разработки инвестиционного проекта с указанием оценки потребности в финансовых ресурсах для реализации инвестиционного проекта с расшифровкой по источникам финансирования, в том числе на разработку проектно-сметной документации, на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, на дальнейшее содержание и эксплуатацию объектов.

Предварительно обращение в адрес Мэра города согласовывается с:

а) заместителем  Главы Администрации города, курирующим соответствующее направление, с одновременным утверждением заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств  бюджета города, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального  строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности города Новошахтинска, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

б) финансовым отделом Администрации города.

В случае получения разрешения Мэра города на разработку инвестиционного проекта  главные распорядители бюджетных средств организуют разработку, согласование, утверждение, проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации  для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Новошахтинска, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета города, в соответствии с муниципальным правовым актом о порядке организации и финансирования из бюджета города работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог.

2.2. Инвестиционный проект включает в себя:

а) разрешение Мэра города на разработку инвестиционного проекта;

б) заключение об эффективности по количественным и качественным показате-лям, об обоснованности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные  вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности города Новошахтинска;

в) утвержденную проектную документацию;

г) положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы, заключение о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Новошахтинска;

д) паспорт инвестиционного проекта в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.3. Проектная документация в полном объеме храниться у заказчиков-застрой-щиков.

3. Порядок проведения оценки эффективности и обоснованности

использования средств бюджета города

3.1. Предметом оценки эффективности инвестиционных проектов является  соот-ветствие инвестиционного проекта количественным и качественным показателям эффективности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения.

Заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств бюджета города,  направляемых на капитальные  вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности города Новошахтинска, осуществляется  муниципальными заказчиками (муници-пальными заказчиками-координаторами) долгосрочных городских целевых программ на основе анализа реальной потребности в объекте инвестирования с учетом социальной значимости и действующих нормативных требований.

3.2. Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капи-тального строительства,  реконструкции и капитального ремонта осуществляется  в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новошахтинска, регулирующими данные правоотношения.

4. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

4.1. Разработчик долгосрочных городских целевых программ, получив разрешение Мэра города на разработку инвестиционного проекта, подготавливает и вносит проект постановления Администрации города о внесении изменений в  долгосрочную городскую целевую программу в части включения новых инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Новошахтинска, изменения ассигнований на их реализацию.

4.2. Разработчики долгосрочных городских целевых программ на этапе форми-рования или внесения изменений в действующую программу представляет в отдел экономики Администрации города по каждому новому инвестиционному проекту  капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Новошахтинска, включаемому в программу, перечень документов в соответствии с муниципальным  правовым актом города Новошахтинска о порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ и разрешение Мэра города о разработке инвестиционного проекта.

4.3. Предоставленные документы по каждому инвестиционному проекту подлежат дальнейшей проверке отделом экономики Администрации города на наличие:

а) инвестиционного проекта в соответствующей долгосрочной городской целевой программе;

б) документов, предусмотренных пункта 4.2. раздела 4 настоящего Порядка;+

в) четко сформулированной цели проекта с определением качественного и количественного показателя (показателей) результатов осуществления проектов.

4.4. Инвестиционные проекты капитального строительства, реконструкции, капи-тального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Новошахтинска, кроме долгосрочной городской целевой программы включаются в инвестиционную программу города Новошахтинска.

5. Порядок формирования

инвестиционной программы города Новошахтинска

5.1. Инвестиционная программа устанавливает основные направления и принци-пы, обеспечивающие рациональное и эффективное использование средств бюджета города, направляемых на капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности города Новошахтинска.

5.2. Формирование инвестиционной программы города Новошахтинска осуществ-ляется сектором перспективного развития Администрации города.

5.3. Инвестиционная программа  города Новошахтинска формируется в срок, ус-тановленный для разработки прогноза социально-экономического развития города, проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

5.4. Обязательным условием включения инвестиционных проектов в инвести-ционную программу города Новошахтинска является наличие пакета документов по инвестиционному проекту в полном объеме согласно  пункта 4.2. раздела 4 настоящего Порядка.

5.5. В  приоритетном порядке в  инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, вводимые в очередном финансовом году и планируемом периоде.

5.6. В инвестиционную программу города Новошахтинска включается следующая информация:

а) наименование главного распорядителя бюджетных средств;

б) наименование объекта капитального строительства, реконструкции, капиталь-ного ремонта, находящегося в муниципальной собственности  города Новошахтинска, в соответствии с заключением государственной (негосударственной) экспертизы (в случае, если проектная документация не подлежит экспертизе - в соответствии с заключением о достоверности определения сметной стоимости);

в) объем ассигнований, предусмотренный в соответствующей долгосрочной городской целевой программе на выполнение строительно-монтажных работ по каждому объекту капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности города Новошахтинска.

6. Реализация инвестиционной программы города Новошахтинска

6.1. Размещение заказов на выполнение работ по объектам капитального стро-ительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в  муниципальной собственности города Новошахтинска, производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

6.2. Финансирование расходов по объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в  муниципальной собственности города Новошахтинска  и включенным в инвестиционную программу города Новошахтинска, осуществляется в составе расходов, утвержденных решением Новошахтинской городской Думы о бюджете города на финансирование соответствующих  долгосрочных  городских целевых программ.

6.3. Разработчики долгосрочных городских целевых программ в течение 2-х рабочих дней с даты утверждения  долгосрочной городской целевой программы направляют с сопроводительным письмом в сектор перспективного развития Администрации города предложения по внесению изменений в инвестиционную программу согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в случае:

а) изменения ассигнований по инвестиционным проектам, включенным в инвес-тиционную программу города Новошахтинска;

б) включения в  долгосрочную городскую целевую программу нового инвес-тиционного проекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта, находящегося в  муниципальной собственности города Новошахтинска.

Изменения в инвестиционную программу вносятся по мере необходимости.

6.4. Главные распорядители бюджетных средств представляют в сектор перспек-тивного развития Администрации города:

ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе реализации инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города Новошахтинска),  включенных в инвестиционную программу города Новошахтинска, в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку;

ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом, отчет о реализации инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города Новошахтинска), включенных в инвестиционную программу города Новошахтинска, за год (годовой отчет).

Годовой отчет должен содержать:

а) данные в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку;

б) оценку степени достижения цели реализации инвестиционного проекта в части соответствия фактических показателей количественным и качественным показателям, установленным в заключении об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств  бюджета города, направляемых на капитальные вложения по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности города Новошахтинска;

в) сведения о не освоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения;

г) копию документа, подтверждающего выполнение работ в полном объеме и готовность объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности города Новошахтинска, к эксплуатации.

Сведения о реализации каждого инвестиционного проекта (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности города Новошахтинска), представленные в годовом отчете, включаются в состав отчета о реализации  соответствующей  долгосрочной городской целевой программы за год.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение №1

к порядку  формирования инвестиционных проектов капитального строительства,

реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Новошахтинска,

и порядку формирования и реализации инвестиционной программы города Новошахтинска

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации

города (курирующий данное направление)

__________________________ Ф.И.О. (подпись)

Заключение

об эффективности по количественным и качественным показателям,

об обоснованности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности города Новошахтинска

1. Наименование инвестиционного проекта ______________________________________

2. Местонахождение (город) ___________________________________________________

3. Адрес (фактический) _______________________________________________________

4. Срок реализации инвестиционного проекта ____________________________________

5. Форма   реализации   инвестиционного   проекта    (новое    строительство, реконструк-ция, капитальный ремонт) ____________________________________________________

6. Существующая мощность (вместимость) ______________________________________

7. Дефицит мощности ________________________________________________________

8. Обоснование планируемой мощности (подробное описание) _____________________

9. Продолжительность капитального строительства _______________________________

10. Обеспеченность инженерными  сетями и коммуникациями  (расписать по видам,

приложить копии предварительных технических условий) __________________________

11. Оценка эффективности по качественным показателям _________________________

12. Оценка эффективности по количественным показателям________________________

13. Обоснование целесообразности  капитального  строительства,  реконструкции, капи-тального ремонта ___________________________________________________________

14. Собственность, дата и № подтверждающего документа _________________________

15. Эксплуатационные  показатели  (затраты  на  объем  в  целом, на  1 кв. м, 1 куб. м) ___________________________________________________________________________

Главный распорядитель

бюджетных средств                              ___________________          Ф.И.О.

(подпись)

Дата

М.П.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                     Ю.А. Лубенцов

Приложение №2

к порядку  формирования инвестиционных

проектов капитального строительства,

реконструкции и капитального ремонта

объектов, находящихся в муниципальной

собственности города Новошахтинска, и

порядку формирования и реализации

инвестиционной программы города

Новошахтинска

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации города - начальник финансового отдела

__________________________ Ф.И.О. (подпись)

Паспорт

инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта ______________________________________

2. Цель инвестиционного проекта ______________________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта ____________________________________

4. Форма реализации проекта (новое строительство,  реконструкция, техническое

перевооружение действующих производств) _____________________________________

5. Главный распорядитель бюджетных средств _______________________________

6. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту ___________________

___________________________________________________________________________

(ссылка на подтверждающий документ)

7. Наличие положительного  заключения  государственной (негосударственной) экспер-тизы  проектной документации ___________________________________________

8. Наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стои-мости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности города Новошахтинска _______________

___________________________________________________________________________

9. Сметная  стоимость  объекта  капитального   строительства,   включая  НДС, в  текущих   ценах*  (тыс.   руб.)   (по  заключению   государственной (негосударственной) экспертизы/предполагаемая  стоимость  строительства  -  нужное   подчеркнуть)

__________________________________________________________________________

в том числе затраты на подготовку проектной документации (тыс.  руб.): _____________

___________________________________________________________________________

10. Технологическая структура капитальных вложений:

| Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах* (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |
| в том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |  |
| прочие затраты, из них дорогостоящие работы и материалы |  |

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:

| Годы реализа-ции инвести- ционного проекта | Стоимость инвести-ционного проекта (в текущих ценах/в ценах соответст-вующих лет, (тыс. руб.) | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства федерального бюджета (в текущих ценах*/в ценах соответст-вующих лет (тыс. руб.) | средства област-ного бюджета (в текущих ценах*/в ценах соответ-ствующих лет (тыс. руб.) | средства бюд-жета города (в текущих це-нах*/в ценах соответствую-щих лет (тыс. руб.) | внебюджетные источники финансирова-ния (в текущих ценах*/в ценах соответствую-щих лет (тыс. руб.) |

Примечание.

* В ценах года представления паспорта инвестиционного проекта.

Главный распорядитель

бюджетных средств                              _____________________ Ф.И.О.

(подпись)

Дата

М.П.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к порядку  формирования инвестиционных проектов

капитального строительства, реконструкции и капитального

ремонта объектов, находящихся в муниципальной

собственности города Новошахтинска, и порядку формирования

и реализации инвестиционной программы города Новошахтинска

Предложения

по внесению изменений в инвестиционную программу города Новошахтинска

_____________________________________________________________

муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (объект капитального строительства, рекострукции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности города Новошахтинска) | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска об утверждении инвестиционной программы города Новошахтинска (тыс. руб.) | Изменения +/– (тыс. руб.) | Объем финансирования, предлагаемый главным распорядителем бюджетных средств к включению в инвестиционную программу города Новошахтинска (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | межбюджетные трансферты федерального бюджета | средства областного бюжета | средства бюджета города | межбюджетные трансферты федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета города | всего | межбюджетные трансферты федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к порядку  формирования инвестиционных проектов

капитального строительства, реконструкции и капитального

ремонта объектов, находящихся в муниципальной

собственности города Новошахтинска, и порядку формирования

и реализации инвестиционной программы города Новошахтинска

Отчет

о ходе реализации инвестиционных проектов (объекты капитального строительства,

реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности

города Новошахтинска), включенных в инвестиционную программу города Новошахтинска

_____________________________________________________________

главный распорядитель бюджетных средств

по состоянию на «____» _______________ 20 ___ г.

(представляется ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (согласно инвестиционной программе города Новошахтинска) | Реквизиты муниципального контрак-та (иного договора), дополнительного соглашения к нему | Объем финансирования, предусмотренный инвестиционной програм - мой города Новошахтинска (тыс. руб.) | Сумма муниципального контракта (тыс. руб.) | Отклонение суммы муниципальных контрактов от объемов финансирования, предусмотренного инвестиционной программой города Новошахтинска (тыс. руб.) | Объем ра-бот, подле-жащих вы-полнению на отчет-ную дату в соответст-вии с гра-фиком их выполнения (нарастаю-щим итогом с начала года) | Объем выполнен-ных работ на отчет-ную дату нарастаю-щим ито-гом с нача-ла года (согласно справкам по ф. КС-З) | Отставание от графика выполнения работ на отчетную дату | Объем кас-совых расходов главного распорядителя бюджетных средств по финансированию инвестиционного проекта (нарастающим итогом с начала года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | (в про-центах) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов |

Приложение № 5

к порядку  формирования инвестиционных проектов

капитального строительства, реконструкции и капитального

ремонта объектов, находящихся в муниципальной

собственности города Новошахтинска, и порядку формирования

и реализации инвестиционной программы города Новошахтинска

Отчет

о реализации инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции,

капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города Новошахтинска),

включенных в инвестиционную программу города Новошахтинска, за год

_____________________________________________________________

главный распорядитель бюджетных средств

(представляется до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименовние инвстиционого проекта (сгласно инвести-ционной прграмме города Новшахтинска) | Реквизиты муниципального контракта (иного договора), дополнительного соглашения к нему | Объем ассигнований, предусмотренный инвестиционной программой города Новошахтинска (тыс. руб.) | Объем ассигнований инвестиционного проекта, предусмотренный муниципальным контрактом (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Реквизиты документа, подтверждающего выполнение работ в полном объеме и готовность объекта к эксплуатации | Объем носвоенных средств, причины неос-воения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федераль-ный бюд-жет | област-ной бюджет | бюджет города | всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | всего | федераль-ный бюджет | областной бюд-жет | бюджет города |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов |