АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2020  					  № 185                                г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей», утвержденной постановлением Администрации города от 05.12.2018 № 1212, за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросами и земельно-имущественным отношениям Маловичко О.А.

Глава Администрации города 					       С.А. Бондаренко

Постановление вносит

управление жилищной политики

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 13.03.2020  № 185

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным      жильем жителей» за 2019 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (далее – программа) в 2019 году достигнуты следующие результаты:

в текущем году из числа граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, жилищные условия улучшили 40 семей;

из аварийного жилищного фонда города переселено 74 семьи;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 114 семьям;

с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» были заключены два договора на  проведение проверки достоверности сметных нормативов на снос пяти аварийных жилых домов, а также заключены муниципальные контракты по сносу трех ветхих домов;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города, составила 20,9 кв. м.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении

контрольных событий программы

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий программы.

По подпрограмме № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» (далее – подпрограмма № 1).

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей были выданы свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья шести молодым семьям, на общую сумму 7 180,1 тыс. руб.

В рамках реализации переданных органу местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального и областного бюджетов муниципальным образованием «Город Новошахтинск» было приобретено 28 жилых помещений для дальнейшего предоставления по договору найма жилых помещений специализированного жилищного фонда гражданам, относящимся к указанной категории, из них 10 − посредством участия в долевом строительстве, 18 − посредством купли-продажи. Объем средств, выделенных городу Новошахтинску из областного бюджета в 2019 году на реализацию вышеуказанных мероприятий, составил 18 950,0 тыс. руб., из них средства в сумме 980,0 тыс. рублей – на оплату отдельных этапов 10 муниципальных контрактов – договоров участия в долевом строительстве, заключенных в 2018 году. Из числа граждан данной категории, жилые помещения для которых были приобретены за счет средств областного бюджета в 2018 году, в связи с вводом объектов строительства в эксплуатацию, договоры найма жилых помещений специализированного жилищного фонда в 2019 году заключены с 10 гражданами, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из числа граждан,  жилые помещения которым были приобретены в 2019 году, договоры найма специализированного жилищного фонда заключены с 17 лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, один договор найма был заключен в 2020 году в связи с перераспределением жилого помещения, трое граждан, относящихся к отдельным категориям, определенным федеральным и областным законодательством, обеспечены жилыми помещениями.

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в жилых помещениях, выделены средства субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в части приема и оформления органами местного самоуправления документов в сумме 5,0 тыс. руб. Указанные средства освоены в объеме 1,9 тыс. руб., в связи отсутствием материальных затрат в части приема и оформления необходимых документов при оказании мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Субсидии для приобретения жилых помещений выделены одному члену семьи погибшего (умершего) ветерана Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) 1941 – 1945 годов, одному участнику ВОВ и трем инвалидам ВОВ.

На реализацию подпрограммы № 1 запланировано 26 135,3 тыс. руб. (бюджет города – 682,2 тыс. руб., областной бюджет – 22 169,7 тыс. руб., федеральный бюджет – 3 283,4 тыс. руб.).

Исполнение составило 99,99 процента от запланированной суммы, а именно, 26 132,0 тыс. руб. (бюджет города – 682,2 тыс. руб., областной                бюджет – 22 169,6 тыс. руб., федеральный бюджет – 3 280,2 тыс. руб.).

Средства 2019 года не освоены в полном объеме в связи с возникновением экономии за счет остатка по ипотеке, а также экономии по результатам проведенных торгов.

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 способствовала достижению запланированных значений показателей подпрограммы № 1.

По подпрограмме № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» (далее – подпрограмма № 2).

В ходе реализации приоритетного мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными: приобретено 21 жилое помещение для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; 38 семей реализовали свое право на переселение путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое у них жилое помещение на общую сумму 101 313,9 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными для 15 семей приобретены жилые помещения путем заключения договоров долевого участия на сумму 2 853,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий осуществлялся розыск граждан, которые являются собственниками либо нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными. В течение года заключались муниципальные контракты купли-продажи жилых помещений с отсрочкой платежа для дальнейшего предоставления гражданам.

Результатами реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2019 году являются:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация 2 461,1 кв. м аварийного жилищного фонда.

Результатом реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, стало не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

В ходе реализации мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» были заключены два договора на  проведение проверки достоверности сметных нормативов на снос пяти аварийных жилых домов, использованы средства бюджета города в размере 131,5 тыс. руб.

По результатам аукциона между МКУ г. Новошахтинска «УКС» и ООО «ОРИГИНАЛСТРОЙЮГ» заключен муниципальный контракт по сносу расселенного ветхого многоквартирного дома по адресу: г. Новошахтинск, ул. Волгодонская, 9, на сумму 310,0 тыс. руб.

Заключены два муниципальных контракта между МКУ г. Новошахтинска «УКС» и ООО «ВЫСОТА» по сносу расселенных ветхих многоквартирных домов по адресу: г. Новошахтинск, пер. Хлебозаводской, 6, на сумму 298,2 тыс. руб.; г. Новошахтинск, пер. Хлебозаводской, 8, на сумму 260,3 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы № 2 запланировано 105 208,0 тыс. руб. (бюджет города – 8 062,1 тыс. руб., областной бюджет – 97 145,9 тыс. руб.).

Исполнение составило 99,96 процента от запланированной суммы, а именно, 105 166,8 тыс. руб. (бюджет города – 8 021,0 тыс. руб., областной бюджет – 97 145,8 тыс. руб.).

Средства 2019 года освоены не в полном объеме, в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов, при этом заключены все муниципальные контракты купли-продажи жилых помещений, со всеми гражданами заключены договоры об изъятии жилых помещений, непригодных для проживания, в соответствии с чем мероприятие выполнено в полном объеме.

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 способствовала достижению запланированных значений показателей подпрограммы № 2.

По подпрограмме № 3 «Управление в сфере капитального строительства» (далее – подпрограмма № 3).

В ходе реализации основного мероприятия «Управление в сфере капитального строительства» обеспечена деятельность МКУ г. Новошахтинска «УКС». На реализацию данной подпрограммы запланировано 5 226,4 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Исполнение составляет 97,0 процентов. Причиной неполного освоения средств является экономия средств и кредиторская задолженность 2019 года. Актуальная информация о деятельности учреждения в рамках данной подпрограммы размещена на федеральном портале bus.gov.ru.

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 способствовала достижению запланированных значений показателей  подпрограммы № 3.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

К основным факторам, повлиявшим на ход реализации программы, относятся:

экономия средств за счет образовавшегося остатка по ипотеке;

снижение цены контракта в ходе проведения электронного аукциона;

имеющаяся кредиторская задолженность 2019 года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за 2019 год

Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлена на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2019 году характеризуются значениями 13 показателей, из которых планового значения достигли 12 показателей, по одному показателю  программы плановое значение не достигнуто в связи с тем, что объект «Строительство канализационной сети по объекту «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и переулку Водному» до настоящего времени не зарегистрирован.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы составила 92,3 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1,00 (4/4).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2019 году составляет 136 569,7 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в 2019 году – 136 366,2 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 1,00.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,00 (1,00/1,00).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2019 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 92,3 процента от общего количества показателей, с объемом средств 99,9 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и на весь период действия программы нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной            программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и              обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2019 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2019 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 26 135,3 | 3 283,4 | 22 169,7 | 682,2 | − | 26 132,0 | 3 280,2 | 22 169,6 | 682,2 | − |  |
| 1.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан |  |  |  | январь | декабрь | 26 135,3 | 3 283,4 | 22 169,7 | 682,2 | − | 26 132,0 | 3 280,2 | 22 169,6 | 682,2 | − |  |
| 1.1.1. | М. Обеспечение жильем молодых семей | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | выдано шесть свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | январь | декабрь | 7 180,3 | 3 278,4 | 3 219,7 | 682,2 | − | 7 180,1 | 3 278,3 | 3 219,6 | 682,2 | − |  |
| 1.1.2. | М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | приобретено 28 жилых помещений для дальнейшего предоставления по договору найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | январь | декабрь | 18 950,0 | − | 18 950,0 | − | − | 18 950,0 | − | 18 950,0 | − |  |  |
| 1.1.3. | М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств | увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем | постановление Правительства РО от 25.06.2012 № 541 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-дов» | январь | декабрь | 5,0 | 5,0 | − | − | − | 1,9 | 1,9 | − | − | − | 3,1 в связи отсутствием материальных затрат в части приема и оформления необходимых документов при оказании мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.4. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов* |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 1.1.5. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей* |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 1.2. | ОМ. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализаци-онного хозяйства |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 1.2.1. | М. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализа-ционного хозяйства* |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | 105 208,0 | − | 97 145,9 | 8 062,1 | − | 105 166,8 | − | 97 145,8 | 8 021,0 | − |  |
| 2.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  | − |  | январь | − | 104 208,0 | − | 97 145,9 | 7 062,1 | − | 104 166,8 | − | 97 145,8 | 7 021,0 | − |  |
| 2.1.1. | ПМ. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | приобретено 21 жилое помещение для предоставления по договорам социального найма, договорам мены, 38 семьям произведена плата возмещения за изымаемые жилые помещения | январь | декабрь | 101 354,8 | − | 94 563,9 | 6 790,9 | − | 101 313,9 | − | 94 563,9 | 6 750,0 | − | 40,9 в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.2. | М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | для 15 семей приобретены жилые помещения путем заключения договоров долевого участия | январь | декабрь | 2 853,2 | − | 2 582,0 | 271,2 | − | 2 853,0 | − | 2 581,9 | 271,0 | − |  |
| 2.2. | ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда |  |  |  | январь | декабрь | 1 000,0 | − | − | 1 000,0 | − | 1 000,0 | − | − | 1 000,0 | − |  |
| 2.2.1. | М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | Снос и доразборка ветхого жилья | уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | заключены два договора на проведение проверки достоверности сметных нормативов на снос пяти аварийных жилых домов, а также заключены муниципальные контракты по сносу трех ветхих домов | январь | декабрь | 1 000,0 | − | − | 1 000,0 | − | 1 000,0 | − | − | 1 000,0 | − |  |
| 2.2.2. | М. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда* |  |  |  |  |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 5 226,4 | − | − | 5 226,4 | − | 5 067,4 | − | − | 5 067,4 | − |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | январь | декабрь | 5 226,4 | − | − | 5 226,4 | − | 5 067,4 | − | − | 5 067,4 | − | 159,0 причиной неполного освоения средств, является экономия средств и кредиторская задолженность 2019 года. Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Итого по программе | − | − |  | − | − | 136 569,7 | 3 283,4 | 119 315,6 | 13 970,7 | − | 136 366,2 | 3 280,2 | 119 315,4 | 13 770,6 | − |  |
|  | Управление жилищной политики Администрации города | − | − |  | − | − | 130 343,3 | 3 283,4 | 119 315,6 | 7 744,3 | − | 130 298,8 | 3 280,2 | 119 315,4 | 7 703,2 | − |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | − | − |  | − | − | 6 226,4 | − | − | 6 226,4 | − | 6 067,4 | − | − | 6 067,4 | − |  |

* финансирование мероприятий в 2019 году не предусмотрено

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной            программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и              обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию программы за 2019 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм, программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2019 год реализации | уточненный план ассигнований на 2019 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюд-жет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | 1 271 501,2 | 59 438,0 | 1 072 741,4 | 139 321,8 | − | 136 569,7 | 3 283,4 | 119 315,6 | 13 970,7 | − | 136 569,7 | 3 283,4 | 119 315,6 | 13 970,7 | − | 136 366,2 | 3 280,2 | 119 315,4 | 13 770,6 | − | − |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 361 561,9 | 59 438,0 | 288 695,3 | 13 428,6 | − | 26 135,3 | 3 283,4 | 22 169,7 | 682,2 | − | 26 135,3 | 3 283,4 | 22 169,7 | 682,2 | − | 26 132,0 | 3 280,2 | 22 169,6 | 682,2 | − | − |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | 845 266,2 | − | 784 046,1 | 61 220,1 | − | 105 208,0 | − | 97 145,9 | 8 062,1 | − | 105 208,0 | − | 97 145,9 | 8 062,1 | − | 105 166,8 | − | 97 145,8 | 8 021,0 | − | − |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 64 673,1 | − | − | 64 673,1 | − | 5 226,4 | − | − | 5 226,4 | − | 5 226,4 | − | − | 5 226,4 | − | 5 067,4 | − | − | 5 067,4 | − | − |

Управляющий делами

Администрации города	   	                                                                                                                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной            программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и              обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» |
| 1. | Количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | ведомственный | семья | 113 | 114 | 114 |  |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города | статистический | кв. м | 20,8 | 20,9 | 20,9 |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |
| 3. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях | статистический | семья | 445 | 412 | 412 |  |
| 4. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, улучшивших жилищные условия | статистический | семья | 68 | 40 | 40 |  |
| 5. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | статистический | процент | 67,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | ведомственный | семья | 13 | 6 | 6 |  |
| 7. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | ведомственный | человек | 23 | 18 | 18 |  |
| 8. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | ведомственный | тыс. кв. м | 0,57 | 0,58 | 0,58 |  |
| 9. | Количество построенных объектов инфраструктуры | ведомственный | шт. | 1 | 1 | − | В связи с тем, что объект «Строительство канализационной сети по объекту «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и переулку Водному» до настоящего времени не зарегистрирован |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» |
| 10. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | семья | 45 | 74 | 74 |  |
| 11. | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | тыс. кв. м | 0,24 | 3,36 | 3,36 |  |
| 12. | Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ведомственный | тыс. кв. м | 1,93 | 3,13 | 3,13 |  |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |
| 13. | Эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции | ведомственный | процент | 100 | 100 | 100 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов