АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013.				                № 318               		                г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации  долгосрочной городской целевой программы   «Развитие сети автомобильных дорог

общего пользования в городе Новошахтинске

на 2011-2015 годы» за 2012 год, за

весь период действия программы

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012.                 №755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских  целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной городской целевой программы  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске  на      2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 29.07.2010. № 1153  «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы», за 2012 год, за весь период действия программы согласно приложению № 1.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города  Новошахтинска   в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации  города по  вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города 								               И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное казенное

учреждение города Новошахтинска

«Управление жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 28.03.2013.№ 318

Отчет

о реализации  долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети

автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске

на 2011-2015 годы»  за 2012 год, за весь период действия программы

( далее – отчет)

Раздел I.

Основные результаты

Реализация долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске  на 2011-2015 годы» (далее-программа) в 2012 году производилась по следующим направлениям:

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

По данному направлению в 2012 году произведен капитальный ремонт автодороги по ул. Советской Конституции ( от ул. Красный Проспект №1 до ул.Шоссейной) протяженностью 2,0 км.

2.Увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет строительства и реконструкции.

По данному направлению в 2012 году выполнено строительство 1,35 км автодорог, в том числе:

по пер. Водосборному (от ул. Советской Конституции до ул. Просвещения) протяженностью – 0,25 км;

подъезда к бывшему МУ ДОД «Городская станция юных натуралистов» от автодороги «Новошахтинск-Майский» - ул. Радио протяженностью –1,1 км.

3. Обеспечение  и улучшение условий движения автотранспорта  при  сезонной  эксплуатации  автомобильных дорог.

По данному направлению в 2012 году выполнен ямочный ремонт на площади 231,0 тыс. м2, установлены дорожные знаки - 521 штука, нанесено дорожной разметки             4 080 м2.

4. Улучшение комфортности движения жителей многоквартирных домов.

По данному направлению в 2012 году  выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных  домов, в том числе:

по улицам: 40 Лет Октября и 40 Лет Советской Армии (от дома №1 до дома №21 ул. 40 Лет Октября, от дома №2 до дома №20 ул. 40 Лет Советской Армии, от дома №8 ул.40 Лет Советской Армии до дома №7 ул. 40 Лет Октября, от дома №14 ул. 40 Лет Советской Армии до дома №15 ул.40 Лет Октября, к дворовым территориям домов               № №7, 9,11, 13 ул. 40 Лет Октября, к дворовым территориям домов № №6, 8, 12, 14 ул. 40 Лет Советской Армии, к дворовым территориям домов № №18, 19 ул. 40 Лет Советской Армии);

по улицам: Соколова №№ 29, 20, 22, Тореза №№ 15, 17, 24, 22, Говорова              №№ 15, 30, 32, 34, Восточной №№ 24, 26, Достоевского №№ 30, 34, 36, 38, 40, Кольцова №№ 1, 3, Щусева №№ 2, 4, Мира №30, Парковой №№ 44,46,48, Рабоче-Крестьянской №№ 30, 28, 42, 44, 46, Кузнецкой №№ 17, 17а, 19, 35, 37, 39;

по улицам: Харьковской №№ 16, 21, 22, 24, 26, 72,78, 86а, 88, 90, 92, 94,100, 104, 107, Зорге №№40,42,44,46,51,74,76.

Раздел II.

Меры по реализации программы

В течение финансового года внесено четыре изменения в программу:

постановлением Администрации города от 07.03.2012. № 180 « О внесении изменений в постановление Администрации города  от 29.07.2010. № 1153» в связи с ежегодной корректировкой объемов финансирования;

постановлением Администрации города от 29.03.2012. № 272 «О внесении изменений в постановление Администрации города  от 29.07.2010. № 1153 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» (в редакции от 07.03.2012. № 180) в связи с увеличением объемов финансирования;

постановлением Администрации города от 13.09.2012. № 975 «О внесении изменений в постановление Администрации города  от 29.07.2010. № 1153» в связи с продлением сроков реализации программы;

постановлением Администрации города от 15.10.2012. №  1177 «О внесении изменений в постановление Администрации города  от 29.07.2010. № 1153 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы» (в редакции от 13.09.2012. № 975) в связи с корректировкой объемов финансирования.

Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы составил 91 862,9 тыс. руб., уточненный план ассигнований составил 91 535,0 тыс. руб. в связи со снятием объемов  софинансирования (бюджет города) по строительству автомобильных дорог в сумме 227,7 тыс. руб. и по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных  домов в сумме 100,2 тыс. руб.

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2012 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации  программы за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2015 годов приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к  отчету  о реализации   долгосрочной городской

целевой  программы «Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования  в городе  Новошахтинске

на   2011 -2015» годы за   2012 год, за весь  период

действия программы

Отчет

о реализации  программы за 2012 год (за весь период  реализации программы)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы ( в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по программе | 91 862,9 | 0 | 79 847,3 | 12 015,6 | 0 | 91 535,0 | 0 | 79 847,3 | 11 687,7 | 0 | 89 718,8 | 0 | 78 031,1 | 11 687,7 | 0 |  |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значе- ния и искусственных сооружений на них | 27 397,2 | 0 | 23 205,3 | 4 191,9 | 0 | 27 397,2 | 0 | 23 205,3 | 4 191,9 | 0 | 27 397,2 | 0 | 23 205,3 | 4 191,9 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.1. | Капитальный ремонт автодороги по ул.Советской Конституции ( от ул.Красный Проспект № 1 до ул. Шоссейной) | 27 397,2 | 0 | 23 205,3 | 4 191,9 | 0 | 27 397,2 | 0 | 23 205,3 | 4 191,9 | 0 | 27 397,2 | 0 | 23 205,3 | 4 191,9 | 0 |  |
| 3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 33 424,6 | 0 | 28 310,7 | 5 113,9 | 0 | 33 196,9 | 0 | 28 310,7 | 4 886,2 | 0 | 31 935,6 | 0 | 27 049,4 | 4 886,2 | 0 | Экономия от проведения аукционов и ошибка в проектно-сметной документации |
| 3.1. | Строительство автодороги по пер. Водосборному ( от ул. Советской Конституции до ул. Просвещения ) в г. Новошахтинске Ростовской области | 5 731,9 | 0 | 4 854,9 | 877,0 | 0 | 5 682,2 | 0 | 4 854,9 | 827,3 | 0 | 5 407,1 | 0 | 4 579,8 | 827,3 | 0 |  |
| 3.2. | Строительство подъезда к бывшему МУДОД «Городская станция юных натуралистов» от автодороги «Новошахтинск-Майский» - ул. Радио | 27 692,7 | 0 | 23 455,8 | 4 236,9 | 0 | 27 514,7 | 0 | 23 455,8 | 4 058,9 | 0 | 26 528,5 | 0 | 22 469,6 | 4 058,9 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4. | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 13 330,0 | 0 | 13 330,0 | 0 | 0 | 13 330,0 | 0 | 13 330,0 | 0 | 0 | 13 330,0 | 0 | 13 330,0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо- вым территориям многоквартирных домов | 17 711,1 | 0 | 15 001,3 | 2 709,8 | 0 | 17 610,9 | 0 | 15 001,3 | 2 609,6 | 0 | 17 056,0 | 0 | 14 446,4 | 2 609,6 | 0 | Ошибка в сметной документации |
| 5.1. | Ремонт проездов к дворовым территориям по улицам: 40 Лет Октября и 40 Лет Советской Армии (от дома №1 до дома №21 ул. 40 Лет Октября, от дома №2 до дома №20 ул. 40 Лет Советской Армии, от дома №8 улицы 40 Лет Советской Армии до дома №7 улицы 40 Лет Октября, от дома №14 улицы 40 Лет Советской Армии до дома №15 улицы 40 Лет Октября, к дворовым территориям домов № 7, 9,11, 13 улицы 40 Лет Октября, к дворовым территориям домов № 6, 8,12, 14 улицы 40 Лет | 4 371,4 | 0 | 3 702,6 | 668,8 | 0 | 4 331,2 | 0 | 3 702,6 | 628,6 | 0 | 4 108,9 | 0 | 3 480,3 | 628,6 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Советской Армии, к дворовым территориям домов № 18, 19 улицы 40 Лет Советской Армии) в г. Новошахтинске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ремонт проездов к дворовым территориям по улицам Соколова №№ 29, 20, 22, Тореза №№ 15, 17, 24, 22, Говорова №№ 15, 30, 32, 34, Восточной №№ 24, 26, Достоевского №№ 30, 34, 36, 38, 40, Кольцова №№ 1, 3, Щусева №№2, 4, Мира№30, Парковой №№ 44, 46,48, Рабочее –Крестьянской №№ 30, 28, 42, 44, 46, Кузнецкой №№ 17, 17а, 19, 35, 37, 39 в г.Новошахтинске | 6 095,6 | 0 | 5 163,0 | 932,6 | 0 | 6 091,0 | 0 | 5 163,0 | 928,0 | 0 | 6 065,2 | 0 | 5 137,2 | 928,0 | 0 |  |
| 5.3. | Ремонт проездов к дворовым территориям по улицам Харьковской №№ 16, 21, 22, 24, 26, 72,78, 86а, 88, 90, 92, 94,100, 104, 107, Зорге №№40, 42,44,46,51,74,76 в г. Новошахтинске | 7 244,1 | 0 | 6 135,7 | 1 108,4 | 0 | 7 188,7 | 0 | 6 135,7 | 1 053,0 | 0 | 6 881,9 | 0 | 5 828,9 | 1 053,0 | 0 |  |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к   отчету  о  реализации   долгосрочной    городской

целевой  программы «Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования  в городе  Новошахтинске

на 2011 -2015» годы за 2012 год, за весь  период

действия программы

Информация

об оценке эффективности реализации  программы

за отчетный 2012 финансовый год и  за весь период реализации 2011-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) (+,-) | 2012 год | отклонение от планового значения (процентов) (+,-) | 2013 год | отклонение от планового значения (про-центов) (+,-) | 2014 год | отклонение от планового значения (процентов) (+,-) | 2015 год | отклонение от планового значения (процентов) (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Доля протяженности автодорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-мобильных дорог муниципального значения | Про цен тов | 83,2 | 82,2 | 80,1 | 78,4 | 76,4 | 83,2 | 0 | 82,2 | 0 | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Увеличение протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 268,9 | 270,25 | 270,25 | 270,25 | 270,25 | 268,9 | 0 | 270,25 | 0 | - | - | - | - |  |  |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                                Ю.А. Лубенцов