АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2012.					 № 432                   		       г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о ходе

работ по реализации муниципальной                                                                                             адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда города  Новошахтинска

Ростовской области с учетом необходимости                                                                                                развития малоэтажного жилищного                                                                                    строительства в 2010 -2011годах»                                                                                                        по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.02.2012.№133  «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных  городских целевых  программ, их формирования и реализации  и порядке проведения и критериях  оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска  Ростовской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 -2011 годах», утвержденной постановлением Администрации города от 03.12.2010.№1621 «Об утверждении  муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска Ростовской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 - 2011 годах»,  по результатам за 2011 год согласно приложению №1.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования  «Город Новошахтинск» в сети  «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                                            И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно - коммунального

хозяйства Администрации города

Приложение № 1

к постановлению                                                                                                                             Администрации города

от 04.05.2012. № 432

Отчет

о ходе работ по реализации  муниципальной адресной  программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

города Новошахтинска Ростовской области с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства

в 2010 -2011 годах» по результатам за 2011 год                                                                                           (далее – отчет)

1.Отчет о финансировании и освоении  проводимых мероприятий муниципальной

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска  Ростовской области с учетом необходимости  развития малоэтажного  жилищного строительства в 2010 -2011годах» (далее – программа) по состоянию на 31.12.2011. приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации программы в  2011 году

Все жилые помещения, приобретенные для переселяемых граждан, приняты в муниципальную собственность и внесены в Единый реестр муниципальной собственности города Новошахтинска.

Одно жилое помещение передано семье переселяемых граждан по договору социального найма; тринадцать жилых помещение по договору мены переданы переселяемым собственникам жилых помещений.

По состоянию на 31.12. 2011. средства,  выделенные на реализацию программы,  использованы в  полном  объеме.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию программы, средства бюджета города составляют 100%.

4.Сведения о неосвоенных  в течение финансового года

бюджетных средствах (по источникам финансирования)

с указанием  причины их  неосвоения

Неосвоенных в течение финансового года бюджетных средств нет.

5. Оценка эффективности реализации программы

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города  Новошахтинска  Ростовской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 -2011годах» по состоянию на 31.12.2011. представлена в приложении №2 к  настоящему отчету.

6. Сведения о соответствии фактических показателей

реализации программы показателям, установленным

докладом  о результатах и основных направлениях

деятельности главного распорядителя бюджетных средств

(далее – доклад)

Показатель эффективности реализации программы не входит в число показателей, установленных докладом.

7.Информация о степени достижения запланированных показателей программы

Целевой показатель результатов реализации программы  в 2011 году  выполнен.

Управляющий делами

Администрации города                        					                 Ю.А. Лубенцов

Приложение №1                                                                                       к отчету о ходе работ по реализации муниципальной

адресной программы «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда города Новошахтинска

Ростовской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010-2011 годах» по результатам за 2011 год

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска  Ростовской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 -2011 годах» по  состоянию на 31.12. 2011.                                              (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы | Уточненный план ассигнований (тыс. рублей) на 2011 год | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Средства Фонда | Областной бюджет | Бюджет города | Всего | Средства Фонда | Областной бюджет | Бюджет города | Всего | Средства Фонда | Областной бюджет | Бюджет города |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Всего по программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,3 | 0 | 0 | 205,3 | 205,3 | 0 | 0 | 205,3 | Программа выполнена в полном объеме; |
| 2 | Переселение граждан из 4-х многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,3 | 0 | 0 | 205,3 | 205,3 | 0 | 0 | 205,3 |  |

Управляющий делами

Администрации города                      	                                                                                                                                                                                                         Ю.А. Лубенцов

Приложение №2                                                                                                      к отчету о ходе работ по реализации  муниципальной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новошахтинска Ростовской области  с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в 2010-2011 годах» по результатам за 2011 год

Информация

об оценке эффективности реализации муниципальной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда   города Новошахтинска Ростовской области   с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010-2011 годах» по состоянию на 31.12.2011.

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2010 год | отклонение от планового значения (процентов) | 2011 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Переселение граждан из 4-х многоквартирных домов путем долевого строительства жилых помещений | кв. м | 0 0 | 567,3 616,7 | 0 0 | 0 0 | 567,3 617,7 | 0 0 |

Управляющий делами

Администрации города 														                Ю.А. Лубенцов