АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2018  					       № 73                    		  г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов

теплоснабжения муниципального образования

«Город Новошахтинск» Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», и повышения качества товаров (работ, услуг), поставляемых потребителям, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «Город Новошахтинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Город Новошахтинск» Ростовской области (далее – конкурс) и заключить концессионное соглашение по результатам его проведения.

2. Утвердить:

2.1. Условия концессионного соглашения (приложение № 1).

2.2. Критерии конкурса и их предельные (минимальные и (или) максимальные) значения, согласованные с органом исполнительной власти Ростовской области в сфере государственного регулирования тарифов, (приложение № 2).

2.3. Минимально допустимые (наихудшие) плановые значения показателей деятельности концессионера (приложение № 3).

2.4. Задание (приложение № 4).

2.5. Вид конкурса – открытый конкурс.

3. Права и обязанности субъекта Российской Федерации (Ростовская область), участвующего в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

4. Сообщения о проведении конкурса подлежат размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет – не позднее 07 февраля 2018 года, а также официальному опубликованию.

5. Уполномочить первого заместителя Главы Администрации города Бондаренко С.А. на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию.

6. Конкурсная документация должна содержать требования об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий.

7. Конкурсная документация подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет одновременно с сообщением о проведении конкурса.

8. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса в составе:

Солоницин Михаил Владимирович – заместитель  Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта, председатель комиссии;

Авраменко Татьяна Григорьевна – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Лиханов Алексей Геннадьевич – заместитель Главы Администрации города по административно-правовым вопросам;

Пархоменко Михаил Николаевич – директор Муниципального предприятия    г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети»;

Пиляев Павел Владимирович – заместитель директора Муниципального предприятия г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети»;

Сикач Леонид Викторович – директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства»;

Швец Любовь Михайловна – ведущий инженер отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства».

9. Определить, что конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса;

2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию;

3) принимает заявки на участие в конкурсе;

4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации;

5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок в порядке, установленном статьей 29 Федерального закона от 21.07.2005  № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

а) проверяет документы и материалы, предоставленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

б) устанавливает соответствие заявителей и предоставленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;

в) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности предоставленных заявителями, участниками конкурса сведений;

6) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе, о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;

7) определяет участников конкурса;

8) рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критерием конкурса;

9) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;

10) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса;

11) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

12) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.

10. Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет в течение пяти рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта Солоници-  на М.В. с докладом о ходе его исполнения.

Мэр города                                                                                                     И.Н. Сорокин

Постановление вносит

заместитель Главы Администрации

города по вопросам ЖКХ и транспорта

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города
от 05.02.2018  № 73

УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Концессионер обязуется:

1) за свой счет создать, реконструировать и ввести в эксплуатацию недвижимое и движимое имущество, входящее в объект концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту;

2) осуществлять теплоснабжение  с использованием объекта концессионного соглашения и иного имущества.

2. Концедент обязуется предоставить концессионеру права владения и пользования объектом концессионного соглашения в целях обеспечения осуществления деятельности по концессионному соглашению на период действия концессионного соглашения с даты передачи объекта концессионного соглашения.

3. Объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения муниципального образования «Город Новошахтинск», предназначенные для осуществления концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего приложения.

4. Объект концессионного соглашения включает имущество, принадлежащее концеденту на праве собственности.

5. Концедентом концессионеру по концессионному соглашению передается иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения и предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (далее – иное имущество).

6. Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения, иного имущества составляет 90 календарных дней со дня подписания концессионного соглашения.

7. Передача концессионером концеденту объектов имущества в составе объекта концессионного соглашения и иного имущества, в связи с окончанием срока действия концессионного соглашения, осуществляется по акту приема-передачи не ранее чем за 60 дней до даты окончания срока действия концессионного соглашения, но не позднее окончания срока действия концессионного соглашения.

8. Концессионер осуществляет деятельность с использованием  объекта концессионного соглашения с даты передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения в соответствии с пунктом 6 настоящего приложения, до даты передачи концессионером концеденту объекта концессионного соглашения в соответствии с пунктом 7 настоящего приложения.

9. Концессионное соглашение действует в течение 15 лет с момента его заключения.

10. Концедент заключает с концессионером договоры аренды земельных участков, принадлежащих концеденту на праве собственности, на которых располагаются входящие в состав объекта концессионного соглашения или иного имущества объекты недвижимого имущества (не считая линейных объектов), и (или) которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, одновременно с передачей объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения или иного имущества в течение 90 дней. Земельные участки, на которых будут создаваться, реконструироваться объекты недвижимого имущества в составе объекта концессионного соглашения, объекты теплоснабжения, предусмотренные инвестиционной программой концессионера, подлежат образованию концедентом и передаче концессионеру в течение 60 дней с даты обращения концессионера. В случае необходимости формирования земельных участков в целях их передачи в аренду концессионеру расходы на формирование земельных участков несет концедент.

11. Способом обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению является предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии, соответствующей утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям.

Размер банковской гарантии – в размере 10 процентов от определяемого в соответствии с конкурсным предложением  концессионера предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на соответствующий год в текущих ценах.

Банковская гарантия вступает  в силу не позднее 30 дней с даты заключения концессионного соглашения и действует в течение срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения.

Банковская гарантия выплачивается в случае невыполнения в соответствующем году мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов имущества, направленных на исполнение плановых показателей деятельности концессионера, указанных в конкурсном предложении концессионера.

Банковская гарантия выплачивается в течение 60 дней с начала года, следующего за годом невыполнения мероприятий, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта.

12. Концессионная плата по концессионному соглашению не устанавливается и не взимается.

13. Концедент не принимает на себя расходы на создание и (или) реконструкцию (модернизацию)  объектов концессионного соглашения в виде платы концедента.

14. Возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и невозмещенных ему на момент прекращения срока действия концессионного соглашения, осуществляется в течение не более двух лет как при досрочном расторжении, так и в связи с окончанием срока действия концессионного соглашения.

Размер расходов концессионера, подлежащих возмещению, но невозмещенных ему на дату прекращения действия концессионного соглашения, рассчитывается в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

15. В целях подготовки территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, иного имущества, концедент обеспечивает на передаваемых концессионеру земельных участках, принадлежащих концеденту на праве собственности или любом ином законном основании, следующие действия:

а) выдача концессионеру разрешительных документов на вырубку зеленых насаждений, принадлежащих концеденту на праве собственности;

б) выдача концессионеру разрешительных документов на снос временных построек, принадлежащих концеденту на праве собственности;

в) выкуп у третьих лиц объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности третьих лиц, в целях сноса указанных объектов, обеспечение вывоза движимого имущества третьих лиц за границы земельных участков;

г) выдача концессионеру разрешительных документов на снос самовольных построек;

д) предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям, объектам теплоснабжения, сетям газораспределения в рамках своих полномочий, с условиями и в сроки, обеспечивающих исполнение обязательств концессионера по концессионному соглашению.

Иные работы по подготовке территории осуществляет концессионер.

16. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения,  и реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом надбавок к ценам (тарифам).

В случае, если в течение срока действия концессионного соглашения приняты федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, приводящие к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшению положения концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, концедент обязан принять меры, не противоречащие законодательству Российской Федерации, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и получение им выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)) в объеме валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения,  и реализации концессионером производимых товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществляемых по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом надбавок к ценам (тарифам).

17. Тарифы концессионера регулируются методом индексации.

18. Значения долгосрочных параметров деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов), являющихся критериями конкурса, устанавливаются в соответствии с конкурсным предложением концессионера.

19. Мероприятия  по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения устанавливаются в соответствии с конкурсным предложением концессионера.

20. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, устанавливается в соответствии с конкурсным предложением концессионера.

21. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в виде платы концедента в течение всего срока действия концессионного соглашения устанавливается в соответствии с конкурсным предложением концессионера.

22. Критерии конкурса и их предельные (минимальные и (или) максимальные) значения приведены в приложении № 2 к постановлению.

23. Плановые значения показателей деятельности концессионера определяются в соответствии с конкурсным предложением концессионера. Минимально допустимые (наихудшие) плановые значения показателей деятельности концессионера приведены в приложении № 3 к постановлению.

24. Задание приведено в приложении № 4 к постановлению.

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города
от 05.02.2018  № 73

Критерии конкурса

и их предельные (минимальные и (или) максимальные) значения

1. Предельный размер расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию системы теплоснабжения в составе объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения:

| Объем расходов на теплоснабжение, млн. руб. с НДС | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17,1 | 21,9 | 21,0 | 87,2 | 120,7 | 102,7 | - | - |
|  | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | 2031 г | 2032 г | 2033 г |
|  | - | - | 22,9 | 142,0 | 121,7 | - | - | - |

2. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию (модернизацию)  объектов концессионного соглашения в виде платы концедента на каждый год срока действия концессионного соглашения:

| Плата концедента на теплоснабжение, млн. руб. с НДС | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | 2031 г | 2032 г | 2033 г |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера и плановые значения показателей деятельности концессионера:

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые (наихудшие) плановые значения показателей деятельности концессионера на каждый год срока действия концессионного соглашения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов (теплоснабжение), млн. руб. | не менее | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значение | 52,1 | 50,9 | 49,9 | 47,7 | 45,2 | 42,8 | 41,6 | 42,6 | 43,8 | 45,0 | 46,1 | 47,4 | 48,8 | 50,1 | 51,5 | 51,8 |
|  |  | не более | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значение | 52,1 | 51,6 | 51,0 | 50,5 | 48,2 | 47,3 | 46,7 | 48,0 | 49,2 | 50,6 | 52,0 | 53,3 | 54,9 | 56,4 | 58,0 | 58,2 |
| 2. | Удельный расход топлива на отпущенную от собственных теплоисточников тепловую энергию, кг.у.т./Гкал | не менее | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значение | 163,4 | 161,8 | 160,2 | 158,6 | 157,0 | 157,3 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
|  |  | не более | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значение | 163,4 | 162,8 | 161,2 | 159,6 | 158,0 | 158,3 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| 3. | Удельный расход электроэнергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть, кВт.час/Гкал | не менее | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значение | 39,8 | 36,2 | 35,6 | 33,9 | 31,6 | 29,6 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,3 | 26,9 | 23,7 | 21,5 | 21,7 | 21,7 |
|  |  | не более | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значение | 39,8 | 37,2 | 36,6 | 34,9 | 32,6 | 30,6 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,3 | 27,9 | 24,7 | 22,5 | 22,7 | 22,8 |
| 4. | Нормативный уровень прибыли, проценты | не менее | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значение | 1,3 | 2,6 | 1,7 | 15,9 | 14,4 | 13,0 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 7,6 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
|  |  | не более | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значение | 1,3 | 2,7 | 1,7 | 16,2 | 14,7 | 13,4 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 7,9 | 5,5 | 5,7 | 5,7 |
| 5. | Доля расхода (потерь) тепловой энергии при ее передаче в сетях предприятия к отпуску тепловой энергии в сеть, проценты | не менее | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значение | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 10,8 | 9,8 | 8,7 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 7,4 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
|  |  | не более | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значение | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 10,0 | 9,2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 7,9 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 6. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./км | не более | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значение | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 7. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед/Гкал в час | не более | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значение | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 8. | Выбросы загрязняющих веществ, тонн | не более | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значение | 738 | 651 | 560 | 532 | 410 | 407 | 404 | 402 | 399 | 397 | 394 | 392 | 389 | 387 | 384 | 379 |
| 9. | Зола от сжигания угля малоопасная, тонн | не более | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значение | 980 | 623 | 344 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к постановлению

Администрации города
от 05.02.2018  № 73

Минимально допустимые (наихудшие) плановые значения

показателей деятельности концессионера

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели эффективности использования ресурсов | Удельный расход топлива на отпущенную от собственных теплоисточников тепловую энергию, кг.у.т./Гкал | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | значения | 163,4 | 162,8 | 161,2 | 159,6 | 158,0 | 158,3 | 158,4 | 158,4 |
|  |  |  | годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значения | 158,4 | 158,4 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
|  |  | Удельный расход электроэнергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть, кВт.час/Гкал | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | значения | 39,8 | 37,2 | 36,6 | 34,9 | 32,6 | 30,6 | 29,4 | 29,4 |
|  |  |  | годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значения | 29,4 | 29,4 | 29,3 | 27,9 | 24,7 | 22,5 | 22,7 | 22,8 |
|  |  | Доля расхода (потерь) тепловой энергии при ее передаче в сетях предприятия к отпуску тепловой энергии в сеть, проценты | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | значения | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 10,0 | 9,2 | 8,7 | 8,7 |
|  |  |  | годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значения | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 7,9 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./км | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | значения | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  | годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значения | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед/Гкал в час | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | значения | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,014 |
|  |  |  | годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значения | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 3. | Показатели снижения негативного воздействия на окружающую среду | Выбросы загрязняющих веществ, тонн | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | значения | 738 | 651 | 560 | 532 | 410 | 407 | 404 | 402 |
|  |  |  | годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значения | 399 | 397 | 394 | 392 | 389 | 387 | 384 | 379 |
|  |  | Зола от сжигания угля малоопасная, тонн | годы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | значения | 980 | 623 | 344 | 121 | - | - | - | - |
|  |  |  | годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  |  |  | значения | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к постановлению

Администрации города
от 05.02.2018  № 73

Задание

Задачи развития централизованной системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Место нахождения объекта | Основные характеристики | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | значение показателя |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации | после реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация угольной котельной переводом на природный газ с установкой автономной газовой модульной котельной | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции, 8К | мощность | Гкал/ч | 1,19 | 0,774 | 2018 |
| 2. | Модернизация угольной котельной переводом на природный газ с установкой автономной газовой модульной котельной | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Пичугина, 20А | мощность | Гкал/ч | 0,84 | 0,387 | 2018 |
| 3. | Изготовление проектно-сметной документации на замену котлов. Замена котлов старой конструкции «КВГ-2,5» с низким КПД и физическим износом 84,4 процента на котлы новой модификации с КПД 92,5 процента – 3 шт. | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Чайковского, 83Б | мощность | Гкал/ч | 6,45 | 1,49 | 2018 |
| 4. | Модернизация угольной котельной переводом на природный газ с установкой автономной газовой модульной котельной | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Брестская, 13 помещение 1 | мощность | Гкал/ч | 1,26 | 0,516 | 2019 |
| 5. | Модернизация угольной котельной переводом на природный газ с установкой автономной газовой модульной котельной | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Франко, 2 помещение 1 | мощность | Гкал/ч | 0,84 | 0,516 | 2019 |
| 6. | Замена котлов «Братск-1Г» с низким КПД и физическим износом 84,8 процента (срок эксплуатации – 24 года) на котлы новой модификации | Уменьшение расхода топлива, потребления электроэнергии | Котельная г. Новошахтинск, ул. Зорге, 41А | мощность | Гкал/ч | 6,88 | 3,95 | 2019 |
| 7. | Замена котлов «Братск-1Г» с низким КПД и физическим износом 82,6 процента (срок эксплуатации – 26 лет) на котлы новой модификации | Уменьшение расхода топлива, потребления электроэнергии | Котельная г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 72Д | мощность | Гкал/ч | 6,02 | 3,39 | 2019 |
| 8. | Модернизация угольной котельной переводом на природный газ с установкой автономной газовой модульной котельной | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Перспективная, 6 | мощность | Гкал/ч | 0,42 | 0,516 | 2020 |
| 9. | Замена котлов «Факег-Г» с низким КПД и физическим износом 75,8 процента (срок эксплуатации – 25 лет) на котлы новой модификации | Уменьшение расхода топлива, потребления электроэнергии | Котельная г. Новошахтинск, ул. Кузнецкая, 43А | мощность | Гкал/ч | 6,88 | 2,65 | 2020 |
| 10. | Замена котлов «КВГ-2,5» с низким КПД и физическим износом 83,5 процента (срок эксплуатации – 23 года) на котлы новой модификации | Уменьшение расхода топлива, потребления электроэнергии | Котельная г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 16Б | мощность | Гкал/ч | 8,6 | 4,49 | 2020 |
| 11. | Замена сетевых насосов 1Д315-71 с физическим износом 100 процентов в количестве 2 шт. | Экономия электроэнергии | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А | мощность | квтч | 300 | 150 | 2020 |
| 12. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной по ул. Советской Конституции, 8К – перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ изоляции (L-281 тр. м(, Ø 48 – 108 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ скорлупы на надземных участках теплотрассы (L-36 тр. м, Ø 48 – 57 мм) | снижение потерь | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции, 8К | протяженность | тр. м | 557 | 317 | 2021 |
| 13. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной по ул. Пичугина, 20А, помещение 1 (L-149 тр. м, Ø 57 – 108 мм) | снижение потерь | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Пичугина, 20А | протяженность | тр. м | 149 | 149 | 2021 |
| 14. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной по ул. Брестская, 13, помещение 1 – перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ изоляции (L-200 тр. м, Ø 76 – 89 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ скорлупы на надземных участках теплотрассы (L-39 тр. м, Ø 57 мм) | снижение потерь | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Брестская, 13 помещение 1 | протяженность | тр. м | 447 | 239 | 2021 |
| 15. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной по ул. Франко,2 помещение 1 (L-130 тр. м, Ø 57 мм) | снижение потерь | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Франко, 2 помещение 1 | протяженность | тр. м | 210 | 130 | 2021 |
| 16. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной по ул. Коперника, 6А – перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ изоляции (L-778 тр. м, Ø 57 – 133 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ скорлупы на надземных участках теплотрассы (L-90 тр. м, Ø 57 мм) | снижение потерь | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Коперника, 6А | протяженность | тр. м | 1 931 | 868 | 2021 |
| 17. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной ул. 40 Лет Советской Армии, 6А – замена теплоизоляции с применением ППУ скорлупы на надземных участках теплотрассы (L-872 тр. м, Ø 57 – 219 мм) | снижение потерь | Котельная, г. Новошахтинск, ул. 40 Лет Советской Армии, 6А | протяженность | тр. м | 872 | 872 | 2021 |
| 18. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной 200 метров восточнее поселка Самбек – перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ изоляции (L-1 803 тр. м, Ø 57 – 159 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ скорлупы на надземных участках теплотрассы (L-557 тр. м, Ø 57 – 159 мм) | снижение потерь | Котельная, г. Новошахтинск, 200 метров восточнее поселка Самбек | протяженность | тр. м | 3 545 | 2 360 | 2021 |
| 19. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной по ул. Радио, 84 – перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ изоляции (L-1 604 тр. м, Ø 57 – 133 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ скорлупы на надземных участках теплотрассы (L-946 тр. м, Ø 45 – 159 мм) | снижение потерь | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Радио, 84 помещение 1 | протяженность | тр. м | 5 833 | 2 550 | 2022 |
| 20. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной по ул. Достоевского 40-в – перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ изоляции (L-1 868 тр. м, Ø 57 – 159 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ скорлупы на надземных участках теплотрассы (L-79 тр. м, Ø 57 – 76 мм) | снижение потерь | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Достоевского, 40-в | протяженность | тр. м | 2 941 | 1 947 | 2022 |
| 21. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной по ул. Парковая, 38-А – перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ изоляции (L-4 002 тр. м, Ø 25 – 108 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ скорлупы на надземных участках теплотрассы (L-266 тр. м, Ø 57 – 108 мм) | снижение потерь | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А | протяженность | тр. м | 6 038 | 4 228 | 2023 |
| 22. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной ул. Чайковского, 83Б – перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ изоляции (L-254 тр. м, Ø 57 – 108 мм) | снижение потерь | Котельная г. Новошахтинск, ул. Чайковского, 83Б | протяженность | тр. м | 659 | 254 | 2028 |
| 23. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной ул. Харьковская, 72Д – перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ изоляции (L-1 791 тр. м, Ø 57 – 159 мм) | снижение потерь | Котельная г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 72Д | протяженность | тр. м | 2 165 | 1 791 | 2029 |
| 24. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной по ул. Зорге 41А – перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ изоляции (L-2 391 тр. м, Ø 32 – 159 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ скорлупы на надземных участках теплотрассы (L-492 тр. м, Ø 48 – 108 мм) | снижение потерь | Котельная г. Новошахтинск, ул. Зорге, 41А | протяженность | тр. м | 3 435 | 2 883 | 2029 |
| 25. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной ул. Харьковская, 16Б – перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ изоляции (L-598 тр. м, Ø 57 – 159 мм); замена теплоизоля-ции с применением ППУ скорлупы на надземных участках теплотрассы (L-463 тр. м, Ø 76 – 159 мм) | снижение потерь | Котельная г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 16Б | протяженность | тр. м | 1 701 | 1 061 | 2030 |
| 26. | Реконструкция участков теплотрассы от котельной ул. Кузнецкая, 43А – перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ изоляции (L-1 186 тр. м, Ø 48 – 159 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ скорлупы на надземных участках теплотрассы (L-65 тр. м, Ø 57 – 108 мм) | снижение потерь | Котельная г. Новошахтинск, ул. Кузнецкая, 43А | протяженность | тр. м | 2 981 | 1 251 | 2030 |
| 27. | Установка КНП (установленная мощность – 0,29 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. Коперника, 8, Коперника, 10) от котельной по ул. Коперника, 6А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Коперника, 6А | мощность | Гкал/ч | 6,6 | 0,29 | 2021 |
| 28. | Строительство БМК (установленная мощность – 0,42 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. Коперника, 3, 4, 5, 7, Магистральная 4, 6) от котельной по ул. Коперника, 6А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Коперника, 6А | мощность | Гкал/ч | - | 0,42 | 2021 |
| 29. | Строительство БМК (установленная мощность – 0,44 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. Расковой, 1, Магистральная, 8 (Клуб пос. Кирова), МБДОУ ДС «Ёлочка», Линейная, 1, Мельница ИП Мурадалиев Д.М.) от котельной по ул. Коперника, 6А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Коперника, 6А | мощность | Гкал/ч | - | 0,56 | 2021 |
| 30. | Строительство БМК (установленная мощность – 0,44 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. Расковой, 1, Магистральная, 8 (Клуб пос. Кирова), МБДОУ ДС «Ёлочка», Линейная, 1, Мельница ИП Мурадалиев Д.М.) от котельной по ул. Коперника, 6А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Коперника, 6А | мощность | Гкал/ч | - | 0,44 | 2021 |
| 31. | Модернизация котельной по ул. Давыдова, 2А – внедрение систем автоматизации и диспетчеризации | Снижение себестоимости | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Давыдова, 2А | экономия | млн. руб. | - | 6,52 | 2021 |
| 32. | Модернизация котельной по ул. Садовой, 33А – внедрение систем автоматизации и диспетчеризации | Снижение себестоимости | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Садовая, 33А | экономия | млн. руб. | - | 3,07 | 2021 |
| 33. | Модернизация котельной по ул. Тургенева, 2А – внедрение систем автоматизации и диспетчеризации | Снижение себестоимости | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Тургенева, 2А | экономия | млн. руб. | - | 4,71 | 2021 |
| 34. | Модернизация котельной по ул. Садовой, 23К – внедрение систем автоматизации и диспетчеризации | Снижение себестоимости | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Садовая, 23К | экономия | млн. руб. | - | 1,85 | 2021 |
| 35. | Модернизация котельной по ул. 40 Лет Советской Армии, 6А – внедрение систем автоматизации и диспетчеризации | Снижение себестоимости | Котельная, г. Новошахтинск, ул. 40 Лет Советской Армии, 6А | экономия | млн. руб. | - | 2,36 | 2021 |
| 36. | Строительство БМК (установленная мощность – 1,3 Гкал/час) для переподключения потребителей (по ул. Челюскина, МБДОУ ДС «Золотой ключик») от котельной 200 метров восточнее поселка Самбек | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, 200 метров восточнее поселка Самбек | мощность | Гкал/ч | 6,82 | 1,3 | 2021 |
| 37. | Строительство БМК (установленная мощность – 1,5 Гкал/час) для переподключения потребителей от котельной 200 метров восточнее поселка Самбек (по ул. Восточной) | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, 200 метров восточнее поселка Самбек | мощность | Гкал/ч | - | 1,5 | 2021 |
| 38. | Строительство БМК (установленная мощность – 0,42 Гкал/час) для переподключения потребителей (от ВР-24) от котельной 200 метров восточнее поселка Самбек | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, 200 метров восточнее поселка Самбек | мощность | Гкал/ч | - | 0,42 | 2021 |
| 39. | Установка бытовых котлов (установленная мощность – 0,03 Гкал/час) для переподключения потребителей (Пожарная часть-97, 10-ОГПС) от котельной 200 метров восточнее поселка Самбек | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, 200 метров восточнее поселка Самбек | мощность | Гкал/ч | - | 0,03 | 2021 |
| 40. | Строительство БМК (установленная мощность - 4,62 Гкал/час) для переподключения потребителей (районы от ВР-23) от котельной по ул. Радио, 84 | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Радио, 84, помещение 1 | мощность | Гкал/ч | 12,9 | 4,62 | 2022 |
| 41. | Строительство БМК (установленная мощность – 2,79 Гкал/час) для переподключения потребителей (районы от ВР-40, потребитель по ул. Радио, 78) от котельной по ул. Радио, 84 | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Радио, 84, помещение 1 | мощность | Гкал/ч | - | 2,79 | 2022 |
| 42. | Строительство БМК (установленная мощность – 1,76 Гкал/час) для переподключения потребителей (районы от ВР-15) от котельной по ул. Радио, 84 | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Радио, 84, помещение 1 | мощность | Гкал/ч | - | 1,76 | 2022 |
| 43. | Установка КНП (установленная мощность – 0,31 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. 4-я Пятилетка 18, 20, 21, 23) от котельной по ул. Радио, 84 | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Радио, 84, помещение 1 | мощность | Гкал/ч | - | 0,31 | 2022 |
| 44. | Строительство БМК (установленная мощность – 0,4 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. Ленинградская 12, 14, 14а, 28, 4-я Пятилетка, 53) от котельной по ул. Радио, 84 | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Радио, 84, помещение 1 | мощность | Гкал/ч | - | 0,4 | 2022 |
| 45. | Строительство БМК (установленная мощность – 1,74 Гкал/час) для переподключения потребителей (кроме ул. Кольцова 1, 3, Щусева 2, 4) от котельной по ул. Достоевского, 40В | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Достоевского, 40В | мощность | Гкал/ч | 6,88 | 1,74 | 2022 |
| 46. | Установка КНП (установленная мощность – 0,36 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. Кольцова 1, 3, Щусева 2, 4) от котельной по ул. Достоевского, 40В | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Достоевского, 40В | мощность | Гкал/ч | - | 0,36 | 2022 |
| 47. | Строительство БМК (установленная мощность – 0,14 Гкал/час) для переподключения потребителей (27 квартал) от котельной по ул. Парковой, 38А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А | мощность | Гкал/ч | 11,98 | 0,14 | 2023 |
| 48. | Строительство БМК (установленная мощность – 1,36 Гкал/час) для переподключения потребителей (35 квартал) от котельной по ул. Парковой, 38А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А | мощность | Гкал/ч | - | 1,36 | 2023 |
| 49. | Строительство БМК (установленная мощность – 1,39 Гкал/час) для переподключения потребителей (36 квартал) от котельной по ул. Парковой, 38А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А | мощность | Гкал/ч | - | 1,39 | 2023 |
| 50. | Строительство БМК (установленная мощность - 3,07 Гкал/час) для переподключения потребителей (32 квартал) от котельной по ул. Парковой, 38А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А | мощность | Гкал/ч | - | 3,07 | 2023 |
| 51. | Установка КНП (установленная мощность – 0,29 Гкал/час) для переподключения потребителей (квартал 30 – Р-Крестьянская 23, Клуб поселка Новая Соколовка) от котельной по ул. Парковой, 38А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А | мощность | Гкал/ч | - | 0,29 | 2023 |
| 52. | Установка КНП (установленная мощность – 0,11 Гкал/час) для переподключения потребителей (квартал 30 – ул. Нахимова 16, 20, 24) от котельной по ул. Парковой, 38А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А | мощность | Гкал/ч | - | 0,11 | 2023 |
| 53. | Установка КНП (установленная мощность - 0,1 Гкал/час) для переподключения потребителей (квартал 34 – ГБУСОН РО «СРЦ г. Новошахтинска» по ул. Парковой, 6) от котельной по ул. Парковой, 38А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А | мощность | Гкал/ч | - | 0,1 | 2023 |
| 54. | Строительство БМК (установленная мощность – 0,7 Гкал/час) для переподключения потребителей (33 квартал) от котельной по ул. Парковой, 38А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А | мощность | Гкал/ч | - | 0,7 | 2023 |
| 55. | Установка бытовых котлов (установленная мощность - 0,02 Гкал/час) для переподключения потребителей (квартал 34 – ул. Парковая, 4) от котельной по ул. Парковой, 38А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А | мощность | Гкал/ч | - | 0,02 | 2023 |
| 56. | Установка бытовых котлов (установленная мощность – 0,02 Гкал/час) для переподключения потребителей (квартал 34 – ул. Нахимова, 7) от котельной по ул. Парковой, 38А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная, г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А | мощность | Гкал/ч | - | 0,02 | 2023 |
| 57. | Строительство БМК (установленная мощность – 1,29 Гкал/час) для переподключения потребителей (участок теплотрассы от ТК-7) от котельной по ул. Чайковского, 83Б | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Чайковского, 83Б | мощность | Гкал/ч | 1,49 | 1,29 | 2028 |
| 58. | Установка КНП (установленная мощность – 0,27 Гкал/час) для переподключения потребителей (участок теплотрассы от ТК-2) от котельной по ул. Чайковского, 83Б | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Чайковского, 83Б | мощность | Гкал/ч | - | 0,27 | 2028 |
| 59. | Строительство БМК (установленная мощность – 1,49 Гкал/час) для переподключения потребителей (потребители на участке теплотрассы от ВР-5) от котельной по ул. Харьковской, 72Д | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 72Д | мощность | Гкал/ч | 6,88 | 1,49 | 2029 |
| 60. | Строительство БМК (установленная мощность – 1,93 Гкал/час) для переподключения потребителей (потребители на участке теплотрассы от ВР-22) от котельной по ул. Харьковской, 72Д | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 72Д | мощность | Гкал/ч | - | 1,93 | 2029 |
| 61. | Строительство БМК (установленная мощность – 0,88 Гкал/час) для переподключения потребителей (участки теплотрассы от ВР-15 и ВР-16) от котельной по ул. Харьковской, 72Д | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 72Д | мощность | Гкал/ч | - | 0,88 | 2029 |
| 62. | Строительство БМК (установленная мощность – 0,54 Гкал/час) для переподключения потребителей (квартал размещения котельной) от котельной по ул. Зорге, 41А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Зорге, 41А | мощность | Гкал/ч | 6,02 | 0,54 | 2029 |
| 63. | Строительство БМК (установленная мощность – 0,64 Гкал/час) для переподключения потребителей (на участке теплотрассы от ВР-4) от котельной по ул. Зорге, 41А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Зорге, 41А | мощность | Гкал/ч | - | 0,64 | 2029 |
| 64. | Установка КНП (установленная мощность – 0,33 Гкал/час) для переподключения потребителей (на участке теплотрассы от ВР-16) от котельной по ул. Зорге, 41А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Зорге, 41А | мощность | Гкал/ч | - | 0,33 | 2029 |
| 65. | Строительство БМК (установленная мощность – 1,15 Гкал/час) для переподключения потребителей (в квартале от ВР-24 до ул. Городской) от котельной по ул. Зорге, 41А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Зорге, 41А | мощность | Гкал/ч | - | 1,15 | 2029 |
| 66. | Строительство БМК (установленная мощность – 0,59 Гкал/час) для переподключения потребителей (на участке теплотрассы от ВР-39) от котельной по ул. Зорге, 41А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Зорге, 41А | мощность | Гкал/ч | - | 0,59 | 2029 |
| 67. | Строительство БМК (установленная мощность – 1,24 Гкал/час) для переподключения потребителей (от ВР-6, ГБОУ РО «Новошахтинская школа-интернат») от котельной по ул. Харьковской, 16Б | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 16Б | мощность | Гкал/ч | 8,6 | 1,24 | 2030 |
| 68. | Строительство БМК (установленная мощность – 2,45 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. Харьковская 16, 20, 22, 24, 26, 26А, 18А) от котельной по ул. Харьковской, 16Б | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 16Б | мощность | Гкал/ч | - | 2,45 | 2030 |
| 69. | Установка КНП (установленная мощ-ность – 0,43 Гкал/час) для переподключения потребителей (МБДОУ ДС «Золотой петушок», Пушкина 10, Шишкина, 11) от котельной по ул. Харьковской, 16Б | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 16Б | мощность | Гкал/ч | - | 0,43 | 2030 |
| 70. | Установка КНП (установленная мощ-ность – 0,83 Гкал/час) для переподключения потребителей (Харьковская, 28, 32, ГОУЗ СБВЛ № 2) от котельной по ул. Харьковской, 16Б | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 16Б | мощность | Гкал/ч | - | 0,83 | 2030 |
| 71. | Установка КНП (установленная мощность – 0,31 Гкал/час) для переподключения потребителей (в квартале ул. Кузнецкой – ул. Рабоче-Крестьянской – ул. Молодогвардейцев – ул. Депутатской) от котельной по ул. Кузнецкой, 43А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Кузнецкая, 43А | мощность | Гкал/ч | 6,88 | 0,31 | 2030 |
| 72. | Строительство БМК (установленная мощность – 0,83 Гкал/час) для переподключения потребителей (в квартале ул. Кузнецкой – ул. Артема – ул. Молодогвардей- цев – ул. Депутатской, магазин № 46, ул. Молодогвардейцев, 23) от котельной по ул. Кузнецкой, 43А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Кузнецкая, 43А | мощность | Гкал/ч | - | 0,83 | 2030 |
| 73. | Строительство БМК (установленная мощность – 0,34 Гкал/час) для переподключения потребителей (МБОУ СОШ №14, МБДОУ ДС «Родина», Аптека ООО «Жабина») от котельной по ул. Кузнецкой, 43А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Кузнецкая, 43А | мощность | Гкал/ч | - | 0,34 | 2030 |
| 74. | Установка бытовых котлов (ориентировочной установленной мощностью 0,023 Гкал/час) для переподключения потребителей (в расселяемом квартале – ул. Киевская, 32) от котельной по ул. Кузнецкой, 43А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Кузнецкая, 43А | мощность | Гкал/ч | - | 0,023 | 2030 |
| 75. | Строительство БМК установленной мощностью – 0,83 Гкал/час) для переподключения потребителей (в квартале размещения котельной – на участке теплотрассы от ВР-1, потребитель по ул. Кузнецкой, 37А) от котельной по ул. Кузнецкой, 43А | Уменьшение расхода топлива и вредных выбросов, снижение себестоимости, широкий диапазон регулирования мощности, полная автоматизация | Котельная г. Новошахтинск, ул. Кузнецкая, 43А | мощность | Гкал/ч | - | 0,83 | 2030 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                      Ю.А. Лубенцов

# Footnotes

( - протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении