АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2012.  					№ 388     		               г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о ходе работ

по Городской долгосрочной целевой программе  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск  на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.02.2012.                 №133 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по Городской долгосрочной целевой программе  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 25.06.2010. № 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы» (в редакции от 06.12.2011. № 1117) согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города 									                   И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно–коммунального

хозяйства  Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 20.04.2012.№388

Отчет

о ходе работ по Городской долгосрочной целевой программе «Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014годы»

по результатам за 2011 год (далее – отчет)

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы» (далее - программа) по состоянию на 31 декабря 2011 года приведен в приложении             № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации программы в  2011 году

По направлению «Водоснабжение».

С целью улучшения противопожарной обстановки в наиболее проблемных районах города произведена замена 18 неработоспособных пожарных гидрантов.

Выполнена  проектно-сметная документация (далее – ПСД) на капитальный ремонт водопроводной линии:

от ул. Менделеева до ул. Циолковского;

от ул. Менделеева до ул. Комсомольской;

от ул. Шоссейной до ул. Надречной;

от НС 142 до ул. Тельмана;

от пер. Инженерного - ул. Энгельса до ул. Привокзальной.

Выполнена ПСД на строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр».

Не выполнена ПСД исполнителем ОАО «Донская Водная Компания» (далее – ОАО ДВК):

на замену водопровода по ул. Городской и пер. Магнитному;

на реконструкцию фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений;

на капитальный ремонт магистрального водопровода от ул. Ярошенко до ул. Мясникова.

Выполнено:

строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала №2. Построено 983м наружных сетей водопровода, 2848м канализации и канализационная насосная станция;

капитальный ремонт водопроводной линии протяженностью 336м от ул. Шоссейной до ул. Надречной;

капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 2543м от ул. Менделеева до ул. Циолковского;

капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева до ул. Комсомольской протяженностью 2500м.

Не выполнено ОАО ДВК:

реконструкция водопровода от НС 142 до ул. Богораза;

капитальный ремонт водопровода от ул. Севастопольской до ул. Шляховой;

капитальный ремонт магистральной водопроводной сети по ул. Жукова;

устройство ограждения НС № 2.

Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды на ул. Грессовской не началось из-за переноса сроков проектирования. 22.12.2011. состоялся открытый аукцион в электронной форме по выбору подрядной организации.

Ремонт водопроводной линии по ул. Стахановской перенесен на 2012 год.

По направлению «Водоотведение».

Реконструкция канализационных сетей пос. Новая Соколовка не производилась из-за переноса сроков проектирования на 2012 год.

Выполнено:

реконструкция сетей канализации пос. Западного, реконструировано 2844м напорного и 4587,1м самотечного коллектора;

реконструкция канализационных сетей п.п. Соколово-Кундрюченский и Юбилейный (161,2м  самотечного канализационного коллектора и 800м  кабельной электролинии);

ОАО ДВК не выполнены капитальные  ремонты по ул. Рабоче-Крестьянская;

от ФНС ш. Самбековская до АЗС «Великорусь»; по ул. Депутатской.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию программы, средства федерального бюджета составляют 30,3%; областного бюджета - 57,3%; бюджета города - 12,4 %. Нецелевого использования средств не установлено.

4. Сведения о неосвоенных в течение финансового года

бюджетных средствах

Неосвоенных в 2011 финансовом году бюджетных средств нет.

5. Оценка эффективности реализации программы

Информация об оценке эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы» за 2011 год приведена в приложении №2 к настоящему отчету.

6. Сведения о соответствии фактических показателей реализации

программы показателям, установленным докладами о результатах

и основным направлениях деятельности главных распорядителей

средств бюджета города (далее – доклад)

Показатель результативности программы «Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей» соответствует аналогичному показателю доклада, значение показателя в 2011 году – 6,13 ед.

Показателю  результативности программы «Снижение потерь воды» соответствует аналогичный показатель доклада, значение показателя в 2011 году – 1,0%.

Показателю результативности программы «Снижение уровня износа водопроводных сетей» соответствует аналогичный  показатель доклада, значение показателя в 2011 году – 1,4 %.

Показателю результативности программы «Снижение уровня износа канализационных сетей» соответствует аналогичный показатель доклада, значение показателя в 2011 году – 7,5 %.

Показатель результативности программы «Доля отпуска холодной воды, расчет за которую производится по приборам учета» соответствует аналогичному показателю доклада, значение показателя в 2011 году – 87 %.

7.Информация о степени достижения запланированных

показателей программы

Из восьми показателей результативности программы выполнено три.

Управляющий делами

Администрации  города 								     Ю.А. Лубенцов

Приложение №1

к отчету о ходе работ по Городской долгосрочной целевой

программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинск на 2011-2014 годы»  по результатам за 2011 год

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы»

по состоянию на 31 декабря 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | прочие источ-ники | всего | феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | прочие источ-ники | всего | феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | прочие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по программе | 218129,554 | 132355,0 | 44736,5 | 11181,354 | 29856,7 | 107893,84 | 23665,24 | 44730,0 | 9641,9 | 29856,7 | 78037,14 | 23665,24 | 44730,0 | 9641,9 | - |  |
| 2 | Замена 20 пожарных гидрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |  |
| 4 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего | 138565,154 | 67063,3 | 34413,7 | 9458,654 | 27629,5 | 69771,2 | - | 34407,2 | 7734,5 | 27629,5 | 42141,7 | - | 34407,2 | 7734,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого | 4665,4 | - | - | 3115,4 | 1550,0 | 3696,4 | - | - | 2146,4 | 1550,0 | 2146,4 | - | - | 2146,4 | 0 |  |
| 8 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Итого | 497,4 | - | - | 497,4 | - | 497,4 | - | - | 497,4 | - | 497.4 | - | - | 497.4 | - |  |
| 11 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр» в городе Новошахтинске Ростовской области | 497,4 | - | - | 497,4 | - | 497,4 | - | - | 497,4 | - | 497.4 | - | - | 497.4 | - |  |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Итого | 1050.0 | - | - | - | 1050.0 | 1050,0 | - | - | - | 1050,0 | 0 | - | - | - | 0 |  |
| 15 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | Реконструкция: замена металлического водопровода Д=160мм по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области | 50.0 | - | - | - | 50.0 | 50,0 | - | - | - | 50,0 | 0 | - | - | - | 0 | Не выполнено ОАО ДВК |
| 17 | Реконструкция фильтовальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров) | 1000.0 | - | - | - | 1000.0 | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | 0 | - | - | - | 0 | Не выполнено ОАО ДВК |
| 18 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Итого | 3118,0 | - | - | 2618,0 | 500,0 | 2149,0 | - | - | 1649,0 | 500,0 | 1649,0 | - | - | 1649,0 | 0 |  |
| 20 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350мм, 500мм от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова,18 в городе Новошахтинске Ростовской области | 500,0 | - | - | - | 500,0 | 500,0 | - | - | - | 500,0 | 0 | - | - | - | 0 | Не выполнено ОАО ДВК |
| 22 | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | 937,2 | - | - | 937,2 | - | 75,0 | - | - | 75,0 | - | 75.0 | - | - | 75.0 | - |  |
| 23 | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | 585,0 | - | - | 585,0 | - | 585,0 | - | - | 585,0 | - | 585.0 | - | - | 585.0 | - |  |
| 24 | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной, 16 до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области | 299,0 | - | - | 299,0 | - | 299,0 | - | - | 299,0 | - | 299.0 | - | - | 299.0 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до №29 в г. Новошахтинске Ростовской области | 85,0 | - | - | 85,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 26 | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в г. Новошахтинске Ростовской области | 361,8 | - | - | 361,8 | - | 340,0 | - | - | 340,0 | - | 340.0 | - | - | 340.0 | - |  |
| 27 | Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Инженерного-ул. Энгельса,2 до ул. Привокзальной в г. Новошахтинске Ростовской области | 350,0 | - | - | 350,0 | - | 350,0 | - | - | 350,0 | - | 350.0 | - | - | 350.0 | - |  |
| 28 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Итого | 133899,754 | 67063,3 | 34413,7 | 6343,254 | 26079,5 | 66074,8 | - | 34407,2 | 5588,1 | 26079,5 | 39995,3 | - | 34407,2 | 5588,1 | 0 |  |
| 30 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Итого | 89223,0 | 67063,3 | 18857,8 | 3301,9 | - | 22159,5 | - | 18857,8 | 3301,8 | - | 22159,5 | - | 18857,7 | 3301,8 | - |  |
| 33 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды ёмкостью по 6000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | 67063,3 | 67063,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 35 | Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 1-й этап) | 22159,7 | - | 18857,8 | 3301,9 | - | 22159,5 | - | 18857,8 | 3301,9 | - | 22159,5 | - | 18857,7 | 3301,8 | - |  |
| 36 | Реконструкция объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Итого | 4765,0 | - | - | - | 4765,0 | 4765,0 | - | - | - | 4765,0 | 0 | - | - | - | 0 |  |
| 38 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Реконструкция: замена участка водопровода Д=500мм на ПНД Д=225мм протяженностью 1200м от НС 142 до ул. Богораза в городе Новошахтинске Ростовской области | 4765,0 | - | - | - | 4765,0 | 4765,0 | - | - | - | 4765,0 | 0 | - | - | - | 0 | Не выполнено ОАО ДВК |
| 40 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 39727,054 | - | 15555,9 | 2856,654 | 21314,5 | 39150,3 | - | 15549,5 | 2286,3 | 21314,5 | 17835,8 | - | 15549,5 | 2286,3 | 0 |  |
| 41 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области | 1041,609 | - | 886,409 | 155,2 | - | 1035,9 | - | 881,5 | 154,4 | - | 1035.9 | - | 881.5 | 154.4 | - |  |
| 44 | Капитальный ремонт участка водопровода Д=200мм L=1500м от ул. Севастопольской до ул. Шляховой в городе Новошахтинске Ростовской области | 3381,3 | - | - | - | 3381,3 | 3381,3 | - | - | - | 3381,3 | 0 | - | - | - | 0 | Не выполнено ОАО ДВК |
| 45 | Капитальный ремонт участка магистральной водопроводной сети Д=300мм L=2500м по ул. Жукова в городе Новошахтинске Ростовской области | 5999,2 | - | - | - | 5999,2 | 5999,2 | - | - | - | 5999,2 | 0 | - | - | - | 0 | Не выполнено ОАО ДВК |
| 46 | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | 6107,24 | - | 5186,215 | 921,025 | - | 6093,9 | - | 5185,9 | 908,0 | - | 6093.9 | - | 5185.9 | 908.0 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | 11163,705 | - | 9483,276 | 1680,429 | - | 10706,0 | - | 9482,1 | 1223,9 | - | 10706,0 | - | 9482,1 | 1223,9 | - |  |
| 47 | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | 11163,705 | - | 9483,276 | 1680,429 | - | 10706,0 | - | 9482,1 | 1223,9 | - | 10706,0 | - | 9482,1 | 1223,9 | - |  |
| 48 | Ремонт участка водопроводной линии по ул. Стахановская от ул. Харьковской до ул. Шоссейной в городе Новошахтинске Ростовской области | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 49 | Устройство ограждения насосной станции № 2 «Западная», расположенной по адресу: ул. Грессовская, 10-а в городе Новошахтинске Ростовской области | 11934,0 | - | - | - | 11934,0 | 11934,0 | - | - | - | 11934,0 | 0 | - | - | - |  | Не выполнено ОАО ДВК |
| 50 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Всего: | 79649,1 | 65291,7 | 10322,8 | 1807,4 | 2227,2 | 38022,64 | 23665,24 | 10322,8 | 1807,4 | 2227,2 | 35795,44 | 23665,24 | 10322,8 | 1807,4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 52 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Итого | 79649,1 | 65291,7 | 10322,8 | 1807,4 | 2227,2 | 38022,64 | 23665,24 | 10322,8 | 1807,4 | 2227,2 | 35795,44 | 23665,24 | 10322,8 | 1807,4 |  |  |
| 54 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Реконструкция объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Итого | 77421,9 | 65291,7 | 10322,8 | 1807,4 | - | 35795,44 | 23665,24 | 10322,8 | 1807,4 | - | 35795,44 | 23665,24 | 10322,8 | 1807,4 | - |  |
| 57 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Реконструкция сетей канализации посёлка Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | 41626,5 | 41626,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 59 | Реконструкция сетей канализации пос. Западного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | 23665,2 | 23665,2 | - | - | - | 23665,24 | 23665,24 | - | - | - | 23665,24 | 23665,24 | - | - | - |  |
| 60 | Реконструкция объектов канализационных сетей пос. Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» | 12130,2 | - | 10322,8 | 1807,4 | - | 12130,2 | - | 10322,8 | 1807,4 | - | 12130,2 | - | 10322,8 | 1807,4 | - |  |
| 61 | Капитальный ремонт объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Итого | 2227,2 | - | - | - | - | 2227,2 | 2227,2 | - | - | - | 2227,2 | 0 | - | - | - | 0 |  |
| 63 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 64 | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200мм L=400м по ул. Рабоче-Крестьянской,39, 39-а в городе Новошахтинске Ростовской области | 624,8 | - | - | - | 624,8 | 624,8 | - | - | - | 624,8 | 0 | - | - | - | 0 | Не выполнено ОАО ДВК |
| 65 | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200мм L=400м по ул. Депутатской от №3 по №21 в городе Новошахтинске Ростовской области | 624,8 | - | - | - | 624,8 | 624,8 | - | - | - | 624,8 | 0 | - | - | - | 0 | Не выполнено ОАО ДВК |
| 66 | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200мм L=800м от ФНС ш. Самбековская до АЗС «Великорусь» в городе Новошахтинске Ростовской области | 977,6 | - | - | - | 977,6 | 977,6 | - | - | - | 977,6 | 0 | - | - | - | 0 | Не выполнено ОАО ДВК |

Управляющий делами

Администрации  города 								     								Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о ходе работ по Городской долгосрочной

целевой программе «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинск на 2011-2014 годы

по результатам за 2011 год

Информация

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинск на 2011-2014 годы»  за 2011 год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Ожидаемые значения целевых показателей предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | Отклонение от планового значения % | 2012 год | Отклонение от планового значения % | 2013 год | Отклонение от планового значения % | 2014 год | Отклонение от планового значения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Снижение потерь воды | % | 1,1 | 2,9 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | - 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня износа водопроводных сетей | % | 1,6 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,4 | - 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня износа канализационных сетей | % | 7,0 | 5,3 | 4,0 | 3,0 | 7,5 | + 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водопотребление | л/сутки на человека | 52,1 | 51,4 | 51,4 | 51,7 | 52,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей | шт. | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 6,13 | - 7,5 |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводных сетей | км | 6,150 | 7,7 | 7,89 | 9,4 | 6,362 | +3,5 |  |  |  |  |  |  |
| Замена канализационных сетей | км | 12,225 | 7,35 | 7,29 | 4,9 | 10,44 | -14,6 |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска холодной воды, расчет за которую производится по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | -13 |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации  города 								     								Ю.А. Лубенцов