АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017				                 № 208                     		г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013          № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1325, за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бондаренко С.А.

Мэр города										          И.Н. Сорокин

Постановление вносит

управление жилищной политики

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 17.03.2017 № 208

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным      жильем жителей» за 2016 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (далее – программа) в 2016 году достигнуты следующие результаты:

на 2,7 процента по сравнению с 2015 годом увеличена доля семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве семей, имеющих право на получение социальных выплат, в 2016 году их доля составила 23,4 процента;

на 0,2 кв. м по сравнению с 2015 годом увеличена общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города, в 2016 году она составила 20,5 кв. м;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 113 семьям.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий

подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством».

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей     оказана поддержка пяти семьям, которым предоставлены свидетельства на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. За отчетный период свое право         реализовало 10 молодых семей, из них: по этапу 2015 года – пять семей, по этапу 2016 года – пять семей, на общую сумму 8 291,7 тыс. руб.

В рамках мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приобретено 47 жилых помещений для предоставления детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда на сумму 38 736,4 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в жилых помещениях, выделены субсидии на приобретение жилых помещений шести гражданам на сумму 7 615,5 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» запланировано 54 784,8 тыс. руб. (бюджет         города – 507,5 тыс. руб., областной бюджет – 45 450,4 тыс. руб., федеральный бюджет – 8 826,9 тыс. руб.).

Исполнение составляет 99,7 процента от запланированной суммы, а именно 54 643,6 тыс. руб. (бюджет города – 458,3 тыс. руб., областной бюджет – 45 358,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 8 826,8 тыс. руб.).

Причиной неполного освоения средств является изменение состава семьи получателя социальной выплаты.

По подпрограмме № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города».

В ходе реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города приобретено 28 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, семь семей  реализовали свое право на переселение путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое у них жилое помещение на общую сумму 21 231,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда» запланировано 35 074,0 тыс. руб. (бюджет города – 2 079,5 тыс. руб., областной бюджет – 32 994,5 тыс. руб.).

Исполнение составляет 60,5 процента от запланированной суммы, а именно 21 231,0 тыс. руб. (бюджет города – 1 577,8 тыс. руб., областной бюджет – 19 653,2 тыс. руб.).

Причиной неполного освоения средств является непредоставление переселяемыми гражданами необходимых документов в полном объеме. Неиспользованные средства 2016 года будут использованы в течение 2017 года.

Уточненный план ассигнований на 2016 год не соответствует объему ассигнований, предусмотренных в программе. Это связано с тем, что 29.12.2016 Администрации города было доведено уведомление по расчетам между бюджетами об изменении межбюджетных трансфертов, затрагивающих мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» программы. Ввиду поздних сроков поступления уведомления внесение изменения в программу не представлялось возможным.

По подпрограмме № 3 «Управление в сфере капитального строительства».

В ходе реализации основного мероприятия «Управление в сфере капитального строительства» созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. На реализацию данной подпрограммы запланировано 5 226,1 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Исполнение составляет 97,6 процента, а именно 5 099,3 тыс. руб. Причиной неполного освоения средств является недофинансирование данной подпрограммы.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы программы выполненных и невыполненных приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

К основным факторам, повлиявшим на ход реализации программы, относятся:

изменение состава семьи получателя социальной выплаты;

отсутствие собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования «Город Новошахтинск», а также выезд граждан на постоянное место жительство в другие муниципальные образования. Также имеет место процедура вступления граждан в наследство по закону.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2016 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,             подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с уточнением объемов финансирования программы в 2016 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 20.05.2016 № 423 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;

постановлением Администрации города от 08.07.2016 № 639 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;

постановлением Администрации города от 30.09.2016 № 934 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;

постановлением Администрации города от 21.11.2016 № 1133 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;

постановлением Администрации города от 30.12.2016 № 1318 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325».

Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

На реализацию программы в 2016 году запланированы средства в объеме 95 202,4 тыс. руб. (бюджет города – 7 813,1 тыс. руб., областной бюджет – 78 562,4 тыс. руб., федеральный бюджет – 8 826,9 тыс. руб.). Исполнение составляет 80 973,9 тыс. руб. (бюджет города – 7 135,4 тыс. руб., областной бюджет – 65 011,7 тыс. руб., федеральный бюджет – 8 826,8 тыс. руб.). Уровень исполнения финансирования по программе в целом составляет 85,1 процента.

Эффективность реализации программы оценивается на основе девяти целевых показателей, приведенных в приложении № 4 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы, из них: по семи показателям — перевыполнение, по двум показателям — выполнение с ожидаемым значением.

В соответствии с методикой оценки эффективности программы в целом результативность реализации мероприятий составила 100 процентов, в связи с чем степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая.

Так как заданные целевые показатели (индикаторы) программы достигнуты в объёме 100 процентов от общего количества показателей, процент освоения средств 85,1 – программа считается эффективной.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий программы в отчетном году представлена в приложении № 5 к настоящему отчету.

Предложения по реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и на весь период действия программы нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной            программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и              обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий и мероприятий подпрограмм программы выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятия подпрограмм | Ответственный исполнитель (руководитель/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | выдано пять свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. За 2016 год свое право на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения реализовали 10 семей, из них за 2015 год – пять семей, за 2016 год – пять семей | В семье граждан-получателей социальной выплаты изменился состав семьи. Неосвоенные средства будут использованы в течение 2017 года |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | приобретено 47 жилых помещения для предоставления детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | приобретение жилых помещений | выделены субсидии на приобретение жилых помещений шести гражданам |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | Начальник отдела жилищной политики Администрации города Маловичко О.А., директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | заключение договоров социального найма, договоров мены, выплата выкупной стоимости | приобретено 28 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам переселяемым из аварийного жилищного фонда, семь семей реализовали свое право на переселение путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое у них жилое помещение | Не в полном объеме предоставлены документы переселяемыми гражданами. Неосвоенные средства будут использованы в течение 2017 года |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | освоение финансовых средств в полном объеме по виду деятельности: «Капитальное строительство» | выплачена заработная плата сотрудникам, пособия по уходу за ребенком до трех лет, оплачены расходы на обслуживание оргтехники, приобретены канцелярские товары |  |

Управляющий делами

Администрации города	                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной            программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и              обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници- пальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А.; директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. |  |  | В течение года | В течение года | 54 784,8 | 54 784,8 | 54 643,6 | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А.; директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. |  |  | В течение года | В течение года | 54 784,8 | 54 784,8 | 54 643,6 | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Выдано пять свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. За 2016 год свое право на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения реализовало пять семей, получивших свидетельства в 2015 году | В течение года | В течение года | 8 432,8 | 8 432,8 | 8 291,7 | 8 291,7 | В связи с изменением состава семьи получателя социальной выплаты |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Приобретено 47 жилых помещений для предоставления детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | В течение года | В течение года | 38 736,4 | 38 736,4 | 38 736,4 | 38 736,4 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств | Постановлением Администрации города от 15.03.2016 № 164 утвержден пофамильный перечень распределения средств для шести граждан-ветеранов. Выделены субсидии на приобретение жилых помещений шести гражданам | В течение года | В течение года | 7 615,6 | 7 615,6 | 7 615,5 | 7 615,5 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А.; директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. |  |  | В течение года | В течение года | 35 074,0 | 35 074,0 | 21 231,0 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. |  |  | В течение года | В течение года | 35 074,0 | 35 074,0 | 21 231,0 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города | Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Приобретено 28 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам переселяемым из аварийного жилищного фонда, семь семей реализовали свое право на переселение путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое у них жилое помещение | В течение года | В течение года | 35 074,0 | 35 074,0 | 21 231,0 | 21 231,0 | Не в полном объеме предоставлены документы переселяемыми гражданами |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. |  |  | В течение года | В течение года | 5 226,1 | 5 226,1 | 5 099,3 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. | Освоение финансовых средств по виду деятельности «Капитальное строительство» | Созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Выплачена заработная плата сотрудникам, пособия по уходу за ребенком до трех лет, оплачены расходы на обслуживание оргтехники, приобретены канцелярские товары | В течение года | В течение года | 5 226,1 | 5 226,1 | 5 099,3 | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | - | 95 084,9 | 95 084,9 | 80 973,9 | 80 973,9 | - |
|  | Управление жилищной политики Администрации города | - | - | - | - | - | 89 858,8 | 89 858,8 | 75 874,6 | 75 874,6 | - |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | - | - | - | - | - | 5 226,1 | 5 226,1 | 5 099,3 | - | - |

Управляющий делами

Администрации города	                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей» за 2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации* | Предусмотрено программой на 2016 год реализации* | Уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | 2 070 675,0 | 1 083 605,7 | 887 159,2 | 99 910,1 | – | 95 202,4 | 8 826,9 | 78 562,4 | 7 813,1 | - | 95 084,9 | 8 826,9 | 78 444,9 | 7 813,1 | – | 80 973,9 | 8 826,8 | 65 011,7 | 7 135,4 | – |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 306 075,1 | 34 266,5 | 264 770,0 | 7 038,6 | – | 54 784,8 | 8 826,9 | 45 450,4 | 507,5 | – | 54 784,8 | 8 826,9 | 45 450,4 | 507,5 | – | 54 643,6 | 8 826,8 | 45 358,5 | 458,3 | – |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 306 075,1 | 34 266,5 | 264 770,0 | 7 038,6 | – | 54 784,8 | 8 826,9 | 45 450,4 | 507,5 | – | 54 784,8 | 8 826,9 | 45 450,4 | 507,5 | – | 54 643,6 | 8 826,8 | 45 358,5 | 458,3 | – |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | 53 589,4 | 10 705,8 | 39 119,9 | 3 763,7 | – | 8 432,8 | 1 211,3 | 6 714,0 | 507,5 | – | 8 432,8 | 1 211,3 | 6 714,0 | 507,5 | – | 8 291,7 | 1 211,3 | 6 622,1 | 458,3 | – | 91,9 – областной бюджет, в связи с изменением состава семьи получателя социальной выплаты |
| 2.1.2. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 218 050,2 | 770,0 | 217 280,2 | – | – | 38 736,4 | – | 38 736,4 | – | - | 38 736,4 | – | 38 736,4 | – | – | 38 736,4 | – | 38 736,4 | – | – |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | 2 263,6 | – | 2 263,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 2.1.5. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов | 22 790,7 | 22 790,7 | – | – | – | 7 615,6 | 7 615,6 | – | – | – | 7 615,6 | 7 615,6 | – | – | – | 7 615,5 | 7 615,5 | – | – | – |  |
| 2.1.6. | Мероприятие. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 2.1.7. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство жилых домов, а так же на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | 9 381,2 | – | 6 106,3 | 3 274,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 2.1.7.1 | Мероприятие. Разработка ПСД по объекту: «Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Эн-гельса в г. Новошахтинске Ростовской обл.» | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 2.1.7.2 | Мероприятие. Разработка ПСД по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному» | 2 850,1 | – | – | 2 850,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 2.1.7.3 | Разработка ПСД по объекту: «Строительство малоэтажных жилых домов для обеспечения жильем детей-сирот по ул. Пушкина, ул. Лесной, строительство коммунальной инфраструктуры к указанной жилой застройке в г. Новошахтинске Ростовской области» | 6 531,1 | – | 6 106,3 | 424,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | 1 732 260,2 | 1 049 339,2 | 622 389,2 | 60 531,8 | – | 35 191,5 | – | 33 112,0 | 2 079,5 | – | 35 074,0 | – | 32 994,5 | 2 079,5 | – | 21 231,0 | – | 19 653,2 | 1 577,8 | – |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, и многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 1 732 260,2 | 1 049 339,2 | 622 389,2 | 60 531,8 | – | 35 191,5 | – | 33 112,0 | 2 079,5 | – | 35 074,0 | – | 32 994,5 | 2 079,5 | – | 21 231,0 | – | 19 653,2 | 1 577,8 | – |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности | 1 046 270,7 | 1 046 270,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 676 921,0 | – | 622 389,2 | 54 531,8 | – | 35 191,5 | – | 33 112,0 | 2 079,5 | – | 35 074,0 | – | 32 994,5 | 2 079,5 | – | 21 231,0 | – | 19 653,2 | 1 577,8 | – | 13 458,8 – областной бюджет, 501,7 – бюджет города не в полном объеме предоставлены документы переселяемыми гражданами, данные средства будут освоены в 2017 году |
| 3.1.3. | Мероприятие. Снос помещений, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | 9 068,5 | 3 068,5 | – | 6 000,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 32 339,7 | – | – | 32 339,7 | – | 5 226,1 | – | – | 5 226,1 | – | 5 226,1 | – | – | 5 226,1 | – | 5 099,3 | – | – | 5 099,3 | – |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | 32 339,7 | – | – | 32 339,7 | – | 5 226,1 | – | – | 5 226,1 | – | 5 226,1 | – | – | 5 226,1 | – | 5 099,3 | – | – | 5 099,3 | – |  |

* объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату);

** заполняется по итогам года при отклонении на пять процентов.

Управляющий делами

Администрации города										                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» |
| 1. | Доля семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве семей, имеющих право на получение социальных выплат | процент | 20,7 | 17,56 | 23,4 |  |
| 2. | Количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | семья | 215 | 104 | 113 |  |
| 3. | Количество жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками программы в текущем году | жилое помещение | 238 | 94 | 98 |  |
| 4. | Количество переселённых семей | семья | 137 | 31 | 35 |  |
| 5. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города | кв. м | 20,3 | 20,4 | 20,5 |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |
| 6. | Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, а также относящихся к льготным категориям и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | семья | 78 | 73 | 78 |  |
| 7. | Количество жилых помещений, приобретенных гражданами, признанными нуждающимися в жилых помещениях, а также относящихся к льготным категориям | жилое помещение | 78 | 63 | 63 |  |
| Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» |
| 8. | Количество граждан, переселенных из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ ликвидируемыми шахтами города непригодным для проживания по критериям безопасности | семья | 92 | - | - |  |
| 9. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда | семья | 45 | 31 | 35 |  |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства города Новошахтинска» |
| 10. | Эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города	                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации  основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы (по инвестиционным расходам — в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (процент) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |
|  |  |  |  | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 9,5 | 90,5 | 458,3 | 5,5 | 6 622,1 | 79,9 | 1 211,3 | 14,6 |
| 2. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | 9,5 | 90,5 | 1 577,8 | 7,4 | 19 653,2 | 92,6 | - | - |
|  | Всего |  |  | 2 036,1 |  | 26 275,3 |  | 1 211,3 |  |

Управляющий делами

Администрации города	                                       Ю.А. Лубенцов