АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2012.					№ 401                     		г.Новошахтинск

________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о ходе работ

по Городской долгосрочной целевой программе «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.02.2012.                 № 133 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по Городской долгосрочной целевой программе  «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 06.08.2010. № 1186 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» (в редакции от 19.08.2011. №751), по результатам за 2011 год согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города 									           И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно–коммунального

хозяйства  Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от  27.04.2012   № 401

Отчет

о ходе работ по Городской долгосрочной целевой программе «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год

(далее – отчет)

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной целевой программы  «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» (далее - программа) по состоянию на 31 декабря 2011 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации программы в  2011 году

2.1. Мероприятие: «Проведение текущего ремонта и содержание сети наружного освещения города».

Протяженность централизованных линий наружного освещения г. Ново-шахтинска, которые освещают центральные улицы, маршруты движения транспорта, парки и т.п., составляет 90 км, на которых установлено 2 530 светильников.

Помимо этого в частном секторе города установлено 3,5 тыс. одиночно стоящих светильников.

Для поддержания сети городского освещения в работоспособном состоянии выполнялись мероприятия по текущему ремонту и содержанию освещения, в которые входит: замена ламп, ремонт и замена светильников, перетяжка и замена проводов, ремонт и установка щитов управления наружным освещением, проверка и контроль за электробезопасностью оборудования.

2.2. Мероприятие: «Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города» (далее – ПСД).

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города разыграны конкурсы и заключены муниципальные контракты на разработку ПСД на строительство линий наружного освещения по следующим улицам:

Советской, Отечественной (в районе проведения реконструкции ЛЭП);

Кирова, Горняцкой (в районе проведения реконструкции ЛЭП);

Полевой, Нежданной, Придорожной (в районе проведения реконструкции ЛЭП);

Городской;

Курской.

Строительная длина всех пяти объектов составляет 8,837 км, количество устанавливаемых светильников 148 шт.

3. Данные о целевом использовании

и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней

и внебюджетных источников

В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию программы, средства бюджета города составляют 100%. Нецелевого использования средств не установлено.

ПСД на строительство линий наружного освещения по улицам Советской, Отечественной (в районе проведения реконструкции ЛЭП); Полевой, Нежданной, Придорожной (в районе проведения реконструкции ЛЭП); Городской; Курской была рассмотрена ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» и с замечаниями возвращена исполнителю.

4. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

5. Информация об оценке эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» за 2011 год представлена в приложении №2 к настоящему отчету.

6. Сведения о соответствии фактических показателей

реализации программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных средств

(далее - доклад)

Показатели результативности программы соответствуют аналогичным показателям доклада.

7. Информация о степени достижения

запланированных показателей программы

Предусмотренные на 2011 год показатели результативности программы выполнены.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                 Ю.А. Лубенцов

Приложение №1

к отчету о ходе работ по Городской долгосрочной целевой

программе «Модернизация и капитальный ремонт объектов

уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014

годы» по результатам за 2011 год

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий  Городской долгосрочной целевой

программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

по состоянию на 31 декабря 2011 года

(тыс. руб.)

|  | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на 2011 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирова- ния) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде раль ный бюд жет | обла стной бюд жет | бюд жет города | вне бюд жетные источники | всего | федераль-ный бюд жет | област-ной бюджет | бюд жет города | внебюд жетные источники | всего | феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | бюд жет города | внебюд жетные источни ки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по программе | 2090,38 | - | - | 2090,38 | - | 586,6 | - | - | 586,6 | - | 586,5 | - | - | 586,5 | - | 0,1 |
| 2. | Проведение текущего ремонта и содержание сети наружного освещения города | 733,03 | - | - | 733,03 | - | 487,0 | - | - | 487,0 | - | 487,0 | - | - | 487,0 | - | 0,1 отсутствие финансирования |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города | 1357,35 | - | - | 1357,35 | - | 99,6 | - | - | 99,6 | - | 99,5 | - | - | 99,5 | - | 0,1 отсутствие финансирования |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                         Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о ходе работ по Городской долгосрочной целевой программе «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год

Информация

об оценке эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2011-2014 годы»

за 2011 год

|  | Наименование показателей результативности | Еди- ница изме рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реалии зации прог раммы | 2-й год реалии зации прог раммы | 3-й год реалии зации прог раммы | 4-й год реалии зации прог раммы | 1-й год реалии зации прог раммы | откло нение от плано вого значе ния (процен тов) | 2-й год реалии зации прог раммы | откло нение от плано вого значе ния (процен тов) | 3-й год реалии зации прог раммы | откло нение от плано вого значе ния (процен тов) | 4-й год реалии зации прог раммы | откло нение от плано вого значе ния (процен тов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВт.ч. | - | 53 | 63 | 42 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Уровень износа сети уличного освещения | Про- центов | 70 | 60 | 50 | 40 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                         Ю.А. Лубенцов