АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2022  					 № 1054                              г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 05.12.2018 № 1212

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018       № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города от 05.12.2018 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 30.06.2022 № 712 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям Маловичко О.А.

Глава Администрации города 					       С.А. Бондаренко

Постановление вносит

управление жилищной политики

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 15.09.2022  № 1054

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города

от 05.12.2018 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

1. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» пункт «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение программы | – общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 4 521 870,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 136 569,7 тыс. руб.; 2020 год – 193 179,0 тыс. руб.; 2021 год – 257 001,2 тыс. руб.; 2022 год – 477 676,8 тыс. руб.; 2023 год – 489 277,1 тыс. руб.; 2024 год – 2 679 264,7 тыс. руб.; 2025 год – 142 899,7 тыс. руб.; 2026 год – 28 607,1 тыс. руб.; 2027 год – 28 781,1 тыс. руб.; 2028 год – 29 167,4 тыс. руб.; 2029 год – 29 566,6 тыс. руб.; 2030 год – 29 879,8 тыс. руб.; из них: объем финансирования программы из федерального бюджета – 3 191 612,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 3 283,4 тыс. руб.; 2020 год – 14 539,6 тыс. руб.; 2021 год – 5 564,5 тыс. руб.; 2022 год – 292 254,8 тыс. руб.; 2023 год – 336 619,1 тыс. руб.; 2024 год – 2 535 381,30 тыс. руб.; 2025 год – 661,6 тыс. руб.; 2026 год – 661,6 тыс. руб.; 2027 год – 661,6 тыс. руб.; 2028 год – 661,6 тыс. руб.; 2029 год – 661,6 тыс. руб.; 2030 год – 661,6 тыс. руб.; объем финансирования программы из областного бюджета (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 351 938,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 30 261,0 тыс. руб.; 2020 год – 98 060,9 тыс. руб.; 2021 год – 113 784,6 тыс. руб.; 2022 год – 109 832,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; объем финансирования программы из областного бюджета – 831 525,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 89 054,6 тыс. руб.; 2020 год – 66 555,3 тыс. руб.; 2021 год – 116 210,2 тыс. руб.; 2022 год – 64 058,6 тыс. руб.; 2023 год – 134 094,8 тыс. руб.; 2024 год – 127 778,1 тыс. руб.; 2025 год – 126 227,1 тыс. руб.; 2026 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2027 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2028 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2029 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2030 год – 21 509,3 тыс. руб.; объем финансирования программы из бюджета города – 146 793,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год – 13 970,7 тыс. руб.; 2020 год – 14 023,2 тыс. руб. 2021 год – 21 441,9 тыс. руб.; 2022 год – 11 531,0 тыс. руб.; 2023 год – 18 563,2 тыс. руб.; 2024 год – 16 105,3 тыс. руб.; 2025 год – 16 011,0 тыс. руб.; 2026 год – 6 436,2 тыс. руб.; 2027 год – 6 610,2 тыс. руб.; 2028 год – 6 996,5 тыс. руб.; 2029 год – 7 395,7 тыс. руб.; 2030 год – 7 708,9 тыс. руб. На реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» – 382 281,1 тыс. руб.; подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» – 4 070 807,2 тыс. руб.; подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительст- ва» – 68 781,9 тыс. руб.». |
| --- | --- |

2. В паспорте подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 382 281,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 26 135,3 тыс. руб.; 2020 год – 43 705,6 тыс. руб.; 2021 год – 50 825,4 тыс. руб.; 2022 год – 50 841,5 тыс. руб.; 2023 год – 36 885,3 тыс. руб.; 2024 год – 36 603,8 тыс. руб.; 2025 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2026 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2027 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2028 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2029 год – 22 880,7 тыс. руб.; 2030 год – 22 880,7 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 1 из федерального бюдже- та – 36 796,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 3 283,4 тыс. руб.; 2020 год – 14 539,6 тыс. руб.; 2021 год – 5 564,5 тыс. руб.; 2022 год – 1 926,2 тыс. руб.; 2023 год – 3 693,7 тыс. руб.; 2024 год – 3 819,1 тыс. руб.; 2025 год – 661,6 тыс. руб.; 2026 год – 661,6 тыс. руб.; 2027 год – 661,6 тыс. руб.; 2028 год – 661,6 тыс. руб.; 2029 год – 661,6 тыс. руб.; 2030 год – 661,6 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 1 из областного бюджета – 328 988,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 22 169,7 тыс. руб.; 2020 год – 27 112,1 тыс. руб. 2021 год – 38 564,0 тыс. руб.; 2022 год – 48 252,8 тыс. руб.; 2023 год – 32 108,0 тыс. руб.; 2024 год – 31 726,1 тыс. руб.; 2025 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2026 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2027 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2028 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2029 год – 21 509,3 тыс. руб.; 2030 год – 21 509,3 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 1 из бюджета города – 16 496,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 1: 2019 год – 682,2 тыс. руб.; 2020 год – 2 053,9 тыс. руб.; 2021 год – 6 696,9 тыс. руб.; 2022 год – 662,5 тыс. руб.; 2023 год – 1 083,6 тыс. руб.; 2024 год – 1 058,6 тыс. руб.; 2025 год – 709,8 тыс. руб.; 2026 год – 709,8 тыс. руб.; 2027 год – 709,8 тыс. руб.; 2028 год – 709,8 тыс. руб.; 2029 год – 709,8 тыс. руб.; 2030 год – 709,8 тыс. руб.». |
| --- | --- |

3. В паспорте подпрограммы № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда»:

1) пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 4 070 807,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 105 208,0 тыс. руб.; 2020 год – 143 866,1 тыс. руб.; 2021 год – 201 001,2 тыс. руб.; 2022 год – 419 926,9 тыс. руб.; 2023 год – 447 540,4 тыс. руб.; 2024 год – 2 637 809,5,0 тыс. руб.; 2025 год – 115 455,1 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств федерального бюджета – 3 154 816,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 290 328,6 тыс. руб.; 2023 год – 332 925,4 тыс. руб.; 2024 год – 2 531 562,2 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; объем финансирования программы из областного бюджета (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 351 938,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 30 261,0 тыс. руб.; 2020 год – 98 060,9 тыс. руб.; 2021 год – 113 784,6 тыс. руб.; 2022 год – 109 832,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств областного бюджета – 502 536,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 66 884,9 тыс. руб.; 2020 год – 39 443,2 тыс. руб.; 2021 год – 77 646,2 тыс. руб.; 2022 год – 15 805,8 тыс. руб.; 2023 год – 101 986,8 тыс. руб.; 2024 год – 96 052,0 тыс. руб.; 2025 год – 104 717,8 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; объем финансирования подпрограммы № 2 за счет средств бюджета города – 61 515,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2019 год – 8 062,1 тыс. руб.; 2020 год – 6 362,0 тыс. руб.; 2021 год – 9 570,4 тыс. руб.; 2022 год – 3 960,1 тыс. руб.; 2023 год – 12 628,2 тыс. руб.; 2024 год – 10 195,3 тыс. руб.; 2025 год – 10 737,3 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.». |
| --- | --- |

4. В паспорте подпрограммы № 3 «Управление в сфере капитального строительства» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 | – общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 3 в 2019 – 2030 годах, за счет средств бюджета города составляет всего 68 781,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 3: 2019 год – 5 226,4 тыс. руб.; 2020 год – 5 607,3 тыс. руб.; 2021 год – 5 174,6 тыс. руб.; 2022 год – 6 908,4 тыс. руб.; 2023 год – 4 851,4 тыс. руб.; 2024 год – 4 851,4 тыс. руб.; 2025 год – 4 563,9 тыс. руб.; 2026 год – 5 726,4 тыс. руб.; 2027 год – 5 900,4 тыс. руб.; 2028 год – 6 286,7 тыс. руб.; 2029 год – 6 685,9 тыс. руб.; 2030 год – 6 999,1 тыс. руб.». |
| --- | --- |

5. В подразделе «Приоритеты и цели политики в сфере жилищного строительства»:

1) таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых в 2022 году в рамках государственной программы Ростовской области

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»

без финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Источник финансирования сноса | Число жите-лей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единица) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рубль) |  |  | Планируемое использование земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муници-пальная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собст-вен-ность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 1. | ул. Крупской, д. 4 | 905 | 02.09.2021 | IV 2022 | IV 2023 | бюджет города | 10 | 10 | 395,7 | 7 | 6 | 1 | 395,7 | 312,5 | 83,2 | 20 120 157,90 | 18 329 463,85 | 1 790 694,05 | жилищное строительство |  |
| Итого по городу Новошахтинску − 1 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 395,7 | 7 | 6 | 1 | 395,7 | 312,5 | 83,2 | 20 120 157,90 | 18 329 463,85 | 1 790 694,05 |  | »; |

2) подраздел дополнить таблицами 9, 10 следующего содержания:

«Таблица 9

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, признанных аварийными после 2017 года и расселяемых в 2023 году без финансовой поддержки

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения (квартал, год) | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД (квартал, год) | Источник финансирования сноса | Число жите-лей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению, (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единица) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рубль) |  |  | Планируемое использование земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муници-пальная собственность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собст-вен-ность |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Либкнехта, 9 | 136 | 21.02.2019 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 24 | 24 | 286,0 | 6 | 6 | - | 286,0 | 286,0 | - | 14 542 242,00 | 13 247 982,46 | 1 294 259,54 | жилищное строительство |
| 2. | ул. Кузнецкая, 33 | 1117 | 31.10.2019 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 37 | 37 | 646,5 | 16 | 16 | - | 646,5 | 646,5 | - | 32 872 585,50 | 29 946 925,39 | 2 925 660,11 | жилищное строитель-ство |
| 3. | ул. Ленинградская, 38 | 1339 | 26.12.2019 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 25 | 25 | 645,00 | 16 | 16 | - | 645,0 | 645,0 | - | 52 865 525,22 | 48 160 484,52 | 4 705 040,70 | жилищное строительство |
| 4. | ул. Коперника, 23 | 343 | 15.05.2020 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 46 | 46 | 507,10 | 16 | 15 | 1 | 507,10 | 479,9 | 27,2 | 25 784 513,70 | 23 489 691,98 | 2 294 821,72 | жилищное строительство |
| 5. | ул. Садовая, 37 | 343 | 15.05.2020 | IV 2023 | IV 2024 | бюджет города | 20 | 20 | 309,0 | 7 | 7 | - | 309,0 | 309,0 | ‒ | 15 711 723,00 | 14 313 379,65 | 1 398 343,35 | жилищное строительство |
| Итого по городу Новошахтинску − 5 |  |  |  |  |  |  | 152 | 152 | 2 393,6 | 61 | 60 | 1 | 2 393,6 | 2 366,4 | 27,2 | 141 776 589,42 | 129 158 464,00 | 12 618 125,42 |  |

Таблица 10

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных МКД, расселяемых после 2023 года

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Число жите-лей, всего (чел.) | Число жителей, планируемых к переселению (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единица) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  | Стоимость переселения граждан (рубль) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муници-пальная собствен-ность |  | частная собственность | муни-ципаль-ная собственность |  |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Пирогова, 44-а | 478 | 19.06.2020 | 14 | 14 | 536,7 | 16 | 16 | - | 536,7 | 536,7 | - | 27 289 584,90 | 24 860 811,84 | 2 428 773,06 |  |
| 2. | ул. Пирогова, 44 | 761 | 18.09.2020 | 12 | 12 | 603,6 | 13 | 12 | 1 | 603,6 | 563,2 | 40,4 | 30 691 249,20 | 27 959 728,02 | 2 731 521,18 |  |
| 3. | ул. Коперника, 25 | 942 | 13.11.2020 | 16 | 16 | 524,8 | 16 | 16 | - | 524,8 | 524,8 | ‒ | 26 684 505,60 | 24 309 584,60 | 2 374 921,00 |  |
| 4. | ул. Линейная, 30 | 942 | 13.11.2020 | 12 | 12 | 624,7 | 12 | 12 | - | 624,7 | 624,7 | - | 31 764 120,90 | 28 937 114,14 | 2 827 006,76 |  |
| 5. | ул. Пирогова, д. 55 | 637 | 18.06.2021 | 11 | 11 | 373,8 | 8 | 8 | - | 373,8 | 373,8 | - | 19 006 608,60 | 17 315 020,43 | 1 691 588,17 |  |
| 6. | ул. Линейная, д. 23 | 905 | 02.09.2021 | 11 | 11 | 396,0 | 8 | 7 | 1 | 396,0 | 350,1 | 45,9 | 20 135 412,00 | 18 343 360,33 | 1 792 051,67 |  |
| 7. | ул. Рабоче-Крестьянская, д. 38 | 905 | 02.09.2021 | 13 | 13 | 370,0 | 8 | 7 | 1 | 370,0 | 321,3 | 48,7 | 18 813 390,00 | 17 138 998,29 | 1 674 391,71 |  |
| 8. | ул. Челюскина, д. 15 | 1402 | 24.12.2021 | 5 | 5 | 164,2 | 4 | 2 | 2 | 164,2 | 93,1 | 71,1 | 8 349 077,40 | 7 606 009,51 | 743 067,89 |  |
| 9. | ул. Гайдара, д. 9 | 376 | 07.04.2022 | 18 | 18 | 530,7 | 8 | 8 | - | 530,7 | 530,7 | - | 26 984 502,90 | 24 582 882,14 | 2 401 620,76 |  |
| 10. | ул. Транспортная, д. 1-а | 376 | 07.04.2022 | 2 | 2 | 49,9 | 2 | 2 | - | 49,9 | 49,9 | - | 2 537 265,30 | 2 311 448,69 | 225 816,61 |  |
| 11. | ул. Гайдара, д. 10 | 587 | 27.05.2022 | 12 | 12 | 329,2 | 7 | 7 | - | 329,2 | 329,2 | - | 16 738 832,40 | 15 249 076,32 | 1 489 756,08 |  |
| 12. | ул. Расковой, д. 22 | 587 | 27.05.2022 | 18 | 18 | 591,9 | 12 | 11 | 1 | 591,9 | 533,5 | 58,4 | 30 096 339,30 | 27 417 765,10 | 2 678 574,20 |  |
| 13. | ул. Парковая, д. 18 | 925 | 12.08.2022 | 20 | 20 | 636,5 | 16 | 16 | - | 636,5 | 636,5 | - | 32 364 115,50 | 29 483 709,22 | 2 880 406,28 |  |
| 14. | ул. Розы Люксембург, д. 4 | 925 | 12.08.2022 | 1 | 1 | 367,0 | 1 | 1 | - | 45,4 | 45,4 | - | 2 308 453,80 | 2 103 001,41 | 205 452,39 |  |
| 15. | ул. Алексеева, д. 10 | 925 | 12.08.2022 | 13 | 13 | 343,7 | 10 | 9 | 1 | 343,7 | 278,2 | 65,5 | 17 476 113,90 | 15 920 739,76 | 1 555 374,14 |  |
| 16. | ул. Пичугина, д. 24 | 925 | 12.08.2022 | 8 | 8 | 436,3 | 8 | 8 | - | 436,3 | 436,3 | - | 22 184 546,10 | 20 210 121,50 | 1 974 424,60 |  |
| 17. | ул. Либкнехта, д. 7 | 1036 | 09.09.2022 | 7 | 7 | 223,6 | 4 | 4 | - | 223,6 | 223,6 | - | 11 369 389,20 | 10 357 513,56 | 1 011 875,64 |  |
| 18. | ул. Тельмана, д. 24 | 1036 | 09.09.2022 | 3 | 3 | 149,2 | 3 | 3 | - | 149,2 | 149,2 | - | 7 586 372,40 | 6 911 185,26 | 675 187,14 |  |
| Итого по г. Новошахтинску – 18 |  |  |  | 196 | 196 | 7 251,80 | 156 | 149 | 7 | 6 930,20 | 6 600,2 | 330,0 | 352 379 879,40 | 321 018 070,14 | 31 361 809,26 | ». |

6. Приложение № 2 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы № 1 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Улучшение жилищных условий жителей города | Ухудшение условий проживания жителей города | Влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | рост количества молодых семей, не имеющих собственного жилья | влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отсутствие благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 5 приложения № 1 к настоящей программе |
| 3) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем | отсутствие благоустроенного жилья у ветеранов и инвалидов | влияет на показатели 1, 2, 3, 4, 7, 8 приложения № 1 к настоящей программе |
| 4) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов | отсутствие благоустроенных жилых помещений для семей, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов | влияет на показатели 1, 2, 3, 4 приложения № 1 к настоящей программе |
| 5) | мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей | отсутствие благоустроенных жилых помещений для многодетных семей, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей | влияет на показатели 1, 2, 3, 4 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1.2. | Задача 2 подпрограммы № 1 «Обеспечение строительства жилых домов, а также обеспечение строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры проектно-сметной документацией» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Наличие разработанной ПСД с получением положительного заключения экспертизы для дальнейшего строительства и реконструкции инженерной инфраструктуры | Отсутствие ПСД на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры | Влияет на показатель 9 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2020 | качественное улучшение услуг по водоснабжению и водоотведению для населения | непредоставление услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для населения | влияет на показатель 9 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | мероприятие. Строительство канализационных сетей, водоотведение дождевых вод | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2020 | 2030 | качественное улучшение услуг по водоотведению для населения | непредоставление услуги централизованного водоотведения для населения | влияет на показатель 9 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 2 «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы № 2 «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | Улучшение жилищных условий жителей города, проживающих в аварийном жилье | Ухудшение условий для проживания граждан | Влияет на показатели 1, 10, 11, 12 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | приоритетное мероприятие. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан | проживание граждан в непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу жилых помещениях | влияет на показатели 1, 10, 11, 12 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | мероприятие. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | управление жилищной политики Администрации города | 2019 | 2030 | уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан | проживание граждан в непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу жилых помещениях | влияет на показатели 1, 10, 11, 12 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2.2. | Задача 2 подпрограммы № 2 «Снос ветхих, аварийных домов и утилизация сооружений» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Уменьшение количества ветхих и аварийных жилых и нежилых зданий | Увеличение количества ветхих и аварийных домов, ухудшение условий для проживания граждан | Влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | увеличение количества ветхих жилых домов, ухудшение условий для проживания граждан | влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2) | мероприятие. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | уменьшение количества ветхих и аварийных зданий и помещений, не предназначенных для проживания | увеличение количества ветхих и аварийных нежилых помещений, ухудшение условий для проживания граждан | влияет на показатель 2 приложения № 1 к настоящей программе |
| 2.3. | Задача 3 подпрограммы № 2 «Оказание содействия гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья» |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасных условий проживания граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья | Управление жилищной политики Администрации города | 2022 | 2024 | Обеспечение безопасных условий для проживания граждан, переселяемых из ветхого жилья | Отсутствие безопасных условий для проживания граждан, переселяемых из ветхого жилья | Влияет на показатели 1, 13 приложения № 1 к настоящей программе |
| 1) | мероприятие. Оказание содействия гражданам в переселении из жилья, ставшего ветхим в результате ведения горных работ ликвидированными угольными шахтами и непригодным для проживания по критериям безопасности | управление жилищной политики Администрации города | 2022 | 2024 | уменьшение количества граждан, проживающих в домах, ставших в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | увеличение количества граждан, проживающих в домах, ставших в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | влияет на показатели 1, 13 приложения № 1 к настоящей про-грамме |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы № 3 «Обеспечение эффективной деятельности в сфере капитального строительства» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы № 3 «Надежное функционирование и динамичное развитие сферы капитального строительства, позволяющее сформировать безопасную, благоустроенную и стимулирующую среду жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2019 | 2030 | Повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | Неэффективное расходование бюджетных средств, неисполнение возложенных функций в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | Влияет на показатель 14 приложения № 1 к настоящей программе |

Управляющий делами Администрации города                                               Ю.А. Лубенцов».

7. Приложение № 3 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

| Номер и наименование программы, подпрограмм программы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы <1> | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 4 521 870,2 | 136 569,7 | 193 179,0 | 257 001,2 | 477 676,8 | 489 277,1 | 2 679 264,7 | 142 899,7 | 28 607,1 | 28 781,1 | 29 167,4 | 29 566,6 | 29 879,8 |
|  | управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х | 4 443 604,2 | 130 343,3 | 185 621,7 | 246 475,5 | 469 585,4 | 484 425,7 | 2 674 413,3 | 138 335,8 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 78 266,0 | 6 226,4 | 7 557,3 | 10 525,7 | 8 091,4 | 4 851,4 | 4 851,4 | 4 563,9 | 5 726,4 | 5 900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 382 281,1 | 26 135,3 | 43 705,6 | 50 825,4 | 50 841,5 | 36 885,3 | 36 603,8 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
|  | управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х | 376 930,0 | 26 135,3 | 43 705,6 | 45 474,3 | 50 841,5 | 36 885,3 | 36 603,8 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 5 351,1 | – | – | 5 351,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 376 930,0 | 26 135,3 | 43 705,6 | 45 474,3 | 50 841,5 | 36 885,3 | 36 603,8 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
| М. Обеспечение жильем молодых семей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1004 | 56101S3140 | 320 | 46 110,7 | – | – | 321,1 | – | – | – | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 | 7 631,6 |
|  |  | 902 | 1004 | 56101L4970 | 320 | 74 366,8 | 7 180,3 | 21 620,0 | 14 054,7 | 7 443,5 | 12 174,9 | 11 893,4 | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1004 | 5610173140 | 410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1004 | 5610172400 | 410 | 244 304,2 | 18 950,0 | 22 078,8 | 31 092,6 | 35 237,0 | 24 710,4 | 24 710,4 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 | 14 587,5 |
| М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1006 | 5610151350 | 120 | 0,4 | – | – | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 5610151350 | 240 | 0,6 | – | – | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 5610151350 | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 5610151340 | 120 | 2,8 | 1,2 | – | 1,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 5610151340 | 240 | 4,1 | 1,8 | – | 2,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 5610151760 | 120 | 3 970,8 | 0,8 | – | 0,4 | – | – | – | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 |
|  |  | 902 | 1006 | 5610151760 | 240 | 1,8 | 1,2 | – | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 561015134F | 120 | 2,8 | – | 2,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 1006 | 561015134F | 240 | 4,0 | – | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0501 | 5610172280 | 410 | 8 161,0 | – | – | – | 8 161,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | Х | Х | Х | 5 351,1 | – | – | 5 351,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0502 | 56102S3190 | 410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Мероприятие. Строительство канализационных сетей, водоотведение дождевых вод | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 902 | 0502 0502 | 5610223380 5610223380 | 410 240 | 5 351,1 – | – – | – – | 5 351,1 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | Всего, в том числе: | 902 | Х | Х | Х | 4 070 807,2 | 105 208,0 | 143 866,1 | 201 001,2 | 419 926,9 | 447 540,4 | 2 637 809,5 | 115 455,1 | – | – | – | – | – |
|  | управление жилищной политики Администрации города, всего | 902 | Х | Х | Х | 4 066 674,2 | 104 208,0 | 141 916,1 | 201 001,2 | 418 743,9 | 447 540,4 | 2 637 809,5 | 115 455,1 | – | – | – | – | – |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 4 133,0 | 1 000,0 | 1 950,0 | – | 1 183,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Управление жилищной политики Администрации города; МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | Х | Х | Х | 911 841,9 | 104 208,0 | 141 900,0 | 201 001,2 | 128 415,3 | 114 615,0 | 106 247,3 | 115 455,1 | – | – | – | – | – |
| ПМ. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0501 | 562F309502 | 410 | 30 261,0 | 30 261,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F3S9602 | 410 | 6 790,9 | 6 790,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F309602 | 410 | 64 302,9 | 64 302,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F367483 | 410 | 242 406,2 | – | 18 789,2 | 113 784,6 | 109 832,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F367483 | 850 | 79 271,7 | – | 79 271,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F367484 | 410 | 84 261,3 | – | 347,0 | 77 646,2 | 6 268,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F367484 | 850 | 1 464,2 | – | 1 464,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F36748S | 410 | 9 562,7 | – | 36,4 | 8 913,9 | 612,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 562F36748S | 850 | 153,8 | – | 153,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0501 | 56201S3160 | 410 | 353 304,5 | 2 853,2 | 2 805,5 | – | 11 328,4 | 114 615,0 | 106 247,3 | 115 455,1 | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 5620123250 | 240 | 1 078,3 | – | 47,8 | 656,5 | 374,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0501 | 56201S3160 | 850 | 38 984,4 | – | 38 984,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС»; управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0503 | 5620223340 | 240 | 4 149,1 | 1000,0 | 1966,1 | – | 1 183,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0503 | 5620223340 | 240 | 4 133,0 | 1 000,0 | 1 950,0 | – | 1 183,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | управление жилищной политики Администрации города | 902 | 0503 | 5620223340 | 240 | 16,1 | – | 16,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| М. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ОМ. Обеспечение безопасных условий проживания граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 3 154 816,2 | – | – | – | 290 328,6 | 332 925,4 | 2 531 562,2 | – | – | – | – | – | – |
| М. Оказание содействия гражданам в переселении из жилья, ставшего ветхим в результате ведения горных работ ликвидированными угольными шахтами и непригодным для проживания по критериям безопасности | Управление жилищной политики Администрации города | 902 | 1003 | 5620351560 | 320 | 3 154 816,2 | – | – | – | 290 328,6 | 332 925,4 | 2 531 562,2 | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | МКУ г. Новошахтинска «УКС», всего | 902 | Х | Х | Х | 68 601,9 | 5 226,4 | 5 607,3 | 5 174,6 | 6 908,4 | 4 851,4 | 4 851,4 | 4 563,9 | 5 726,4 | 5900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
| ОМ. Управление в сфере капитального строительства | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | 0505 | 5630100590 | 110 | 64 276,8 | 4 257,7 | 4 533,0 | 4 631,3 | 6 280,8 | 4 694,2 | 4 694,2 | 4 401,1 | 5 563,6 | 5 737,6 | 6 123,9 | 6 523,1 | 6 836,3 |
|  |  | 902 | 0505 | 5630100590 | 240 | 3 114,7 | 515,2 | 566,4 | 388,1 | 613,8 | 157,2 | 157,2 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
|  |  | 902 | 0505 | 5630100590 | 850 | 1 182,4 | 453,5 | 507,9 | 127,2 | 13,8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 0505 | 5630100590 | 830 | 25,0 | – | – | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 902 | 0705 | 5630100590 | 240 | 3,0 | – | – | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 использована аббревиатура: ОМ – основное мероприятие, М – мероприятие, ПМ – приоритетное мероприятие.

Управляющий делами

Администрации города                                                      Ю.А. Лубенцов».

8. Приложение № 4 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

РАСХОДЫ

бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

| Наименование программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | Всего | 4 521 870,2 | 136 569,7 | 193 179,0 | 257 001,2 | 477 676,8 | 489 277,1 | 2 679 264,7 | 142 899,7 | 28 607,1 | 28 781,1 | 29 167,4 | 29 566,6 | 29 879,8 |
|  | бюджет города | 146 793,8 | 13 970,7 | 14 023,2 | 21 441,9 | 11 531,0 | 18 563,2 | 16 105,3 | 16 011,0 | 6 436,2 | 6 610,2 | 6 996,5 | 7 395,7 | 7 708,9 |
|  | федеральный бюджет | 3 191 612,3 | 3 283,4 | 14 539,6 | 5 564,5 | 292 254,8 | 336 619,1 | 2 535 381,3 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 |
|  | областной бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 351 938,9 | 30 261,0 | 98 060,9 | 113 784,6 | 109 832,4 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | областной бюджет | 831 525,2 | 89 054,6 | 66 555,3 | 116 210,2 | 64 058,6 | 134 094,8 | 127 778,1 | 126 227,1 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 |
|  | внебюджетные источники | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | Всего | 382 281,1 | 26 135,3 | 43 705,6 | 50 825,4 | 50 841,5 | 36 885,3 | 36 603,8 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 | 22 880,7 |
|  | бюджет города | 16 496,5 | 682,2 | 2 053,9 | 6 696,9 | 662,5 | 1 083,6 | 1 058,6 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | 709,8 |
|  | федеральный бюджет | 36 796,1 | 3 283,4 | 14 539,6 | 5 564,5 | 1 926,2 | 3 693,7 | 3 819,1 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 | 661,6 |
|  | областной бюджет | 328 988,5 | 22 169,7 | 27 112,1 | 38 564,0 | 48 252,8 | 32 108,0 | 31 726,1 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 | 21 509,3 |
|  | внебюджетные источники | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | Всего | 4 070 807,2 | 105 208,0 | 143 866,1 | 201 001,2 | 419 926,9 | 447 540,4 | 2 637 809,5 | 115 455,1 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | бюджет города | 61 515,4 | 8 062,1 | 6 362,0 | 9 570,4 | 3 960,1 | 12 628,2 | 10 195,3 | 10 737,3 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | федеральный бюджет | 3 154 816,2 | ̶ | ̶ | ̶ | 290 328,6 | 332 925,4 | 2 531 562,2 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | областной бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | 351 938,9 | 30 261,0 | 98 060,9 | 113 784,6 | 109 832,4 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | областной бюджет | 502 536,7 | 66 884,9 | 39 443,2 | 77 646,2 | 15 805,8 | 101 986,8 | 96 052,0 | 104 717,8 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | внебюджетные источники | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | Всего | 68 781,9 | 5 226,4 | 5 607,3 | 5 174,6 | 6 908,4 | 4 851,4 | 4 851,4 | 4 563,9 | 5 726,4 | 5 900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
|  | бюджет города | 68 781,9 | 5 226,4 | 5 607,3 | 5 174,6 | 6 908,4 | 4 851,4 | 4 851,4 | 4 563,9 | 5 726,4 | 5 900,4 | 6 286,7 | 6 685,9 | 6 999,1 |
|  | федеральный бюджет | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | областной бюджет | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
|  | внебюджетные источники | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |

Управляющий делами

Администрации  города                                           Ю.А. Лубенцов».

9. Приложение № 5 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей»

СУБСИДИИ,

получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих

при выполнении полномочий органов местного самоуправления  по вопросам местного значения

тыс. руб.

| № п/п | Наименование субсидии | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Субсидия на обеспечение жильем молодых семей | 7 443,5 | 662,5 | 4 854,8 | 1 926,2 | ̶ | 12 174,9 | 1 083,6 | 7 397,6 | 3 693,7 | ̶ | 11 893,4 | 1 058,6 | 7 015,7 | 3 819,1 | - |
| 2. | Субсидия на предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления одного ребенка) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 3. | Субсидия на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | 128 041,3 | 2 403,1 | 15 805,8 | ‒ | 109 832,4 | 114 615,0 | 12 628,2 | 101 986,8 | ̶ | ‒ | 106 247,3 | 10 195,3 | 96 052,0 | ̶ | - |

Управляющий делами

Администрации города                                      Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов